Проект

Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «__» __________2016 года |  |  | № ____ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»

На основании постановления администрации Кондинского района от 06 октября 2016 года «О муниципальных и ведомственных целевых программах Кондинского района» № 1544, постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», в целях создания условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, а также повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Кондинского района администрация Кондинского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» (далее - муниципальная программа).

2.Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Кондинского района                                                                                           А.В. Дубовик

Приложение

к постановлению администрации района

от ________ № ____

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»

# Паспорт муниципальной программы

| 1 | Наименование муниципальной целевой программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации Кондинского района от ______ № _____ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта, администрация Кондинского района (муниципальное казенное учреждение «Управление материально- технического обеспечения органов местного самоуправления Кондинского района») |
| 5 | Цели муниципальной программы | повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике. |
| 6 | Задачи муниципальной программы | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей за поставляемые ресурсы; развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; научные, исследовательские и технологические разработки; организация деятельности по исполнению муниципальной программы. |
| 7 | Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 автономного округа); подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (подпрограмма 2 автономного округа); подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 автономного округа); подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (подпрограмма 6 автономного округа); подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (подпрограмма 7 автономного округа). |
| 8 | Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1.снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,112 км) с 69,747 км в 2016 году до 44,525 км в 2020 году. 2. снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км) с 75,142 км в 2016 году до 40,464 км в 2020 году; 3. увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1% с 18,5% в 2016 году до 29,6% к 2020 году; 4. увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% в 2016 году до 45% к 2020 году; 5. снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2016 году до 6,63 км в 2020 году; 6. увеличение доли газифицированных населенных пунктов, с 3,7% в 2016году до 7,4% в 2020 году; 7. снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации до 17,46% к 2020 году. 8. увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены до 100% к 2020 году; 9. обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее 30%. |
| 9 | Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| 10 | Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общая ориентировочная стоимость реализации программы составляет: План по программе 1 539 035,1 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 765 708,4 тыс.руб.; бюджет района 773 326,7 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. Утверждено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0,0 тыс.руб.; бюджет района 0,0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. В том числе по годам: 2017 год: План по программе 492 348,8 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 234 436,5 тыс.руб.; бюджет района 257 912,3 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. Утверждено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0,0 тыс.руб.; бюджет района 0,0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. 2018 год: План по программе 494 207,6 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 238 338,0 тыс.руб.; бюджет района 255 869,6 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. Утверждено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0,0 тыс.руб.; бюджет района 0,0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. 2019 год: План по программе 552 478,7 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 292 933,9 тыс.руб.; бюджет района 259 544,8 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. Утверждено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0,0 тыс.руб.; бюджет района 0,0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. 2020 год: План по программе 0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0 тыс.руб.; бюджет района 0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. Утверждено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. в том числе: бюджет автономного округа 0,0 тыс.руб.; бюджет района 0,0 тыс.руб; внебюджетные источники 0,0 тыс.руб. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 100% в 2017 году до 100% к 2020 году. 2.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 77,0 % в 2017 году до 77,6 % к 2020 году. 3.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 71,0 % в 2017 году до 71,6 % к 2020 году. 4.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 0 % в 2017 году до 0 % к 2020 году. 5.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования с 0 % в 2017 году до 0 % к 2020 году. 6.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования с 38,0 % в 2017 году до 38,0 % к 2020 году. 7.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 64,4 кВт*ч/кв.м в 2017 году до 64,1 кВт*ч/кв.м к 2020 году. 8.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 0,18 Гкалл/кв.м в 2017 году до 0,18 Гкал/кв.м к 2020 году 9.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 3,4 куб.м/чел в 2017 году до 3,4 куб.м/чел к 2020 году 10.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 0 куб.м/чел в 2017 году до 0 куб.м/чел к 2020 году. 11.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 0 куб.м/чел в 2017 году до 0 куб.м/чел к 2020 году. 12.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы с 0 руб./год в 2017 году до 3885,19 руб./год к 2020 году. 13.Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями с 8 ед. в 2017 году до 8 ед. к 2020 году. 14.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 0,24 Гкал/кв.м в 2017 году до 0,24 Гкал/кв.м к 2020 году. 15.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 13,0 куб.м/чел в 2017 году до 13,0 куб.м/чел к 2020 году. 16.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 0 куб.м/чел в 2017 году до 0 куб.м/чел к 2020 году. 17.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 349 кВт*ч/кв.м в 2017 году до 349 кВт*ч/кв.м к 2020 году. 18.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 0 куб.м/чел в 2017 году до 0 куб.м/чел к 2020 году. 19.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) с 0 куб.м/чел в 2017 году до 0 куб.м/чел к 2020 году. 20.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,077 т.у.т./кв.м в 2017 году до 0,077 т.у.т./кв.м к 2020 году. 21.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях с 0 т.у.т./Гкал в 2017 году до 0 т.у.т./Гкал к 2020 году. 22.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 198,72 т.у.т./Гкал в 2017 году до 198,72 т.у.т./Гкал к 2020 году. 23.Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 44,64 кВт*ч/Гкал в 2017 году до 44,64 кВт*ч/Гкал к 2020 году. 24.Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 33,7 % в 2017 году до 33,7 % к 2020 году. 25.Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 27,8 % в 2017 году до 27,8 % к 2020 году. 26.Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) с 0,91 кВт*ч/куб.м в 2017 году до 0,91 кВт*ч/куб.м к 2020 году. 27. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) с 2,4 кВт*ч/куб.м в 2017 году до 2,4 кВт*ч/куб.м к 2020 году. 28. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 1,79 кВт*ч/кв.м в 2017 году до 1,79 кВт*ч/кв.м к 2020 году. 29. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году. 30. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году. 31. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году 32. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году. 33. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году. 34. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями с 0 ед. в 2017 году до 0 ед. к 2020 году. |

Раздел 1.

Характеристика текущего состояния сферы развития коммунального комплекса Кондинского района

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» разработана для осуществления первоочередных мероприятий по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Кондинского района.

Муниципальная программа основывается на анализе состояния и основных тенденциях развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требований обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества коммунальных услуг.

Разработка Муниципальной программы исходила из того, что в расчетный период численность населения Кондинского района останется практически стабильной, а внедрение современной запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, а также реализация программных мероприятий снизит удельное тепло- и водопотребление.

В Кондинском районе в предоставлении коммунальных услуг задействовано 7 организаций коммунального комплекса:

- общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» городское поселение Междуреченский, сельское поселение Леуши, городское поселение Мортка, городское поселение Куминский, сельское поселение Мулымья;

- открытое акционерное общество «Теплоэнергия» городское поселение Луговой, сельское поселение Шугур;

- общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» городское поселение Мортка;

- общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» городское поселение Кондинское;

- общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» сельское поселение Болчары;

- общество с ограниченной ответственностью «ТНК ВИТА ПЛЮС» сельское поселение Половинка;

- общество с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго» сельское поселение Мулымья.

В Кондинском районе выработка тепловой энергии осуществляется 33 котельными, 31 из которых муниципальные.

- 126,112 км тепловых сетей (труба стальная – 88,576 п. м; труба в пенополиуритановой изоляции – 37,536 п. м), из них 69,747 км ветхие или 55 % от общей протяженности;

- 177,979 км водопроводных сетей, из них 96,79 км полиэтиленовых, ветхих – 75,142 км или 42% от общей протяженности;

- 39,852 км канализационных сетей, из них 14,6 км – ветхие или 36% от общей протяженности;

- 1,501 км газопроводов среднего давления;

- 3,988 км газопроводов низкого давления;

- 1 центральных тепловых пункта;

- 5 водоочистных сооружений;

- 5 канализационно-очистных сооружения.

Коммунальная инфраструктура Кондинского района и ее техническое состояние характеризуется:

1.	Преобладанием индивидуальных жилых домов.

2. Низким уровнем оснащенности жилищного фонда (особенно индивидуального) современными локальными источниками теплоснабжения, сооружениями очистки воды и сточных вод.

3. Высоким уровнем износа инфраструктуры.

4. Недостаточными масштабами замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования.

Одними из основных причин выделенных проблем являются:

- недостаточное финансирование для проведения ремонтных работ и несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств нормативным потребностям;

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий.

В разрезе предоставления коммунальных услуг существуют следующие проблемные вопросы:

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей муниципальных образований Кондинского района осуществляется централизованным и децентрализованным способом. В городских поселениях преимущественно развито централизованное теплоснабжение, в сельских поселениях повсеместно применяется печное индивидуальное отопление.

Котельные в муниципальных образованиях в основном небольшие (мощностью до 10 Гкал/ч), за исключением котельной «ДКВР» в городском поселении Междуреченский и котельной в сельском поселении Болчары.

В качестве топлива на котельных используется уголь, нефть, попутный нефтяной газ, щепа, дрова, древесные брикеты.

Котельные, работающие на нефти, имеют ряд недостатков: высокая стоимость нефти ведет к повышению тарифов на тепловую энергию,  поставка нефти автотранспортом, проблемы охраны окружающей среды, включая распространение углекислого газа и загрязнения воды, ограниченность запасов нефти. Перевод котельных на уголь позволит сэкономить средства и повысить стабильность объектов. Котельные на угле — один из самых доступных, эффективных и экономически выгодных способов теплоснабжения объектов различного назначения с показателем КПД порядка 84%. Также немаловажно, что данный вид твердотопливных котельных не относятся к ОПО (классу опасных производственных объектов), что значительно упрощает их сдачу в эксплуатацию. В целом уголь в качестве топлива для котельных Кондинского района является экономически выгодным топливом.

Несмотря на постепенное обновление котельного оборудования, уровень автоматизации работы котельных низкий, средства контрольно-измерительных приборов и автоматики в большинстве случаев отсутствуют. Данная ситуация ведет к невозможности наладить оптимальный режим работы котлоагрегатов, перерасходу топлива, электроэнергии, дополнительным трудовым затратам.

Вспомогательное котельное оборудование (тягодутьевое оборудование) работает с низкой эффективностью и в ряде случаев является более мощным, чем требуется в технологическом процессе. Специфика высокой цикличности и неравномерности потребления тепловой энергии (переменная тепловая нагрузка) ведет к работе данного оборудования в высоко затратном режиме, что влечет повышенное потребление электроэнергии. Требующие замены сетевые насосы, отслужившие свой срок эксплуатации, являются морально устаревшими, их необходимо заменены на менее энергоемкие.

Существенным фактором, влияющим на качество теплоснабжения потребителей и на стоимость тепловой энергии, является уровень износа тепловых сетей. Высокий износ тепловых сетей ведет к существенным потерям теплоносителя (до 20%) и тепловой энергии (до 35%), снижению надежности теплоснабжения потребителей и финансовым потерям. Неэффективный радиус теплоснабжения сетей приводит к большим потерям, установке более энергоемкого оборудования, что приводит к большим затратам.

Схемы теплоснабжения населенных пунктов разработаны, но требуют ежегодной актуализации.

Таким образом, можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения муниципальных образований Кондинского района:

- высокий уровень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- низкий уровень автоматизации работы котельных;

- высоко затратная работа угольных и нефтяных котельных;

- неэффективность работы тягодутьевого котельного оборудования;

- неэффективность работы энергоемких сетевых насосов;

- необходимость разработки схем теплоснабжения муниципальных образований.

- актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований. Описанные проблемы функционирования системы теплоснабжения муниципальных образований Кондинского района требуют своевременного решения.

Замена изношенного и устаревшего оборудования позволит снизить уровень износа оборудования котельных, сократить трудовые и материальные расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования, удельные расходы потребления электроэнергии и топлива.

Высокий износ тепловых сетей и уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя обуславливают необходимость замены тепловых сетей с применением пенополиуритановой изоляции. Перекладка наиболее изношенных участков тепловых сетей позволит снизить объем потерь тепловой энергии на 15-20 %, расходы на эксплуатацию данных сетей в 8-9 раз. Объем замены тепловых сетей в муниципальной программе определен исходя из их уровня износа и составляет в среднем 4% в год от всей протяженности сетей.

Водоснабжение

Во всех муниципальных образованиях района имеются системы централизованного водоснабжения. Основными потребителями воды являются население (66%) и бюджетные потребители (21%). Около 10% населения района пользуются централизованным водоснабжением через водоразборные колонки. Население, не обеспеченное услугой централизованного водоснабжения, пользуется водой из водоразборных колодцев.

Индивидуальный разбор воды из сети городских и поселковых водопроводов населением, проживающим в домах без внутренних вводов, производится с помощью уличных водоразборных колонок.

Также проблемой при эксплуатации водоразборных колонок является перерасход воды. Причиной этого является нецелевое использование водоразборных колонок, например, для мытья автомобилей, полива садовых участков. Так же присутствуют массовые случаи несанкционированного забора воды (без заключения договора с ресурсоснабжающей организацией и оплаты). Кроме того, в зимнее время, чтобы не остаться без воды, жители зачастую не отключают колонки для предотвращения замерзания за счет постоянного пролива воды. Это наносит колоссальный материальный ущерб эксплуатирующим организациям.

Схемы водоснабжения населенных пунктов разработаны, но требуют ежегодной актуализации.

Основными факторами, обуславливающими относительно низкую долю населения, пользующегося услугой водоснабжения, являются перегруженность головных сооружений, а также низкая плотность сетей.

Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды. Химический состав этих вод часто характеризуется повышенным содержанием железа. Водоочистные сооружения установлены лишь в пяти муниципальных образованиях: пгт. Мортка (1200 куб.м/сут.), пгт. Кондинское (600 куб.м/сут.), пгт. Междуреченский (5000 куб.м/сут.), пгт. Куминский (300/120 куб.м/сут.), д. Ушья (200 куб.м/сут.). Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в среднем по району составляет 85%. При этом в половине муниципальных образований (гп. Луговой, сп. Болчары, сп. Леуши, сп. Половинка, сп. Шугур), в которых проживает 27% населения района, водоочистные сооружения отсутствуют.

Капитальный ремонт и бурение артезианских скважин предусмотрены для обеспечения водоснабжения, отвечающего гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а так же с целью обеспечить населенный пункт резервным источником водоснабжения. Так как при выходе из строя единственной скважины весь населенный пункт останется без воды, а вода - важнейшая составляющая жизнедеятельности человека.

Водоотведение

Канализационные очистные сооружения имеются лишь в 4-х населенных пунктах: пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, пгт. Куминский, д. Ушья.

В остальных населенных пунктах Кондинского района, потребители коммунальных услуг не подключены к инфраструктуре водоотведения.

В муниципальных образованиях, имеющих системы централизованной канализации, для значительной части населения физическая доступность услуги водоотведения отсутствует. В целом по Кондинскому району охват населения услугой водоотведения составляет около 15%. Учитывая более высокую обеспеченность потребителей услугой водоснабжения (около 66% населения района) в Кондинском районе остро стоит проблема сброса сточных вод на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации и возникновения инфекционных заболеваний. Объемы сброса сточных вод на рельеф или в водные объекты составляют приблизительно 34% от объемов потребляемой воды в Кондинском районе.

Высокий уровень износа сетей, также, может быть причиной ухудшения экологической ситуации в муниципальных образованиях Кондинского района вследствие попадания неочищенных сточных вод в грунт. Планируется снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2015 году до 12,41 км в 2016 году.

Раздел 2 Цели, задачи и показатели их достижения.

Целями Муниципальной программы являются:

Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Цель 2: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Цель 3:Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Цели Муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и энергетической стратегией России на период до 2030 года;

приоритетам государственной политики, определенным Федеральным законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки энергетических ресурсов;

повышения эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей  за поставляемые ресурсы;

научные, исследовательские и технологические разработки.

организация деятельности по исполнению муниципальной программы;

Задачи Муниципальной программы выполняются при исполнении подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 автономного округа).

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (подпрограмма 2 автономного округа).

Подпрограмма 3. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 автономного округа).

Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (подпрограмма 6 автономного округа).

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (подпрограмма 7 автономного округа).

Целевые показатели Муниципальной программы представлены в таблице 1 (приложение 1).

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Значения целевых показателей Муниципальной программы определены в следующем порядке:

Показатель «снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности», % рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности», % рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой» рассчитывается исходя из процентного соотношения населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой к количеству населенных пунктов, требующих обеспечения чистой питьевой водой. Данный показатель формируется исходя из сведений о реконструкции и сдаче объектов жилищно-коммунального комплекса (водозабор, ВОС). Перечень объектов капитального строительства представлен в таблице 3 (приложение 3).

Показатель «Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования», рассчитывается как отношение всех котельных района и котельных, работающих на нефти, угле в Кондинском районе. В Кондинском районе 33 котельные, из них 20 котельных работающих на каменном угле, нефти. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении тепловой энергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Планируется замена оборудования:

- на 2017 год 1 котел в пгт. Куминский (котельная ДКВР);

- на 2018 год 1 котел в пгт. Леуши (котельная ЛСОШ);

- на 2019 год 1 котел в п. Ягодный (котельная №8).

Показатель «снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности», % рассчитывается как отношение показателей канализационной сети, нуждающейся в замене, и протяжения канализационной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Увеличение доли газифицированных населенных пунктов в Кондинском районе». Всего 27 населенных пункта из них газифицирован 1 населенный пункт п. Мулымья (подключение потребителей в 2016 году, ведутся работы по подключению потребителей к сетям газоснабжения), в 2019-2020 году будут проведены работы по газификации д. Ушья.

Показатель «снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации» рассчитывается исходя из процентного соотношения котлов, которые необходимо заменены к количеству котлов, планирующихся к замене в рамках Муниципальной Программы. Планируется замена:

Планируется замена:

на 2017 год 3 котла в пгт. Кондинское;

на 2018 год 3 котла в пгт. Кондинское, 1 котел в д. Шугур;

на 2019 год 5 котлов в пгт. Кондинское.

Показатель «увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены» планируется довести до значения 100% планируется замена:

- 2017 год пгт. Кондинское – 2 шт.;

- 2018 год д. Шугур – 2 шт., пгт. Мортка – 2 шт.,

- 2019 год с. Леуши – 2 шт.

Показатель «обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» достижение показателя установлено указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Показатель «доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» рассчитан исходя из отношения установленных приборов учета электрической энергии к общему количеству потребителей электрической энергии. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» рассчитан исходя из отношения установленных приборов учета тепловой энергии к общему количеству потребителей тепловой энергии. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» рассчитан исходя из отношения установленных приборов учета холодного водоснабжения к общему количеству потребителей холодного водоснабжения. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» нулевой в связи с тем, что централизованное горячее водоснабжение на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования»  нулевой в связи с тем, что централизованное снабжение природным газом на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования» рассчитан исходя из отношения  объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов к общему объему производимых энергетических ресурсов. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»  рассчитан исходя из отношения годового потребления электрической энергии органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общей площади зданий и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель	«удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» рассчитан исходя из отношения годового потребления тепловой энергии органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общей площади зданий и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Показатель «удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» рассчитан исходя из отношения годового потребления холодной воды органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общей численности населения. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)».

Показатель	«удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» нулевой в связи с тем, что централизованное горячее водоснабжение на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)».

Показатель «удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» нулевой в связи с тем, что централизованное снабжение природным газом на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель	«отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы» рассчитан исходя из планируемой экономии денежных средств в результате реализации энергосервисных контрактов. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» указан исходя из планируемого количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» рассчитан исходя из отношения годового потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель «удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» рассчитан исходя из отношения годового потребления холодной воды в многоквартирных домах к численности населения. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель «удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» нулевой в связи с тем, что централизованное горячее водоснабжение на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель «удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» рассчитан исходя из отношения годового потребления электрической энергии в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель	«удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» нулевой в связи с тем, что централизованное снабжение природным газом на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель «удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)» нулевой в связи с тем, что централизованное снабжение природным газом на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель	«удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» рассчитан исходя из суммарного потребления энергетических ресурсов к общей площади многоквартирных домов. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Показатель	«удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях» нулевой в связи с тем, что тепловые электростанции на территории Кондинского района отсутствуют. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Показатель «удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» рассчитан исходя из отношения потребленного топлива на выработку тепловой энергии на котельных к количеству выработанной тепловой энергии.  Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Показатель	«удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» рассчитан исходя из отношения потребленной электрической энергии при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему переданной тепловой энергии.  Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Показатель «доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» рассчитан исходя из отношения количества потерь тепловой энергии при ее передаче в системах теплоснабжения к  количеству переданной тепловой энергии. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы»; статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

Показатель «доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» рассчитан исходя из отношения количества потерь холодной воды при ее передаче в системах водоснабжения к  количеству переданной холодной воды.  Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)».

Показатель «удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» рассчитан исходя из отношения потребленной электрической энергии при передаче  холодной воды в системах водоснабжения к объему переданной холодной воды.  Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)».

Показатель «удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» рассчитан исходя из отношения потребленной электрической энергии при водоотведении к объему сточных вод.

Показатель «удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» рассчитан исходя из отношения потребления электрической энергии на уличное освещение к освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» нулевой в связи с тем, что высокоэкономичные по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортные средства, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием на территории Кондинского района отсутствует. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией» нулевой в связи с тем, что транспортные средства, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией  отсутствуют. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием»  нулевой в связи с тем, что транспортные средства, использующи природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием отсутствуют. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель «количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием» нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием отсутствуют. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива»  нулевой в связи с тем, что транспортные средства, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива отсутствуют. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Показатель	«количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономным источником электрического питания, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отсутствуют. Источник информации: государственная информационная система «Энергоэффективность».

Источник информации: Росстат «О количестве проживающих на территории муниципального образования»

В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и водоснабжения, в связи с введением уровня платы.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – Прогноз СЭР) предусмотрено поэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2017 году уровень платы граждан за оказываемую услугу по теплоснабжению, сложится в размере:

по городскому поселению Мортка – 74,24%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2017 году составит 25,76 %;

по сельскому поселению Леуши – 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2017 году составит 11,18%.

В 2018 году уровень платы граждан за оказываемую услугу по теплоснабжению, сложится в размере:

по городскому поселению Мортка – 74,24%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2018 году составит 25,76%;

по сельскому поселению Леуши – 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2018 году составит 11,18%.

В 2019 году уровень платы граждан за оказываемую услугу по теплоснабжению, сложится в размере:

по городскому поселению Мортка – 74,24%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2019 году составит 25,76%;

по сельскому поселению Леуши – 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2019 году составит 11,18%.

В  2020 году уровень платы граждан за оказываемую услугу по теплоснабжению прогнозируется на уровне 2019 года.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения

Согласно Прогнозу СЭР предусмотрено поэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2017 году по городскому поселению Луговой составит 92,01%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2017 году составит 7,99 %.

В 2018 году по городскому поселению Луговой составил 92,01 %, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2018 году составит 7,99 %.

В 2019 году по городскому поселению Луговой составил 92,01%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2019 году составит 7,99 %.

В  2020 году уровень платы граждан за оказываемую услугу по водоснабжению прогнозируется на уровне 2019 года.

Для финансового оздоровления ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям (включая концессионеров), оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также возмещение недополученных доходов по услуге водоснабжение, связанные с эксплуатацией уличных водоразборных колонок.

В плане программы расчет субсидии выполнен исходя из статистики показателей за предыдущие годы по стоимости и расходу топлива, выработки тепловой энергии, потребления электрической энергии. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»данные показатели должны быть утверждены на уровне субъекта Российской Федерации, то есть приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Раздел 3 Обобщенная характеристика программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 2 (приложение2).

3.1. Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

3.2. В соответствии с подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.01 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» предусматривается с целью строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры: котельных, водоочистных сооружений, канализационно-очистных сооружений, сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и других объектов.

Мероприятие 1.02 «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью снижения объема ветхих инженерных сетей и предоставления качественных услуг потребителям.

Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района» предусматривается в целях предоставления субсидии организациям для обеспечения бесперебойной услугой теплоснабжения потребителей Кондинского района, создания условий для устойчивой работы организаций.

Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» предусматривается в целях предоставления субсидии организациям для обеспечения бесперебойного предоставления потребителям Кондинского района услуг водоснабжения и водоотведения, а также создание условий для устойчивой работы организаций.

Мероприятие 1.05 «Капитальный ремонт (с заменой) оборудования котельных» предусматривается с целью замены оборудования (котлов, тягодутьевого оборудования, сетевых насосов), отслужившего свой срок эксплуатации, морально устаревшего оборудования на современное, менее энергоемкое.

Мероприятие 1.06 «Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие 1.07 «Капитальный ремонт (с заменой) оборудования систем водоснабжения, водоотведения» предусматривается с целью замены оборудования, отслужившего свой срок эксплуатации, морально устаревшего оборудования на современное, менее энергоемкое.

3.3. В соответствии с подпрограммой 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (подпрограмма 2 автономного округа) предполагается реализация следующего мероприятия:

Мероприятие 2.01 «Благоустройство придомовых территорий» предусматривается с целью обеспечения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятие 2.02. «Благоустройство территорий населенных пунктов» предусматривается с целью оказания финансового содействия муниципальным образованиям района в обеспечении благоустройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам.

В соответствии с подпрограммой 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы) за поставляемые ресурсы:

Мероприятие 3.01 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» предусматривается в целях возмещения экономически обоснованных затрат организации, возникающих в связи с реализацией населению сжиженного газа.

Мероприятие 3.02 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам» предусматривается в целях возмещения экономически обоснованных затрат организации, возникающих в связи с реализацией электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам.

Мероприятие 3.03 «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» предусматривается в целях возмещения нормативных затрат, связанных с реализацией электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения льготным категориям потребителей Кондинского района по тарифам на электрическую энергию зоны централизованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие 3.04 «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» предусматривается в целях предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям для обеспечения бесперебойного предоставления населению Кондинского района услуг теплоснабжения, а также создание условий для устойчивой работы организаций.

Мероприятие 3.05. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» предусматривается в целях предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям для обеспечения бесперебойного предоставления населению Кондинского района услуг водоснабжения и водоотведения, а также создание условий для устойчивой работы организаций.

3.4. В соответствии с подпрограммой 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (подпрограмма 6 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 4.01 «Модернизация и реконструкция котельных» предусматривается в целях повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов и планируется к реализации в рамках разработанных схем теплоснабжения с привлечением организациями коммунального комплекса дополнительных кредитных и иных внебюджетных финансовых ресурсов.

Мероприятие 4.02 «Проведение информационно-просветительской работы о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусмотрено для повышения сознательности сотрудников, побуждения к более экономному потреблению коммунальных ресурсов.

Мероприятие 4.03 «Разъяснительная работа среди руководителей муниципальных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов» предусмотрено для популяризации заключения энергосервисных контрактов с целью обеспечения ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% от объема фактически потребленного в 2009 году.

Мероприятие 4.04 «Мониторинг потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Кондинского района» предусмотрено для наблюдения за темпами снижения/роста потребления энергетических ресурсов.

Мероприятие 4.05 «Мероприятия, направленные на уменьшение потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода) в муниципальных учреждениях» позволит экономить потребляемые энергетические ресурсы в муниципальных учреждениях Кондинского района.

Мероприятие 4.06 «Мероприятия по популяризации энергосбережения и энергоэффективности среди населения предусматривается для повышения сознательности собственников многоквартирных домов, побуждения к более экономному потреблению коммунальных ресурсов.

Мероприятие 4.07 «Мероприятия, направленные на уменьшение потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода) в многоквартирных домах» приведут жилищный фонд к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям.

Мероприятие 4.08 «Проведение энергоаудита» предусмотрено с целью определения, насколько эффективны энергетические затраты муниципальных учреждений, что является причиной неэффективных затрат и как их устранить в сжатые сроки и за минимальные денежные средства.

Мероприятие 4.09 «Разработка и реализация программы энергосбережения  в предприятиях жилищно-коммунального комплекса» предусмотрено с целью формирования комплексного подхода к энергосбережению и исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие 4.10 «Проведение иформационно-просветительской работы о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде» предусмотрено для повышения сознательности пользователей коммунальных услуг, побуждения к более экономному потреблению коммунальных ресурсов.

Мероприятие 4.11 «Мероприятия, направленные на уменьшение потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода) в жилом фонде», позволит экономить потребляемые энергетические ресурсы.

3.5. В соответствии с подпрограммой 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (подпрограмма 7 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 5.01 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» направлено на научное обоснование принимаемых решений по развитию теплового комплекса, водоснабжения и водоотведения Кондинского района.

Мероприятие 5.02 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» направлено на научное обоснование принимаемых решений по развитию теплового комплекса Кондинского района.

Мероприятие 5.03 «Обеспечение организации деятельности по исполнению муниципальной программы» предусматривается в целях обеспечения организации деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Раздел 4 Механизм реализации Муниципальной программы.

Механизм реализации Муниципальной программы основан на принципе софинансирования мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств Кондинского района, автономного округа и внебюджетных источников (спонсорская помощь, кредитные ресурсы и т.п.)

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района является ответственным исполнителем программы, осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы.

Соисполнителями Муниципальной программы являются:

Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта, администрация Кондинского района (муниципальное казенное учреждение «Управление материально- технического обеспечения органов местного самоуправления Кондинского района»).

В срок не позднее 30 числа отчетного месяца муниципальное учреждение управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений, предприятия жилищно-коммунального комплекса,  управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта, администрация Кондинского района (муниципальное казенное учреждение «Управление материально- технического обеспечения органов местного самоуправления Кондинского района») направляют в управление жилищно-коммунального хозяйства сводный отчет об исполнении муниципальной программы, составленный на основании отчетов своих подведомственных учреждений на бумажном и электронном носителях.

Так же реализация мероприятий осуществляется при софинансировании бюджета Кондинского района и бюджета автономного округа в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы».

Объемы финансирования выполнения программных мероприятий в процессе реализации Муниципальной программы ежегодно уточняются с внесением соответствующих корректировок в данную программу.

Муниципальный заказчик – ответственный исполнитель Муниципальной программы (далее – Ответственный исполнитель) в процессе ее реализации:

- организует и координирует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации, на основании предложений муниципальных заказчиков;

- осуществляет контроль выполнения сетевых планов-графиков и хода реализации Муниципальной программы в целом;

- координирует работу по подготовке предложений по корректировке Муниципальной программы;

- осуществляет оценку целевых показателей реализации Муниципальной программы в целом;

- предоставляет ежеквартально отчет о ходе реализации Муниципальной программы в комитет экономического развития администрации Кондинского района в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Кондинского района.

Ответственный исполнитель в своей деятельности, помимо органов, осуществляющих контроль выполнения Муниципальной программы, взаимодействует с:

- органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района;

- организациями с муниципальным участием и с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- региональными контрольно-надзорными органами, органами статистической отчетности, органами местного самоуправления и иными муниципальными органами местной власти, наделенными соответствующими полномочиями в области охраны окружающей среды.

Структурные подразделения администрации Кондинского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района организуют работу по реализации Муниципальной программы в соответствии со своими полномочиями, законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Кондинский район.

Соисполнители Муниципальной программы в установленные сроки:

- осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам средств реализации мероприятий Муниципальной программы;

- осуществляют выполнение сетевых планов-графиков и хода реализации Муниципальной программы в подведомственных учреждениях (организациях);

- осуществляют мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий;

- предоставляют отчеты о ходе реализации Муниципальной программы Ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;

- разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в Муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю Муниципальной программы с приложением документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.

Ответственный исполнитель рассматривает предложения по корректировке Муниципальной программы в целом или отдельных ее разделов и формирует сводный документ по ее корректировке.

В целях выполнения вышеуказанных функций ответственный исполнитель направляет предложения на рассмотрение рабочей группы по реализации Муниципальных программ.

Корректировка Муниципальной программы производится по мере необходимости.

В период до внесения изменений в Муниципальную программу выполнение мероприятий осуществляется по согласованным и утвержденным планам.

В целях эффективного взаимодействия Ответственного исполнителя с органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района заключаются соглашения, определяющие порядок их взаимодействия в рамках реализации Государственной и Муниципальной программ, в которых предусматривается:

- представление ответственному исполнителю утвержденных муниципальных программ, мероприятий, а равно сетевых планов-графиков выполнения программных мероприятий;

- предоставление Ответственному исполнителю информации по текущему состоянию жилищно-коммунального комплекса населенных пунктов и муниципального образования в целом в рамках полномочий органов местного самоуправления;

- представление Ответственному исполнителю информации о выполнении программных мероприятий, в том числе о сроках, исполнителях, механизмах и результатах выполнения программных мероприятий и т.п.

Срок действия таких соглашений должен соответствовать срокам реализации Государственной и Муниципальной программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Аналогичные соглашения необходимы, в случае выполнения на эксплуатируемых объектах мероприятий программы за счет средств бюджета, заключить с организациями с муниципальным участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в целях представления информации о реализации собственных программ в области жилищно-коммунального комплекса.

В процессе реализации Муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.

При реализации Муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что соответственно сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации государственной программы. Такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации государственной программы.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

а) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных государственной программой (развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения. Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности и законодательной инициативы;

б) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные, которые могут привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств:

- риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей;

- риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы;

- риск, связанный с большим числом участников реализации Муниципальной программы.

Управление данными рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

в) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприятий Муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов Российской Федерации и автономного округа. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации Муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

# Перечень возможных рисков при реализации Муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов |
| 2 | Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса | активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений |
| 3 | Недостаточное привлечение инвестиций в жилищно- коммунальный комплекс | обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию; предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по заемным средствам для реализации инвестиционных проектов |
| 4 | Недостаточная координация и взаимодействие государственных и муниципальных органов по управлению жилищно- коммунальным комплексом | усиление координации и взаимодействия государственных и муниципальных органов исполнительной власти, в том числе посредством проведения совещаний; - повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности |

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:

Мероприятие 1.01 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» - соисполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Мероприятие 1.02 «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» - в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, а так же в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том  числе с применением композитных материалов, организациям жилищно-коммунального комплекса, пользователям муниципального имущества муниципального образования Кондинский район» до 01 июня 2017 года.

Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, пользователяммуниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района»- ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района» предусматривается в целях обеспечения бесперебойной услугой теплоснабжения потребителей Кондинского района, создание условий для устойчивой работы организаций коммунального комплекса.

Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» - ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» предусматривается в целях обеспечения бесперебойного предоставления потребителям Кондинского района услуг водоснабжения и водоотведения, а также создания условий для устойчивой работы организаций коммунального комплекса.

Мероприятие 1.05 «Капитальный ремонт (с заменой) оборудования котельных» - ответственным исполнителем муниципальной программы – ответственным исполнителем муниципальной программы в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, а так же в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по проведению капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду организациям жилищно-коммунального комплекса, пользователям муниципального имущества муниципального образования Кондинский район» до 01 июня 2017 года.

Мероприятие 1.06 «Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» - ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материально-технических ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» - ответственным исполнителем муниципальной программы в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Мероприятие 1.07 «Капитальный ремонт (с заменой) оборудования систем водоснабжения, водоотведения» - ответственным исполнителем муниципальной программы в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, а так же в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по проведению капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду организациям жилищно-коммунального комплекса, пользователям муниципального имущества муниципального образования Кондинский район» до 01 июня 2017 года.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:

Мероприятие 2.01 «Благоустройство придомовых территорий» - соисполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Мероприятие 2.02 «Благоустройство территорий населенных пунктов» - соисполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:

Мероприятие 3.01 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» – ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с порядком, приведенным в приложении 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономной округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 423-п.

Мероприятие 3.02 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам» – ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономной округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года№ 423-п.

Мероприятие 3.03 «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» – ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии вцелях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения».

Мероприятие 3.04 «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» – ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим потребителям услуги теплоснабжения».

Мероприятие 3.05. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» – ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения».

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:

Мероприятие 4.01 «Модернизация и реконструкция котельных» - инвестором за счет привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий 4.02 – 4.11 подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на условиях Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с Таблицей 2 (приложение 2).

Реализация мероприятий подпрограммы 5 осуществляется:

Мероприятие 5.01 «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» - ответственным исполнителем муниципальной программы в рамкахФедерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Мероприятие 5.02 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» - ответственным исполнителем муниципальной программы в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,112 км), км | 69,747 | 63,441 | 57,136 | 50,830 | 44,525 | 44,525 |
| 2 | Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км), км | 75,142 | 66,472 | 57,803 | 49,133 | 40,464 | 40,464 |
| 3 | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой на 11,1 %, % | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,60% |
| 4 | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования, % | 24 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км), км | 14,6 | 12,607 | 10,615 | 8,622 | 6,630 | 6,630 |
| 6 | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов, % | 3,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 7 | Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации, % | 30,4 | 3,24 | 3,24 | 5,4 | 0 | 18,52 |
| 8 | Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены, % | 85 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 0 | 100 |
| 9 | Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 77,00 | 77,20 | 77,30 | 77,40 | 77,50 | 77,60 |
| 12 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 71,00 | 71,20 | 71,30 | 71,40 | 71,50 | 71,60 |
| 13 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/кв.м | 64,40 | 64,30 | 64,20 | 64,20 | 64,10 | 64,10 |
| 17 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкалл/кв.м | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 19 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации, руб./год энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, руб./год | 0,00 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 |
| 22 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 23 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкалл/кв.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 24 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 25 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/кв.м | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
| 27 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 30 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т/Гкалл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т/Гкалл | 198,72 | 198,72 | 198,72 | 198,72 | 198,72 | 198,72 |
| 32 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт*ч/Гкалл | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
| 33 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 |
| 34 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 35 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт*ч/куб.м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 36 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт*ч/куб.м | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 37 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/кв.м | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 38 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоочистные соотружения п. Леуши | 200 м3/сут. | 2019 год | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа, бюджет Кондинского района |