# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2009 года                                                                                      № 502

пгт.Междуреченский

Об утверждении планов реализации

генеральных планов муниципального

образования городское поселение Луговой

и муниципального образования сельское

поселение Половинка Кондинского района

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района, в соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.	Утвердить план реализации генерального плана муниципального образования сельское поселение Половинка Кондинского района (приложение 1).

2.	Утвердить план реализации генерального плана муниципального образования городское поселение Луговой Кондинского района (приложение 2).

3.	Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (Л.В.Фильченко) своевременно вносить изменения в планы реализации генеральных планов муниципальных образований городское поселение Луговой и сельское поселение Половинка Кондинского района в связи с подготовкой и принятием местного бюджета на очередной финансовый год.

4.	Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Кондинского района 	   					       О.И.Туганова

лг С\Рабочий стол\Постановления 2009

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 04.06.2009 № 502

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛОВИНКА НА 2009-2011 ГОДЫ

1. Введение

1.1.	Программа реализации генерального плана муниципального образования сельское поселение Половинка на 2009-2011 годы разработана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, федеральным регламентом для муниципальных программ и учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1.1.	Проект Стратегии социально-экономического развития округа до 2020 года.

1.1.2.	«Проектирование и строительство инженерных сетей».

1.1.3.	«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы.

1.1.4.	«Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2006-2010 годы.

1.1.5.	«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2008-2010 годы.

1.1.6.	«Доступное жилье - молодым».

1.1.7.	«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания».

1.1.8.	Проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

1.2.	План реализации генерального плана содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом муниципального образования сельское поселение Половинка в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития поселения.

1.3.	План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период с 2009 по 2011 годы:

1.3.1.	Обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилого фонда.

1.3.2.	Увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования и строительство мини завода по производству строительных материалов.

1.3.3.	Создание условий для комплексного освоения территорий.

1.3.4.	Строительство лесо и рыбоперерабатывающих предприятий.

1.3.5.	Формирование общественного центра поселка с высоким уровнем социально - бытового культурно - досугового обслуживания, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям.

1.3.6.	Строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство поселковых территорий отвечающих потребностям развития поселка.

1.3.7.	Упорядочение планировочной структуры жилых районов и производственно-складских территорий.

1.3.8.	Вовлечение новых территорий в жилищное строительство.

1.3.9.	Формирование резервного фонда поселковых земель.

1.4.	Программа экономического и социального развития Кондинского района                                       на 2008-2012 годы разработана в соответствии с федеральным регламентом для муниципальных программ, учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (стратегии социально-экономического развития округа                                  до 2020 года, концепции, отраслевых и сводного тома схемы развития и размещения производственных сил округа до 2020 года, Программы экономического и социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2010 годы), проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

Согласно этой программе на территории муниципального образования сельское поселение Половинка генеральным планом предусмотрено:

1.4.1.	Строительство лесоперерабатывающего завода.

1.4.2.	Строительство минизавода строительных материалов.

1.4.3.	Строительство этно-центра.

1.4.4.	Создание фирмы местного туроператора

1.4.5.	Строительство сельского дома культуры.

1.4.6.	Строительство пункта приемки рыбы и дикоросов.

1.4.7.	Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием Урай-Половинка (23 км).

1.4.8.	Для обеспечения водоснабжением жителей поселка проектом генерального плана предусмотрено строительство хозяйственно-питьевого водопровода, двух артезианских скважин, водопроводной станции очистки воды производительностью 600м3/сутки, двух резервуаров чистой воды по 200 м3 каждый, насосной станции второго подъема.

1.4.9.	Генеральным планом газоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, программой газоснабжения, разработанной до 2010 года и схемой газификации Кондинского района, предусмотрено осуществить газификацию поселка Половинка газом от магистрального газопровода высокого давления. Поселок может быть газифицирован отводом газопровода диаметром 89 мм, длиной 42 км от г.Урай.

1.4.10.	Генеральным планом также предусмотрено строительство блочных канализационных очистных сооружений (КОС) биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью 700 м3/сутки.

1.4.11.	Для теплоснабжения новых микрорайонов правой части поселка необходимо строительство новой котельной мощностью 3,4 МВт/ч.

1.4.12.	Для улучшения экологической обстановки в муниципальном образовании сельское поселение Половинка планируется строительство нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО), со специально оборудованной биотермической ямой для захоронения трупов животных и биологических отходов.

1.5.	План реализации генерального плана содержит мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета.

1.6.	Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию генерального плана муниципального образования сельского поселения Половинка, за счет средств окружного бюджета, за счет внебюджетных источников, а также подготовка документации по планировки территорий для размещения таких объектов включаются в план реализации генерального плана после утверждения соответствующего бюджета или инвестиционных программ на очередной плановый период.

1.7.	Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района обеспечивает своевременное исполнение мероприятий Плана реализации генерального плана всеми уполномоченными органами местного самоуправления, а так же своевременное внесение в него изменений и дополнений.

Изменения и дополнения в План реализации генерального плана вносится ежегодно после утверждения местного бюджета, а также при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в План реализации генерального плана вносятся так же при изменении генерального плана муниципального образования сельское поселение Половинка, утверждении федеральных, областных, окружных целевых программ, содержащие положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

2. Сроки подготовки документов по планировке территории для размещения

объектов капитального строительства местного значения муниципального

образования сельское поселение Половинка

| № | Наименование территории, на которые готовятся документы по планировке и межеванию | Начало разработки документа (год) | Окончание разработки документа (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект планировки и межевания индивидуальной жилой застройки в районе улицы Восточной | 2009 | 2010 |
| 2 | Проект планировки и межевания территории западной части п.Половинка (район улицы Пихтовая) | 2010 | 2011 |
| 3 | Проект межевания застроенной территории п.Половинка | 2011 | 2012 |

Согласно программе подготовки документов по планировке территорий населенных пунктов Кондинского района, утвержденной решением Думы Кондинского района от 16.10.2008 № 659 «Об утверждении программы подготовки документов по планировке территорий населенных пунктов Кондинского района на 2009-2020 годы. О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 14.09.2006 №185 и решение Думы Кондинского района от 26.12.2006 №294».

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения муниципального образования

сельское поселение Половинка

| № | Наименование объекта | Сроки проектирования |  | Сроки строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство: 2 жилых дома |  | 2008 |  | 2009-2010 |
| 2 | Детский сад |  | 2008 |  | 2010-2013 |

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана муниципального образования сельское поселение Половинка на 2009-2011 годы

4.1.	Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Половинка, исходя из анализа существующего положения, намечен комплекс мероприятий, направленных на решение основных проблем, сдерживающих развитие поселения. В первую очередь это относится к инженерной и, особенно, к транспортной инфраструктуре, так как дальнейшее развитие поселка, его инвестиционная привлекательность, качество жизни населения напрямую зависят от комплексного инженерного обеспечения, и наличия развитой транспортной инфраструктуры.

4.2.	Для обеспечения жизнедеятельности поселения, его устойчивого экономического развития, социальной привлекательности, создания новых рабочих мест необходимо решить следующие приоритетные задачи:

4.2.1.	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем.

4.2.2.	Улучшение состояния дорожно-уличной сети, повышение транспортной доступности территорий.

4.2.3.	Обеспечение населения объектами образования, культурно-бытового обслуживания.

4.2.4.	Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания.

4.2.5.	Развитие системы спортивных сооружений, зон отдыха.

4.2.6.	Обеспечение безопасности проживания.

4.3.	Исходя из поставленных задач определен перечень первоочередных объектов, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников:

4.3.1.	Строительство лесоперерабатывающего завода.

4.3.2.	Строительство минизавода строительных материалов.

4.3.3.	Строительство этно-центра.

4.3.4.	Создание фирмы местного туроператора

4.3.5.	Строительство сельского дома культуры.

4.3.6.	Строительство пункта приемки рыбы и дикоросов.

4.3.7.	Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием Урай-Половинка (23 км).

4.3.8.	Строительство котельной, производительностью 3,4 МВ т/час.

4.4.	Общая сумма затрат за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий, включенных в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Половинка на 2009-2011 годы составляет 27661 тысяч рублей.

Конкретные объемы и источники финансирования объектов будут определены при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.

4.5.	Реализация мероприятий, определенных Генеральным планом поселения позволит совершенствовать инженерную инфраструктуру, повысить качество и комфортность проживания жителей поселения, улучшит экологическую ситуацию, создаст новые рабочие места, даст возможность дальнейшего устойчивого развития муниципального образования сельское поселение Половинка.

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 04.06.2009 № 502

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВОЙ НА 2009-2011 ГОДЫ

1. Введение

1.1.	Программа реализации генерального плана муниципального образования городское поселение Луговой на 2009-2011 годы разработана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, федеральным регламентом для муниципальных программ и учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1.1.	Проект Стратегии социально экономического развития округа до 2020 года.

1.1.2.	«Проектирование и строительство инженерных сетей».

1.1.3.	«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы.

1.1.4.	«Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2006-2010 годы.

1.1.5.	«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2008-2010 годы.

1.1.6.	«Доступное жилье - молодым».

1.1.7.	«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания».

1.1.8.	Проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

1.2.	План реализации генерального плана содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом муниципального образования городского поселения Луговой в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития поселения.

1.3.	План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период с 2009 по 2011 годы:

1.3.1.	Обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилого фонда;

1.3.2.	Увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования.

1.3.3.	Создание условий для комплексного освоения территорий.

1.3.4.	Формирование общественного центра поселка с высоким уровнем социально-бытового, культурно-досугового обслуживания, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям.

1.3.5.	Строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство поселковых территорий, отвечающих потребностям развития поселка.

1.3.6.	Упорядочение планировочной структуры жилых районов и производственно-складских территорий.

1.3.7.	Вовлечение новых территорий в жилищное строительство.

1.3.8.	Формирование резервного фонда поселковых земель.

1.4.	Программа экономического и социального развития Кондинского района на 2008-2012 годы разработана в соответствии с федеральным регламентом для муниципальных программ, учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Стратегии социально-экономического развития округа до 2020года, концепции отраслевых и сводного тома Схемы развития и размещения производственных сил округа до 2020 года, Программы экономического и социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2010 годы), проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

Согласно этой программе на территории муниципального образования городское поселение Луговой генеральным планом предусмотрено:

1.4.1.	Строительство котельной, производительностью 15 МВт/час.

1.4.2.	Создания круглогодичного санатория на базе лагеря отдыха «Юбилейный».

1.4.3.	Строительство плавательного бассейна и второй очереди лагеря «Юбилейный».

1.4.4.	Строительство школы и детского сада.

1.4.5.	Строительство участковой больницы.

1.4.6.	Строительство сельского дома культуры.

1.4.7.	Строительство пункта приемки рыбы и дикоросов.

1.4.8.	Строительство автомобильной дороги Луговой - Междуреченский (8 км).

1.4.9.	Для обеспечения   водоснабжением жителей поселка проектом   генерального плана предусмотрено строительство хозяйственно-питьевого водопровода, водопроводной станции очистки воды производительностью 600м3/сутки, двух резервуаров чистой воды по 200 м3 каждый, насосной станции второго подъема.

1.4.10.	Генеральным планом газоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, программой газоснабжения, разработанной до 2010 года и схемой газификации Кондинского района, предусмотрено осуществить газификацию поселка Луговой газом от Красноленинского газоперерабатывающего завода. Поселок может быть газифицирован отводом газопровода диаметром 114 мм, длиной 19 км от села Леуши.

1.4.11.	Генеральным планом также предусмотрено строительство блочных канализационных очистных сооружений биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью         500 м3/сутки, с последующим выпуском в болота.

1.4.12.	Генеральным планом предусмотрено строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) площадью 5,3 га, в пределах территории полигона предусматривается строительство специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов.

1.5.	План реализации генерального плана содержит мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета.

1.6.	Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию генерального плана муниципального образования городское поселение Луговой за счет средств окружного бюджета, за счет внебюджетных источников, а также подготовка документации по планировке территорий для размещения таких объектов включаются в план реализации генерального плана после утверждения соответствующего бюджета или инвестиционных программ на очередной плановый период.

1.7.	Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района обеспечивает своевременное исполнение мероприятий плана реализации генерального плана всеми уполномоченными органами местного самоуправления, а так же своевременное внесение в него изменений и дополнений.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносится ежегодно после утверждения местного бюджета, а также при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся так же при изменении генерального плана муниципального образования городское поселение Луговой, утверждении федеральных, областных, окружных целевых программ, содержащие положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

2. Сроки подготовки документов по планировке территории для размещения

объектов капитального строительства местного значения муниципального

образования городское поселение Луговой

| Наименование территории, на которые готовятся документы по планировке и межеванию | Начало разработки документа (год) | Окончание разработки документа (год) |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки в районе ул.Лесников, Новая | 2011 | - |

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения муниципального образования

городское поселение Луговой

| № | Наименование объекта | Сроки проектирования | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство: ул.Кирова, 15 ул.Кирова, 50 ул.Некрасова, 13 ул.Просвещение, 6 | 2008 2008 2008 2008 | 2009 2009 2009 2010 |
| 2 | Школа - детский сад | 2007-2008 | 2009-2012 |
| 3 | Сельский дом культуры | 2009-2010 | 2011-2013 |
| 4 | Спортивный центр с плавательным бассейном | 2008 | 2010-2012 |
| 5 | Участковая больница | 2009 | 2010-2012 |

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана муниципального образования городское поселение Луговой на 2009-2011 годы

4.1.	Генеральным планом муниципального образования городское поселение Луговой, исходя из анализа существующего положения, намечен комплекс мероприятий, направленных на решение основных проблем, сдерживающих развитие поселения. В первую очередь это относится к инженерной и особенно к транспортной инфраструктуре, так как дальнейшее развитие поселка, его инвестиционная привлекательность, качество жизни населения напрямую зависят от комплексного инженерного обеспечения, и наличия круглогодичной транспортной инфраструктуры.

4.2.	Для обеспечения жизнедеятельности поселения, его устойчивого экономического развития, социальной привлекательности, создания новых рабочих мест необходимо решить следующие приоритетные задачи:

4.2.1.	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем.

4.2.2.	Улучшение состояния дорожно-уличной сети, повышение транспортной доступности территорий.

4.2.3.	Обеспечение населения объектами образования, культурно-бытового обслуживания.

4.2.4.	Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания.

4.2.5.	Развитие системы спортивных сооружений, зон отдыха.

4.2.6.	Обеспечение безопасности проживания.

4.3.	Исходя из поставленных задач определен перечень первоочередных объектов, строительство которых осуществится с привлечением средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников:

4.3.1.	Строительство котельной производительностью 15 МВт/час.

4.3.2.	Расширение площадей лагеря отдыха «Юбилейный» - создание круглогодичного санатория на базе «Юбилейного».

4.3.3.	Строительство плавательного бассейна и второй очереди лагеря «Юбилейный».

4.3.4.	Строительство школы и детского сада.

4.3.5.	Строительство участковой больницы.

4.3.6.	Строительство сельского дома культуры.

4.4.	Общая сумма затрат за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий, включенных в генеральный план муниципального образования городское поселение Луговой на 2009-2011 годы составляет 76613 тысяч рублей.

Конкретные объемы и источники финансирования объектов будут определены при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.

4.5.	Реализация мероприятий, определенных генеральным планом поселения позволит совершенствовать инженерную инфраструктуру, повысить качество и комфортность проживания жителей поселения, улучшит экологическую ситуацию, создаст новые рабочие места, даст возможность дальнейшего устойчивого развития муниципального образования городского поселения Луговой.