Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 февраля 2014 года |  |  | № 306 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О мероприятиях  по предупреждению

негативных явлений, связанных

с половодьем в весенне-летний

период в 2014 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона                    от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, администрация Кондинского района постановляет:

1.Утвердить Мероприятия по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2014 года (приложение 1).

2.Утвердить состав оперативной группы на весенне-летний период для решения мероприятий весеннего паводка (приложение 2).

3.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, территориальными органами исполнительной власти, находящимися на территории Кондинского района:

3.1.Обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями.

3.2.Провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу готовности к паводковому периоду 2014 года.

4.Управлению гражданской защиты населения во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, другими заинтересованными территориальными органами исполнительной власти, находящимися на территории района (по согласованию):

4.1.Обеспечить своевременное осуществление мероприятий с привлечением сил и средств заинтересованных организаций.

4.2.Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.

4.3.Уточнить планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления.

4.4.Довести до сведения населения, городских и сельских поселений и организаций телефон муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района» в пгт.Междуреченский: 05, 42-1-12, 36-1-12, 33-1-12; обеспечить круглосуточный прием сообщений по указанным телефонам.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кондинского района.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

чт/Банк документов/Постановления 2014

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 14.02.2014 № 306

Мероприятия

по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В период паводковых вод организовать контроль за пунктами общественного питания, качеством питьевой воды, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания | в паводковый период | Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г.Урай и Кондинском районе (по согласованию) |
| 2. | Организовать сбор и обобщение информации о прогнозе ледохода и уровней паводковых вод | в паводковый период | Управление гражданской защиты населения |
| 3. | Организовать проверку готовности администраций городских и сельских поселений к весеннему паводку | до 30 апреля 2014 года | Управление гражданской защиты населения |
| 4. | Обследовать гидротехнические сооружения, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30 апреля 2014 года | Главы городских и сельских поселений |
| 5. | Организовать работу по своевременному вывозу с территорий поселений снега, очистке водопропускных труб | до 30 апреля 2014 года | Главы городских и сельских поселений |
| 6. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, озер, прохождения ледохода и паводка | в паводковый период | Главы городских и сельских поселений |
| 7. | В населенных пунктах, подверженных негативному воздействию паводковых вод, организовать проверку пунктов временного размещения населения | в паводковый период | Управление гражданской защиты населения |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 14.02.2014 № 306

Состав

оперативной группы на весенне-летний период для решения

мероприятий весеннего паводка

| Кабальнов С.В. | - начальник управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, руководитель оперативной группы |
| --- | --- |
| Бабкин Н.С. | - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» (по согласованию) |
| Давыдов И.В. | - начальник отдела Министерства внутренних дел по Кондинскому району (по согласованию) |
| Упоров Н.Е. | - директор муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района |
| Черняков В.А. | - начальник отдела по транспорту комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района |