Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12 февраля 2016 года |  |  | № 280 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на 2016-2018 годы

В целях выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Уставом Кондинского района, администрация Кондинского района постановляет:

- Утвердить  План  мероприятий  («дорожную  карту»)  по  обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территориях городских и сельских поселений, входящих в состав Кондинского муниципального района на 2016-2018 годы (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль  за выполнением постановления  возложить  на заместителя главы района, курирующего вопросы комитета по управлению муниципальным имуществом.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2016

Приложение

к постановлению администрации района

от 12.02.2016 № 280

# План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению граждан земельными участками

# для индивидуального жилищного строительства на территориях городских и сельских поселений,

# входящих в состав Кондинского муниципального района (далее также – план мероприятий)

# на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» в части разработки и утверждения в установленном порядке необходимых градостроительных документов | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - УАиГ) | 2016 год |
| 2 | Корректировка и утверждение в установленном порядке схемы территориального планирования Кондинского района | УАиГ, органы местного самоуправления (далее - ОМС) городских и сельских поселений, комитеты и управления администрации Кондинского района | 2016 год |
| 3 | Корректировка и утверждение в установленном порядке генерального плана муниципального образования сельское поселение Леуши | УАиГ, ОМС сельского поселения Леуши | 2016 год |
| 4 | Корректировка и утверждение в установленном порядке генерального плана муниципального образования сельское поселение Шугур | УАиГ, ОМС сельского поселения Шугур | 2017 год |
| 5 | Разработка и утверждение в установленном порядке правил землепользования и застройки муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав Кондинского муниципального района | УАиГ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ), ОМС городских и сельских поселений | 2016 год |
| 6 | Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Содействие развитию застройке населенных пунктов Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», в части включения в программу необходимых мероприятий для формирования и подготовки земельных участков для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | 2016 -2017 годы по мере необходимости |
| 7 | Подготовка в установленном порядке карт (планов) границ населенных пунктов: с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Дальний и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | КУМИ | 2017 год |
| 8 | Подготовка в установленном порядке карт (планов) границ населенных пунктов: д. Шугур, с. Карым и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | КУМИ | 2018 год |
| 9 | Подготовка необходимых документов по передаче земель, находящихся в границах земель населенных пунктов и являющихся собственностью Российской Федерации в собственность муниципальных образований и осуществление в связи с этим необходимых мероприятий | ОМС городских и сельских поселений, КУМИ, УАиГ | 2016-2018 годы по мере готовности |
| 10 | Внесение изменений в программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах» с целью определения источников и объемов финансирования работ по инженерной подготовке (расширению) территории микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | КУМИ, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ) | 2016 год |
| 11 | Проведение конкурса по выбору подрядчика и проведение работ по вырубке древесины, раскорчевке и вертикальной планировке территории (расширение) микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | КУМИ, УАиГ, ОМС городского поселения Междуреченский, муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС) | 2016 год |
| 12 | Подготовка материалов и проведение конкурса по выбору подрядчика на проведение проектно-изыскательских работ по территории (расширение) микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | УАиГ, УЖКХ, МУ УКС, КУМИ | 2016 год |
| 13 | Определение подрядных организаций и проведение работ по инженерному обеспечению территории (расширение) микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | МУ УКС, УАиГ, ОМС городского поселения Междуреченский | 2017-2018 годы |
| 14 | Определение потребности в строительстве индивидуальных жилых домов по населенным пунктам | УАиГ, КУМИ, ОМС городских и сельских поселений | 2016 год |
| 15 | Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства и постановка их на государственный кадастровый учет | КУМИ, ОМС городских и сельских поселений | 2016-2018 годы по мере подготовки земельных участков |
| 16 | Формирование и ведение списка очередников, имеющих право и изъявивших желание на бесплатное получение в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ОМС городских и сельских поселений | 2016-2018 годы |
| 17 | Проведение инвентаризации земель в населенных пунктах района, с целью выявления неиспользуемых земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства | ОМС городских и сельских поселений, КУМИ, УАиГ | 2016-2017 годы |
| 18 | Подготовка и обеспечение земельных участков в населенных пунктах района необходимой инженерной инфраструктурой с целью последующего предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства | ОМС городских и сельских поселений, УЖКХ, МУ УКС, УАиГ, КУМИ | 2016-2018 годы |
| 19 | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на торгах и без торгов, их оценка в необходимых случаях, опубликование извещений, проведение аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельного участка, проведение государственной регистрации прав на земельные участки, выдача разрешений на строительство | ОМС городских и сельских поселений, КУМИ, УАиГ | 2016-2018 годы по мере необходимости |