Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 11 апреля 2016 года |  |  | № 587 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Кондинский район

В соответствии с требованиями федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Кондинский район, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Кондинский район (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января                        2016 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы отдела по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2016

Приложение

к постановлению администрации района

от 11.04.2016 № 587

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Кондинский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 июня 2016 года |
| 2 | Разработка и утверждение положения о Комиссии по обследованию улично-дорожной сети и муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Кондинский район | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 июня 2016 года |
| 3 | Разработка и издание постановления администрации Кондинского района «О порядке ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах муниципального образования Кондинский район» | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 мая 2016 года |
| 4 | Внесение информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах муниципального образования Кондинский район в порядке реализации части 2 статьи 39 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 мая 2016 года |
| 5 | Подготовка и подписание договор между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района и автотранспортными предприятиями, признанными победителями Отбора, на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа, частично или полностью оплачиваемых за счёт средств местного бюджета, в соответствии с законодательством, действовавшим до дня вступления в законную силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | в течение года |
| 6 | Разработка и утверждение Положения о проведении открытого конкурса на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 июня 2016 года |
| 7 | Разработка и утверждение Порядка проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществление перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 июня 2016 года |
| 8 | Развитие сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок: 2015 год - 8 действующих маршрутов регулярных пассажирских перевозок: - № 102 «Междуреченский - Леуши - Лиственичный» (по регулируемому тарифу); - № 103 «Междуреченский – до пр. берега реки Конда (Ямки) (по регулируемому тарифу); - № 104 «Междуреченский - Мортка» (по регулируемому тарифу); - № 105 «Междуреченский - Юмас» (по регулируемому тарифу); - № 109 «Междуреченский - Луговой» (по регулируемому тарифу); - № 110 «Междуреченский - Ягодный - Дальний (по регулируемому тарифу); - №115 «Междуреченский - Шугур (по регулируемому тарифу); - № 116 «Кондинское - Юмас - Ямки - Междуреченский» (по регулируемому тарифу); 2016-2017 годы - открытие новых маршрутов регулярных пассажирских перевозок (по мере необходимости). | Организации-перевозчики, отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | по мере необходимости |
| 9 | Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (в отношении регулярных пассажирских маршрутов осуществляемых по нерегулируемым тарифам) | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | после 11 января 2016 года, по мере необходимости |
| 10 | Проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществление перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ (в отношении регулярных пассажирских маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам) | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 января 2017 года |
| 11 | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 30 декабря 2013 года № 2865 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района» | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства (В.А. Черняков) | до 01 августа 2016 года |