Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 06 июля 2017 года |  |  | № 953 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кондинский район

В целях исполнения пункта 2 Протокола заседания в режиме видеоконференцсвязи заседания Штаба по вопросам реализации тарифной политики и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 марта 2017 года администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кондинского района (приложение).

2. Ответственным исполнителям администрации Кондинского района ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным периодом, предоставлять  в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района информацию о реализации плана мероприятий  по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих  регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кондинского район.

3. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы управления жилищно-коммунального хозяйства.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2017

Приложение

к постановлению администрации района

от 06.07.2017 № 953

План мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Смета затрат | Ожидаемый результат |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Орган местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
| 1.1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Экспертиза расчетов, представленных организациями коммунального комплекса нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы теплоснабжения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период в разрезе территорий | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 год. | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2. Комитет экономического развития администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.2. | Контроль проведения переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Контроль расчетов амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки по основным средствам находящихся на балансе организаций коммунального комплекса в организациях коммунального комплекса | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 год, получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис»до 30.03.2018. |
| 1.1.3. | Контроль ведения раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в организациях коммунального комплекса в соответствии с п. 10 Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2. Контрольно-счетная палата администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.4. | Согласование предложений об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | 1.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.5. | Согласование обращения организаций коммунального комплекса в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.6. | Согласование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.7. | Согласование в составе «обосновывающих материалов» затрат на проведение работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организациям коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2. МУ «Управление капитального строительства администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.8. | Контроль, организаций коммунального комплекса при заключении концессионных соглашений, установления долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов | 1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, 3. Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района |  | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.1.9. | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета на источниках теплоснабжения до 100% от общего количества. |  | ООО «МКС» ООО «Коммунэнерго» ОАО «Теплоэнергия» ООО «ТНКВитаПлюс» |  | гп. Мортка до 01.10.2017; гп. Мулымья до 01.10.2017; гп.Шугур до 01.10.2017; сп. Половинка до 01.10.2017; |
| 1.1.10. | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета на вводах абонентов до 100% от общего количества (с учетом технической возможности). |  | Собственники помещений, 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 1.1.11. | Проведение внеплановых выездных независимых проверок показаний приборов учета теплоснабжения (до 10% потребителей, оснащенных приборами учета) |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 1.1.12. | Проведение регулярного обследования по выявлению несанкционированного разбора сетевой воды из системы отопления, бездоговорного потребления тепловой энергии |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 1.1.13. | Проведение ежегодной наладки тепловых сетей (в соответствии с ОСТ 36-68-82 «Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения»): |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 1.1.14. | Актуализация Схем теплоснабжения муниципальных образований |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |  |  |
| 1.1.15. | Проведение технического обследования (инструментального контроля) и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования актуальной технической документации о фактических характеристиках и состоянии объектов системы ТС |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 1.1.16. | При актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований для отдаленных потребителей и районов с малой плотностью рассмотреть альтернативные варианты с локальными источниками теплоснабжения |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |  |  |
| 1.1.17. | Оформление и предоставление в адрес ГП АО «ТЭК» актов согласования уровня аварийной и (или) технологической брони |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3.ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5.ООО «МКС» 6.ООО «Жилкомсервис 7. ООО «ТНК Вита Плюс» |  |  |
| 1.2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Экспертиза расчетов, представленных организациями коммунального комплекса нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы теплоснабжения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период в разрезе территорий | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 год |  | 1.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, 2.Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.2. | Контроль проведения переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Контроль расчетов амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки по основным средствам находящихся на балансе организаций коммунального комплекса в организациях коммунального комплекса | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 г., получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.3. | Контроль ведения раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в организациях коммунального комплекса в соответствии с п. 10 Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Контрольно-счетная палата администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.4. | Согласование предложений об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.5. | Согласование обращения организаций коммунального комплекса в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.6. | Согласование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.7. | Согласование в составе «обосновывающих материалов» затрат на проведение работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организациям коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, МУ «Управление капитального строительства администрации Кондинского района» | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.2.8. | Контроль, организаций коммунального комплекса при заключении концессионных соглашений, установления долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Экспертиза расчетов, представленных организациями коммунального комплекса нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы теплоснабжения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период в разрезе территорий | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 года. |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.2. | Контроль проведения переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Контроль расчетов амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки по основным средствам находящихся на балансе организаций коммунального комплекса в организациях коммунального комплекса | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 г., получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.3. | Контроль ведения раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в организациях коммунального комплекса в соответствии с п. 10 Постановления Правительства № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Контрольно-счетная палата администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.4. | Согласование предложений об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.5. | Согласование обращения организаций коммунального комплекса в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.6. | Согласование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования организаций коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6.ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.7. | Согласование в составе «обосновывающих материалов» затрат на проведение работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организациям коммунального комплекса | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, МУ «Управление капитального строительства администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 1.3.8. | Контроль, организаций коммунального комплекса при заключении концессионных соглашений, установления долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района | 1. ООО «ККП» до 20.12.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 27.12.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 30.01.2018. 4. ООО «Коммунэнерго» до 15.02.2018. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 05.04.2017; гп. Луговой - до 20.03.2018; сп. Леуши - до 20.03.2018; сп. Мулымья - до 20.03.2018; гп. Куминский - до 20.12.2018; гп. Мортка - до 30.03.2018. 6. ООО «Жилкомсервис» до 30.03.2018. |
| 2. Организации коммунального комплекса, оказывающие населению коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 2.1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение расчета (экспертиза) нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы теплоснабжения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 г. |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6.ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.2. | Проведение переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Расчет амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 год, получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.3. | Организация и ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с п. 10 Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6.ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.4. | Формирование предложения об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6.ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.5. | Подготовка обращения в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.6. | Формирование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.7. | Формирование в составе «обосновывающих материалов» затрат на проведение работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере теплоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6.ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.1.8. | При заключении концессионных соглашений установление долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3.ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5.ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6.ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выполнение расчета (экспертиза) нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы водоснабжения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 год. | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.2. | Проведение переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Расчет амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 год, получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.3. | Организация и ведение раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды по регулируемым видам деятельности в соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017.; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.4. | Формирование предложения об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.5. | Подготовка обращения в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.6. | Формирование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.7. | Формирование в составе «обосновывающих материалов» затрат по проведению работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоснабжения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.8. | При заключении концессионных соглашений установление долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности |  | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 2.2.9. | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета на вводах абонентов до 100% от общего количества (с учетом технической возможности). |  | Собственники помещений, 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017-2018 годы |
| 2.2.10. | Выполнить перерасчет объема полезного отпуска воды исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017 год |
| 2.2.11. | Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения с установками частотных преобразователей (с учетом прогнозируемого истечения срока полезного использования оборудования, имеющего срок эксплуатации более 15 лет). |  | 1. ООО «ККП» 2. ООО «Теплотехсервис» 3. ОАО «Теплоэнергия» 4. ООО «Коммунэнерго» 5. ООО «МКС» 6. ООО «Жилкомсервис» |  | 2017 год |
| 3.3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Выполнение расчета (экспертиза) нормативной численности персонала, обслуживающего объекты системы водоотведения, для дальнейшего учета в тарифе на регулируемый период | Корректировка размера затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в составе необходимой валовой выручки на 2018 год |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.2. | Проведение переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. Расчет амортизационных отчислений, распределенных по регулируемым видам деятельности, с учетом результатов переоценки | Корректировка величины амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки на 2018 год, получение источника финансирования мероприятий по восстановлению основных фондов и нематериальных активов, капитальному ремонту и реализации мероприятий инвестиционной программы |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.3. | Организация и ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Учет расходов и доходов осуществлять в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организации, осуществляющей водоотведение, а также единой системой классификации таких затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.4. | Формирование предложения об установлении тарифов на регулируемый период и обосновывающих материалов к нему в соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.5. | Подготовка обращения в орган регулирования и формирование обосновывающих материалов по ежегодной корректировке неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, изменений по объективным факторам, не зависящим от деятельности регулируемой организации, а также корректировке необходимой валовой выручки с учетом изменений фактической величины операционных расходов и недополученных доходов | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.6. | Формирование обосновывающих предложений с расчетом на регулируемый период статьи «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период регулирования | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.7. | Формирование в составе «обосновывающих материалов» затрат по проведению работ по капитальному и текущему ремонту на следующий период регулирования с учетом требований Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение экономически обоснованной величины необходимой валовой выручки и тарифа в сфере водоотведения, позволяющих осуществлять безубыточную регулируемую деятельность |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.8. | При заключении концессионных соглашений установление долгосрочных тарифов на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.05.2013№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» | Обоснование и подтверждение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов |  | Организации, оказывающие населению коммунальные услуги, не зависимо от форм собственности | 1. ООО «ККП» до 01.08.2017. 2. ООО «Теплотехсервис» до 15.08.2017. 3. ООО «Теплоэнергия» до 01.08.2017. 4. ООО «Коммунэнерго» до 01.09.2017. 5. ООО «МКС» гп. Междуреченский - до 01.08.2017; гп. Луговой - до 01.08.2017; сп. Леуши - до 01.08.2017; сп. Мулымья - до 01.08.2017; гп. Куминский - до 01.08.2017; гп. Мортка - до 01.08.2017. 6. ООО «Жилкомсервис» до 01.09.2017. |
| 3.3.9. | Выполнить перерасчет объема водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства исходя из фактического водоотведения за последний отчетный год и динамики водоотведения и водопотребления за 3 года, а также с учетом изменения порядка определения количества поданной воды и отведения стоков (с учетом изменения установленных нормативов потребления воды для населения и переход на отпуск воды по приборам учета) |  |  | 1. ООО «Коммунэнерго» 2. ООО «МКС» 3. ООО «Жилкомсервис» 4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 2017 год |
| 3.3.10. | Проводить работу по выявлению причин неучтенного притока сточных вод и значительного превышения объемов водоотведения по сравнению с объемами подачи воды водоснабжения |  |  | 1. ООО «Коммунэнерго» 2. ООО «МКС» 3. ООО «Жилкомсервис» | постоянно |