Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 03 августа 2017 года |  |  | № 1199 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О согласовании проекта концессионного соглашения

В целях развития и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
пгт. Куминский и привлечения внебюджетных инвестиций, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», рассмотрев проект концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, доработанный инициатором - обществом с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы», администрация Кондинского района постановляет:

1. Согласовать проект концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, расположенных в пгт. Куминский, доработанный инициатором - обществом с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» (приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, в целях принятия заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных проектом концессионного соглашения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, проект концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, расположенных в пгт. Куминский, доработанный инициатором - обществом с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы комитета по управлению муниципальным имуществом.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2017

Приложение

к постановлению администрации района

от 03.08.2017 № 1199

Проект

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кондинский район

пгт. Междуреченский					                  «_____» __________ 2017 г.

Муниципальное образование Кондинский район, от имени и в интересах которого выступает _____________________ в лице _____________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и ______________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или

________________________________________________________________________________

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

________________________________________________________________________________

лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице _________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,

_______________________________________________________________________________,

устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны и субъект Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в лице Губернатора автономного округа Натальи Владимировны Комаровой, действующей на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Автономный округ», с третьей стороны совместно именуемые также Сторонами, в соответствии с ____________________________________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

# ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

- осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

# ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

  - Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры в пгт. Куминский, а именно централизованные системы теплоснабжения, на территории муниципального образования Кондинский район, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

  - Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

  - Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента, и их копии, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

  - Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

  - Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, и их копии составляют Приложение № 4 к настоящему Соглашению.

  - Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.

# СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 13 лет (до ____________2030 года).

  - Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

- вступление в силу тарифов на теплоснабжение в отношении Концессионера;

- исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

  - Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения.

  - Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются инвестиционной программой.

  - Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения - с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

  - Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

# ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

  - Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.

  - Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

  - В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения на территории муниципального образования Кондинский район, пгт. Куминский, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи.

  - Оценка стоимости бесхозяйного имущества, при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

  - Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.

  - Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества - в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 90 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения.

  - Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

  - Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);

- нормативно-техническую документацию;

- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;

- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008, либо технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008;

- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).

  - Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

  - Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

- на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

- на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

- на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

- на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.

  - Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

  - Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.

  - Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.

  - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

  - Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.

  - Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

  - Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

  - С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.

  - Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

  - Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

  - В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

  - Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:

- представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

- характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.

  - Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.

  - Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного инвестиционной программой.

  - Концессионер обязуется разработать и утвердить инвестиционную программу в течении одного года после подписания настоящего соглашения.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в инвестиционной программе.

  - Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 6 764,7 тыс.руб. без НДС (Шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот рублей). Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концедентом равен 33 687,50 тыс.руб. без НДС (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей).

  - Концедент обязуется обеспечить долю софинансирования предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, указанного в пункте 5.18 настоящего Соглашения, в случае участия Концессионера в отборе инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, и получения бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2013 № 591-п «О Порядке отбора инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного                округа - Югры».

  - Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

  - Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

- производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

- содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения;

- при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.

  - После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

- ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в инвестиционной программе. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных инвестиционной программой.

- эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения.

  - Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

  - Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

  - Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

  - Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

  - Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям приложения № 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

  - Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

  - Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям приложения № 1 к настоящему Соглашению.

  - Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 7 к настоящему Соглашению.

  - В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

  - Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт в пределах сумм, предусмотренных тарифом, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых не согласованы уполномоченным органом при утверждении производственной программы. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.

  - Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

  - Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

  - Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

  - При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением.

  - Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

- Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

- в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством;

- Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

  - Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

  - Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

  - Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением администрации Кондинского района от 11.08.2014 № 1625 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района» (далее - Постановление № 1625), другими нормативными актами. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов Концессионера, в том числе органа, уполномоченного на его осуществление (далее – Уполномоченный орган), Концедент обязуется обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения.

  - В целях выполнения требований Постановления № 1625 Стороны устанавливают следующий порядок выплаты размера возмещения недополученных доходов:

    - Возмещение недополученных доходов осуществляется во втором квартале года, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

  - Возможность возмещения недополученных доходов и осуществление необходимых действий Концедентом в целях такого возмещения (включая принятие необходимых нормативных актов) в соответствии с пунктами 5.41. - 5.43. настоящего Соглашения является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

# ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  - Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

- в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

- в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного соглашения;

- по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;

- в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных участков, занятых объектами Концессионного соглашения.

  - Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 1.1 Соглашения.

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.

Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

  - Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

  - Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

  - Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

  - Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.

  - При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

# ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

  - При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

  - В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

  - В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

  - Концессионер обязан:

- передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения;

- передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами.

  - В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

  - В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

  - Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

  - Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

  - Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

  - При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

- составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;

- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

  - Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения.

# ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.

  - Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

  - В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

# ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в инвестиционной программе, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 7 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

  - Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;

- запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов);

- привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

  - Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения в срок, не ранее чем через 30 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

  - Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.

  - При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

  - По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.

  - Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в инвестиционной программе, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в приложении № 7 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

  - Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

  - Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

  - Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

  - Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

  - Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

  - Размер банковской гарантии – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на каждый год действия банковской гарантии.

  - Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

  - В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером письменного требования Концедента.

  - Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9, 7.10 настоящего Соглашения.

  - Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

- недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных приложением № 7 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в инвестиционной программе, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения.

  - Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая:

- нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

- нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

  - В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания.

  - В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

# ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

  - Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

  - К особым обстоятельствам относятся:

- обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

- осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

- не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

- противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

- существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3, 14.4 настоящего Соглашения.

- внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения пгт. Куминский, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

- изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

- выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;

- не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера».

  - Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

  - При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

- досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

- внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

# ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

  - Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

  - Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 6 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

  - В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

  - Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения.

  - Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

# ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

- на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

  - Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

  - К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению.

  - К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

- нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

- нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

- досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

- нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

- передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;

- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

- повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

  - В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения;

  - В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения.

  - Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.

  - Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжению и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

  - Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

  - В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

# РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

  - Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента -  http://www.admkonda.ru и опубликованию в газете «Кондинский вестник».

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

  - Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

  - Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

# ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

Приложение № 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объекты в составе Объекта Соглашения.

Приложение № 3. Сведения о составе и описание иного имущества.

Приложение № 4. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объекты в составе иного имущества.

Приложение № 5. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций.

Приложение № 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение № 7. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности.

Приложение № 8. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения.

Приложение № 9. Порядок возмещения расходов Концессионера при окончании срока действия Соглашения

# Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент … _____________________________________ От Концедента | Концессионер … _____________________________________ От Концессионера |
| --- | --- |
| Автономный округ Губернатора автономного округа __________________ Н.В.Комарова |  |

- Приложение № 1к Соглашению

- Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения

Теплоснабжение пгт.Куминский:

1. Котельная №1 (6МВт):

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Станционная, 65, пгт. Куминский, Кондинский район, ХМАО-Югра | - | 6МВт | 2017 год. | - | 0 |

Техническое описание: Новая блочная водогрейная твердотопливная котельная. Основной вид топлива – уголь. Состояние котлов оценивается как – отличное. Реконструкция не требуется

| № п/п | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел водогрейный типа КВС-2,0 (с верхней загрузкой) | шт. | 3 |
| 2. | Труба дымовая водоохлаждаемая с расширительным баком-деаэратором, высотой 17,5 м. | шт. | 3 |
| 3. | Золоуловитель | шт. | 3 |
| 4. | Растяжки | компл | 1 |
| 5. | Лестницы с площадками | компл. | 1 |
| 6. | Трубопроводы воды с трубопроводной арматурой | компл. | 1 |
| 7. | Насос циркуляционный моноблочный центробежный, производительностью Q = 200 м3/ч., напор Н = 20 м.в.ст., с торцевым уплотнением. Электродвигатель: мощность 18,5 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 3 ф. 380 В. | шт. | 3 |
| 8. | Насос подпиточный моноблочный центробежный, производительностью Q = 12,5 м³/ч, напор 20 м. вод.ст., с торцевым уплотнением. Электродвигатель: мощность 1,5 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 3 ф. 380 В.. | шт. | 2 |
| 9. | Насос (помпа) с бензоприводом, производительностью 1000 л/мин., напор Н = 30 м.в.ст | шт. | 2 |
| 10. | Коммерческий узел учета электроэнергии | шт. | 1 |
| 11. | Коммерческий узел учета воды | шт. | 1 |
| 12. | Технологический узел учета тепла | компл. | 1 |
| 13. | Установка дозирования реагента-антинакипа | компл. | 1 |
| 14. | Санузел, в т.ч. душевая кабина, водонагреватель, раковина и унитаз | компл. | 1 |
| 15. | Комплект диспетчеризации | шт. | 1 |
| 16. | Комплект автоматического поддержания уровня в расширительном баке | шт. | 1 |

2. Повышающая насосная станция №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Школьная, 3а, пгт. Куминский |  | 19,8 м2 | 1971 | Не проводился | 60% |

Техническое описание: дальнейшая эксплуатация объекта не предусматривается. Необходимо проведение работы по выводу из эксплуатации и консервации объекта.

3. Повышающая насосная станция № 2:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Комарова, 14, пгт. Куминский |  | 10,6 м2 | 1976 | Не проводился | 60% |

Техническое описание: объект в настоящее время не задействован в схеме теплоснабжения Необходима консервация объекта с последующим демонтажем.

4. Котельная №4:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Гагарина, 14, пгт. Куминский | - | 2,4МВт. | 2016 год. | - | 0 |

Техническое описание: Новая блочная водогрейная твердотопливная котельная. Основной вид топлива – уголь. Состояние котлов оценивается как – отличное. Реконструкция не требуется

| № п/п | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел водогрейный типа КВСрд-0,8 со встроенным дутьевым вентилятором производительностью Q = 2000 м3/ч., напор Н = 170 мм вод.ст. | шт. | 3 |
| 2. | Труба дымовая водоохлаждаемая, высотой не менее 11м. | шт. | 3 |
| 3. | Золоуловитель | шт. | 3 |
| 4. | Дефлектор | шт. | 3 |
| 5. | Растяжки ' | компл | 1 |
| 6. | Лестницы с площадками | компл. | 1 |
| 7. | Трубопроводы воды с трубопроводной арматурой | компл. | 1 |
|  | Бак-экспазнзомат | Шт. | 2 |
| 8. | Насос циркуляционный моноблочный центробежный, производительностью Q = 100 м3/ч., напор Н = 32 м.в.ст., с торцевым уплотнением. Электродвигатель: мощность 15 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 3 ф. 380 В. | шт. | 2 |
| 9. | Насос подпиточный моноблочный центробежный, производительностью Q = 12,5 м3/ч, напор 20 м. вод.ст., с торцевым уплотнением. Электродвигатель: мощность 1,5 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 3 ф. 380 В.. | шт. | 2 |
| 10. | насос (помпа) с бензоприводом, производительностью 1000 л/мин., напор Н = 30 м.в.ст | шт. | 1 |
| 11. | Коммерческий узел учета электроэнергии | шт. | 1 |
| 12. | Коммерческий узел учета воды | шт. | 1 |
| 13. | Технологический узел учета тепла | компл. | 1 |
| 14. | Бак подпиточный накопительный, объем не менее 1 м3 | шт. | 2 |
| 15. | Установка дозирования реагента-антинакипа | компл. | 1 |
| 16. | Санузел, в т.ч. душевая кабина, водонагреватель, раковина и унитаз | компл. | 1 |
| 17. | Комплект диспетчеризации | шт. | 1 |

5. Сети теплоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От котельной №1 (6МВт), по ул. Космонавтов, 25, пгт. Куминский | Ф273, Ф219, Ф194,Ф159, Ф108, Ф89, Ф76, Ф52, Ф32 | 5721 метров. | 1970-2010 годы. | - | 20% - 90% |

Техническое описание: Тепловые сети, в основном, выполнены стальной трубой разных диаметров. Год постройки сетей от 1969. Список тепловых сетей, после проведения капитального ремонта с заменой приводится ниже.

| № | Участок тепловой сети | Материал исполнения | Год постройки | Длина участка (м). | Диаметр (мм). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной №1(6МВт) до УТ-185 | ППУ | 2004 | 167,9 | 219 |
| 2 | От УТ-132 до УТ-141 | ППУ | 2006 | 138,5 | 200 |
| 3 | От УТ-141 до школы | ППУ | 2006 | 44,0 | 150 |
| 4 | От УТ-108 до УТ-112, 113,114,115,116. | ППУ | 2012 | 296 | 80 50 |
| 5 | От УТ-146 до здания больницы | ППУ | 2009 | 207,2 | 80 |
| 6 | От «Узел А» до жилого дома №1 по ул. Космонавтов | ППУ | 2006 | 197,5 | 70 50 |
| 7 | От УТ-88 до УТ-89 | ППУ | 2015 | 15,0 | 89 |
| 8 | От УТ-121 до пожарного депо | ППУ | 2014 | 223,7 | 50 |
| 9 | От УТ-102 до «Узел А» | ППУ | 2005 | 215,0 | 200 |

Итого: 1505 метров тепловых сетей в нормальном техническом состоянии, что составляет – 26,3%. 4 216 метров сетей в изношенном состоянии. Необходимо проведение капитального ремонта 4 216 метров с заменой тепловых сетей, что составляет 73,7%.

6. Сети теплоснабжения от котельной № 4:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От котельной № 4 по ул. Гагарина, 14, пгт. Куминский |  | 4327 метров. | 1970 год | Нет данных | 50% |

Техническое описание: Тепловые сети, в основном, выполнены стальной трубой разных диаметров. Год постройки сетей от 1970. Список тепловых сетей, после проведения капитального ремонта с заменой приводится ниже.

| № | Участок тепловой сети | Материал исполнения | Год постройки | Длина участка (м). | Диаметр (мм). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От УТ-4 до котельной №3 | ППУ | 2009 | 381,1 | 159 |
| 2 | От котельной № 3 до УТ-67 | ППУ | 2012 | 354,2 | 89 |
| 3 | От котельной № 3 до УТ-84 | ППУ | 2008 | 307,3 | 100, 80,70 |
| 4 | От УТ-27 до КОС | ППУ | 2010 | 269,0 | 80,70,50 |
| 5 | От УТ-49 до УТ-56 | ППУ | 2013 | 249,6 | 89 |
| 6 | От УТ-49 до УТ-50 | ППУ | 2013 | 22,0 | 50 |

Итого: 1 583 метра тепловых сетей в нормальном техническом состоянии, что составляет – 36,6%. 2 744 метра сетей в изношенном состоянии и требуют замены. Необходимо проведение капитального ремонта 2 744 метров с заменой тепловых сетей, что составляет 63,4%.

Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район и расположенных на территории городского поселения Куминский

Перечень объектов теплоснабжения концессионного соглашения, подлежащих строительству или реконструкции

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Адрес | Площадь, протяженность, объем и т.п. | Реквизиты свидетельства о регистрации права собственности |  | Балансовая стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования, лет | Код ОКОФ | Норма аморти-зации, % | Остаточная стоимость на месяц передачи имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № | дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышающая насосная станция № 1 | пгт. Куминский, ул. Школьная, д. 3А | 19,8 кв. м | 86-АБ 980099 | 20.11.2015 | 21 585,00 | 1971 | 25 | 114521127 | 4 | 0 |
|  | Повышающая насосная станция № 2 | пгт. Куминский, ул. Комарова, д. 14 | 10,6 кв. м | 86-АБ 980100 | 20.11.2015 | 157 900,00 | 1970 | 23,8 | 114521127 | 4 | 117665,83 |
|  | Сети теплоснабжения | пгт. Куминский, от котельной ДКВР № 1 по ул. Космонавтов, 25 | 5 683 м | 86-АБ 547517 | 21.05.2013 | 32 393,00 | 1990 | 30 | 124527392 | 3,33 | 0 |
|  | Сети теплоснабжения | от котельной № 4 по ул. Гагарина, 14, пгт. Куминский | 4 327 м | 86-АА 083058 | 25.04.2016 | 214 690,00 | 1969 | 10 | 124527392 | 3,33 | 0 |
|  | Сети теплоснабжения, протяженность | ул. Школьная, д. 7, пгт. Куминский | 38 м | 86-АВ 006038 | 26.08.2015 | 190 454,00 | 2015 | 30 | 124527392 | 3,33 | 184090,36 |

# Приложение № 2 к Соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

# Приложение № 3 к Соглашению

Сведения о составе иного имущества, в отношении которого проводится конкурс, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район и расположенных на территории городского поселения Куминский

Перечень объектов, входящих в состав иного имущества (насосы, агрегаты, станки)

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Адрес | Площадь, протяженность, объем и т.п. | Реквизиты свидетельства о регистрации права собственности |  | Балансовая стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования, лет | Код ОКОФ | Норма аморти-зации, % | Остаточная стоимость на месяц передачи имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № | дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 (6 МВт) | пгт. Куминский, ул. Станционная, 65 |  |  |  | 18200000,00 | 2017 | 15 | 114521127 | 4 | 18 200 000,00 |
|  | Котельная № 4 | пгт. Куминский ул. Гагарина, д. 14 | 392,9 кв. м | 86-АБ 980098 | 18.11.2015 | 8923300,00 | 2016 | 25 | 114521127 | 4 | 8923300,00 |
|  | Ёмкость 400 куб. м (ДКВР) | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, 25 | 400 м3 | - | - | 42246,00 | 1975 | 30 |  |  | 0 |
|  | Дизель-генератор AD 125V | пгт. Куминский |  | - | - | 844939,29 | 2003 | 10 |  |  | 40054,63 |
|  | Дизель-генераторная установка AD200-T400-2P, мощностью 200КВт | пгт. Куминский |  |  |  | 1847744,85 | 2015 | 29 |  |  | 1746862,23 |

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекта концессионного соглашения и Иного имущества

(объекты системы теплоснабжения - сети)

| Район | Участок тепловой сети | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ прокладки | Система теплоснабжения | Степень износа сетей, % | Кол-во ветхих сетей, % | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду 32 | Ду 57 | Ду 76 | Ду 89 | Ду 108 | Ду 159 | Ду 194 | Ду 219 | Ду 273 | Всего |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (6 МВт) | Т1 - Т2 |  |  |  | 140,00 |  |  | 375,00 | 133,00 | 138,00 | 786,00 | подземный б/к | двухтрубная | 38,3 | 16,9 | ППУ |
|  | Т1 - Т2 |  | 1 171,00 | 160,00 |  |  |  | 133,00 | 133,00 |  | 1 597,00 | надземный | двухтрубная | 100 | 100,0 | Короб, древесный опил |
|  | Т1 - Т2 | 284,00 | 987,00 | 702,00 | 471,00 | 255,00 | 410,00 | 191,00 |  |  | 3 300,00 | подземный б/к | двухтрубная | 100 | 100,0 | Плиты минераловатные, стеклоткань |
| Итого по котельной № 1 (6 МВт) |  | 284,00 | 2 158,00 | 862,00 | 611,00 | 255,00 | 410,00 | 699,00 | 266,00 | 138,00 | 5 683,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | Т1 - Т2 |  | 450,00 |  | 832,00 |  |  |  |  |  | 1 282,00 | подземный б/к | двухтрубная | 17,2 |  | ППУ |
|  | Т1 - Т2 | 75,00 | 2 430,00 |  |  | 578,00 |  |  |  |  | 3 083,00 | подземный б/к | двухтрубная | 100 | 100,0 | Плиты минераловатные, стеклоткань |
| Итого по котельной № 4 |  | 75,00 | 2 880,00 | 0,00 | 832,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 359,00 | 5 038,00 | 862,00 | 1 443,00 | 833,00 | 410,00 | 699,00 | 266,00 | 138,00 | 10 048,00 |  |  |  |  |  |
| магистральные сети |  | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 133,00 | 138,00 | 2 068,00 | подземный б/к | двухтрубная | 24,9 | 6,4 | ППУ |
|  |  | 0,00 | 1 171,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 1 597,00 | надземный | двухтрубная | 100 | 100 | Короб, древесный опил |
|  |  | 359,00 | 3 417,00 | 702,00 | 471,00 | 833,00 | 410,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383,00 | подземный б/к | двухтрубная | 100 | 100 | Плиты минераловатные, стеклоткань |
| квартальные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 359,00 | 5 038,00 | 862,00 | 1 443,00 | 833,00 | 410,00 | 699,00 | 266,00 | 138,00 | 10 048,00 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА

# Приложение № 5 к Соглашению

Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Задание

Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения городского поселения Куминский, утвержденной постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.2017 № 135.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей городского поселения Куминский в услугах по теплоснабжению обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории                         пгт. Куминский и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем теплоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями.

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории пгт. Куминский, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения (15.09.2030) определяется на основании задания  и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.

Планируемые результаты:

- обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

- увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций;

- создание благоприятных условий проживания жителей пгт. Куминский.

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения.

| № | Мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость в ценах 2017 года без НДС млн.руб. | Общая стоимость мероприятий в ценах соответствующего года без НДС, млн.руб. | Стоимость в ценах соответствующего года без НДС млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей | м | 2285 | 0,315 | 0,347 | 0,053 | 0,083 | 0,211 | 0,000 |
| 1.1. | сеть от котельной ДКВР от УТ-111 до УТ-114, диаметр 76 мм | м | 72 | 0,035 | 0,036 | 0,036 |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-114 до гостиницы, диаметр 57 мм | м | 154 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-114 до сварочного поста, диаметр 57 мм | м | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | сеть от котельной ДКВР от УТ-183 до дома № 19 по ул. Космонавтов, диаметр 57 | м | 58 | 0,007 | 0,008 |  |  | 0,008 |  |
| 1.3. | сеть от котельной ДКВР от УТ-174 до УТ-167, диаметр 57 | м | 125 | 0,026 | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-175 до дома № 47 по ул. Парковая, диаметр 57 | м | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | сеть от котельной ДКВР от УТ-165 до УТ-169, диаметр 57 | м | 150 | 0,023 | 0,026 |  |  | 0,026 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-168 до дома № 13, диаметр 45 | м | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-169 до дома № 45 по ул. Парковая, диаметр 57 | м | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | сеть от котельной ДКВР от УТ-158 до УТ-159, диаметр 89 | м | 55 | 0,011 | 0,012 |  |  | 0,012 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-159 до дома № 11 по ул. П.Морозова (больница), диаметр 57 | м | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | сеть от котельной ДКВР от УТ-158 до УТ-156, диаметр 108 | м | 38 | 0,009 | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-156 до дома № 10 по ул. П.Морозова, диаметр 57 | м | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | сеть от котельной ДКВР от УТ-159 до УТ-162, диаметр 89 | м | 95 | 0,016 | 0,018 |  |  | 0,018 |  |
| 1.8. | сеть от котельной ДКВР от УТ-156 до УТ-146, диаметр 108 | м | 105 | 0,009 | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| 1.9. | сеть от котельной ДКВР от УТ-146 до УТ-147, диаметр 57 | м | 115 | 0,018 | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 1.10. | сеть от котельной № 4 от котельной до дома № 7 по ул. Гагарина, диаметр 57 | м | 139 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |
| 1.11. | сеть от котельной № 4 от УТ-27 до УТ-28, диаметр 76 | м | 40 | 0,005 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
| 1.12. | сеть от котельной № 4 от УТ-28 до КОС и КНС, диаметр 57 | м | 165 | 0,019 | 0,022 |  |  | 0,022 |  |
| 1.13. | сеть от котельной № 4 от УТ-25 до дома № 28 по ул.Комарова, диаметр 57 | м | 22 | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-26 до дома № 30 по ул.Комарова, диаметр 57 | м | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | сеть от котельной №4 от УТ-80 до дома №13 по пер.Вокзальный (СЭС), диаметр 57 | м | 50 | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |
| 1.15. | сеть от котельной № 4 от УТ80 до УТ-82, УТ-83, диаметр 108 | м | 67 | 0,059 | 0,064 |  | 0,064 |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-83 до УТ-84, диаметр 89 | м | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ84-до УТ-86, диаметр 57 | м | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | сеть от котельной № 4 от УТ-86 до дома №2б по ул. Комарова, диаметр 57 | м | 18 | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-86 до дома №2а по ул. Комарова, диаметр 57 | м | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | сеть от котельной № 4 от УТ-49 до УТ-53, диаметр 108 | м | 115 | 0,045 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-53 до дома №1 по ул. Комарова, диаметр 57 | м | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-53 до УТ-54, диаметр 89 | м | 68 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-55 до водобашни, диаметр 57 | м | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-54 до УТ-56, диаметр 76 | м | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной № 4 от УТ-56 до здания водозабора, диаметр 57 | м | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена тепловых сетей | м | 1374 | 16,363 | 17,575 | 6,282 | 8,207 | 3,085 | 0,000 |
| 2.1. | сеть от котельной ДКВР от УТ-111 до УТ-112, диаметр 76 на диаметр 50 в ППУ изоляции | м | 75 | 0,536 | 0,605 |  |  | 0,605 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-112 до гаража, диаметр 57 на диаметр 50 в ППУ изоляции | м | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | сеть от котельной ДКВР от УТ-111 до УТ-102, диаметр 108 (L=200м) на диаметр 325 в ППУ изоляции | м | 180 | 5,084 | 5,287 | 5,287 |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-104 до дома № 8, № 6 по ул. Космонавтов, диаметр 57 (L= 13 м) на диаметр 32 в ППУ изоляции | м | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-108 до УТ-109 на дома № 5, № 7, диаметр 57 (L=30м) на диаметр 32 в ППУ изоляции | м | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | сеть от котельной ДКВР от УТ-98 до дома №1 по ул. Космонавтов, диаметр 57 (L=68м) на диаметр 32 в ППУ изоляции | м | 68 | 0,380 | 0,411 |  | 0,411 |  |  |
| 2.4. | сеть от котельной ДКВР от УТ-98 до УТ-88, диаметр 76 на диаметр 76 в ППУ изоляции | м | 206 | 1,722 | 1,862 |  | 1,862 |  |  |
| 2.5. | сеть от котельной ДКВР от УТ-97 до дома № 2а, диаметр 57 на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 50 | 0,297 | 0,335 |  |  | 0,335 |  |
| 2.6. | сеть от котельной ДКВР от УТ96 до УТ97на дома № 43 по ул.Станционная и № 2 по ул. Космонавтов, диаметр 57 на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 22 | 0,155 | 0,168 |  | 0,168 |  |  |
| 2.7. | сеть от котельной ДКВР от ПНС до УТ95 на дом № 4а, диаметр 57 на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 30 | 0,190 | 0,214 |  |  | 0,214 |  |
| 2.8. | сеть от котельной ДКВР от УТ-117 до дома № 32 (Сбербанк), диаметр 57 на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 123 | 0,775 | 0,838 |  | 0,838 |  |  |
| 2.9. | сеть от котельной ДКВР от УТ-133 до УТ-136, диаметр 89 на диаметр 89 в ППУ изоляции | м | 90 | 0,535 | 0,604 |  |  | 0,604 |  |
| 2.10. | сеть от котельной ДКВР от УТ-132 до УТ-138, диаметр 159 на диаметр 159 в ППУ изоляции | м | 93 | 0,936 | 1,056 |  |  | 1,056 |  |
| 2.11. | сеть от котельной ДКВР от УТ-145 до дома № 43 по ул. П.Морозова, диаметр 76 (L=41м) на диаметр 32 в ППУ изоляции | м | 40 | 0,240 | 0,271 |  |  | 0,271 |  |
| 2.12. | сеть от котельной № 4 от УТ-14 до УТ-30 по ул. Гагарина, диаметр 133 на диаметр 133 в ППУ изоляции | м | 59 | 0,599 | 0,623 | 0,623 |  |  |  |
| 2.13. | сеть от котельной № 4, развязка у ПНС № 2, диаметр 89 на диаметр 89 в ППУ изоляции | м | 40 | 0,358 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| 2.14. | сеть от котельной №4 от УТ-17 до УТ-21 по ул. Гагарина (+разводка до домов № 30,32,34,36), диаметр 89 (L=176м) на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 108 | 1,931 | 2,089 |  | 2,089 |  |  |
| 2.15. | сеть от котельной № 4 от УТ-17 до УТ-27 по ул. Комарова (+разводка до домов № 21,23,25,27), диаметр 108 (L=241м) на диаметр 57 в ППУ изоляции | м | 116 | 2,625 | 2,840 |  | 2,840 |  |  |
| 3. | Строительство тепловых сетей | объект | 2 | 11,466 | 13,285 | 0,000 | 1,586 | 0,000 | 11,698 |
| 3.1. | сеть от котельной ДКВР от УТ-108 до УТ-98, диаметр 108/133 в ППУ изоляции | м | 155 | 1,47 | 1,586 |  | 1,586 |  |  |
| 3.2. | сеть от котельной № 4 диаметром 100 мм в ППУ изоляции | м | 1600 | 10,00 | 11,698 |  |  |  | 11,698 |
| 4. | Исключение тепловых сетей без демонтажа | м | 703 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | сеть от котельной ДКВР от УТ-188 до скважины ДКВР, диаметр 76 | м | 37 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-188 до скважины ДКВР, диаметр 57 | м | 157 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.2. | сеть от котельной ДКВР от УТ-188 до УТ-183, диаметр 219 | м | 280 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.3. | сеть от котельной ДКВР от УТ-100 до ПНС, диаметр 219 | м | 137 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.4. | сеть от котельной ДКВР ответвление на скважину по ул. Станционная, диаметр 57 | м | 55 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.5. | сеть от котельной ДКВР от УТ-136 до УТ-137 ул. Почтовая, диаметр 89 | м | 37 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 5. | Исключение тепловых сетей с прокладкой подземного водопровода | м | 1482 | 5,572 | 6,098 | 1,365 | 1,670 | 3,063 | 0,000 |
| 5.1. | сеть от котельной ДКВР ответвление на дом № 21, диаметр 45 | м | 18 | 0,118 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |
| 5.2. | сеть от котельной ДКВР от УТ-182, ответвление на дом №53 по ул. Парковая, диаметр 45 | м | 32 | 0,157 | 0,163 | 0,163 |  |  |  |
| 5.3. | сеть от котельной ДКВР от УТ-98 до дома № 47,49 по ул. Космонавтов, диаметр 45 | м | 120 | 0,198 | 0,214 |  | 0,214 |  |  |
| 5.4. | сеть от котельной ДКВР ответвление до дома № 41 по ул. Станционная, диаметр 45 | м | 50 | 0,181 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |
| 5.5. | сеть от котельной ДКВР от УТ-89 до УТ-91, диаметр 76 | м | 60 | 0,533 | 0,577 |  | 0,577 |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-91 до домов № 2, 4, 6 по ул. Школьная, диаметр 45 | м | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | сеть от котельной ДКВР от УТ-102 до дома № 13, диаметр 45 | м | 100 | 0,248 | 0,269 |  | 0,269 |  |  |
| 5.7. | сеть от котельной ДКВР от УТ-170 до дома № 14 по ул. Космонавтов, диаметр 57 | м | 47 | 0,176 | 0,198 |  |  | 0,198 |  |
| 5.8. | сеть от котельной ДКВР от УТ-171 до дома № 16 по ул. Космонавтов, диаметр 57 | м | 37 | 0,152 | 0,172 |  |  | 0,172 |  |
| 5.9. | сеть от котельной ДКВР от УТ-172 до УТ-173, диаметр 57 | м | 47 | 0,267 | 0,301 |  |  | 0,301 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-173 до дома № 18 по ул. Космонавтов, диаметр 45 | м | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-173 до дома № 20 по ул. Космонавтов, диаметр 45 | м | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | сеть от котельной ДКВР от УТ-176 до ответвления на потребителей № 22,24, диаметр 57 | м | 34 | 0,223 | 0,251 |  |  | 0,251 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от ответвления до дома № 24 по ул. Космонавтов, диаметр 45 | м | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от ответвления до дома № 22 по ул. Космонавтов, диаметр 45 | м | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | сеть от котельной ДКВР от УТ-162 до дома № 9 по ул. Ворошилова, диаметр 57 | м | 66 | 1,037 | 1,079 | 1,079 |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-163 до дома №11 по ул. Ворошилова, диаметр 45 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-160 до дома №8 по ул. Ворошилова, диаметр 57 | м | 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-161 до дома №12 по ул. Ворошилова, диаметр 45 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | сеть от котельной ДКВР от УТ-149 до дома №6 по ул. П.Морозова, диаметр 57 | м | 18 | 0,175 | 0,197 |  |  | 0,197 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от ответвления к дому №4 по ул. П Морозова, диаметр 57 | м | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | сеть от котельной ДКВР от УТ- 150 до дома №3 по ул. П.Лумумбы, диаметр 57 | м | 217 | 1,178 | 1,328 |  |  | 1,328 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-151 до дома № 9/1 по ул. П.Лумумбы, диаметр 45 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-152 до дома № 9/2 по ул. П.Лумумбы, диаметр 45 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-153 до дома № 10 по ул. П.Лумумбы, диаметр 45 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-154 до дома № 7 по ул. П.Лумумбы, диаметр 45 | м | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-155 до дома № 5 по ул. П.Лумумбы, диаметр 45 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. | сеть от котельной ДКВР от УТ-147 до дома № 32 по ул.Почтовая (магазин), диаметр 57 | м | 25 | 0,348 | 0,392 |  |  | 0,392 |  |
|  | сеть от котельной ДКВР от УТ-147 до дома № 30 по ул.Почтовая (магазин), диаметр 45 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. | сеть от котельной № 4 от УТ-84 до дома № 2 по ул.Комарова, диаметр 57 | м | 125 | 0,177 | 0,191 |  | 0,191 |  |  |
| 5.16. | сеть от котельной № 4 от УТ-86 до дома № 1а по ул.Комарова, диаметр 57 | м | 70 | 0,207 | 0,224 |  | 0,224 |  |  |
| 5.17. | сеть от котельной № 4 от УТ-50 до дома № 1а по ул. Гагарина, диаметр 57 | м | 63 | 0,198 | 0,223 |  |  | 0,223 |  |
| 6. | Прочие мероприятия, том числе: |  |  | 9,429 | 10,327 | 3,652 | 0,000 | 6,675 | 0,000 |
| 6.1. | Вывод из эксплуатации повышающей насосной станции № 1 по ул. Школьная, д. 3А | кв.м | 19,08 | 0,188 | 0,212 |  |  | 0,212 |  |
| 6.2. | Вывод из эксплуатации повышающей насосной станции № 2 по ул. Комарова, д.14 | кв.м | 10,6 | 0,006 | 0,007 |  |  | 0,007 |  |
| 6.3. | Вывод из эксплуатации котельной ДКВР № 1 по ул. Космонавтов, д. 25 | кв.м | 680,4 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |  |  |
| 6.4. | Устройство периметрального ограждения и монтаж видеонаблюдения котельных | ед. | 2 | 1,986 | 2,240 |  |  | 2,240 |  |
| 6.5. | Строительство офиса | кв.м | 69,6 | 3,185 | 3,593 |  |  | 3,593 |  |
| 6.6. | Ремонт гаражных боксов | кв.м | 288 | 0,480 | 0,541 |  |  | 0,541 |  |
| 6.7. | Установка узлов учета воды в многоквартирных домах | ед. | 11 | 0,072 | 0,081 |  |  | 0,081 |  |
| 6.8. | Приобретение спецтехники | ед. | 2 | 3,500 | 3,640 | 3,640 |  |  |  |
|  | 2018 |  | 1109 |  | 11,353 | 11,353 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1991 |  | 11,546 |  | 11,546 |  |  |
|  | 2020 |  | 2041 |  | 13,034 |  |  | 13,034 |  |
|  | 2021 |  | 1600 |  | 11,698 |  |  |  | 11,698 |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в комплексе с водоснабжением в случае, если водоснабжение проложено совместно с теплоснабжением |  | 5846 | 43,15 | 47,632 | 11,353 | 11,546 | 13,034 | 11,698 |
|  | в том числе по мероприятиям теплоснабжения |  | 4364 | 37,50 | 41,452 | 9,988 | 9,876 | 9,890 | 11,698 |
|  | 2018 |  | 837 |  | 9,988 | 9,988 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1393 |  | 9,876 |  | 9,876 |  |  |
|  | 2020 |  | 1429 |  | 9,890 |  |  | 9,890 |  |
|  | 2021 |  | 1600 |  | 11,698 |  |  |  | 11,698 |
|  | Справочно: в том числе по мероприятиям водоснабжения (затраты на реализацию предусмотрены в концессионном соглашении по водоснабжению) |  | 1482 | 5,64 | 6,179 | 1,365 | 1,670 | 3,144 | 0,000 |
|  | 2018 |  | 272 |  | 1,365 | 1,365 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 598 |  | 1,670 |  | 1,670 |  |  |
|  | 2020 |  | 612 |  | 3,144 |  |  | 3,144 |  |
|  | 2021 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |

Объем и источники инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации, гг. |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - начало | - окончание |  | - 1,040 | - 1,043 | - 1,037 | - 1,037 |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | 2018 | 2021 | 41 452 | 9 988 | 9 876 | 9 890 | 11 698 |
| - 1.1. | - Заемные средства кредитных организаций |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.2. | - Собственные средства |  |  | - 6 764,7 | - 1 422,0 | - 1 877,6 | - 1 790,3 | - 1 674,9 |
|  | - Амотризация |  |  | - 4 504,4 | - 889,4 | - 1 309,2 | - 1 214,5 | - 1 091,3 |
|  | - Предпринимательская прибыль |  |  | - 2 260,4 | - 532,5 | - 568,4 | - 575,9 | - 583,6 |
| - 1.3. | - Бюджетные средства |  |  | - 33 161,8 | - 7 990,2 | - 7 900,8 | - 7 912,0 | - 9 358,8 |
| - 1.4. | - Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента |  |  | - 1 525,7 | - 575,6 | - 97,6 | - 187,7 | - 664,8 |

# Приложение № 6 к Соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (теплоснабжение)

| Показатели | Ед. изм. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в период с 2017 года по 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1) базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | х | 5917,19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) удельный расход топлива на отпуск единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (щепа)* | кг.у.т./ Гкал | 196,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) удельный расход топлива на отпуск единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (уголь)* | кг.у.т./ Гкал |  | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 |
| 2.2) удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2.3) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/Гкал | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) | тыс. Гкал | 5,193 | 3,696 | 3,696 | 3,383 | 3,164 | 2,667 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
|  | % | 40,82 | 37,01 | 37,01 | 34,97 | 33,46 | 29,77 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| 4) нормативный уровень прибыли | % | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4) Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

# Приложение № 7 к Соглашению

Существенные и иные условия реализации концессионного соглашения

Сфера: теплоснабжение

Собственник имущества: Муниципальное образование Кондинский район

МО на территории которого расположены объекты: городское поселение Куминский Кондинского района

| № п/п | Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о ценах, значениях и параметрах в период с 2017 года по 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения 1 | тыс.Гкал | 7,527 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 |
| 2 | Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цены на уголь | руб/тн | Х | 3311,86 | 3 378,10 | 3 476,06 | 3 587,30 | 3 702,09 | 3 820,56 | 3 942,81 | 4 068,98 | 4 199,19 | 4 333,57 | 4 472,24 | 4 615,35 | 4 763,04 | 4 915,46 |
|  | изменение цен | % | Х |  | 102,0 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | цены на щепу | руб./ плот.м3 | 444,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изменение цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | руб./кВтч | 3,860 | 4,588 | 4,808 | 5,231 | 5,420 | 5,615 | 5,817 | 6,026 | 6,243 | 6,468 | 6,701 | 6,942 | 7,192 | 7,451 | 7,719 |
|  | изменение цен | % |  | 118,9 | 104,8 | 108,8 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
|  | вода | руб./м3 | 62,27 | 64,81 | 67,40 | 70,09 | 72,90 | 75,81 | 78,85 | 82,00 | 85,28 | 88,69 | 92,24 | 95,93 | 99,77 | 103,76 | 107,91 |
|  | изменение цен | % |  | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 3 | величина неподконтрольных расходов, (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | тыс.руб. | х | 2316,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта | тыс.руб. |  | 0,00 | 8 565,81 | 7 998,36 | 8 099,71 | 10023,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта | тыс.руб. |  | 9 746,63 | 4 543,55 | 4 376,16 | 3 209,66 | 2 025,36 | 1 801,73 | 1 551,45 | 1 271,14 | 984,69 | 515,54 | 12,98 |  |  |  |
| 6 | предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году | % |  | 85,03 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| - 7 | - Показатели надежности и качества объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | - ед./км. |  | - 1,59 | - 1,31 | - 1,16 | - 1,05 | - 1,06 | - 0,70 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 |
|  | - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | - ед./ Гкал/час | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

# Приложение № 8 к Соглашению

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

  - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

  - Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;

- о частичной компенсации расходов Концессионера;

- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

  - В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.

  - В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2 настоящего Приложения.

  - В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

  - Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования Кондинский район в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.

Расторжение Соглашения по вине Концедента

- Концедент обязан произвести следующие платежи в адрес Концессионера:

- Размер НК. Порядок расчета такой же как в  Приложении № 9

- Доход на инвестированный капитал (ДИКi+1iT), который мог бы получать Концессионер до конца Соглашения, если бы Соглашение не было расторгнуто. Доход на инвестированный капитал рассчитывается в соответствие с нормой доходности инвестированного капитала, установленной в соответствие с действующими методиками регулирования цен (тарифов) с применением метода доходности инвестированного капитала. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ДИКi+1iT=j=i+1iTОИКjНДT, где

iT– расчетный период в котором оканчивается Соглашение;

- Концедент производит в адрес Концессионера суммы выплат, указанных в подпунктах (i) и (ii).

- Выплаты по недополученной суммарной экономии операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, полученной за долгосрочный период регулирования, предшествующий тому долгосрочному периоду регулирования, в который произошло расторжение Соглашения (ЭК3), определяемые по формуле:

ЭК3=ЭКi×(T−i+1)

– суммарная экономия операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая в долгосрочный период регулирования, предшествующий тому долгосрочному периоду регулирования, в который произошло расторжение Соглашения, и включаемая в необходимую валовую выручку в i-том периоде того долгосрочного периода, в который произошло расторжение Соглашения. Данный показатель рассчитывается в соответствие с действующими методиками регулирования тарифов.

– продолжительность долгосрочного периода регулирования, установленная органом регулирования тарифов.

- Выплаты по недополученной суммарной экономии операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, полученной в тот долгосрочный период регулирования, в который произошло расторжение Соглашения(ЭК4), определяемые по формуле:

ЭК4=j=1i[(ЭОРj+ЭПЭj)×j=1i(1+ИПЦj)]×(T−i+1)

– экономия операционных расходов, полученная в тот долгосрочный периода регулирования, в который произошло расторжение Соглашения. Данный показатель рассчитывается в соответствие с действующими методиками регулирования тарифов.

– экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, полученная                   в i-тый период того долгосрочного периода регулирования, в который произошло расторжение Соглашения. Данный показатель рассчитывается в соответствие с действующими методиками регулирования тарифов.

– индекс потребительских цен i-го периода того долгосрочного периода регулирования, в который произошло расторжение Соглашения.

- Сумма выходных пособий и компенсаций, положенных сотрудникам Концессионера в связи с увольнением, за минусом суммы выходных пособий и компенсаций, учтенных в НВВ, установленной органом регулирования тарифов. Суммы выходных пособий и компенсаций должны быть рассчитаны в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации исходя из размеров заработных плат, принятых в расчет органом регулирования тарифов при утверждении тарифа на год расторжения Соглашения.

- Прочие фактически доказанные убытки Концессионера, возникшие в результате расторжения Соглашения, не учтенные в предыдущих пунктах.

- Концессионер оставляет себе всю сумму фактического чистого оборотного капитала.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах (a) и (e) пункта 1, в срок, равный 30 календарным дням с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока, Концедент за каждый день просрочки уплачивает Концессионеру пени, определяемая как 1365  от текущей ставки рефинансирования плюс два процента.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах (а), (b), (c) пункта 1 в срок 1 год с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока, Концедент за каждый день просрочки уплачивает Концессионеру пени, определяемая как 1365от текущей ставки рефинансирования плюс два процента.

Расторжение Соглашения по вине Концессионера

1. 	Концедент обязан произвести в адрес Концессионера следующие платежи:

- Размер НК. Обозначения идентичны обозначениям, представленным в Приложении № 9.

- Концессионер оставляет себе величину чистого оборотного капитала, установленную органом регулирования тарифов на тот долгосрочный период, в который произошло расторжение Соглашения. Оставшуюся часть чистого оборотного капитала Концессионер обязан выплатить Концеденту.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах а) пункта 1 в срок 1 год с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока пени не начисляются.

- Расторжение Соглашения в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

      - Концедент обязан произвести следующие платежи в адрес Концессионера:

- Размер НК. Обозначения идентичны обозначениям, представленным в Приложении № 9.

- 50% от суммы выходных пособий и компенсаций, положенных сотрудникам Концессионера в связи с увольнением, за минусом суммы выходных пособий и компенсаций, учтенных в НВВ, установленной органом тарифного регулирования в области тарифов. Суммы выходных пособий и компенсаций должны быть рассчитаны в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации исходя из размеров заработных плат, принятых в расчет органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) при утверждении тарифа на год расторжения Соглашения.

- Концессионер оставляет себе величину чистого оборотного капитала, установленную органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) на тот долгосрочный период, в который произошло расторжение Соглашения. Оставшуюся часть чистого оборотного капитала Концессионер обязан выплатить Концеденту.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах б) пункта 1, в срок, равный 90 календарным дням с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока пени не начисляются.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах а) пункта 1 в срок 1 год с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока пени не начисляются.

Расторжение Соглашения по взаимному соглашению Сторон в отсутствие вины какой-либо из Сторон

      - Концедент обязан произвести следующие платежи в адрес Концессионера:

- Размер НК. Обозначения идентичны обозначениям, представленным в разделе I.

- 50% от суммы выходных пособий и компенсаций, положенных сотрудникам Концессионера в связи с увольнением, за минусом суммы выходных пособий и компенсаций, учтенных в НВВ, установленной органом тарифного регулирования в области тарифов. Суммы выходных пособий и компенсаций должны быть рассчитаны в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации исходя из размеров заработных плат, принятых в расчет органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) при утверждении тарифа на год расторжения Соглашения.

- Концессионер оставляет себе величину чистого оборотного капитала, установленную органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) на тот долгосрочный период, в который произошло расторжение Соглашения. Оставшуюся часть чистого оборотного капитала Концессионер обязан выплатить Концеденту.

- Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах б) пункта 1, в срок, равный 90 календарным дням с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока, Концедент за каждый день просрочки уплачивает Концессионеру пени, определяемая как 1365от текущей ставки рефинансирования плюс два процента.

4. Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в подпунктах а) пункта 1 в срок 1 год с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока, Концедент за каждый день просрочки уплачивает Концессионеру пени, определяемая как 1365от текущей ставки рефинансирования плюс два процента.

# Приложение № 9 к Соглашению

Порядок возмещения расходов Концессионера при окончании срока действия Соглашения

- Концедент обязан произвести в адрес Концессионера платежи, определяемые по формуле:

НК на момент расторжения Соглашения, скорректированный на:

- стоимость объектов незавершенного строительства на начало периода i расторжения Соглашения;

- фактически произведенные инвестиции в Объект Соглашения и (или) иное имущество в период i расторжения Соглашения;

- возврат капитала из начисленных платежей потребителей за услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии (холодной воды и водоотведения) за период с начала периода i расторжения Соглашения до даты расторжения Соглашения

HK=HKi+Si−1+ИiФ−ВКiФ

i – расчетный период регулирования в течение которого устанавливается тариф (в рамках долгосрочного периода регулирования)

– стоимость объектов незавершенного строительства за предыдущие периоды, не  включенная в расчет базы инвестированного капитала, рассчитанной на начало периода i расторжения Соглашения.

ИiФ– фактически произведенные инвестиции в Объект Соглашения и (или) иное имущество в период i расторжения Соглашения, осуществленные в соответствии с инвестиционными программами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

ВКiФ– возврат капитала из начисленных платежей потребителей за услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии (холодной воды и водоотведения) за период с начала периода i расторжения Соглашения до даты расторжения Соглашения, рассчитанных в соответствии тарифами, утвержденными на указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

HKi=Инвесткапитал+Компенсации−ОплатаКомпенсаций

Инвестированный капитал

В размере НК Концессионер учитывает базу инвестированного Концессионером капитала в соответствие с Соглашением, ставку доходности на инвестированный капитал. В НК не учитывается доход Концессионера, полученный в виде платы за подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в части компенсации расходов на создание (реконструкцию, модернизацию) производственных объектов, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Инвесткапитал=ОИКi×(1+НДi)

ОИКi – остаточная величина инвестированного капитала на начало периода i расторжения Соглашения, определенная в соответствии с действующими методиками регулирования цен (тарифов) с применением метода доходности инвестированного капитала.

НДi – норма доходности инвестированного капитала действующая в период i и установленная в соответствии с Соглашением.

Компенсации

В размере НК учитываются:

- обязательства Концедента в соответствие с пунктом 13.12 Соглашения

- недополученная выручка, в связи с установлением тарифа в параметрах, отличных от долгосрочных параметров регулирования, определенных Приложением №4 Соглашения, а также недополученной прибыли в связи с установлением доходности на инвестированный капитал и уровня чистого оборотного капитала в размерах, отличных от размеров, согласованных Концедентом и Концессионером  в рамках Соглашения,

- недополученная выручка Концессионера по операционной деятельности в связи с установлением тарифа в соответствии с включенными в Соглашение параметрами регулирования, но не учитывающими в полном объеме прочие расходы Концессионера, входящие в НВВ, в случае, если у Концессионера есть заключение независимой экспертизы тарифа, определяющей такие выпадающие доходы, и в случае, если такие выпадающие доходы не были компенсированы Концессионеру Концедентом в течение текущего или следующего за текущим расчетного периода регулирования.

- компенсация Концессионеру недополученной доходности на инвестированный капитал, вызванной переносом сроков реализации инвестиционных программ по вине Концедента (немотивированное несогласование инвестпрограммы в установленные сроки, непредоставление сервитутов, немотивированное несогласование в установленные сроки проектной документации). Компенсация рассчитывается в размере установленной нормы доходности на сумму капитала, который должен был быть проинвестирован, но не был по вине Концедента, на срок, составляющий разницу между моментом начала начисления данной доходности в соответствие с инвестпрограммой и моментом фактического начала начисления данной доходности.

- обязательства Концедента в соответствии с пунктом 3.6 Соглашения.

- разница между фактической стоимостью мероприятий инвестиционной программы, определенной проектной документацией, и стоимостью мероприятий в соответствие с утвержденной инвестиционной программой, если таковая разница возникла по вине Концедента, что подтверждено техническим экспертом

Компенсации=Bi+Ci+Di+Ei+Fiполн+Giполн

Bi=jtНj365×[(ОИКi×НДi+ЭК×(1+НДi)]+Bi-1×(1+НДi)+Lossi×(1+НДi)

ЭК=ЭК1+ЭК2

Bi – доход, который Концессионер должен был получить из тарифа, в течение срока  tH, в который Концессионер не мог оказывать потребителям услуги или оказывал их ненадлежащего качества по вине Концедента, а также штрафы и пени которые должен был выплатить Концессионер в связи с возникшей ситуацией;

j – порядковый номер ситуации, когда Концессионер не мог оказывать потребителям услуги или оказывал их ненадлежащего качества по вине Концедента. (К примеру, если в течение расчетного периода i, Концессионер дважды не мог оказывать услуги населению);

– штрафы и пени, заплаченные потребителям в течение срока, в который Концессионер не мог оказывать потребителям услуги или оказывал их ненадлежащего качества по вине Концедента;

ЭК1 – суммарная экономия операционных расходов и энергетических ресурсов, достигнутая в долгосрочный период регулирования, предшествующий тому долгосрочному периоду регулирования, в котором Концессионер не мог оказывать потребителям услуги или оказывал их ненадлежащего качества по вине Концедента, и включаемая в необходимую валовую выручку в i-том периоде того долгосрочного периода, в который произошло это событие. Данный показатель рассчитывается в соответствие с действующими методиками регулирования тарифов;

ЭК2 – суммарная экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочный период регулирования на начало периода i, в котором Концессионер не мог оказывать потребителям услуги или оказывал их ненадлежащего качества по вине Концедента. Данный показатель рассчитывается в соответствие с действующими методиками регулирования тарифов.

Ci = maxНВВiкс−НВВiрег−Di;0×(1+НДi)+Ci−1×(1+НДi)

– недополученная выручка, в связи с установлением тарифа в параметрах, отличных от  долгосрочных параметров регулирования, определенных Приложением № 4 Соглашения, а также недополученной прибыли в связи с установлением доходности на инвестированный капитал и уровня чистого оборотного капитала 
в размерах, отличных от размеров, согласованных Концедентом и Концессионером 
в рамках Соглашения.

НВВiкс – выручка на i-период, установленная в соответствии с долгосрочными параметрами и условиями регулирования, определенными в Приложении № 4.

НВВiрег– выручка на i-период, установленная органом регулирования тарифов

Di = maxНВВiкс−парам−НВВiрег;0×(1+НДi)+Di−1×(1+НДi)

– недополученная выручка, в связи с неучетом органом регулирования тарифов прочих расходов Концессионера, входящих в НВВ, в случае, если у Концессионера есть заключение независимой экспертизы тарифа, определяющей такие выпадающие доходы, и в случае, если такие выпадающие доходы не были компенсированы Концессионеру Концедентом в течение текущего или следующего за текущим расчетного периода регулирования.

НВВiкспарам – выручка на i-период, установленная независимой экспертизой в соответствии с условиями, определенными в Соглашении и долгосрочными параметрами регулирования, определенными органом регулирования тарифов, при установлении НВВ на период i:

Ei = tz365×(НДi×ИНВi)+Ei−1×(1+НДi)

– недополученная доходность на инвестированный капитал, вызванная переносом сроков реализации инвестиционных программ по вине Концедента

ИНВi– размер инвестиционной программы отложенной  по вине Концедента

tz - срок, составляющий разницу между моментом начала начисления данной доходности в соответствие с инвестпрограммой и моментом фактического начала начисления данной доходности

Fiполн = Fi+Fi−1×(1+НДi)

– расходы в периоде i, потраченные на приведение Объекта Соглашения в состояние обеспечивающее надежное и безопасное функционирование для жизни, здоровья, имущества третьих лиц и/или Концессионера; при условии что Концедент передал Объект Соглашения в таком состоянии, которое угрожало жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или Концессионера.

Giполн = Gi+Gi−1×(1+НДi)

Gi– разница между фактической стоимостью мероприятий инвестиционной программы, определенной проектной документацией, и стоимостью мероприятий в соответствие с утвержденной инвестиционной программой, если таковая разница возникла по вине Концедента, что подтверждено техническим экспертом.

Оплата Компенсаций

Оплатакомпенсаций=i0i(BRi0+Ci0R+Di0R+Ei0R+Fi0R+Gi0R)×(1+НДi)

i0iBRi0;i0iCi0R;i0iDi0R;i0iFi0R;i0iEi0R;i0iGi0Rоплаченные статьи В, С, D, E, F, G 
c момента заключения Концессионного соглашения (i0)

Статьи Вi, Сi, Di, Ei, Fi, Gi погашаются Концедентом по окончании срока действия текущего долгосрочного периода регулирования.

- Концессионер оставляет себе всю сумму фактического чистого оборотного капитала.

6. Концедент обязуется выплатить Концессионеру платежи, указанные в пункте 1 в срок 2 (два) года с момента прекращения действия Соглашения. В случае наличия  задолженности по данным выплатам по истечению указанного срока, Концедент за каждый день просрочки уплачивает Концессионеру пени, определяемая как 1365 от текущей ставки рефинансирования плюс два процента.