Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18 марта 2020 года |  |  | № 524 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

На основании решений Думы Кондинского района от 30 декабря                     2019 года № 591 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района                       от 11 декабря 2018 года № 463 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,                          от 27 февраля 2020 года № 619 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 12 декабря 2019 года № 585 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кондинского района                              от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие                       жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1.1. Строку 11 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 548 168,6 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 699 404,1 тыс. рублей; на 2020 год - 319 432,1 тыс. рублей; на 2021 год - 150 892,6 тыс. рублей; на 2022 год - 153 160,0 тыс. рублей; на 2023 год - 153 160,0 тыс. рублей; на 2024 год - 153 160,0 тыс. рублей; на 2025 год - 153 160,0 тыс. рублей; на 2026-2030 годы - 765 799,8 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |

».

1.2. В разделе II:

1.2.1. Абзац десятый пункта 2.2 изложить в новой редакции:

«Мероприятие 1.8. «Организация деятельности по исполнению муниципальной программы». На основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации                                       и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».

1.2.2. Пункт 2.2 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятие 1.9. «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе                              в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                 и муниципальных нужд».».

1.2.3. Абзац двенадцатый пункта 2.2 после слов «(статья 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации)» дополнить словами «, а так же приобретение дизельных электростанций».

1.2.4. Пункт 2.2 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятие 1.10. «Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования                                        и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2020

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 18.03.2020 № 524

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (показатель 1, 2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» (далее - МУ «УКС») | Всего, в том числе: | 135 521,5 | 135 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6 793,2 | 6 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Водоочистные сооружения (далее - ВОС) на 200 куб. сут. в с. Леуши Кондинского района | УЖКХ, МУ «УКС» | Всего, в том числе: | 65 584,0 | 65 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62 296,2 | 62 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 287,8 | 3 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ВОС на 300 куб. сут. в с. Болчары Кондинского района | УЖКХ, МУ «УКС» | Всего, в том числе: | 69 937,5 | 69 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 66 432,1 | 66 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 505,4 | 3 505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (показатель 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 747 015,3 | 96 903,7 | 94 555,6 | 55 555,6 | 55 555,6 | 55 555,6 | 55 555,6 | 55 555,6 | 277 778,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе | 600 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 114 700,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 14 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, том числе: | 147 015,3 | 46 903,7 | 44 555,6 | 5 555,6 | 5 555,6 | 5 555,6 | 5 555,6 | 5 555,6 | 27 778,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 54 092,8 | 46 903,7 | 5 555,6 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 33 196,3 | 31 529,6 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 29 196,3 | 27 529,6 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 27 827,3 | 26 160,5 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 245 078,3 | 185 878,3 | 59 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 245 078,3 | 185 878,3 | 59 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения (показатель 1) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 67 255,3 | 65 000,0 | 2 255,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 67 255,3 | 65 000,0 | 2 255,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации (показатель 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 4 933,0 | 2 540,0 | 2 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 933,0 | 2 540,0 | 2 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы (показатели 1, 2, 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 226 253,5 | 17 295,2 | 17 713,3 | 18 472,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 95 985,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 222 607,5 | 15 397,9 | 15 964,6 | 18 472,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 95 985,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 1 580,2 | 1 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства (показатель 3) | УЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 163 264,4 | 96 198,0 | 67 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 163 264,4 | 96 198,0 | 67 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в том числе: | 1 623 017,6 | 630 866,3 | 245 350,3 | 74 027,6 | 74 752,6 | 74 752,6 | 74 752,6 | 74 752,6 | 373 763,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 728 728,3 | 178 728,3 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 114 700,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 14 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 886 643,4 | 446 240,7 | 193 601,6 | 24 027,6 | 24 752,6 | 24 752,6 | 24 752,6 | 24 752,6 | 123 763,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 83 668,7 | 73 064,2 | 8 971,1 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района | 198 369,5 | 123 064,2 | 58 971,1 | 16 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 271 226,2 | 18 473,0 | 21 830,5 | 22 485,4 | 23 159,7 | 23 159,7 | 23 159,7 | 23 159,7 | 115 798,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 271 226,2 | 18 473,0 | 21 830,5 | 22 485,4 | 23 159,7 | 23 159,7 | 23 159,7 | 23 159,7 | 115 798,5 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 271 195,0 | 18 470,4 | 21 827,9 | 22 482,8 | 23 157,1 | 23 157,1 | 23 157,1 | 23 157,1 | 115 785,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 271 195,0 | 18 470,4 | 21 827,9 | 22 482,8 | 23 157,1 | 23 157,1 | 23 157,1 | 23 157,1 | 115 785,5 |
| 2.1.2. | Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
| 2.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализован ного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 430 020,9 | 33 561,1 | 34 298,9 | 35 690,4 | 36 274,5 | 36 274,5 | 36 274,5 | 36 274,5 | 181 372,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 430 020,9 | 33 561,1 | 34 298,9 | 35 690,4 | 36 274,5 | 36 274,5 | 36 274,5 | 36 274,5 | 181 372,5 |
| 2.3. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предприниматель ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 222 044,0 | 14 644,0 | 17 952,3 | 18 689,2 | 18 973,2 | 18 973,2 | 18 973,2 | 18 973,2 | 94 865,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 133 226,4 | 8 786,4 | 10 771,4 | 11 213,5 | 11 383,9 | 11 383,9 | 11 383,9 | 11 383,9 | 56 919,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 19 557,8 | 8 786,4 | 10 771,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 88 817,6 | 5 857,6 | 7 180,9 | 7 475,7 | 7 589,3 | 7 589,3 | 7 589,3 | 7 589,3 | 37 946,3 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 13 038,5 | 5 857,6 | 7 180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 1 859,7 | 1 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 1 859,7 | 1 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 1 844,4 | 1 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего, в том числе: | 925 150,8 | 68 537,8 | 74 081,7 | 76 865,0 | 78 407,4 | 78 407,4 | 78 407,4 | 78 407,4 | 392 036,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 834 473,5 | 60 820,5 | 66 900,8 | 69 389,3 | 70 818,1 | 70 818,1 | 70 818,1 | 70 818,1 | 354 090,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 19 557,8 | 8 786,4 | 10 771,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 90 677,3 | 7 717,3 | 7 180,9 | 7 475,7 | 7 589,3 | 7 589,3 | 7 589,3 | 7 589,3 | 37 946,3 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 14 882,9 | 7 702,0 | 7 180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района | 34 440,7 | 16 488,4 | 17 952,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего, в том числе: | 2 548 168,6 | 699 404,1 | 319 432,1 | 150 892,6 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 765 799,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 563 201,8 | 239 548,8 | 116 900,8 | 119 389,3 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 604 090,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 134 258,6 | 58 786,4 | 60 771,4 | 14 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 977 320,8 | 453 958,0 | 200 782,6 | 31 503,3 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 161 709,3 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 98 551,6 | 80 766,2 | 16 152,0 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района | 232 810,2 | 139 552,6 | 76 923,4 | 16 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Всего, в том числе: | 298 785,9 | 231 719,5 | 67 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 170 057,6 | 102 991,2 | 67 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы |  | Всего, в том числе: | 2 249 382,5 | 467 684,6 | 252 365,7 | 150 892,6 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 765 799,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 434 473,5 | 110 820,5 | 116 900,8 | 119 389,3 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 604 090,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 134 258,6 | 58 786,4 | 60 771,4 | 14 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 807 263,1 | 350 966,8 | 133 716,2 | 31 503,3 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 161 709,3 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 96 803,0 | 80 766,2 | 14 403,3 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района | 232 810,2 | 139 552,6 | 75 174,7 | 16 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  | Всего, в том числе: | 2 249 382,5 | 467 684,6 | 252 365,7 | 150 892,6 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 153 160,0 | 765 799,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 434 473,5 | 110 820,5 | 116 900,8 | 119 389,3 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 120 818,1 | 604 090,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 134 258,6 | 58 786,4 | 60 771,4 | 14 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 807 263,1 | 350 966,8 | 133 716,2 | 31 503,3 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 32 341,9 | 161 709,3 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) | 96 803,0 | 80 766,2 | 14 403,3 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района | 231 061,6 | 139 552,6 | 75 174,7 | 16 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 18.03.2020 № 524

Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | направления расходов |  |
| 1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | «ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год; «ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения: всего 50,47 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,02 км, 2020 год - 3,28 км, 2021 год - 3,53 км, 2022 год - 3,78 км, 2023 год - 4,04 км, 2024 год - 4,29 км, 2025 год - 4,54 км, 2026-2030 годы - 26,99 км; водоснабжения: всего 69,46 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,1 км, 2020 год - 4,51 км, 2021 год - 4,85 км, 2022 год - 5,20 км, 2023 год - 5,55 км, 2024 год - 5,90 км, 2025 год - 6,24 км, 2026-2030 годы - 37,11 км; водоотведения: всего 15,93 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,00 км, 2020 год - 1,04 км, 2021 год - 1,12 км, 2022 год - 1,20 км, 2023 год - 1,28 км, 2024 год - 1,35 км, 2025 год - 1,43 км, 2026-2030 годы - 8,51 км | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 11 августа 2014 года № 1625 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» |
| 4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 05 марта 2014 года № 439 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» |
| 5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» ежегодно муниципальным образованием Кондинский район формируется резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район заключено 29 договоров на приобретение нефти, из них 28 договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 98 тонн, 2 муниципальных контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 300 тонн, 1 договор с обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРО» в количестве 65 тонн, 4 муниципальных контракта, из них 1 муниципальный контракт на приобретение нефти с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНОВА» в количестве 1 700 тонн, 1 муниципальный контракт на приобретение щепы с ИП Поливцевой Е.С. в количестве 10,00 тыс. м3, 1 муниципальный контракт на приобретение угля с обществом с ограниченной ответственностью «ТД «УНИПО» в количестве 1 794 тонны, 1 муниципальный контракт на приобретение каменного угля с обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Универсальные поставки» в количестве 1 794 тонн | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения | Согласно плану мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива, утвержденному решением Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса» утверждено мероприятие «Приобретение и монтаж твердотопливной котельной «Центр» мощностью 10 МВт в пгт. Междуреченский | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации | В целях выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на разработку проектной документации на объекты, включенные в План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы | Расходы на заработную плату, налоги (сборы), оргтехнику, канцелярию, содержание здания, мебель, оплату коммунальных и прочих услуг сторонних организаций | На основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1. Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка мощностью 9 МВт. 2. Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная» пгт. Междуреченский протяженностью 282 м. 3. Проведение экспертизы | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление администрации Кондинского района от 07 июня 2018 года № 1066 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
| 10. | Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района. | Расходы на проведение экспертизы котельно-печного топлива, на обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района (сп. Болчары) | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 11. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 12. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 13. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 19 февраля 2014 года № 328 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» |
| 14. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Предоставление субсидии в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1788 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» |
| 15. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 18 июля 2014 года № 1446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» |