Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 марта 2020 года |  |  | № 546 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на 2020-2025 годы

В целях выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Уставом Кондинского района, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территориях городских и сельских поселений, входящих в состав Кондинского муниципального района на 2020-2025 годы (приложение).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.В. Кривоногова.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2020

Приложение

к постановлению администрации района

от 20.03.2020 № 546

# План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению граждан земельными участками

# для индивидуального жилищного строительства на территориях городских и сельских поселений,

# входящих в состав Кондинского муниципального района на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2020-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2122, в части разработки и утверждения в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - УАиГ) | 2020 год |
| 2. | Корректировка и утверждение в установленном порядке схемы территориального планирования Кондинского района | УАиГ, органы местного самоуправления (далее - ОМС) городских и сельских поселений Кондинского района, комитеты и управления администрации Кондинского района | 2020-2025 годы |
| 3. | Корректировка и утверждение в установленном порядке генерального плана муниципального образования сельское поселение Леуши | УАиГ, ОМС сельского поселения Леуши | 2022 год |
| 4. | Корректировка и утверждение в установленном порядке генерального плана муниципального образования сельское поселение Шугур | УАиГ, ОМС сельского поселения Шугур | 2022 год |
| 5. | Корректировка в установленном порядке правил землепользования и застройки муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав Кондинского муниципального района | УАиГ, управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района (далее - УПРиЭ), ОМС городских и сельских поселений | 2022-2023 годы |
| 6. | ## Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Содействие развитию застройке населенных пунктов Кондинского района на 2020-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2104, в части включения в программу необходимых мероприятий для формирования и подготовки земельных участков для индивидуального жилищного строительства | УПРиЭ | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 7. | Подготовка в установленном порядке карт (планов) границ населенных пунктов: с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Дальний и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | УПРиЭ | 2020-2023 годы |
| 8. | Подготовка необходимых документов по передаче земель, находящихся в границах земель населенных пунктов и являющихся собственностью Российской Федерации в собственность муниципальных образований и осуществление в связи с этим необходимых мероприятий | ОМС городских и сельских поселений, УПРиЭ, УАиГ | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 9. | Внесение изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п, с целью определения источников и объемов финансирования работ по инженерной подготовке (расширению) территории микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, (далее - УЖКХ), муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» (далее - МУ «УКС») | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 10. | Проведение работ по строительству линий электроснабжения микрорайона «Нефтяник-2» в пгт. Междуреченский | УПРиЭ, УАиГ, ОМС городского поселения Междуреченский, МУ «УКС», акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» | 2020-2021 годы |
| 11. | Подготовка материалов и проведение конкурса по выбору подрядчика на проведение работ по вертикальной планировке микрорайона «Нефтяник-2» и Строителей ул. в пгт. Междуреченский | УАиГ, УЖКХ, МУ «УКС», УПРиЭ | 2020-2022 годы |
| 12. | Определение потребности в строительстве индивидуальных жилых домов по населенным пунктам | УАиГ, УПРиЭ, ОМС городских и сельских поселений | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 13. | Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства и постановка их на государственный кадастровый учет | УПРиЭ, ОМС городских и сельских поселений | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 14. | Формирование и ведение списка очередников, имеющих право и изъявивших желание на бесплатное получение в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства | УПРиЭ, ОМС городских поселений | 2020-2025 годы |
| 15. | Проведение инвентаризации земель в населенных пунктах района, с целью выявления неиспользуемых земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства | ОМС городских и сельских поселений, УПРиЭ, УАиГ | 2020-2025 годы |
| 16. | Подготовка и обеспечение земельных участков в населенных пунктах района необходимой инженерной инфраструктурой с целью последующего предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства | ОМС городских и сельских поселений, УЖКХ, МУ «УКС», УАиГ, УПРиЭ | 2020-2025 годы |
| 17. | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на торгах и без торгов, их оценка в необходимых случаях, опубликование извещений, проведение аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельного участка, проведение государственной регистрации прав на земельные участки, выдача разрешений на строительство | ОМС городских и сельских поселений, УПРиЭ, УАиГ | 2020-2025 годы по мере необходимости |
| 18. | Проведение конкурса по выбору подрядчика и проведение работ по топографической съемке пгт. Междуреченский | УАиГ | 2020 год |
| 19. | Проведение конкурса по выбору подрядчика и проведение работ по установке пунктов опорной межевой сети в пгт. Междуреченский | УПРиЭ | 2020 год |
| 20. | Проведение конкурса по выбору подрядчика и проведение работ по топографической съемке д. Старый Катыш, д. Никулкина, д. Ильичевка, с. Карым, п. Супра, с. Шаим, урочище Леушинка | УАиГ | 2020-2021 годы |