Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10 июня 2021 года |  |  | № 1327 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 02 февраля 2018 года № 174 «Об очередности сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с указанием сроков их расселения, в разрезе поселений»

В соответствии со статьями 2, 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                  от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным                             для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащими сносу или реконструкции», администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кондинского района                             от 02 февраля 2018 года № 174 «Об очередности сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с указанием сроков их расселения, в разрезе поселений» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                 округа - Югры.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2021

Приложение

к постановлению администрации района

от 10.06.2021 № 1327

Очередность сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,

с указанием сроков их расселения, в разрезе поселений

| № п/п | Улица, переулок | № дома | Год постройки | Количество жилых помещений, единиц |  |  | Площадь жилых помещений, кв. м |  |  | Планируемый период расселения | Дата, № документа о признании жилого помещения, аварийным и подлежащими сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | муниципальная собственность | частная собственность | всего | муниципальная собственность | частная собственность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Городское поселение Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лесная | 2 | 1977 | 12 | 8 | 4 | 501,4 | 336,7 | 164,7 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 18 июня 2019 года № 1189 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 2. | Гагарина | 18 | 1980 | 19 | 4 | 15 | 968,4 | 208,1 | 760,3 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 24 декабря 2019 года № 2499 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 3. | Лесная | 1 | 1976 | 20 | 3 | 17 | 936,4 | 105,6 | 830,8 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 02 марта 2021 года № 367 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 4. | Совхозная | 6 | 1973 | 12 | 7 | 5 | 476,8 | 270,7 | 206,1 | 2024 |  |
| 5. | Совхозная | 8 | 1978 | 18 | 8 | 10 | 581,4 | 281 | 300,4 | 2024 |  |
| 6. | Гагарина | 29 | 1979 | 20 | 11 | 9 | 942,3 | 585,3 | 357 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 20 апреля 2021 года № 728 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 7. | Ленина | 54 | 1982 | 24 | 19 | 5 | 1 087,1 | 815 | 272,1 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 11 мая 2021 года № 914 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 125 | 60 | 65 | 5 493,8 | 2 602,4 | 2 891,4 |  |  |
| Сельское поселение Мулымья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Чантырья, Советская | 21 | 1946 | 4 | 3 | 1 | 104,7 | 84,4 | 20,3 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 2. | п. Мулымья, Береговой | 2 | Не установлен | 3 | 0 | 3 | 111,4 | 0 | 111,4 | 2020-2021 |  |
| 3. | д. Ушья, Киевская | 38 | 1980 | 12 | 4 | 8 | 754 | 249,5 | 504,5 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1787» О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 4. | д. Ушья, Киевская | 39 | 1980 | 12 | 8 | 4 | 740,8 | 505,2 | 235,6 | 2020-2021 |  |
| 5. | д. Ушья, Киевская | 41 | 1982 | 12 | 4 | 8 | 741,6 | 259,3 | 482,3 | 2021 |  |
| 6. | д. Ушья. Киевская | 40 | 1987 | 16 | 11 | 5 | 498,84 | 338,7 | 160,14 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 27 сентября 2018 года № 1927 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 7. | д. Ушья, Лесная | 37 | 1985 | 12 | 3 | 9 | 738,4 | 544,9 | 193,5 | 2019-2021 |  |
| 8. | п. Мулымья, Набережная | 54 | 1963 | 2 | 1 | 1 | 80,3 | 38,3 | 42,0 | 2020-2021 |  |
| 9. | п. Мулымья, Гагарина | 5 | 1963 | 2 | 1 | 1 | 90,6 | 40,6 | 50 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 14 июля 2020 года № 1225 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 10. | п. Мулымья, Набережная | 39 | 1968 | 2 | 2 | 0 | 70,2 | 70,2 | 0 | 2023 |  |
| 11. | п. Назарово, Заречная | 1 | 1965 | 2 | 1 | 1 | 61,3 | 29,2 | 32,1 | 2023 |  |
| 12. | с. Чантырья, Шаимская | 18 | Не установлен | 4 | 1 | 3 | 224,8 | 55,4 | 169,4 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 10 августа 2020 года № 1438 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 13. | с. Чантырья, Советская | 37 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 79,0 | 79,0 | 0 | 2023 |  |
| 14. | п. Назарово, Волгоградская | 18 | Не установлен | 3 | 1 | 2 | 80,2 | 23,5 | 56,7 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 20 апреля 2021 года № 728 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 15. | п. Мулымья, Волгоградская | 4 | 1958 | 4 | 1 | 3 | 195,9 | 31,3 | 164,6 | 2024 |  |
| 16. | п. Мулымья, Гагарина | 8 | Не установлен | 4 | 1 | 3 | 92,3 | 20 | 72,3 | 2024 |  |
| 17. | с. Чантырья, Кооперативная | 2 | Не установлен | 3 | 0 | 3 | 100,2 | 0 | 100,2 | 2024 |  |
|  | Итого: |  |  | 99 | 48 | 51 | 4 764,54 | 2 369,5 | 2 395,04 |  |  |
| Городское поселение Куминский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Почтовая | 22 | 1967 | 4 | 4 | 0 | 159,2 | 159,2 | 0 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 25 декабря 2018 года № 2573 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 2. | Почтовая | 24 | 1968 | 4 | 4 | 0 | 158,4 | 158,4 | 0 | 2020-2021 |  |
| 3. | Почтовая | 35 | 1967 | 4 | 4 | 0 | 164,9 | 164,9 | 0 | 2020-2021 |  |
| 4. | Почтовая | 37 | 1967 | 4 | 2 | 2 | 162,1 | 82,5 | 79,6 | 2020-2021 |  |
| 5. | Вокзальный | 7 | 1970 | 8 | 6 | 2 | 332 | 243,5 | 88,5 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 05 июня 2019 года № 1074 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 6. | Комарова | 9 | Не установлен | 8 | 6 | 2 | 339,8 | 249,1 | 90,7 | 2021 |  |
| 7. | Станционная | 53 | Не установлен | 8 | 5 | 3 | 312,5 | 192,6 | 119,9 | 2021 |  |
| 8. | Почтовая | 39 | 1959 | 4 | 4 | 0 | 165,3 | 165,3 | 0 | 2021 |  |
| 9. | Пришвина | 35 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 83,2 | 83,2 | 0 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2019 года № 1655 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 10. | Буденного | 11 | 1969 | 2 | 2 | 0 | 81,4 | 81,4 | 0 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 30 апреля 2020 года № 731 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 11. | Лумумбы | 8 | Не установлен | 4 | 4 | 0 | 163,8 | 163,8 | 0 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 29.01.2021 года № 154 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 12. | Космонавтов | 6 | 1987 | 8 | 5 | 3 | 341,6 | 210,3 | 131,3 | 2023 |  |
| 13. | Садовая | 2 | 1988 | 2 | 2 | 0 | 75,7 | 75,7 | 0 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 20 апреля 2021 года № 728 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 14. | Буденного | 24 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 75,7 | 75,7 | 0 | 2024 |  |
| 15. | Школьная | 12 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 93,1 | 93,1 | 0 | 2024 |  |
| 16. | Станционная | 41 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 97,1 | 97,1 | 0 | 2024 |  |
|  | Итого: |  |  | 68 | 56 | 12 | 2 805,8 | 2 295,8 | 510,0 |  |  |
| Городское поселение Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Волгоградская | 7 | 1968 | 2 | 1 | 1 | 117,2 | 58,1 | 59,1 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 2. | Железнодорожная | 17 | 1970 | 8 | 0 | 8 | 339,0 | 0 | 339,0 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 3. | У. Громовой | 22 | 1966 | 26 | 24 | 2 | 372,7 | 349,6 | 23,1 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 25 декабря 2018 года № 2573 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 4. | Первомайская | 2 | 1968 | 12 | 2 | 10 | 512,1 | 84,5 | 427,6 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 октября 2018 года № 2070 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» |
| 5. | Строителей | 14 | 1970 | 8 | 5 | 3 | 338,0 | 219,4 | 118,6 | 2020-2021 |  |
| 6. | Строителей | 6 | 1969 | 8 | 1 | 7 | 335,1 | 50,8 | 284,3 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| 7. | Строителей | 16 | 1998 | 15 | 0 | 15 | 750,84 | 0 | 750,84 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 8. | Горького | 14 | 1977 | 4 | 0 | 4 | 190,5 | 0 | 190,5 | 2021-2022 | Постановление администрации Кондинского района от 25 декабря 2018 года№ 2573 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 9. | Днепропетровская | 3 | 1968 | 12 | 3 | 9 | 518,9 | 135,0 | 383,9 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 05 апреля 2019 года № 573 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 10. | Горького | 11 | Не установлен | 3 | 0 | 3 | 139,6 | 0 | 139,6 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 апреля 2019 года № 686 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» |
| 11. | Днепропетровская | 16 | Не установлен | 12 | 7 | 5 | 510,4 | 303,6 | 206,8 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 03 июля 2019 года № 1337 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 12. | Попова | 12 | Не установлен | 4 | 3 | 1 | 94,2 | 70,6 | 23,6 | 2022 |  |
| 13. | Днепропетровская | 18 | 1962 | 12 | 3 | 9 | 524,6 | 125,3 | 399,3 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2019 года № 1655 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 14. | Лесная | 6 | 1985 | 12 | 1 | 11 | 729,1 | 54,5 | 674,6 | 2022 |  |
| 15. | Гагарина | 27 | 1968 | 2 | 1 | 1 | 75,5 | 37,9 | 37,6 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 16 октября 2019 года № 2095 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 16. | 60 лет ВЛКСМ | 10 | 1980 | 12 | 2 | 10 | 737 | 109,1 | 627,9 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 30 апреля 2020 года № 731 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 17. | 60 лет ВЛКСМ | 8А | 1989 | 12 | 1 | 11 | 742,9 | 70,9 | 672 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 24 декабря 2019 года № 2499 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 18. | Кондинская | 28 | 1983 | 3 | 2 | 1 | 166,2 | 100,8 | 65,4 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 10 февраля 2020 года № 212 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 19. | Горького | 10 | 1976 | 4 | 2 | 2 | 127,3 | 63,9 | 63,4 | 2023 |  |
| 20. | Строителей | 4 | Не установлен | 8 | 4 | 4 | 330,3 | 163,2 | 167,1 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 27 февраля 2020 года № 343 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 21. | Ленина | 12А | 1978 | 12 | 6 | 6 | 740,4 | 379,8 | 360,6 | 2023 |  |
| 22. | Набережная | 6 | 1964 | 8 | 0 | 8 | 400,1 | 0 | 400,1 | 2023 |  |
| 23. | Днепропетровская | 20 | 1961 | 12 | 7 | 5 | 512,8 | 309,7 | 203,1 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 30 апреля 2020 года № 731 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 24. | У. Громовой | 19 | 1978 | 2 | 1 | 1 | 106 | 52,8 | 53,2 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 14 июля 2020 года № 1225 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 25. | ул. Пионерская | 5 | 1978 | 3 | 1 | 2 | 142,8 | 65,9 | 76,9 | 2023 |  |
| 26. | ул. Лесная | 5 | 1985 | 4 | 2 | 2 | 144 | 64 | 80 | 2023 |  |
| 27. | 60 лет ВЛКСМ | 4 | 1978 | 12 | 1 | 11 | 726,6 | 67,4 | 659,2 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 10 августа 2020 года № 1438 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 28. | Железнодорожная | 1А | 1985 | 12 | 1 | 11 | 753,7 | 55,2 | 698,5 | 2023 |  |
| 29. | Кондинская | 22 | 1974 | 2 | 1 | 1 | 93 | 45,6 | 47,4 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2020 года № 2177 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 30. | Ленина | 9 | 1982 | 32 | 6 | 26 | 1 092,4 | 216,3 | 876,1 | 2024 |  |
| 31. | Ленина | 10А | 1977 | 12 | 4 | 8 | 720,1 | 240,2 | 479,9 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2020 года № 2301 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 32. | Строителей | 5 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 95,2 | 47,6 | 47,6 | 2024 |  |
| 33. | Республики | 8 | Не установлен | 4 | 1 | 3 | 178,8 | 41,3 | 137,5 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 20 апреля 2021 года № 728 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 34. | Гагарина | 33 | 1974 | 2 | 0 | 2 | 44,5 | 0 | 44,5 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 20 апреля 2021 года № 728 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 35. | Сибирская | 144 | Не установлен | 5 | 5 | 0 | 199,7 | 199,7 | 0 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 36. | Совхозная | 7 | Не установлен | 4 | 4 | 0 | 132,8 | 132,8 | 0 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 37. | Толстого | 19 | 1997 | 2 | 1 | 1 | 115,5 | 60,5 | 55 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 38. | Совхозная | 5 | Не установлен | 4 | 2 | 2 | 118,7 | 60,4 | 58,3 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 39. | 60 лет ВЛКСМ | 2 | Не установлен | 12 | 1 | 11 | 748 | 57,1 | 690,9 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого |  |  | 325 | 107 | 218 | 14 716,54 | 4 093,5 | 10 623,04 |  |  |
| Сельское поселение Леуши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Ягодный, Набережная | 27 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 63,7 | 63,7 | 0 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 2. | п. Ягодный, Лесная | 27 | Не установлен | 1 | 1 | 0 | 66,6 | 66,6 | 0 | 2019-2021 |  |
| 3. | с. Леуши, Береговая | 3 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 147,7 | 69,5 | 78,2 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 апреля 2019 года № 686 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» |
| 4. | с. Леуши, Совхозная | 6 | Не установлен | 4 | 3 | 1 | 187,8 | 46,6 | 141,2 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 18 июня 2019 года № 1189 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 5. | с. Леуши, Заречная | 25 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 64,4 | 64,4 | 0 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 27 февраля 2020 года № 343«О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 6. | с. Леуши, Совхозная | 2 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 101,2 | 56 | 45,2 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 14 июля 2020 года № 1225 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 7. | с. Леуши, Школьная | 2 | 1964 | 2 | 1 | 1 | 93,2 | 47 | 46,2 | 2023 |  |
| 8. | с. Леуши, Береговая | 34 | 1966 | 2 | 1 | 1 | 76,7 | 39,7 | 37 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 02 марта 2021 года № 367 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 9. | п. Ягодный, Луговая | 2 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 117,4 | 53,5 | 63,9 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 19 | 13 | 6 | 918,7 | 507 | 411,7 |  |  |
| Сельское поселение Болчары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ленина | 50 | 1962 | 2 | 0 | 2 | 102,8 | 0 | 102,8 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 09 октября 2019 года № 2052 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 2. | Комсомольская | 20 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 109,0 | 54,6 | 54,4 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 10 февраля 2020 года № 212 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 3. | Ленина | 31 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 55,7 | 27,7 | 28 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 10 августа 2020 года № 1438 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 4. | Портовая | 31 | 1971 | 3 | 3 | 0 | 120,4 | 120,4 | 0 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2020 года № 2177 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 9 | 5 | 4 | 387,9 | 202,7 | 185,2 |  |  |
| Сельское поселение Половинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская | 16 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 131,8 | 131,8 | 0 | 2019-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 27 сентября 2018 года № 1927«Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу» |
| 2. | Курганская | 14 | 1988 | 2 | 2 | 0 | 92,3 | 92,3 | 0 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 27 февраля 2020 года № 343«О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 3. | Курортная | 5 | 1990 | 2 | 2 | 0 | 136,4 | 136,4 | 0 | 2022 |  |
| 4. | Советская | 13 | 1984 | 2 | 2 | 0 | 104,2 | 104,2 | 0 | 2022 |  |
| 5. | Комсомольская | 28 | 1987 | 2 | 2 | 0 | 116,4 | 116,4 | 0 | 2022 |  |
| 6. | Советская | 19 | 1979 | 2 | 2 | 0 | 99,8 | 99,8 | 0 | 2022 |  |
| 7. | Тюменская | 11 | 1960 | 4 | 3 | 1 | 126,8 | 86,3 | 40,5 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 11 мая 2021 года № 914 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 8. | Курганская | 6 | 1960 | 2 | 1 | 1 | 112,6 | 55,4 | 57,2 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 11 мая 2021 года № 914 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 18 | 16 | 2 | 920,3 | 822,6 | 97,7 |  |  |
| Сельское поселение Шугур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сибирская | 7 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 92,2 | 47,3 | 44,9 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 20 мая 2020 года № 776 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 2 | 1 | 1 | 92,2 | 47,3 | 44,9 |  |  |
| Городское поселение Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чехова | 1 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 75,7 | 75,7 | 0 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2020 года № 2177 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 2. | Фрунзе | 24 | 1977 | 2 | 1 | 1 | 134,1 | 66,8 | 67,3 | 2022 |  |
| 3. | Куйбышева | 5 | 1980 | 2 | 1 | 1 | 110,5 | 57 | 53,5 | 2022 |  |
| 4. | 40 лет Победы | 11 | Не установлен | 4 | 3 | 1 | 131,36 | 98,36 | 33 | 2022 |  |
| 5. | Ленина | 36 | 1962 | 2 | 1 | 1 | 97,8 | 55,3 | 42,5 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 31 мая 2021 года № 1213 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 6. | 60 лет СССР | 34 | 1991 | 2 | 1 | 1 | 86,2 | 42,8 | 42,4 | 2024 |  |
| 7. | Ленина | 52 | 1975 | 2 | 2 | 0 | 105,6 | 52,5 | 53,1 | 2024 |  |
|  | Итого: |  |  | 16 | 11 | 5 | 741,26 | 448,46 | 292,8 |  |  |
| Городское поселение Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская | 3 | Не установлен | 2 | 2 | 0 | 121,8 | 121,8 | 0 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 18 июня 2019 года № 1189 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 2. | Ленина | 4 | 1970 | 8 | 3 | 5 | 334,6 | 134,9 | 199,7 | 2021 |  |
| 3. | Ленина | 6 | 1968 | 8 | 3 | 5 | 334,8 | 124 | 210,8 | 2021 |  |
| 4. | Быковского | 1 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 77,6 | 38,8 | 38,8 | 2021 |  |
| 5. | Тюленина | 5 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 87,6 | 42,1 | 45,5 | 2021 |  |
| 6. | Молодежная | 27 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 131,3 | 65,5 | 65,8 | 2021 |  |
| 7. | Свердлова | 28 | Не установлен | 2 | 0 | 2 | 94,7 | 0 | 94,7 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2019 года № 1655 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 8. | Ленина | 3 | 1967 | 8 | 3 | 5 | 323,6 | 123,9 | 199,7 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 24 декабря 2019 года № 2499 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 9. | Ленина | 1 | 1969 | 8 | 3 | 5 | 334,1 | 116,4 | 217,7 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 26 марта 2020 года № 592 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 10. | Шевцовой | 8 | 1983 | 2 | 1 | 1 | 77,5 | 39,9 | 37,6 | 2023 |  |
| 11. | д. Юмас, ул. Набережная | 11 | 1971 | 3 | 3 | 0 | 110,1 | 110,1 | 0 | 2022 |  |
| 12. | д. Юмас, ул. Лесная | 8 | Не установлен | 3 | 2 | 1 | 176,5 | 111,2 | 65,3 | 2022 |  |
| 13. | д. Юмас, ул. Дружбы | 12 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 59,2 | 28,6 | 30,6 | 2022 |  |
| 14. | д. Юмас, ул. Мира | 15 | Не установлен | 2 | 1 | 1 | 81,3 | 41,5 | 39,8 | 2022 |  |
| 15. | пгт. Мортка, Ленина | 7 | 1976 | 8 | 7 | 1 | 524 | 392,3 | 131,7 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 02 апреля 2021 года № 593 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 16. | пгт. Мортка, Молодежная | 31 | 1985 | 2 | 1 | 1 | 146,4 | 65,5 | 80,9 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 02 апреля 2021 года № 593 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 17. | пгт. Мортка, Привокзальная | 15 | 1967 | 2 | 1 | 1 | 102,5 | 38,4 | 64,1 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 02 апреля 2021 года № 593 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 18. | пгт. Мортка, Октябрьская | 5 | 1987 | 2 | 0 | 2 | 103,7 | 0 | 103,7 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 02 апреля 2021 года № 593 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 19. | пгт. Мортка, Ленина | 8 | 1976 | 12 | 0 | 12 | 486 | 0 | 486 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 11 мая 2021 года № 914 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 20. | пгт. Мортка, Промышленная | 43 | 2008 | 16 | 8 | 8 | 661,5 | 340,2 | 321,3 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 11 мая 2021 года № 914 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 96 | 42 | 54 | 4 368,8 | 1 935,1 | 2 433,7 |  |  |
|  | Всего по Кондинскому району |  |  | 777 | 359 | 418 | 35 209,84 | 15 324,36 | 19 885,48 |  |  |