

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 01 марта 2022 года |  |  | № 144-р |
|  | пгт. Междуреченский |  |

|  |
| --- |
| О плане мероприятий («дорожной карте») по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат в Кондинском районе в 2022 году |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», во исполнение подпункта 3.2 пункта 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 октября 2021 года № 566-рп «О мерах по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат в Кондинском районе в 2022 году (приложение).

2. Определить ответственными за координацию деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат комитет экономического развития администрации Кондинского района, комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района.

3. Ответственным исполнителям ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в адрес комитета экономического развития администрации Кондинского района информацию о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карте») по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат.

4. Распоряжение опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А. Яковлев |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2022

Приложение

к распоряжению администрации района

от 01.03.2022 № 144-р

План мероприятий («дорожная карта») по переводу массовых социально-значимых услуг

в электронный формат в Кондинском районе в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приведение административных регламентов предоставления массовых социально-значимых услуг в соответствие с типовыми административными регламентами, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района/управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района/управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района/управление образования администрации Кондинского района | Не позднее 20 календарных дней со дня утверждения федеральными органами исполнительной власти типовых административных регламентов предоставления массовых социально-значимых услуг  | Утвержденный нормативный правовой акт |
| 2. | Приведение административных регламентов предоставления массовых социально-значимых услуг в соответствие с типовыми административными регламентами, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | Администрация городского поселения Междуреченский/администрация городского поселения Кондинское/администрация городского поселения Куминский/администрация городского поселения Луговой/администрация городского поселения Мортка/администрация сельского поселения Болчары/администрация сельского поселения Леуши/администрация сельского поселения Мулымья/администрация сельского поселения Половинка/администрация сельского поселения Шугур (далее - городские и сельские поселения Кондинского района) | Не позднее 20 календарных дней со дня утверждения федеральными органами исполнительной власти типовых административных регламентов предоставления массовых социально-значимых услуг | Утвержденный нормативный правовой акт |
| 3. | Приведение реестра муниципальных услуг муниципального образования Кондинский район в соответствие с Типовым перечнем муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Апрель 2022 года | Утвержденный нормативный правовой акт |
| 4. | Приведение реестра муниципальных услуг городских и сельских поселений Кондинского района в соответствие с Типовым перечнем муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Городские и сельские поселения Кондинского района | Апрель-май 2022 года | Утвержденный нормативный правовой акт |
| 5. | Назначение ответственных лиц за организацию процесса перевода массовых социально-значимых услуг Кондинского района в электронный формат в поселении  | Городские и сельские поселения Кондинского района | До 15 марта 2022 года | Утвержденный правовой акт  |
| 6.  | Назначение ответственных лиц за предоставление массовых социально-значимых услуг в электронном формате (за регистрацию заявления на платформе государственных сервисов или ведомственной информационной системе; за оказание массовых социально-значимых услуг) | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района/городские и сельские поселения Кондинского района | До 15 марта 2022 года | Утвержденный правовой акт, внесены изменения в должностные инструкции ответственных сотрудников |
| 7. | Подключение к платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, государственной информационной системе «Обеспечение градостроительной деятельности», цифровой образовательной платформе | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района/управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района/управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района/управление образования администрации Кондинского района/городские и сельские поселения Кондинского района | Для новых ведомств, рабочих мест, или ответственных лиц | Рабочее место настроено в соответствии с инструкцией; установлено программное обеспечение VipNetClient; есть действующий сертификат ключа проверки электронной подписи органа власти (или служебного пользования должностного лица органа власти) в соответствии с административным регламентом предоставления услуги для подписания решения (результата) по услуге; сотрудник имеет подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг  |
| 8. | Оказание методической, консультационной, информационной поддержки в части перевода массовых социально-значимых услуг в электронный формат | Комитет экономического развития администрации Кондинского района/комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | Постоянно | Повышение информированности структурных подразделений администрации Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района  |