ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О рассмотрении проекта программы  «Развитие и улучшение улично-дорожной сети в населенных пунктах Кондинского района

Рассмотрев  информацию заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района К.А. Мазеина, учитывая мнение постоянной комиссии по вопросам промышленности, связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, природных ресурсов и торговли (А.А. Кошманов), Дума Кондинского района решила:

1. Информацию принять к сведению.

2. Принять  программу «Развитие и улучшение  улично-дорожной сети  в населенных пунктах Кондинского района» (прилагается).

3. Решение Думы Кондинского района от 29.03.2007г. № 348 «О рассмотрении  программы по реконструкции внутрипоселковых дорог в 2007-2008г.г.»  считать  утратившим силу.

4. Муниципальному учреждению «Управление капитального строительства»  (А.С. Дмитриев) совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства  (В.В. Чеботарь) осуществлять реализацию программы  при наличии  финансирования.

5. Контроль выполнения решения возложить на постоянную  комиссию по

вопросам промышленности, связи, строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, бытового обслуживания, природных ресурсов и торговли  (А.А. Кошманов) и первого заместителя главы администрации Кондинского района О.И.Туганову.

Глава Кондинского района                                       В.Ф. Редикульцев

пгт Междуреченский

17 апреля 2008 года

№ 581

|  | Приложение к решению Думы Кондинского района от 17.04.2008 № 581 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

развития и улучшения  улично-дорожной сети

в населенных пунктах Кондинского района

Программа

развития и улучшения  улично-дорожной сети

в населенных пунктах Кондинского района

1.Описание имеющейся проблемы

В Кондинском районе по состоянию на 10.04.2008г. некоторые внутрипоселковые дороги имеют неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, кроме этого часть дорог – грунтовые.   По видам покрытия:

- дороги с асфальтовым покрытием     – 51,75 км   (  9   % от общей протяженности)

- дороги с бетонным покрытием          – 80,65 км    ( 14 % от общей протяженности)

- дороги с щебеночным покрытием     – 31,11 км    ( 5 % от общей протяженности)

- грунтовые                                             – 435,23 км  ( 72 % от общей протяженности)

ИТОГО:   598,74 км.

Данный факт  оказывает негативное влияние на организацию внутрипоселкового  транспортного движения  автомобилей производственного значения, специального значения, в частности транспорта оперативных служб, а также легкового служебного транспорта и транспорта частного сектора. В период весенней и осенней распутицы движение по грунтовым дорогам как автомобильного транспорта, так и пешеходов сильно затруднено.

В целях обеспечения безаварийности движения автомобильного транспорта по внутрипоселковым дорогам Кондинского района и развития улично-дорожной сети в населенных пунктах, отвечающей требованиям безопасности дорожного движения требуется проведение дорожных работ с устройством усовершенствованного покрытия дорожной одежды – асфальтового покрытия.

Проведение дорожно-ремонтных работ требует значительных финансовых затрат, на постоянное изменение  стоимости  работ существенно влияет  удорожание как строительных материалов (щебень, цемент, металл, битум и т.д.), так и топлива для работы специальной техники и грузового транспорта.

В рамках Программы предусматриваются финансовые затраты в размере 949756,174 тыс. руб. с НДС.

2.Основные цели программы

1. Развитие и улучшение  улично-дорожной сети в населенных пунктах района.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов района должна отвечать  требованиям безопасности дорожного движения, а также соответствовать планам генеральной застройки того или иного населенного пункта района. Достижение данной цели осуществляется при разработке перед началом работ проектно-сметной документации с учетом всех требований безопасности дорожного движения и увязки проекта с планом генеральной застройки населенных пунктов района.

2.Создание благоприятных условий для проживания населения.

Благоприятные условия для проживания граждан  достигаются путем обеспечения удобства в эксплуатации улично-дорожной сети: возможность быстрого и беспрепятственного доступа к жилым домам и местам общественного пользования.

3.Задачи программы

1.Перевод дорог с грунтовым покрытием в разряд дорог с асфальтовым покрытием.

Перед проведением  дорожно-ремонтных работ разрабатывается проектно-сметная документация, где в соответствии с действующими нормами и государственными стандартами разрабатывается конструкция дорожной одежды для  данной категории местности.

2.Обеспечение всесезонного движения маршрутного пассажирского,  частного и специального транспорта  по внутрипоселковым дорогам населенных пунктов района.

При проведении дорожно-ремонтных работ на основании разработанной проектно-сметной документации грунтовые дороги переводятся в разряд дорог с твердым покрытием, обеспечивая всесезонное движение маршрутного пассажирского, частного и специального транспорта.

4.Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование объектов | Мощность п.м. | Вид покрытия | Стоимость тыс. руб. (ориентировочно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Районный бюджет | Окружной бюджет |
| 2008 год |  |  |  |  |  |
| пгт.Междуреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | Въездная дорога (ул. Нефтепроводная) | 1250 | асфальт |  | 12000,0 |
| 2 | ул. Сибирская (от бани до ул.Ленина) | 1200 | асфальт | 81787,95 |  |
| 3 | ул. Республики (от ул.Сибирская до ул.Первомайская ) | 280 | асфальт | 19328,722 |  |
| 4 | ул. Набережная (от ул.Дружбы до хлебопекарни) | 330 | асфальт | 9219,502 |  |
| п.Мулымья |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Сосновая | 430 | асфальт | 5000,0 (по соглашению с ООО «Лукойл Западная Сибирь) |  |
| Итого за 2008 год |  |  |  | 115336,174 | 12000,0 |
|  |  |  |  | 127336,174 |  |
| 2009 год |  |  |  |  |  |
| пгт.Междуреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Весенняя (от 1 до 2 квартального проезда) | 610 | асфальт | 16470,0 | 16470,0 |
| 2 | ул. 50 лет Победы | 610 | асфальт | 16470,0 | 16470,0 |
| 3 | ул. Центральная до ул.Юбилейной | 200 | асфальт | 5400,0 | 5400,0 |
| 4 | ул. Центральная | 610 | асфальт | 16470,0 | 16470,0 |
| 5 | ул.Кедровая (от 3 квартального проезда до ул.Юбилейной} | 500 | асфальт | 13500,0 | 13500,0 |
| п.Леуши |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Заречная (отд.№1 дод.№53) | 1100 | асфальт | 29700,0 | 29700,0 |
| Итого за 2009 год |  |  |  | 98010,0 | 98010,0 |
|  |  |  |  | 196020,0 |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |
| пгт.Междуреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Станционная (от квартального проезда до ул.Локомотивная) | 1100 | асфальт | 29700,0 | 29700,0 |
| 2 | Квартальный проезд (от ул.Станционной до ул.Локомотивной) | 120 | асфальт | 3240,0 | 3240,0 |
| 3 | ул. Энергетиков | 400 | асфальт | 10800,0 | 10800,0 |
| 4 | ул.Юбилейная (Речников - Комбинатская) | 340 | асфальт | 9180,0 | 9180,0 |
| 5 | ул.Весенняя (от 2 квартального проезда до ул.Юбилейная) | 600 | асфальт | 16200,0 | 16200,0 |
| пгт.Мортка |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Борисова | 995 | асфальт | 26865,0 | 26865,0 |
| пгт.Куминский |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 940 | асфальт | 25380,0 | 25380,0 |
| Итого за 2010 год |  |  |  | 121365,0 | 121365,0 |
|  |  |  |  | 242730,0 |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| пгт.Междуреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная (от 3 квартального проезда до ул.Юбилейной) | 400 | асфальт | 10800,0 | 10800,0 |
| 2 | ул.Юбилейная (Речников - Комбинатская) | 340 | асфальт | 9180,0 | 9180,0 |
| 3 | ул.Весенняя (от 2 квартального проезда до ул.Юбилейная) | 600 | асфальт | 16200,0 | 16200,0 |
| пгт.Куминский |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Есенина | 115 | асфальт | 3105,0 | 3105,0 |
| 5 | ул. Горького | 110 | асфальт | 2970,0 | 2970,0 |
| п.Леуши |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Советская | 480 | асфальт | 12960,0 | 12960,0 |
| п.Листвиничный |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Центральная | 390 | асфальт | 10530,0 | 10530,0 |
| пгт.Мортка |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Лесная | 180 | асфальт | 4860,0 | 4860,0 |
| 9 | ул. Новикова | 560 | асфальт | 15120,0 | 15120,0 |
| пгт.Кондинское |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина (отд.№41 до д.№67) | 400 | асфальт | 10800,0 | 10800,0 |
| д.Ушья |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Киевская | 100 | асфальт | 2700,0 | 2700,0 |
| 12 | ул. Урайская | 100 | асфальт | 2700,0 | 2700,0 |
| Итого за 2011 год |  |  |  | 101925,0 | 101925,0 |
|  |  |  |  | 203850,0 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| пгт.Междуреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Механошина | 550 | асфальт | 14850,0 | 14850,0 |
| 2 | ул. Ягодная | 220 | асфальт | 5940,0 | 5940,0 |
| 3 | ул.Комбинатская | 610 | асфальт | 16470,0 | 16470,0 |
| 4 | ул. Речников | 610 | асфальт | 16470,0 | 16470,0 |
| п.Листвиничный |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Космонавтов | 580 | асфальт | 15660,0 | 15660,0 |
| 6 | пер. Школьный | 200 | асфальт | 5400,0 | 5400,0 |
| пгт.Мортка |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Молодежная | 560 | асфальт | 15120,0 | 15120,0 |
| Итого за 2012 год |  |  |  | 89910,0 | 89910,0 |
|  |  |  |  | 179820,0 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет произведен ориентировочно и может уточняться в процессе подготовки

документации на открытые конкурсные торги.

5.Механизм реализации программы

Для проведения дорожных ремонтных работ по мероприятиям программы заказчиком для определения организации – исполнителя работ объявляются открытые конкурсные торги путем размещения   муниципального   заказа   в   соответствии   с  Федеральным   законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Программа по годам не разбивается, так как ее исполнение  предусматривается исходя из существующего финансирования, кроме этого исключается регулярная корректировка данной программы в случае дефицита финансирования.

Заказчик или ответственный исполнитель за реализацию программы закрепляется  Решением  Думы  Кондинского района.

Заказчик или ответственный исполнитель за реализацию программы:  1.осуществляет контроль за ходом реализации  мероприятий программы, а при

необходимости – и после ее реализации;

2.осуществляет координацию исполнения  программных   мероприятий;

3.подготавливает отчеты о реализации программы.

6.Оценка ожидаемой эффективности программы

Ожидаемый эффект  от  реализации программы:

1.повышение безопасности  движения по внутрипоселковым дорогам пешеходов и

транспортных средств;

2.снижение  роста аварийности  и опасности травмирования людей транспортными

средствами;

3.простота и удобство всесезонного содержания  автомобильных

внутрипоселковых дорог;

4.повышение пропускной способности автомобильных внутрипоселковых дорог;

5.повышение уровня  жизни населения района.

7.Механизм контроля за исполнением программы

Заказчик или ответственный исполнитель за реализацию программы обеспечивает целевое  использование финансовых средств, выделенных непосредственно на эти цели, по окончанию проведения работ по мероприятиям программы – предоставляет подробный отчет по использованию финансовых средств, выделенных на реализацию программы ежеквартально в комитет по экономической политике Кондинского района.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сроки реализации программы могу быть перенесены на более поздний срок при

возникновении непредвиденных обстоятельств: погодные условия, дефицит

финансирования, несвоевременное проведение работ подрядными организациями.