Приложение 1

к решению Думы Кондинского района

от 24.03.2015 № 547

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

| № п/п | НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЯ | ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗА | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Избирательный округ № 1, депутат Малов Юрий Викторович (д.Кама, с.Алтай, с.Болчары, НПС «Кедровое», д.Алексеевка) |  |  |
| 1 | Строительство круглогодичной дороги с твердым покрытием с. Болчары – станция Демьянское. | В рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" строительство автомобильной дороги с. Болчары – станция Демьянское не предусмотрено. | С.Ю. Мокроусов, глава администрации сельского поселения Болчары, М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Строительство дорог и благоустройство ул. Комсомольская, ул.Ленина с.Болчары. | Выполнены работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки по ул. Ленина, сп. Болчары, общей протяженностью 870 п.м., стоимость работ составила 4 327,30 тыс. руб. (финансирование за счет окружного и районного бюджета), подрядчик - ИП Змановский В.Ф., ООО «Меридиан». | С.Ю. Мокроусов, глава администрации сельского поселения Болчары |
| 3 | Ремонт дороги с.Болчары - ЛПДС «Кедровая». | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы" ремонт дороги с. Болчары - ЛПДС "Кедровая" не предусмотрено. | С.Ю. Мокроусов, глава администрации сельского поселения Болчары, М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Строительство пункта сбора и переработки дикоросов. | Необходимость строительства пункта сбора и переработки дикоросов определена в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года. Для выполнения данного мероприятия необходимо привлечь потенциального инвестора, чтобы включить это мероприятие в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования 50% средства бюджета, 50% средства инвестора. | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 5 | Газификация с.Болчары. | Мероприятие по газификации не включено в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В настоящее время в Департаменте развития жилищно-коммунального хозяйства рассматривается вопрос по газификации населенных пунктов сжиженным природным газом. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Строительство детского сада в с.Болчары. | Строительство объекта «Детский сад в с.Болчары» включено в государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», мощностью на 140 мест, сроком строительства 2020-2021 годы. В Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо № 151 от 22.01.2015 г. «О внесении уточнений» о переносе сроков строительства на более ранние (2018-2019 гг.) | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 7 | Строительство школы-интерната в с.Алтай. | Проектно-сметная документация разработана, проектировщик ООО "Мостострой 11" г. Сургут, проведена экспертиза | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 8 | Строительство водоочистных сооружений в с.Болчары, с.Алтай. | В 2013 году разработан проект строительства водоочистных сооружений с. Болчары мощностью 200 м3/сутки, проект прошел все необходимые экспертизы. В 2014 году направлялись ходатайства на Департамент жилищно-коммунального комплекса на включение в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры данного объекта. В настоящий момент объект не вошел в программу. Поэтому в феврале 2015 года в очередной раз будет направлена заявка в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики о включении данного объекта в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Данный вопрос находится на контроле в администрации Кондинского района. Считаем не целесообразным строительство водозаборных и водоочистных сооружений в с. Алтай, в связи с тем, что услуги по оказании централизованного водоснабжения не будут востребованы населением с. Алтай в связи с высокой стоимостью оказываемых услуг по водоснабжению, это будет связано с малым количеством потребителей данной услуги. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 9 | Строительство причала для пристани теплохода «Заря». | В рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" строительство причала для пристани теплохода "Заря" не предусмотрено. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 10 | Укрепление береговой линии в с.Болчары, д.Кама, с.Алтай. | Администрацией Кондинского района сформирована муниципальная программа «Переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (разрушения)». Утверждение данного мероприятия запланировано на 2016 год после подтверждения (уточнения) объемов софинансирования данной программы. Реализация данной программы намечена на 2017 год. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 2, депутат Аскерова Лариса Ивановна (пгт.Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с № 21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября, переулки: Пушкинский, Ленинский) |  |  |
| 1 | Реконструкция станции водоочистки. | Реконструкция станции водоочистки включает в себя работы по покраске емкостей для хранения очищенной воды, замене озонатора, установки дополнительного насоса на станцию второго подъема и замену ламп УФО. Объем средств для выполнения данных работ составляет 5 200 тыс. руб. При формировании мероприятий на 2015 год по подготовке осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ данное мероприятие будет рассмотрено для включения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» с учетом выполнения первоочередных мероприятий. | С.А. Дерябин, глава администрации городского поселения Кондинское |
| 2 | Строительство водопровода по ул.Таежная, Сибирская, Молодежная от колодца в районе ПОХа. | Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете. | С.А. Дерябин, глава администрации городского поселения Кондинское |
| 3 | Строительство дороги с твердым покрытием ул. Ленина. | В 2014 году произведены работы - отсыпана щебнем. Выполнение данного мероприятия запланировано в программе «Реконструкция капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселения Кондинское на 2014 -2016 годы и на период 2020 года» на период с 2015 по 2020 годы. На 2015 год объем средств составляет 6 500 тыс. руб. на последующие годы по 7 000,00 тыс. руб. | С.А. Дерябин, глава администрации городского поселения Кондинское |
| 4 | Ремонт и укрепление дамбы р.Конда в районе пгт.Кондинское. | На территории пгг Кондинское имеется объект «гидротехническое сооружение «Берегоукрепление реки Конда», для укрепления левого берега р. Конда с целью предупреждения размыва береговой полосы с расположенными на ней участками жилых домов и автодороги по ул. Ленина протяженностью 400 метров. Собственником объекта является администрация городского поселения Кондинское (свидетельство о государственной регистрации права72НК761103 от 11.12.2007 года). Балансовая стоимость объекта 38 208 тыс. руб. После ввода указанного объекта в эксплуатацию (2005 год), его содержание не проводилось, финансирование необходимых работ не осуществлялось. В течении восьми лет эксплуатации и воздействия на объект природных факторов (течение реки, ледостав и ледоход, осадки, ветер) берегоукрепление разрушается. В связи необходимостью проведения комплекса работ в 2014 году, направленных на восстановление объекта администрация городского поселения Кондинское обратилась в администрацию района о выделении 987,39 тыс. руб. (исх. № 400 от 19.02.2014г.). 05 мая 2014 года комиссий (Дерябин С.А., Кабальнов С.В., Ступаков Ю.Л.) проведено обследование технического состояния объекта «Берегоукрепление р. Конда» в п. Кондинское. При обследовании установлено: - объект введен в эксплуатацию в 2005 году (заказчик – РМУП «УКС», подрядчик – ООО «Тюменьоблстрой»); - с момента ввода в эксплуатацию объект находится в Управлении муниципальным имуществом, содержание объекта не осуществлялось до 2014 года; - при визуальном осмотре наблюдается разрушение щебеночной наброски с повреждением покрытия из «дорнита» 5 участков до 30 метров; - участок берегоукрепления от р. Конда до ул. Ленина на всем протяжении за время эксплуатации просел на 50-60 см. от высотной отметки дороги. Требуется финансирование в размере 987,39 тыс. руб. для проведения работ по восстановлению вышеуказанного гидротехнического сооружения и 224,0 тыс. руб. для разработки декларации технической безопасности объекта, но средства городскому поселению Кондинское не выделялись. Администрацией городского поселения Кондинское из собственных средств проведена отсыпка наиболее опасных участков береговой полосы с целью предотвращения дальнейшего разрушения береговой зоны. На заседаниях постоянных комиссий Думы дважды (18.03.2014г. и 16.09.2014г.) рассматривался вопрос «О выделении финансовых средств, для проведения мероприятий, направленных на восстановление и предотвращение разрушения гидротехнического сооружения «Берегоукрепление реки Конда» пгт. Кондинское». Заявка о выделение средств включена в реестр дополнительной потребности учтена на 2015 год в размере 1 881,28 тыс. руб. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Строительство детского сада. | Строительство объекта «Детский сад в пгт. Кондинское» включено в государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», мощностью на 120 мест, сроком строительства 2020-2021 годы. В Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо от 22.01.2015 г. № 151 «О внесении уточнений» о переносе сроков строительства на более ранние (2015-2017 гг.). | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 6 | Строительство спортивно-культурного центра. | Бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19.11.2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018 – 2020 годов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 7 | Ремонт дороги до полигона ТБО. | Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете. Ремонт дороги в программу «Реконструкция капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселения Кондинское на 2014 -2016 годы и на период 2020 года» не включен. | С.А. Дерябин, глава администрации городского поселения Кондинское |
|  | Избирательный округ № 4, депутат Кошманов Андрей Анатольевич (пгт.Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов, переулки:Логовой, Овражный) |  |  |
| 1 | Расселение жителей и снос общежитий по ул.Мира д.1А, ул.Набережная д.3 /1. | В 2015 -2016 годах при выкупе жилых помещений в жилом доме № 5, ул. Набережная, пгт. Междуреченский планируется переселить три семьи из общежития по адресу: ул. Набережная, дом 3/1, пгт. Междуреченский. В общежитии по ул. Мира остался не переселенным один человек, имеющий постоянную регистрацию. В 2015 году будет рассмотрено заявление в суде о предоставлении жилого помещения социального использования (отказе). Снос общежития планируется после вынесения решения суда в 2015 году. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 2 | Ремонт многоквартирных жилых домов ул.Первомайская д. 4, 12. | По дому 4 по ул. Первомайская жильцы расселены, так как дом сгорел. Дом 12 по ул. Первомайская включен в программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», утвержденную от 25.12.2013 года № 568-п Постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры, будет производится капитальный ремонт в соответствии с утвержденной программой. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 3 | Установка водозаборных колонок на ул.Гагарина, ул.Быковского. | В настоящее время в пгт. Междуреченский идет несанкционированный разбор воды из водопроводных колонок, только 30% населения, пользующимися колонками заключили договоры и оплачивают данную услугу. Поэтому всем жителям, не имеющим централизованное водоснабжение, предприятие филиал ООО «КонцессКом» «МКС» предлагает подвозить воду автомашиной. Считаем нецелесообразным проводить данное мероприятие. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 4 | Очистка и благоустройство колодцев на ул.Гагарина, ул.Дружбы, ул.Набережная, ул.Республики, ул.П.Морозова, ул.Пионерская, ул.Горького. | Ежегодно по 2014 год производилось содержание и обслуживание данных колодцев за счет бюджета поселения, а именно, производились в летний период покос травы, уборка мусора, замена изношенного оборудования, в зимний период уборка снега, сколка льда, замена оборудования. В 2012, 2013 годах по вышеуказанным колодцам были выполнены ремонтные работы, а именно устройство глиняных замков, замена верхней надстройки, частичная замена венцов, верхних срубов, заборов, тротуаров, выполнена покраска. Колодец по ул. Гагарина законсервирован в 2013 году. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 5 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов ул.Первомайская д.6, ул.Лесная д.2-6. | В 2013 году по ул. Первомайская д. 8 произведен ремонт дороги в щебеночном исполнении 344 м2; устройство металлического забора – 164 м2; устройство тротуара из бетонной плитки – 65,4 м2. По ул. Первомайская д. 6: устройство дороги в щебеночном исполнении – 183,6 м2; устройство тротуара из плитки – 83,74 м2. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 6 | Благоустройство зоны отдыха «Смолокурка». | Ежегодно в летне - осенний периоды два раза в месяц администрацией поселения направлялись общественные работники по благоустройству для сбора и утилизации мусора с территории зоны отдыха «Смолокурка». В весенний период при организации очистки зон организовали «чистый четверг», в который принимали участие МАУ «РЦМИ Ориентир», территориальное лесничество, органы местного самоуправления, МАО ДОД «ЦДОДД Подросток» (Зеленый патруль). | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 7 | Снижение тарифов на услуги ЖКХ. | Снижение стоимости коммунальных услуг возможно при выполнении следующих мероприятий: - реконструкция, модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения; - разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; - перевод котельных с нефти на альтернативный вид топлива. В настоящее время изучается вопрос разработки, согласования и реализации инвестиционных программ, направленных на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) в населенных пунктах Кондинского района. В рамках реализации данной задачи в октябре 2014 года была согласована администрацией Кондинского района и утверждена Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесины)». Реализация инвестиционного проекта на территории гп. Междуреченский предусмотрена в 2014-2024г.г. В вышеуказанной инвестиционной программе в последний год ее реализации (2024 год) предусмотрено снижение тарифа по отношению к предыдущему году. Расчет тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при проведении тарифной компании. Таким образом, снижение тарифа и, как следствие, снижение стоимости услуги теплоснабжение возможно после реализации инвестиционных программ. Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. Таким образом, администрация Кондинского района не может повлиять на снижение стоимости услуг электроснабжения. |  |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия ул.Республики, ул.П.Морозова, пер.Овражный, ул.Гагарина. | В 2013 году была выполнена реконструкция дороги по ул. Гагарина в пгт. Междуреченский I этап, от ул. Сибирская до ул. Толстого, ул. Толстого от ул. Титова - до ул. Гагарина. В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский III этап, от ул. Сибирская до ул. Первомайская, и от ул. Толстого до ул. Дзержинского. На 2015 год запланирована реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский II этап, по ул. Толстого от ул. Ленина до ул. Сибирская. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 5, депутат Бабкин Николай Степанович (пгт.Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого, переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) |  |  |
| 1 | Ремонт дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа. | 2011 год - ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Толстого – 2м2, ул. Сибирская – 20 м2 (бюджет поселения). 2012 год – ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Мира -32 м2, ул. Сибирская – 25 м2, ул. Толстого – 60-75 м2, ул. Ленина 7-25 м2. Устройство щебеночного покрытия ул. Ленина (от ул. Ворошилова до ул. к – 305) – 1500 м2, ул. Сибирская (обочины из щебня между жилыми домами 3 115 - № 119, № 106 - № 120) – 886 м2, ул. Волгоградская – 1200 м2, ул. Пушкина – 1020 м2, строительство дороги и автостоянки из железобетонных плит – 216 м2. 2013 год текущий ремонт асфальтового покрытия ул. Толстого - 600 м2. Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Толстого – 170,5 м2, ул. Сибирская – 3,5 м2, ул. Мира – 5 м2, ул. Ленина - 5 м2. 2014 год ремонт стояночной площадки ул. Ленина – 276 м2. Текущий ремонт асфальтового покрытия ул. Толстого – 1552 м2, ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Мира – 3,6 м2, ул. Сибирская - 29,2 м2, ул. Ленина – 20,66 м2, ул. 60 лет ВЛКСМ – 81 м2, ул. Толстого – 26,9 м2. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 2 | Благоустройство придомовых территорий. | В 2011 году возле жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ № 12 устройство водоотводных канав в плитном исполнении протяженностью 260 м.п.; устройство бетонных плитных тротуаров – 108 м2; устройство штакетного забора – 126 м2; устройство контейнерной площадки с ограждением – 1 шт.; устройство объездной дороги из ж/б плит – 216 м2; ремонт дорожного полотна из ж/б плит – 720 м2; устройство внутриквартального заезда со стоянкой для автомобилей из ж/б плит – 120 м2; устройство тротуара из ж/б плит б/у – 180 м2; пер. Стадионный – устройство каналов – 68 м.п. В 2012 году устройство забора в металлическом исполнении протяженностью 200 м.п. по ул. 60 лет ВЛКСМ д. 7; по ул. 60 лет ВЛКСМ д. 3/а устройство тротуара из бетонных плиток – 102 м2; устройство контейнерной площадки с ограждением – 1 шт.; ремонт дороги к 3-м подъездам в ж/б исполнении - 138 м2; устройство стоянки для автомашин из ж/б плит -108 м2; ремонт дороги в ж/б исполнении между домами №3/а и 7/а – 24 м2, № 5 и № 4 72 м2. В 2013 году установлен детский спортивный комплекс. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 3 | Строительство жилья. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма состоит 588 семей или 50,0 %, от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 28 156 кв.м (139 жилых домов или 585 жилых помещений), что составляет 31,0% от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 46 167 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья, так как подлежит выкупу и предоставлению гражданам 6 389 кв.м жилья для расселения из непригодного для проживания и предоставления по договору социального найма. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
|  | Избирательный округ № 6, депутат Клочкова Анна Ивановна (пгт.Междуреченский улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) |  |  |
| 1 | Строительство новой школы и детских садов. | В рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» ведется строительство объекта «школа на 550 мест в пгт. Междуреченский». Планируемый срок ввода объекта – 2016 год. На сегодняшний день готовность объекта - 14,0%. Выполнены работы по ограждению строительной площадки. Ведется кирпичная кладка стен 1 этажа, перегородок, монтаж плит перекрытия 1 этажа. Объект комплектуется строительными материалами. В государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» включено строительство объекта «Школа – детский сад в пгт. Междуреченский (на 200 учащихся/200 мест), сроком строительства 2019-2021 годы. В мкр. Молодежный в рамках программы «Сотрудничество» завершено строительство детского сада на 140 мест. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию первый квартал 2015 г. В государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» дополнительно включено строительство объекта «Детский сад, мкр. Железнодорожный в пгт. Междуреченский» (на 200 мест), сроком строительства 2019-2021 годы. В Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо о переносе сроков строительства на более ранние (2015-2017гг.). | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 2 | Ремонт дорог избирательного округа. | В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский III этап, от ул.Сибирская до ул.Первомайская, и от ул.Толстого до ул.Дзержинского. На 2015 год запланирована реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский II этап, по ул. Толстого от ул. Ленина до ул. Сибирская. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 3 | Урегулирование тарифов ЖКХ. | Снижение стоимости коммунальных услуг возможно при выполнении следующих мероприятий: - реконструкция, модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения; - разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; - перевод котельных с нефти на альтернативный вид топлива. В настоящее время изучается вопрос разработки, согласования и реализации инвестиционных программ, направленных на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) в населенных пунктах Кондинского района. В рамках реализации данной задачи в октябре 2014 года была согласована администрацией Кондинского района и утверждена Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесины)». Реализация инвестиционного проекта на территории гп. Междуреченский предусмотрена в 2014-2024г.г. В вышеуказанной инвестиционной программе в последний год ее реализации (2024 год) предусмотрено снижение тарифа по отношению к предыдущему году. Расчет тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при проведении тарифной компании. Таким образом, снижение тарифа и, как следствие, снижение стоимости услуги теплоснабжение возможно после реализации инвестиционных программ. Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. Таким образом, администрация Кондинского района не может повлиять на снижение стоимости услуг электроснабжения. |  |
| 4 | Рассмотреть возможность выплаты единовременного вознаграждения при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. | Не выполнено. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 01 июля 2013 года (пункт 2 статьи 12) дано право органам местного самоуправления за счет бюджетов муниципальных образований осуществлять выплату денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости. Но в связи с острым дефицитом средств в бюджете Кондинского района, в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Кондинский район и проводимыми в течение 2014 года и составлением плановых мероприятий на 2015-2017 годы по оптимизации расходов бюджета отрасли принято решение об отмене ранее установленной льготы педагогическим работникам. Вопрос об установлении единовременной выплаты при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных организаций не рассматривается. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 5 | Создание рабочих мест. |  |  |
|  | Избирательный округ № 7 (пгт.Междуреченский улицы: Сибирская с № 49 до № 100, Хуторская, Чехова, Лермонтова, Береговая, Промышленная, Молодежный, Таежная, Кондинская, Матросова, переулки:Школьный, Чайкиной, Шевцовой, Тюленина, Кошевого, Земнухова, Кузнецова) |  |  |
| 1 | Урегулирование тарифов ЖКХ. | Снижение стоимости коммунальных услуг возможно при выполнении следующих мероприятий: - реконструкция, модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения; - разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; - перевод котельных с нефти на альтернативный вид топлива. В настоящее время изучается вопрос разработки, согласования и реализации инвестиционных программ, направленных на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) в населенных пунктах Кондинского района. В рамках реализации данной задачи в октябре 2014 года была согласована администрацией Кондинского района и утверждена Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесины)». Реализация инвестиционного проекта на территории гп. Междуреченский предусмотрена в 2014-2024г.г. В вышеуказанной инвестиционной программе в последний год ее реализации (2024 год) предусмотрено снижение тарифа по отношению к предыдущему году. Расчет тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при проведении тарифной компании. Таким образом, снижение тарифа и, как следствие, снижение стоимости услуги теплоснабжение возможно после реализации инвестиционных программ. Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. Таким образом, администрация Кондинского района не может повлиять на снижение стоимости услуг электроснабжения. |  |
|  | Избирательный округ № 8, депутат Рыбьяков Юрий Сергеевич (пгт.Междуреченскийулицы:Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) |  |  |
| 1 | Окювечивание и асфальтирование дорожного покрытия проезда, соединяющего ул.Лесников от дома д. 8 с ул.Космонавтов д. 4. | Наказ исполнен. Произведено окувечивание с обеих сторон дорожного полотна – 200 м.п., устройство щебеночного покрытия – 600 м2. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 2 | Продолжение строительства дороги ул.Луначарского от пересечения с ул.Восточная по спуску к основной дорожной магистрали ул.Сибирская. | Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете поселения. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 3 | Закольцовывание действующих водопроводов по ул.Нагорная от д.22 до д.27. | По ул. Нагорная от д. № 22 до д. 27 водопроводные сети ветхие и требуют замены, в 2015 году данное мероприятие, при наличии финансовых средств, будет запланировано в плане капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района. В рамках этого мероприятия будет проведена и закольцовка водопроводных сетей. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Строительство водопровода от станции обезжелезивания воды ул.Ленина до ул.Лесников для спуска отработанных отходов воды после очистки. | Сброс очищенных вод после очистки на очистных сооружениях не регламентирован и является незаконным. В 2015 году будут введены в эксплуатацию новые очистные сооружения мощностью 5000 м3/сутки, с вводом очистных сооружений данная проблема будет снята. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Реконструкция подстанций избирательного округа. | Реконструкция подстанций ОАО «ЮРЭСК» осуществляется планомерно согласно утвержденной инвестиционной программы. Работы ведутся по трансформаторным подстанциям требующим замены. В 2012-2014 году проведена большая работа по замене трансформаторных подстанций в пгт. Междуреченский. Реконструкция подстанций по улицам Восточная, Нагорная, Космонавтов, Попова, Глинки, Мусорского включены в инвестиционный план со сроком реализации до 2017 года. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 9, депутат Густов Алексей Олегович (Станция Устье-Ахаулицы:Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей, переулок: Линейный) |  |  |
| 1 | Строительство дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа. | В 2011 году в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы" была произведена реконструкция дороги по ул. Весенняя, от 1 квартального проезда до 2-го. В 2012 году была произведена реконструкция дороги по ул. Весенняя от 2 квартального проезда до ул. Юбилейная, и реконструкция дороги по ул. Центральная от 3 квартального проезда до ул. Юбилейная. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Строительство новой школы. | Ввод объекта школы в пгт. Междуреченский планируется на 2015 год. Мощность существующего здания школы составляет 837 учащихся, мощность планируемого для ввода объекта составляет 550 учащихся. Дополнительно в государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» включено строительство объекта «Школа – детский сад в пгт. Междуреченский (на 200 учащихся /200 мест), сроком строительства 2019-2021 годы. Необходимости в дополнительном количестве мест (строительстве еще одной школы) нет. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Установка детских игровых площадок. | За счет бюджета поселения установлены детские спортивные комплексы: 1.Железнодорожный микрорайон (размерами 4400 мм х 4200мм. х 2300 мм, высота горки 1050 мм). 2. ул. Кедровая между домами № 1 и № 3 (размерами 5200 мм х 4600 мм х 3700 мм, высота 1550 мм). | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 4 | Строительство автомобильного моста через лог между ул.Дзержинского и ул.Комбинатская. | Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете поселения. | С.И. Колпакова, глава администрации городского поселения Междуреченский |
| 5 | Снижение тарифов за теплоснабжение и энергоснабжение. | Снижение стоимости коммунальных услуг возможно при выполнении следующих мероприятий: - реконструкция, модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения; - разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; - перевод котельных с нефти на альтернативный вид топлива. В настоящее время изучается вопрос разработки, согласования и реализации инвестиционных программ, направленных на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) в населенных пунктах Кондинского района. В рамках реализации данной задачи в октябре 2014 года была согласована администрацией Кондинского района и утверждена Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесины)». Реализация инвестиционного проекта на территории гп. Междуреченский предусмотрена в 2014-2024г.г. В вышеуказанной инвестиционной программе в последний год ее реализации (2024 год) предусмотрено снижение тарифа по отношению к предыдущему году. Расчет тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при проведении тарифной компании. Таким образом, снижение тарифа и, как следствие, снижение стоимости услуги теплоснабжение возможно после реализации инвестиционных программ. Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. Таким образом, администрация Кондинского района не может повлиять на снижение стоимости услуг электроснабжения. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Организация бесперебойного электроснабжения мкр. Нефтяник-2. | Наказ исполнен. ОАО «ЮРЭСК» в 2013 году проведена работа по реконструкции сетей электроснабжения микрорайона «Нефтяник-2». | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 7 | Организации бесперебойного снабжения чистой водой жителей мкр. Нефтяник-2. | В настоящее время ведется строительство водоочистных сооружений в пгт. Междуреченский мощностью 5000 м3/сутки, ввод в эксплуатацию объекта 2015 год. Строительство данного объекта снимает проблему в снабжении чистой водой микрорайона «Нефтяник-2». | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 10, депутат Шахторина Наталья Николаевна (пгт.Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина, переулки:Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированной свалки за пгт. Мортка. | В 2012 году разработан проект обществом ограниченной ответственностью «Экогеотехсервис» рекультивации свалки пгт. Мортка, стоимость работ по рекультивации составляет 32 851,44 тыс. руб. В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете муниципального образования Кондинский район администрацией Кондинского района регулярно направляются заявки в Департамент экологии Ханты-мансийского автономного округа – Югры на включение мероприятий по рекультивации свалки в целевую программу автономного округа «Развитие систему обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 -2015 годы и на период до 2020 года», для выделения субсидии из бюджета автономного округа на рекультивацию несанкционированных объектов размещения отходов. В настоящее время финансирование мероприятия за счет окружных средств запланировано на 2017 год. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Сохранение стационара в больнице. | На основании приказа БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» от 30.03.2014 года № 364 «Об изменении коечной сети» в соответствии с планом мероприятий повышения эффективности деятельности медицинской организации с 01.10.2014 года закрыты койки круглосуточного стационара в филиале пгт. Мортка, увеличено количество коек дневного пребывания до 15 коек (30 пациенто-мест). При необходимости пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении, госпитализируются в стационар БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» пгт. Междуреченский. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Ограничение выездной торговли в пгт. Мортка. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 г. N 102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" ограничений выездной торговли не предусматривает. На основании закона на территориях городских и сельских поселений, в том числе и городского поселения Мортка, организаторами ярмарок (администрациями городских (сельских) поселений): - ежегодно разрабатываются планы-графики проведения ярмарок, - осуществляется систематический контроль за соблюдением устроителями ярмарочных мероприятий требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 г. N 102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета по развитию производств и инфраструктуры, архивного отдела, отдела записи гражданского состояния и отдела по поддержке и развитию предпринимательства и торговле |
|  | Избирательный округ № 11, депутат Поздеев Алексей Николаевич (пгт.Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д.Сотник) |  |  |
| 1 | Ремонт дороги на въезде в пгт. Мортка до заправки. | Вышеуказанная автомобильная дорога, является собственностью ЗАО «Юконлизинг». Данная дорога является единственным въездом в пгт. Мортка, дорогой общего пользования, по которой осуществляется движение транспортных средств неограниченного круга лиц. В настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии. У собственника дороги отсутствуют денежные средства на ремонт и содержание дороги. Возможность оказать финансовую помощь для ремонта и восстановления данной дороги либо возможность произвести ремонт дороги за счет средств бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства отсутствует. Согласно плану земельного участка, предоставленного в аренду ЗАО «Юконлизинг» под данную дорогу данная дорога находится в границах населенного пункта пгт. Мортка. В соответствии с п.п. 5 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них является вопросом местного значения городского поселения Мортка. Решением проблемы обеспечения безопасности движения по данной дороге будет ее передача в муниципальную собственность городского поселения Мортка и увеличение бюджета поселения для выполнения работ по ремонту и содержанию данной дороги, которая является единственным въездом в пгт. Мортка. В адрес собственника дороги в 2014 году направлено предложение о безвозмездной передаче данной дороги в собственность городского поселения Мортка. До настоящего времени ответ на предложение администрации городского поселения Мортка не поступил. | Р.А. Луканин, глава администрации городского поселения Мортка |
| 2 | Ремонт многоквартирных домов. | Согласно целевой программе «Наш дом» на 2011-2015 годы» произведен ремонт многоквартирных домов в пгт.Мортка: 2011г. - ул.Ленина, 11; 14; 16; 2012г. - ул.Борисова, 2 «а»; ул.Путейская, 7 2013г.- ул.Путейская, 2; ул.Ленина, 10; ул.Ленина, 12; ул.Борисова, 4 «а»; ул.Кедровая, 1. | Р.А. Луканин, глава администрации городского поселения Мортка |
| 3 | Благоустройство дворов в многоквартирных домах. | Произведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в пгт.Мортка: 2011г. - ул.Ленина, 14 2013г. - ул.Ленина, 11; ул.Ленина, 16; ул.Ленина, 5; ул.Борисова, 2 «а»; ул.Путейская, 7; ул.Путейская, 2; ул.Ленина, 10; ул.Ленина, 12; ул.Борисова, 4 «а» | Р.А. Луканин, глава администрации городского поселения Мортка |
| 4 | Сохранение ежедневного графика движения пассажирского поезда «Устье-Аха-Екатеринбург». | Наказ исполнен. Ежедневный график движения пассажирского поезда "Устье-Аха - Екатеринбург - Устье-Аха" на 2015 год сохранен. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Организация бесперебойного электроснабжения д.Сотник. | Наказ исполнен. В 2013 году ОАО «ЮРЭСК» в рамках реализации инвестиционного проекта проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения д. Сотник. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 12, депутат Бабанаков Вадим Викторович (д.Юмас, с.Ямки) |  |  |
| 1 | Ликвидация свалок и строительство пунктов временного хранения твердых бытовых отходов. | Администрацией городского поседения Мортка в 2014 году ликвидирована свалка с. Ямки. В 2015 году запланированы ликвидации несанкционированных свалок в д. Юмас на сумму 2 087,0 тыс. руб. и в д. Сотник на сумму 200,0 тыс. руб. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Ежегодный ремонт проблемных участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог. | В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016" заключен муниципальный контракт жизненного цикла на проектирование и строительство подъездной автомобильной дороги к д. Сотник, протяженностью 8 км. В 2013 году в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" был выполнен ремонт автомобильной дороги д. Сотник - п. Ямки. | Р.А. Луканин, глава администрации городского поселения Мортка, М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета по развитию производств и инфраструктуры, архивного отдела, отдела записи гражданского состояния и отдела по поддержке и развитию предпринимательства и торговле |
| 3 | Организация обеспечения жителей избирательного округа качественной питьевой водой, строительство и благоустройство колодцев. | Водоснабжение населения в основном осуществляется посредством собственных скважин и питьевых колодцев, всего общественных колодцев д. Юмас – 8 штук, с.Ямки – 7 штук. Администрацией городского поселения Мортка ведется работа по благоустройству и ремонту питьевых общественных колодцев в д. Юмас, в 2015 году будет построен колодец. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Организация транспортной доступности для населения: урегулирование тарифов на паромную переправу или покупка муниципального парома, ежедневные рейсы в пгт. Междуреченский в летнее время. | В 2014 году в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" для нужд Кондинского района и организации паромной переправы в районе п. Ямки был приобретен самоходный грузопассажирский паром. В соответствии с производственной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 2015 год по маршруту "пгт. Междуреченский - п. Ямки", график движения утвержден в количестве 4 дней в неделю (пн., ср., пт., сб.). | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Организация приема дикоросов у населения через строительство пункта приема или выездную приемку. | В 2015 году планирует осуществлять прием дикоросов от населения СПК «Зеленая Конда». | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 6 | Рассмотрение возможности выхода территории д.Юмас и с.Ямки из состава городского поселения Мортка с образованием нового сельского поселения. | Наказ исполнен. Администрация Кондинского района к заседанию Думы Кондинского района в сентябре 2013 года подготовила финансово-экономическое (социальное) обоснование возможности преобразования муниципального образования в составе Кондинского района путем разделения городского поселения Мортка на отдельные муниципальные образования (городское поселение Мортка, сельское поселение Юмас) (письмо администрации Кондинского района от 23.08.2013 № 08-11-006834/). Преимущества разделения поселения для населения: - Улучшение доступности для граждан к органам местного самоуправления из-за уменьшения транспортной удаленности между населенными пунктами вновь образованного поселения Юмас – Мортка на 34 км. - Решение части вопросов местного значения непосредственно на местах, в том числе по благоустройству. - Создание дополнительных постоянных рабочих мест в органах местного самоуправления вновь образованного поселения. Проблемы разделения поселений для вновь созданных муниципальных образований: - Отсутствие квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления вновь образованного поселения. - Отсутствие экономической основы для формирования бюджета сельского поселения Юмас. На территории д. Юмас и с. Ямки отсутствуют промышленные предприятия, низкая налогооблагаемая база. - Увеличение расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления (примерно на 22%). - Значительные разовые расходы на проведение референдума по разделению городского поселения Мортка на два поселения, на создание и обеспечение деятельности новых органов местного самоуправления вновь образованного поселения. Учитывая экономическую ситуацию, преимущества и проблемы разделения поселений, в настоящее время разделение поселения экономически нецелесообразно. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 7 | Укрепление береговой линии в с.Ямки и в д.Юмас на набережных улицах. | Администрацией Кондинского района сформирована муниципальная программа «Переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (разрушения)». Утверждение данной программы запланировано на 2016 год после подтверждения (уточнения) объемов софинансирования данной программы. Реализация данной программы намечена на 2017 год. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 8 | Оказать содействие в строительстве ФАП в д.Юмас. | Наказ исполнен. Строительство ФАПов в с. Ямки и д. Юмас началось зимой 2013 года. Отделочные работы и комплектация завершилось к осени 2014 года. Активное участие в благоустройстве территории, обеспечение водоснабжения и водоотведения в ФАПе приняла администрация Кондинского района совместно с администрацией городского поселения Мортка. Совместными усилиями населения д. Юмас ФАП начал свою работу с 19 ноября 2014 года. ФАП в с. Ямки начал свою работу с 10 декабря 2014 года. В основном работы завершены, средства выделены на работы по огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровель при наступлении положительных температур воздуха будут выполнены. Больше всего открытию нового ФАПа рады жители д. Юмас, выразившееся в безвозмездной помощи при переезде ФАПа в новое помещение. Они получили добротное здание, ведь их старый ФАП находился в приспособленном помещении 1956 года постройки. ФАПы полностью укомплектованы медицинским персоналом и оборудованием и готовы оказать первичную медико-санитарную помощь в полном объеме. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 9 | Строительство спортивных площадок на территории избирательного округа. | На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Распределение данных комплексов планируется Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года. В случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 10 | Строительство жилья на территории избирательного округа. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий по п. Ямки, д. Юмас для предоставления по договору социального найма состоит 27 семей или 2,3 % от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 3000 кв.м (80 жилых домов или 125 жилых помещений), что составляет 3,2 % от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 4 215 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья. Планируется ввод незавершенного строительством двух жилых домов общей площадью 200 кв. м. и планируется выкупить 529 кв. метров жилья, уже введенного в эксплуатацию, для расселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 11 | Организация обеспечения жителей с. Ямки и д. Юмас бензином. | Не выполнено. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 12 | Строительство сельского дома культуры. | Наказ исполнен. Для размещения сельского дома культура с. Юмас проведена реконструкция здания магазина, СДК размещён в 2013 году. Для размещения сельского дома культуры п. Ямки принято решение о реконструкции магазина в п. Ямки. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
|  | Избирательный округ № 13, депутат Худяков Александр Александрович (пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, 1 Есенина, переулок Вокзальный) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорог ул. Гагарина, ул. Есенина, ул. Станционная. | На 2015 – 2016 годы запланирован ремонт дороги по ул. Гагарина. | С.Г. Ермаков, глава администрации городского поселения Куминский |
| 2 | Строительство церкви. | Наказ исполнен. Строительство церкви ведётся. | С.Г. Ермаков, глава администрации городского поселения Куминский, В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Строительство новой котельной. | Разработан проект, строительства новой котельной в пгт. Куминский, проект прошел государственную экспертизу. В 2013, 2014 году направлялись заявки на включение данного объекта в окружную целевую программу модернизация и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года, но объект не был включен, в связи с высокой стоимостью монтажных работ. В 2015 году будет направлено повторное ходатайство от администрации Кондинского района о включении мероприятий по строительству котельной в окружную программу на 2016 год. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Строительство кольцевого водопровода. | В настоящее время администрацией Кондинского района просчитана проектно-сметная стоимость документации по строительству хозяйственно-питьевого водопровода с закольцовкой микрорайона «Железнодорожный» пгт. Куминский. Стоимость работ составляет 9 915,41 тыс. руб. При поступлении внеплановых доходов в 2015 году данное мероприятие будет включено в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года». | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Улучшение пропускной способности каналов Интернета. | В соответствии с п.2 ст.6 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов содействуют организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи (к универсальным услугам связи относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием пунктов коллективного доступа). Решая вопрос создания условий для обеспечения жителей услугами связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания органы местного самоуправления не обязаны сами создавать указанные объекты и (или) муниципальные организации. Согласно закону органы местного самоуправления могут предусмотреть в градостроительной документации наличие и обеспечить выделение земель для размещения объектов и инфраструктуры, принять меры для привлечения в эту сферу инвестиций, для обеспечения безопасного функционирования таких объектов, использования достижений науки и техники, создавать иные условия для деятельности предприятий. Следовательно, наказ депутата по расширению пропускной способности каналов связи для предоставления услуги доступа в Интернет находится вне полномочий органов местного самоуправления. В 2011 году администрация Кондинского района выделила земельные участки для строительства вышек сотовой связи для ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив). С февраля 2014 года жителям населенного пункта Куминский стал доступен доступ в Интернет по технологии LTE (скорость доступа 10Мбит/с), предоставляемый компанией Мотив. Так же 8 февраля в пгт. Куминский компанией Мотив была проведена выездная акция по подключению к Интернет по технологии LTE, консультации и продаже специального оборудования. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Оборудования места для купания. | Наказ не выполнен. Из-за отсутствия финансовых средств. | С.Г. Ермаков, глава администрации городского поселения Куминский |
|  | Избирательный округ № 14, депутат Веретенников Валерий Владимирович (пгт.Куминскийулицы:Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) |  |  |
| 1 | Строительство нового детского сада. | Строительство объекта детский сад пгт. Куминский на 100 мест ведется в рамках программы Государственного частного партнерства. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 2 | Строительство новой котельной. | Разработан проект, строительства новой котельной в пгт. Куминский, проект прошел государственную экспертизу. В 2013,2014 году направлялись заявки на включение данного объекта в окружную целевую программу модернизация и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года, но объект не был включен, в связи с высокой стоимостью монтажных работ. В 2015 году будет направлено повторное ходатайство от администрации Кондинского района о включении мероприятий по строительству котельной в окружную программу на 2016 год. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 3 | Замена сетей теплоснабжения. | Ежегодно при планировании капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района ведется замена ветхих тепловых сетей. В 2014 году были выполнены мероприятия по замене водогрейного котла на котельной №4, капитально отремонтирован водогрейный котел на котельной ДКВР, проведена замена 646 п.м. водопроводных сетей. При разработке плана капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году будут учтены мероприятия по замене тепловых сетей. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Строительство, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог. | На 2015-2016 годы запланирован капитальный ремонт ул. Гагарина в пгт. Куминский в рамках реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы". В 2011-2012 году в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы" был произведен капитальный ремонт дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ. В 2013 году в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" был выполнен ремонт автомобильных дорог в пгт. Куминский по ул. Буденного, Лесная, Толстого, Горького. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 15, депутат Тюльканова Светлана Александровна (пгт.Луговойулицы:Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с №10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова , 40 Лет Октября с № 23 и до конца, 60 Лет СССР) |  |  |
| 1 | Строительство дома культуры. | Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 2 | Строительство школы-детского сада. | Наказ исполнен. Объект, включен в Адресную инвестиционную программу на 2014 год. Готовность объекта 53%. Выполнены подготовительные работы. Выполнены фундаменты, ростверки, кирпичная кладка стен, перекрытия, кровля из метало черепицы, установлены оконные блоки, оштукатуривание, утепление фасада. Выполняются работы по вертикальной планировке территории, монтаж внутренней системы тепло-снабжения, тепловые сети, сети водоснабжения, наружные сети канализации, септики. Приступили к монтажу системы вентиляции и отделочным работам пола. Работы ведутся согласно графика производства работ. Объект укомплектован строительными материалами для возведения здания на 100%. Объект обеспечен требуемой рабочей силой и строительной техникой. Срок исполнения контракта 27 августа 2015 г. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Строительство больницы. | В целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа --Югры в настоящее время не предусмотрено. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 4 | Строительство второй очереди лагеря МБУДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный». | Объект включен в Адресную инвестиционную программу на 2014 г. Проектно-изыскательские работы ведутся согласно графику производства работ. Устраняются замечания по предъявленным объемам работ. Работы выполняет проектная организация ООО "НТЦ СпецСтрой" г. Москва. Согласована в Департаменте социального развития поэтажная планировка здания, утверждена планировка расположения объектов на территории лагеря. Проектные работы выполнены, проектная документация передана на государственную экспертизу г. Ханты-Мансийск. Разработка ПИР ведется согласно графика производства работ. Срок исполнения март 2015г. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 5 | Строительство круглогодичной дороги Луговой-Междуреченский. | В рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2014-2020 годы" строительство автомобильной дороги пгт. Луговой - пгт. Междуреченский не предусмотрено. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Строительство жилых домов. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма состоит 29 семей или 2,4% от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 4445,8 кв.м (49 жилых домов или 125 жилых помещений), что составляет 4,8% от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 5 750 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья. Планируется ввод незавершенного строительством двух жилых домов общей площадью 200 кв. м. и планируется выкупить 529 кв. метров жилья, уже введенного в эксплуатацию, для расселения из непригодного для проживания и предоставления по договору социального найма. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 7 | Поддержка лесозаготовительных предприятий. | # Финансовая поддержка осуществляется в рамках Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 г. N 425-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы", а также в рамках муниципальной программы Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы». | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 8 | Строительство спортивных площадок. | В октябре 2013 года активистами общественных организаций, членами молодежного совета при главе района, работниками управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственными им учреждениями был проведен анализ имеющихся объектов, пригодных для занятия уличным спортом. По итогам анализа выявлено, что пригодных для занятия уличным спортом объектов на территории Кондинского района, не достаточно. По итогам проведенных круглых столов с молодежью района, на потребность в установке турниковых комплексов на территории муниципального образования была выявлена большая потребность и заинтересованность у молодежи к занятию таким видом спорта как Street Workout. Совместно с главами сельских и городских поселений района были определены виды и места установки турниковых комплексов. По итогам проведенных мероприятий, управлением по физической культуре и спорту администрации Кондинского района было направлено ходатайство за подписью главы администрации Кондинского района с согласованием общественного представителя движения Street Workout в Кондинском районе, членом молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.О. Густовым, в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности обеспечения каждого населенного пункта Кондинского района спортивной площадкой. В июне, июле 2014 года для муниципального образования было выделено 4 комплекса, которые были распределены на территории гп. Междуреченский, Кондинское и сп. Леуши, сп. Болчары. На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Распределение данных комплексов планируется Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года. В случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 9 | Строительство водозабора. | В 2013 году разработан проект ВОС-200 пгт. Луговой, проект прошел государственную экспертизу, подана заявка в 2015 году на включение в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры данного объекта. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 16, депутат Нохова Эмилия Максимовна (д.Шугур, с.Карым, пгт. Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) |  |  |
| 1 | Строительство школы в пгт. Луговой. | Объект, включен в Адресную инвестиционную программу на 2014 год. Готовность объекта 53%. Выполнены подготовительные работы. Выполнены фундаменты, ростверки, кирпичная кладка стен, перекрытия, кровля из метало черепицы, установлены оконные блоки, оштукатуривание, утепление фасада. Выполняются работы по вертикальной планировке территории, монтаж внутренней системы тепло-снабжения, тепловые сети, сети водоснабжения, наружные сети канализации, септики. Приступили к монтажу системы вентиляции и отделочным работам пола. Работы ведутся согласно графика производства работ. Объект укомплектован строительными материалами для возведения здания на 100%. Объект обеспечен требуемой рабочей силой и строительной техникой. Срок исполнения контракта 27 августа 2015 г. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 2 | Строительство дома культуры в пгт. Луговой. | Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Строительство спортивно-досугового центра в д. Шугур. | Бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19.11.2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018 – 2020 годов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 5 | Строительство товарно-обменного пункта с магазином, хлебопекарней и заправочным ГСМ пунктом. | Строительство товаро – обменного пункта возможно по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования 50% средства бюджета, 50% средства инвестора. При определении потенциального инвестора и при наличии бизнес проекта данный вопрос будет рассмотрен на инвестиционном совете при главе администрации Кондинского района. | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 6 | Строительство ЛЭП или замена действующей дизельной станции. | Наказ исполнен. Компанией общества с ограниченной ответственностью «ЮГ» оказывающей услуги по генерации электрической энергии в п. Шугур, в 2013 году была проведена работа по замене дизельных генераторов на новые. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
|  | Избирательный округ № 17, депутат Моталина Людмила Ефимовна (с.Леуши) |  |  |
| 1 | Строительство сельского дома культуры с. Леуши. | Заявки на включение строительства сельского дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 2 | Строительство детского сада на 100-120 мест. | Наказ исполнен. Детский сад с. Леуши на 60 мест готовность 100 %. Объект введен в эксплуатацию. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Строительство водопроводов и устройство очистных сооружений. | Наказ исполнен. В 2013 году разработан проект ВОС-200 сп. Леуши, проект прошел государственную экспертизу, подана заявка на включение в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры данного объекта. План мероприятий по строительству водопроводных сетей в сп. Леуши будет рассмотрен после разработки схемы водоснабжения сп. Леуши. Разработать и утвердить схему водоснабжения планируется в 2015 году. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Отсыпка дорог песком, щебнем, обустройство дорог с твердым покрытием п.Леуши. Ремонт дороги ул.Волгоградская с.Леуши. | В 2014 году произведена отсыпка дорог ул. Волгоградская отсыпана щебнем. | В.К. Зольколин, глава администрации сельского поселения Леуши |
| 5 | Капитальный ремонт и замены внешних и внутренних линий ЛЭП. | В 2013 – 2014 году ОАО «ЮРЭСК» в рамках реализации инвестиционного проекта проведены работы по замене линий электропередач в сп. Леуши и п. Лиственичный, а также линии электропередач от подстанции «Юмас» до данных населенных пунктов. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Строительство жилья для льготных категорий граждан. | К льготным категориям граждан, имеющим льготы по обеспечению жильем, установленные федеральным законодательством относятся: 1.инвалиды, инвалиды-детства, вставшие на учет на улучшение жилищных условий до 01.01.2005 года 2.ветераны боевых действий, вставшие на учет на улучшение жилищных условий до 01.01.2005 года 3.ветераны Великой Отечественной войны 4.члены семей ветеранов Великой Отечественной войны 5.граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица 6. дети-сироты, дети из числа детей - сирот и оставшиеся без попечения родителей 7.вонннослужащие, уволенные в запас Количество состоящих на учете в сельском поселении Леуши: 1.инвалиды, инвалиды-детства, вставшие на учет на улучшение жилищных условий до 01.01.2005 года – 4 человека, что составляет 3,3 % от общего списка по району 2.ветераны боевых действий, вставшие на учет на улучшение жилищных условий до 01.01.2005 года -2 человека, что составляет 1,6% от общего списка по району 3.ветераны Великой Отечественной войны – нет 4.члены семей ветеранов Великой Отечественной войны 5.граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица - нет 6. дети-сироты, дети из числа детей - сирот и оставшиеся без попечения родителей - человек 7.вонннослужащие, уволенные в запас - нет С 2005 года, граждане, состоящие на учете, как льготная категория населения (кроме детей-сирот) получают жилищные субсидии или жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений. Строительство жилья или приобретение его муниципальным образованием осуществляется только для категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. На 2014 год в очередности на получение жилья состоит 1 заявитель из числа-детей сирот. В четвертом квартале 2015 года ему будет предоставлено жилое помещение специализированного жилого фонда. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 7 | Строительство жилья социального найма. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма состоит 29 семей или 2,5 % от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 1929 кв.м (23 жилых дома или 45 жилых помещений), что составляет 2,1 % от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 4 071 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья. Планируется ввод незавершенного строительством одного жилого дома общей площадью 33 кв. м. и планируется выкупить 216 кв. метров жилья, уже введенного в эксплуатацию, для расселения из непригодного для проживания. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 8 | Строительство жилья коммерческого найма. | Строительство жилых домов для выкупа жилых помещений для предоставления по договору найма коммерческого использования не планируется. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
|  | Избирательный округ № 18, депутат Иванова Галина Михайловна (п.Лиственичный, п.Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) |  |  |
| 1 | Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств в п.Ягодный, п.Лиственичный, п. Дальний. | Поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах». | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 2 | Строительство спортивного зала в п. Лиственичный. | Бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19.11.2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018 – 2020 годов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 3 | Реализация программы «Чистая вода» на территории избирательного округа. | В 2014 году в Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривался вопрос по обеспечению чистой питьевой водой малые населенные пункты округа. Свои предложения по обеспечению чистой питьевой водой населенных пунктов п. Лиственничный, п. Дальний, п. Ягодный администрацией Кондинского района направлены в округ. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 4 | Открытие зоны отдыха на берегу озера Туман. | В 2014 году произведен расчет потребности средств на укомплектование стационарными постами. Потребность составила 66 тыс. руб., на 2015 год данные средства в бюджете запланированы в полном объеме. | В.К. Зольколин, глава администрации сельского поселения Леуши |
| 5 | Строительство второй водонапорной башни в п. Лиственичный. | Будут запланированы в п. Лиственичный после разработки схемы водоснабжения, где будут учтены все потребители и план генеральной застройки п. Лиственичный. Разработать и утвердить схему водоснабжения планируется в 2015 году. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 6 | Благоустройство дорог в п.Лиственичный. | На 2015-2017 гг. запланирован текущий ремонт. | В.К. Зольколин, глава администрации сельского поселения Леуши |
|  | Избирательный округ № 19 Депутат Конева Татьяна Дмитриевна (п.Половинка) |  |  |
| 1 | Строительство дороги с твердым покрытии п.Половинка – г.Урай. | В рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" завершение строительства автомобильной дороги п. Половинка – г. Урай запланировано на 2018-2019 годы. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Строительство пешеходного моста через р. Учинья на мыс и участка дороги в твердом покрытии от главной дороги до д. Мыс. | По ходатайству администрации сельского поселения Половинка к ОАО «Северавтодор» рассматривается вопрос о возможности выделения пешеходной полосы на имеющемся мосту с твердым покрытием. Строительство участка от главной дороги до д. Мыс запланировано при завершении строительства автодороги «Урай-Половинка». | А.А. Немзоров, глава сельского поселения Половинка |
| 3 | Сохранение рабочих мест в МУЗ «Амбулатория п. Половинка». | Наказ не исполнен. В 2014 г. произошло сокращение штатной численности. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 4 | Приобретение современной установки для утилизации медицинских отходов или выделение средств на оплату услуг по утилизации медицинских отходов с организацией в г. Урай. | Наказ исполнен. Оборудование приобретено в 2012 году. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 5 | Приобретение машины скорой помощи, портативного аппарата УЗИ. | Наказ не исполнен. Из-за отсутствия финансирования. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 6 | Капитальный ремонт здания МУЗ «Амбулатория п. Половинка». | В 2013 году проведен косметический ремонт. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 7 | Строительство сельского дома культуры. | Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 8 | Строительство часовни имени Святого Архангела Михаила. | Основная реконструкция здания завершена, установлен купол. Ведутся отделочные работы. Работы осуществляются за счет пожертвований физических и юридических лиц. | А.А. Немзоров, глава администрации сельского поселения Половинка |
| 9 | Организация пункта приема дикоросов. | Прием дикоросов в 2014 году осуществлял ООО «Лесоруб». | Н.Е. Федингин, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий деятельность комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по финансам и налоговой политике, комитета по информационным технологиям и связи |
| 10 | Строительство полигона твердых бытовых отходов. | В Ханты-Мансийском автономном округе – Югры разработана и утверждена концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в населенных пунктам округа. Согласно утвержденной концепции по обращению с отходами, в связи с небольшим расстоянием от п. Половинка до полигона твердых бытовых отходов г. Урай, нецелесообразно строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Половинка. Утилизация твердых бытовых отходов п. Половинка предусмотрена на полигон г. Урай. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 11 | Осуществление перехода на цифровое телевидение. | Наказ исполнен. В IV квартале 2014 году установлено антенно - мачтовое сооружение с блокпостом с размещением цифрового оборудования в формате DBV –Т2. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 12 | Организация централизованного водоснабжения. | Вопрос организации централизованного водоснабжения в п. Половинка будет рассмотрен после разработки схемы водоснабжения, где будут учтены все потребители и план генеральной застройки п. Половинка. Разработать и утвердить схему водоснабжения планируется в 2015 году. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 13 | Строительство пожарных водоемов на участке новых улиц д. Мыс. | Наказ исполнен. Согласно адресной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» с учетом вносимых изменений в 2012 году построено 38 пожарных водоемов в следующих населенных пунктах: п. Половинка 7 водоемов, п. Дальний 3 водоема, п. Мулымья 10 водоемов, с. Леуши 7 водоемов, п. Ягодный 5 водоемов, п. Лиственичный 6 пожарных водоемов. Освоены средства округа в размере 47 млн. 78 тыс. руб. и районное софинансирование предусмотренное целевой программой Кондинского района «Укрепление пожарной безопасности Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в размере 5 млн. 215 тыс. 707 руб. Строительство дополнительных пожарных водоемов в п. Половинка не требуется. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 14 | Строительство жилья. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма состоит 31 семья или 2,6 % от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 2298 кв.м (24 жилых домов или 54 жилых помещений), что составляет 2,5 % от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 3 243 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья. Планируется выкупить 1 377 кв. метров жилья, уже введенного в эксплуатацию, для расселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 15 | Благоустройство территории поселения. | В 2014 году дополнительно было приобретено и установлено 10 мусорных контейнеров на сумму 46,00 тыс. руб. По мере поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Половинка будут планироваться работы по благоустройству. | А.А. Немзоров, глава администрации сельского поселения Половинка |
|  | Избирательный округ № 20, депутат Собровина Татьяна Сергеевна (п.Назарово, с.Чантырья, с.Шаим, п.Супра) |  |  |
| 1 | Обеспечение устойчивого функционирования сотовой мобильной связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в с.Шаим. | Вне полномочий органов местного самоуправления. |  |
| 2 | Строительство жилья в п.Назарово. | По состоянию на 01.01.2015 года в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма состоит 24 семьи или 2,0 % от состоящих на учете в обще районном списке. Признано непригодным для проживания 1 612,7 кв.м (15 жилых домов или 41 жилое помещение), что составляет 4,8% от всего жилья признанного непригодным по району. Общая потребность жилья составляет 2 693 кв.м. В 2015-2016 годах не планируется начинать новое строительство жилья. Планируется ввод незавершенного строительством одного жилого дома в п. Чантырья, планируется выкупить 152,5 кв. метров жилья, уже введенного в эксплуатацию, для расселения из непригодного для проживания. | А.И. Уланов, первый заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы гражданской защиты населения, жилищной политики, информационных технологий и связи, бухгалтерского учета в администрации района, вопросы местного самоуправления |
| 3 | Проведение очистки и благоустройства колодцев в п.Назарово. | В 2015 году заключен контракт на выполнения работ по ремонту и очистке питьевых колодцев расположенных на территории сельского поселения Мулымья, в том числе и колодца расположенного по адресу п. Назарово ул. Волгоградская 10к. Согласно контракта данные работы будут выполнены до 30.05.2015 г. | А.С. Заречук, глава администрации сельского поселения Мулымья |
| 4 | Строительство дороги с.Чантырья - п.Назарово. | В рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2014-2020 годы" строительство автомобильной дороги с. Чантырья – п. Назарово не предусмотрено. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 5 | Строительстве спортивных площадок и установка турников на территории с.Чантырья. | На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийский автономный округ - Югры. Распределение данных комплексов планируется Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года. В случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. | В.В. Першина, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| 6 | Благоустройство п. Супра. | Администрацией сельского поселения Мулымья на территории д. Супра была смонтирована площадка под контейнер для сбора ТБО и установлен мусорный бак. | А.С. Заречук, глава администрации сельского поселения Мулымья |
|  | Избирательный округ № 21, депутат Сильнягина Татьяна Васильевна (д.Ушья, п.Мулымья) |  |  |
| 1 | Газификация п. Мулымья. | В 2013 году проведены работы по строительству газопровода, в настоящее время оформляются документы для передачи данного газопровода для дальнейшего эксплуатации, завершить работы по запуску газопровода планируется до июня 2015 года. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 2 | Обеспечение водой (питьевой и технической) п. Мулымья. | Строительство объектов водоснабжения можно будет запланировать после разработки схемы водоснабжения, где будут учтены потребители и план генеральной застройки. Разработать и утвердить схему водоснабжения планируется в 2015 году. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |
| 3 | Ремонт внутрипоселковых дорог д. Ушья, п. Мулымья. | Согласно ранее разработанного проекта организации дорожного движения на территории сельского поселения Мулымья. Заключен контракт по закупки и установки дорожных знаков, срок исполнения до 31 мая 2015 года. п. Мулымья: - Установка дорожного знака 5.19.1.(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета рядом со входом в СОШ по ул. Лесная д. 6А – 4 шт.; - Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 2 шт. совместно с дополнительной табличкой 8.2.1. «Зона действия 100 М» 2 шт. за 50 метров до СОШ по ул. Лесная, д. 6А в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004; - Дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) 2 шт. за 50 метров до СОШ по ул. Лесная, д. 6А в соответствии с требованиям ГОСТ 52289-2004. - Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 2 шт. совместно с дополнительной табличкой 8.2.1. «Зона действия 100 М» 2 шт. на границе СОШ на пожарном проезде в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004; - Дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) 2 шт. на границе СОШ на пожарном проезде в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. - Установка дорожного знака 5.19.1.(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета рядом со входом в д/с «Ромашка» по ул. Лесная д. 6А – 4 шт.; - Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 2 шт. совместно с дополнительной табличкой 8.2.1. «Зона действия 100 М» 2 шт. за 50 метров до д/с «Ромашка» по ул. Лесная д. 6А в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004; - Дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) 2 шт. за 50 метров до д/с «Ромашка» по ул. Лесная д. 6А в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. д. Ушья: - Установка дорожного знака 5.19.1.(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета рядом со входом в д/с «Зоренька» ул. Школьная д. 9 – 4 шт.; - Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 2 шт. совместно с дополнительной табличкой 8.2.1. «Зона действия 100 М» 2 шт. за 50 метров до входа с д/с «Зоренька» ул. Школьная д. 9 в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004; - Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) 2 шт. за 50 метров до д/с «Зоренька» ул. Школьная д. 9 в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. - Установка дорожного знака 5.19.1.(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета рядом со входом в СОШ ул. Школьная д. 9 – 4 шт.; - Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 2 шт. совместно с дополнительной табличкой 8.2.1. «Зона действия 100 М» 2 шт. за 50 метров до СОШ ул. Школьная д. 9 в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004; - Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) 2 шт. за 50 метров до СОШ ул. Школьная д. 9 в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. | А.С. Заречук, глава администрации сельского поселения Мулымья |
| 4 | Ликвидация свалок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. | Администрацией Кондинского района были ликвидированы 5 несанкционированных общепоселковых свалок в п. Чантырья, п. Назарово, п. Мулымья. | М.М. Чернышов, заместитель главы администрации Кондинского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты населения |

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВСЕГО НАКАЗОВ – 130, из них:

ИСПОЛНЕНО – 17

НЕ ИСПОЛНЕНО – 8

В РАБОТЕ – 99

ПРОЧЕЕ (вне компетенции, не целесообразно, не актуальны и т.д.) - 6