Приложение 2

к решению Думы Кондинского района

от 27.09.2016 № 167

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

| № п/п | Сфера деятельности, содержание наказа | Наказ депутату | ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ С КОНРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 1.1. | Организация бесперебойного снабжения чистой водой жителей мкр. Нефтяник - 2 | Алексей Олегович Густов Избирательный округ № 9 (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | Наказ выполнен. В связи с вводом в эксплуатацию реконструируемых в 2015 году водоочистных сооружений в пгт. Междуреченский с увеличением их производительности с 800 м3/сут. до 5000 м3/сут., жители микрорайона Нефтяник-2 в пгг. Междуреченский подключенные к центральному водоснабжению, обеспечены чистой водой. Наказ избирателей выполнен. |
| 1.2. | Открытие зоны отдыха на берегу озера Туман | Галина Михайловна Иванова Избирательный округ № 18, (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) | Наказ выполнен. Зона отдыха открыта (место определено, приобретены спасательные жилеты и круги) |
| 1.3. | Реконструкция станции водоочистки | Лариса Ивановна Аскерова Избирательный округ № 2 (пгт. Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с №21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября. Переулки: Пушкинский, Ленинский) | Наказ выполнен. Станция водоочистки в пгт. Кондинское капитально отремонтирована в 2015 году, при этом была проведена работа по зачистке и внутренней покраске резервуаров чистой воды. Наказ избирателей выполнен. Кроме этого в 2016 году планируется провести капитальный ремонт с заменой лампы УФО. |
| 1.4. | Ремонт и укрепление дамбы р. Конда в районе пгт. Кондинское |  | Наказ выполнен. В 2015 году из средств районного бюджета для проведения работ по укреплению гидротехнического сооружения «Берегоукрепление реки Конда» в пгт. Кондинское с учетом составления декларации безопасности объекта выделены финансовые средства в размере 2 246 276 рублей. За счет этих средств разработана декларация безопасности объекта, завезен щебень в количестве 400 тонн для отсыпки опасных участков береговой полосы и проведены работы по предотвращению дальнейшего разрушения береговой зоны. |
| 1.5. | Очистка и благоустройство колодцев ул. Гагарина, ул. Дружбы, ул. Набережная, ул. Республики, ул. П.Морозова, ул. Пионерская, ул. Горького | Андрей Анатольевич Кошманов, Избирательный округ №4, (пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | Наказ выполнен. В 2016 году работы по содержанию питьевых колодцев администрация городского поселения Междуреченский выполняла за счет спонсорской помощи (замена ведер, тросов, ремонт заборов, навесов). |
| 1.6. | Благоустройство зоны отдыха «Смолокурка» |  | - Наказ выполнен. В 2016 году за счет средств бюджета будет выполнено до 30 сентября: - - строительство и покраска двух навесов; - Ремонт и покраска пяти навесов. |
| 1.7. | Газификация с. Болчары | Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1, (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | По результатам расчетов, выполненных проектным институтом ОАО «Газпром промгаз» установлено, что газификация Кондинского района в краткосрочной и среднесрочной перспективах не эффективна. В настоящее время рассматриваются возможные варианты газификации. |
| 1.8. | Укрепление береговой линии в с. Болчары, д. Кама, с. Алтай |  | Наказ выполнен. В 2015 году для укрепления береговой линии р. Конда в с. Болчары завезен песок в количестве 5000 куб. метров. В с. Алтай и д. Кама происходят процессы по размыву береговой полосы реки Конда. В связи с разрушением береговой зоны в с. Алтай и д. Кама 01 апреля 2015 года направлено письмо первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении вопроса включения данных населенных пунктов в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». В выделении денежных средств отказано в связи с отсутствием финансов в окружном бюджете (стоимость «Дамбы обвалования, с. Алтай» (реконструкция) согласно сметного расчета в текущих ценах 2015 года составляет 122 млн.руб.). В 2014 году администрацией района совместно с администрациями поселений проведено обследование и составлен сводный перечень домов находящихся в зоне подтопления, и в зоне обрушения береговой линии. В зоне подтопления находится вс. Болчары – 10 домов, с. Алтай – 3 дома, в зоне риска в связи с обрушением береговой зоны находится в д. Кама – 1 дом. В целях решения данного вопроса администрацией Кондинского района формируется муниципальная программа «Переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (разрушения)». Утверждение данной программы запланировано на 2016 год после подтверждения (уточнения) объемов софинансирования данной программы. Реализация данной программы намечена на 2017 год. |
| 1.9. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | Татьяна Дмитриевна Конева Избирательный округ № 19, (п.Половинка) | В Ханты-Мансийском автономном округе – Югры разработана и утверждена концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в населенных пунктам округа. В п.Половинка согласно утвержденной концепции, в связи с небольшим расстоянием до полигона твердых бытовых отходов г. Урай, нецелесообразно строительство полигона твердых бытовых отходов, предусмотрена утилизация твердых бытовых отходов на полигоне г. Урай. |
| 1.10. | Ликвидация свалок и строительство пунктов временного хранения твёрдых бытовых отходов | Вадим Викторович Бабанаков Избирательный округ № 12, (с. Ямки д. Юмас) | Наказ выполнен. Исполнено решение Кондинского районного суда от 10 декабря 2013 года (дело №2-635/2013) по иску прокурора Кондинского района к городскому поселению Мортка об обязанности ликвидировать несанкционированные свалки в д. Сотник, д. Юмас, с. Ямки (исполнительное производство № 4490/14/04/86). Администрацией городского поселения Мортка в 2014 году приняты меры по ликвидации несанкционированной свалки в с.Ямки. В бюджете городского поселения Мортка в 2014 году предусмотрено 1 000 000 рублей. В бюджете городского поселения Мортка в 2015 году предусмотрены средства на ликвидацию свалки в д.Сотник – 200 000 рублей и свалки в д. Юмас – 1 637 531, 38 рублей. Несанкционированные свалки в д. Сотник, д. Юмас, с. Ямки согласно вышеуказанному решению ликвидированы. |
| 1.11. | Организация обеспечения жителей избирательного округа качественной питьевой водой, строительство и благоустройство колодцев |  | Наказ выполнен.В населенных пунктах водоснабжение населения в основном осуществляется посредством собственных скважин и питьевых колодцев, всего общественных колодцев д. Юмас – 8 шт., с. Ямки – 7шт., администрацией городского поселения Мортка ведется работа по благоустройству и ремонту питьевых общественных колодцев, в 2013 году построен новый общественный колодец в д. Юмас. в 2014 году произведен капитальный ремонт водонапорной башни для обеспечения питьевой водой д. Юмас; в 2015 году построен новый общественный колодец в д. Юмас. |
| 1.12. | Проведение очистки и благоустройства колодцев в п. Назарово | Татьяна Сергеевна Собровина Избирательный округ № 20 (п. Назарово, с. Чантырья, с. Шаим, п. Супра) | Наказ выполнен. Согласно Муниципального контракта № 0187300001614000031-0171972-01 выполнение работ по ремонту питьевых колодцев произведены работы по очистки и благоустройству колодцев. Данные работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. |
| 1.13. | Ликвидация свалок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Татьяна Васильевна Сильнягина Избирательный округ № 21, (д. Ушья, п. Мулымья) | Наказ выполнен. В 2012-2013 году администрацией Кондинского района были ликвидированы 5 несанкционированных общепоселковых свалок в с. Чантырья, п. Назарово, п. Мулымья. |
| 2. Социальная сфера |  |  |  |
| 2.1. | Строительство нового детского сада | Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14(пгт. Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П. Морозова) | Наказ выполнен. Завершено строительство объекта детский сад пгт. Куминский на 100 мест. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 2 апреля 2015 года № 28. |
| 2.2. | Строительство новой школы | Алексей Олегович Густов Избирательный округ № 9 (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | Наказ выполнен. Ввод объекта школы в пгт. Междуреченский планируется на 2016 год. Мощность существующего здания школы составляет 837 учащихся, мощность планируемого для ввода объекта составляет 550 учащихся. Дополнительно в государственную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» включено строительство объекта «Школа-детский сад в пгт. Междуреченский (на 200 учащ./200 мест), сроком строительства 2018-2021 годы. Необходимости в дополнительном количестве мест (строительстве еще одной школы) нет. |
| 2.3. | Строительство новой школы и детских садов | Анна Ивановна Клочкова Избирательный округ № 6, (пгт. Междуреченский улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) | Наказ выполнен. В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» ведется строительство объекта «школа на 550 мест в пгт. Междуреченский». Планируемый срок ввода объекта – август 2016 год. В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» включено строительство объекта «Школа-детский сад в пгт. Междуреченский (на 200 учащ./200 мест), сроком строительства 2018-2021 годы. В мкр. Молодежный в рамках программы «Сотрудничество» завершено строительство детского сада на 140 мест. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 10 февраля 2015 года № 18. В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» дополнительно включено строительство объекта «Детский сад в пгт. Междуреченский» (на 200 мест), сроком строительства 2018-2021 годы. |
| 2.4. | Рассмотреть возможность выплаты единовременного вознаграждения при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных учреждений |  | Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 01 июля 2013 года (пункт 2 статьи 12) дано право органам местного самоуправления за счет бюджетов муниципальных образований осуществлять выплату денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости. Но в связи с острым дефицитом средств в бюджете Кондинского района, в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Кондинский район и проводимыми в течение 2014 года и составлением плановых мероприятий на 2015-2017 годы по оптимизации расходов бюджета отрасли принято решение об отмене ранее установленной льготы педагогическим работникам. Вопрос об установлении единовременной выплаты при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных организаций не рассматривается. |
| 2.5. | Создание рабочих мест |  | Наказ выполнен. Постановлением администрации Кондинского района от 01.02.2016 № 213 утвержден план создания постоянных рабочих мест в Кондинском районе на 2016 год (далее – план) в количестве 101 рабочего места, фактически создано за 1 полугодие 2016 года 57 рабочих мест, в т.ч. в городском поселении Междуреченский планом предусмотрено в 2016 году создать 24 постоянных рабочих места, за 1 полугодие 2016 года создано 25 постоянных рабочих мест. Плановые показатели в целом перевыполнены на 1 рабочее место за счет открытия сети магазинов «Магнит». Администрация Кондинского района предоставляет дополнительные меры поддержки работодателям по созданию рабочих мест в рамках муниципальных программ. В 2016 году в рамках муниципальных программ планом предусмотрено создать 45 рабочих мест, из них в городском поселении Междуреченский – 5 рабочих мест по программе:«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (постановление администрации Кондинского района от 02.02.2015 № 127). Ожидаемая оценка по созданию рабочих мест в городском поселении Междуреченский по указанной выше программе – конец 2016 года. Создание рабочих мест в Кондинском районе, в том числе и в городском поселении Междуреченский, находится на постоянном контроле у администрации Кондинского района. Данный вопрос ежемесячно заслушивается на селекторном совещании при главе Кондинского района, на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.6. | Строительство часовни (молебный дом) имени Святого Архангела Михаила | Татьяна Дмитриевна Конева Избирательный округ № 19, (п. Половинка) | Наказ выполнен. Основная реконструкция здания завершена, установлен купол, отделочные работы завершены, осталась в работе только наружная отделка, территория благоустроена. Работы осуществляются за счет пожертвований физических и юридических лиц. |
| 3. Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств в п. Ягодный, п. Лиственичный, п. Дальный | Галина Михайловна Иванова Избирательный округ № 18, (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п. Дальний) | Наказ выполнен. Поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 201-2020 годах». |
| 3.2. | Строительство товаро-обменного пункта с магазином хлебопекарней и заправочным ГСМ пунктом | Эмилия Максимовна Нохова Одномандатный избирательный округ №16, п. Шугур, с. Карым, (пгт. Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | Наказ выполнен. Построена и введена в эксплуатацию магазин-хлебопекарня в д. Шугур. Финансовая поддержка по мероприятию «Компенсация расходов субъектов на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы» предоставлена в декабре 2015 года (протокол Совета от 04 декабря 2015 года № 4). В муниципальной программе комплексного социально-экономического развития Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года предусмотрены средства на приобретение оборудования. |
| 3.3. | Организация пункта приема дикоросов | Татьяна Дмитриевна Конева Избирательный округ № 19, (п. Половинка) | Наказ выполнен. Прием дикоросов в 2015 году осуществляло ООО «Сибирь» |
| 3.4. | Организация приема дикоросов у населения через строительство пункта приема или выездную приемку | Вадим Викторович Бабанаков избирательный округ № 12, с. Ямки, д. Юмас | Наказ выполнен. В 2015 году осуществляло прием дикорос от населения СПК «Зеленая Конда» |
| 4. Лесопромышленный комплекс |  |  |  |
| 4.1. | Финансовая поддержка лесозаготовительных предприятий | Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ № 15, (пгт. Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с №10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | # Наказ выполнен. Финансовая поддержка осуществляется в рамках Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 425-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», а также в рамках муниципальной программы Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». |
| 5. Транспорт и связь |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт дорожного покрытия ул. Республики, ул. П.Морозова, пер. Овражный, ул. Гагарина | Андрей Анатольевич Кошманов Избирательный округ № 4, (пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | Наказ выполнен. В 2012 году был выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Республики, П.Морозова, пер.Овражный в пгт. Междуреченский в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В 2013 году была выполнена реконструкция дороги по ул.Гагарина в пгт. Междуреченский I этап, от ул.Сибирская до ул.Толстого, ул.Толстого от ул.Титова – до ул. Гагарина. В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский III этап, от ул. Сибирская до ул. Первомайская, и от ул. Толстого до ул. Дзержинского. В 2015 году выполнена реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский II этап, по ул. Толстого от ул. Ленина до ул. Сибирская. |
| 5.2. | Ремонт дорог избирательного округа | Анна Ивановна Клочкова Избирательный округ № 6, (пгт. Междуреченский улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) | Наказ выполнен. В 2012 году был выполнен ремонт автомобильных дорог по ул.Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Буденного, Калинина, Титова, Быковского в пгт. Междуреченский в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В 2013 году была выполнена реконструкция дороги по ул.Гагарина в пгт. Междуреченский I этап, от ул.Сибирская до ул.Толстого, ул.Толстого от ул.Титова – до ул. Гагарина. В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский III этап, от ул.Сибирская до ул.Первомайская, и от ул.Толстого до ул.Дзержинского. В 2015 году выполнена реконструкция дороги ул.Гагарина в пгт. Междуреченский II этап, по ул.Толстого от ул.Ленина до ул.Сибирская. |
| 5.3. | Ремонт дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа | Николай Степанович Бабкин Избирательный округ № 5 (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | Наказ выполнен. В 2016 году выполнялся ямочный ремонт улиц 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Толстого. Переулок Транспортный – выполнена отсыпка песком. |
| 5.4. | Ремонт дороги до полигона ТБО | Лариса Ивановна Аскерова Избирательный округ № 2 (пгт.Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с №21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября. Переулки: Пушкинский, Ленинский) | Наказ выполнен. В 2015 году произведены работы – часть дороги отсыпана шлаком и песком. |
| 5.5. | Ежегодный ремонт проблемных участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог | Вадим Викторович Бабанаков избирательный округ № 12, (с. Ямки, д. Юмас) | Наказ выполнен. Внутрипоселковые дороги д. Юмас и с.Ямки являются грунтовыми. В бюджете городского поселения Мортка ежегодно планируются средства на грейдирование внутрипоселковых дорог д. Юмас и с.Ямки и автомобильной дороги – перекресток 16 км. автодороги пгт. Междуреченский – пгт. Мортка – д. Сотник – с.Ямки – д. Юмас. В 2013 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» был выполнен ремонт автомобильной дороги д. Сотник – п. Ямки. В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 и на период до 2020 года» заключен муниципальный контракт жизненного цикла на проектирование и строительство подъездной автомобильной дороги к д.Сотник, протяженностью 8 км. В 2015 году осуществлялся 1 этап строительства дороги протяженность 3,5 км. Завершение строительства дороги запланировано на 2017 год. |
| 5.6. | Организация транспортной доступности для населения: урегулирование тарифов на паромную переправу или покупка муниципального парома. Ежедневные рейсы в пгт. Междуреченский в летнее время |  | Наказ выполнен. В 2014 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына 2011-2013 годы и на период до 2015 года» для нужд Кондинского района и организации паромной переправы в районе п.Ямки был приобретен самоходный грузопассажирский паром. В настоящее время администрацией Кондинского района заказан паспорт соответствия самоходного парома Правилам Российского Речного Регистра. Привести самоходный паром в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра планируется к навигации 2017 года. С 01 февраля 2016 года отменен рейс № 105. С 08 июля 2016 года в производственную программу пассажирских перевозок включен маршрут № 105 А «Междуреченский – Юмас», дни работы маршрута пн, ср. 4 рейса в день. В пт. сб. осуществляется рейс по маршруту № 103 «Междуреченский – Ямки» 4 рейса в день. |
| 5.7. | Строительство круглогодичной дороги Луговой – Междуреченский | Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ № 15, (пгт. Луговой, улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» строительство автомобильной дороги Луговой – Междуреченский не предусмотрено. |
| 5.8. | Ремонт дороги с. Болчары – ЛПДС «Кедровая» | Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1, (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» ремонт дороги с. Болчары – ЛПДС «Кедровая» не предусмотрен. |
| 5.9. | Строительство причала для пристани теплохода «Заря» |  | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» строительство причала для пристани теплохода «Заря» не предусмотрено. |
| 5.10. | Строительство дороги с. Чантырья - п. Назарово | Татьяна Сергеевна Собровина Избирательный округ № 20 (п.Назарово, с. Чантырья, с. Шаим, п. Супра) | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» строительство автомобильной дороги Чантырья – Назарово не предусмотрено. |
| 5.11. | Ремонт внутрипоселковых дорог д. Ушья, п. Мулымья | Татьяна Васильевна Сильнягина Избирательный округ № 21, (д. Ушья, п. Мулымья) | Наказ выполнен. Администрация сельского поселения Мулымья заключила Муниципальный контракт № 0187300001614000010-0171972-01 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц на территории сельского поселения Мулымья. В части ремонта внутрипоселковых дорог данным контрактом предусмотрены работы по засыпке грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы. Работы выполнены в полном объеме и в срок. |
| 6. Жилищное строительство |  |  |  |
| 6.1. | Строительство жилья | Николай Степанович Бабкин Избирательный округ № 5 (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | Наказ выполнен. По городскому поселению Междуреченский по состоянию на 01 июля 2016 года построено и готово к выкупу 2 391,8 кв. м. жилья, в том числе свободное от обязательств – 2 238,4 кв.м. выкуплено за 1 полугодие 159,2 кв.м. жилья. У граждан, желающих самостоятельно улучшить свои жилищные условия, есть возможность выкупить жилые помещения непосредственно у застройщиков. К реализации готовы 1,2,3 комнатные квартиры. Запланированы к строительству 6 жилых домов в деревянном исполнении для переселения собственников проживающих по адресу улица Ленина, д.7а, пгт. Междуреченский. |
| 6.2. | Ремонт многоквартирных домов | Алексей Николаевич Поздеев Избирательный округ № 11 (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | Наказ выполнен. В рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Мортка от 28 октября 2013 года № 112 проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов общей площадью 6 505 кв.м., что составляет 41% общей площади многоквартирных домов, подлежащих ремонту. Объемы и источники финансирования целевой программы: бюджет автономного округа – 47 038 222 рублей; бюджет Кондинского района - 3 275 079 рублей; бюджет городского поселения Мортка – 102 541 рублей; бюджет Дорожного фонда – 3886 201 рублей; средства собственников многоквартирных домов (10% от стоимости капитального ремонта дома) – 4856 090 рублей. Итого – 59158 133 рублей. С 01 января 2014 года в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной программы капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет, за счет взносов собственников жилых помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. |
| 6.3. | Строительство жилых домов | Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ №15, (пгт. Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | Наказ выполнен. По городскому поселению Луговой построено и готово к выкупу 253,2 кв. м. жилья. В 2016 году запланировано к вводу три жилых дома общей площадью 347,2 кв.м. Также в 2016 году запланировано к строительству один объект в деревянном исполнении и шесть жилых дома в капитальном исполнении общей площадью 685 кв.м. |
| 6.4. | Строительство жилья социального найма | Людмила Ефимовна Моталина Одномандатный избирательный округ № 17, (с. Леуши) | Наказ выполнен. В 2015 году 2 семьи улучшили свои жилищные условия, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий по договору социального найма, общей площадью 128,4кв.м. В 1 полугодии 2016 года выкуплено 97,2 кв.м., в т.ч. одно жилое помещение для детей-сирот. |
| 6.5. | Строительство жилья коммерческого найма |  | Потребность в предоставлении коммерческого жилья по сельскому поселению Леуши отсутствует |
| 6.6. | Строительство жилья на территории избирательного округа | Вадим Викторович Бабанаков Избирательный округ № 12, (с. Ямки д. Юмас) | Наказ выполнен. В 2015 году приобретено 4 жилых помещения, общей площадью 226,3 кв. м. В 1 полугодии 2016 года выкуплено одно жилое помещение площадью 58,1 кв.м. Построено и введено в эксплуатацию, но до настоящего времени не приобретено 467,8 кв. м. (в т.ч. 4 квартиры находятся под арестом налоговой службы). |
| 6.7. | Строительство жилья | Татьяна Дмитриевна Конева Избирательный округ № 19, (п. Половинка) | Наказ выполнен. В 2015 году приобретено 12 жилых помещений общей площадью 676,4 кв. м.в т.ч. 1 жилое помещение для предоставления по договорам социального найма. По состоянию на 01 июля 2016 года готово к выкупу 488 кв.м., выкуплено одно жилое помещение 48,8 кв.м. В 2016 году запланировано к строительству 10 жилых домов, общей площадью 792,3 кв. м. в том числе 2 дома в деревянном исполнении общей площадью 183 кв. м. |
| 6.8. | Строительство жилья в п. Назарово | Татьяна Сергеевна Собровина Избирательный округ № 20 (п. Назарово, с. Чантырья, с. Шаим, п. Супра) | Наказ выполнен. В 2015 году приобретено 2 жилых помещения, общей площадью 95,1 кв. м. для предоставления гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий по договору социального найма. |
| 6.9. | Благоустройство д. Супра |  | Наказ выполнен. Произведен ремонт питьевого колодца расположенного по адресу п. Супра, ул. Набережная, д. 1К. Данные работы произведены в срок и в полном объеме. Объект принят к эксплуатации. |
| 8. Здравоохранение |  |  |  |
| 8.1. | Строительство больницы | Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ № 15, (пгт. Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | В окружных программах в настоящее время не предусмотрено |
| 8.2. | Сохранение рабочих мест в МУЗ «Амбулатория п. Половинка» | Татьяна Дмитриевна Конева Избирательный округ № 19, (п. Половинка) | Наказ выполнен. Штатное расписание в филиале бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» п. Половинка приведено в соответствие со штатным расписанием и нормами, утвержденными Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 8.3. | Капитальный ремонт здания МУЗ «Амбулатории п. Половинка» |  | Наказ выполнен. Ремонт здания филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» п. Половинка произведен силами работников амбулатории п. Мулымья, Половинка за счет средств, выделенных главой администрации Кондинского района. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВСЕГО СНЯТО С КОНТРОЛЯ  48  НАКАЗОВ.