ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Одобрить план  мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива (приложение).

2. Администрации Кондинского района продолжить реализацию мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива.

3. Информацию о проведении капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2019 году принять к сведению.

4. Одобрить перечень мероприятий проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2020 году.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района направить главам городских и сельских поселений Кондинского района перечень мероприятий проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2020 году для обсуждения и согласования с Общественными советами поселений.

6. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на председателя Думы Кондинского района  Р.В.Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика             в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района	                                                       Р.В.Бринстер

пгт. Междуреченский

22 октября 2019 года

№ 571

|  | Приложение к решению Думы Кондинского района от 22.10.2019 № 571 |
| --- | --- |

План  мероприятий

по переводу котельных Кондинского района

на альтернативный вид топлива

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия в целях перевода котельных, использующих нефть и нефтепродукты с целью теплоснабжения на альтернативный вид топлива(ликвидация реконструкция, новое строительство и т.д.) | Количе ство (шт, км) | Цена (тыс. руб) | Обоснова ние цены | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Междуреченский | Приобретение и монтаж твердотопливной котельной «Центр» 10МВт | 1 | 65000,00 | Запрос цен (коммерческое предложение) |  |
| 2 | пгт. Междуреченский | Реконструкция тепловых сетей ул.Нефтепроводная переход трубой ППУ ОЦ с Ду 219 мм на Ду 159 мм | 1 | 2500,00 | Укрупненный сметный расчет |  |
| 3 | пгт. Междуреченский | Приобретение тепловых сетей с подключением от котельной «Центр» до котельной БКУ | 1 | 50000,00 | Укрупненный сметный расчет |  |
| 4 | пгт. Междуреченский | Приобретение тепловых сетей от котельной «Южная» до тепловой камеры ул.Кедровая | 0,2 | 10000,00 | Проектно-сметная документация |  |
| 5 | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт ул.Центральная, ул.Первый квартальный проезд, ул.Мира, ул.Дружбы, ул.Павлика Морозова (труба ППУ ПЭ 125 мм, ППУ- ПЭ 57 мм, ППУ- ПЭ 57 мм, труба ППУ- ПЭ 57 мм, ППУ- ПЭ 32 мм. | 3 | 24000,00 | Укрупненный сметный расчет |  |
| 6 | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Сибирская, ул.Дзержинского, ул.Нефтепроводная, от тепловой камеры до котельной «Маяковского» | 1 | 6836,00 | Укрупненный сметный расчет |  |
| 7 | пгт. Мортка | Приобретение твердотопливной котельной ул.Пушкина,16 | 1 | 36000,00 | Запрос цен (коммерческое предложение) |  |
| 8 | пгт. Мортка | Реконструкция, замена тепловых сетей ул. Ленина, пер.Советский | 0,7 | 5664,00 | Укрупненный сметный расчет |  |
| Итого |  |  |  | 200000,00 |  |  |