ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Одобрить план мероприятий реализации программы «Чистая вода»                     в Кондинском районе (приложение).

2. Администрации Кондинского района продолжить реализацию мероприятий по реализации программы «Чистая вода» в Кондинском районе.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района направить главам городских и сельских поселений Кондинского района план мероприятий по реализации программы «Чистая вода» в Кондинском район для обсуждения и согласования с Общественными советами поселений.

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района  Р.В.Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района			                   Р.В. Бринстер

пгт. Междуреченский

30 декабря  2019 года

№592

|  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы Кондинского района от 30.12.2018 №592 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий по реализации программы "Чистая вода" в Кондинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | мощность объекта, м3/сутки |  | стоимость работ, тыс.руб. | предполагаемый год реализации мероприятия | Примечание |  |
|  | канализационно-очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | пгт.Междуреченский | Строительство канализационно-очистных сооружений | 3500 |  | 420 020,70 | 2020-2023 | в наличие ПСД, проект прошел все необходимые экспертизы, является объектом незаконченного строительства |  |
|  | 2 | пгт.Кондинское | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 200 |  | 150 000,00 | 2024 | Проектирование |  |
|  | 3 | пгт.Луговой | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 200 |  | 150 000,00 | 2027 | Проектирование |  |
|  | 4 | пгт.Куминский | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 300 |  | 180 000,00 | 2025 | Проектирование |  |
|  | 5 | с.Болчары | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 200 |  | 150 000,00 | 2026 | Проектирование |  |
|  | 7 | д.Алтай | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 10 |  | 20 000,00 | 2021 | Проектирование |  |
|  | 8 | д.Юмас | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 10 |  | 20 000,00 | 2022 | Проектирование |  |
|  | 9 | д.Шугур | устройство локальных канализационно-очистных сооружений | 10 |  | 20 000,00 | 2023 | Проектирование |  |
|  |  | Итого: |  | 4430 |  | 1 110 020,70 |  |  |  |
|  | водоочистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | п.Дальний | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2024 | Проектирование |  |
|  | 11 | п.Мулымья | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2026 | Проектирование |  |
|  | 12 | п.Ягодный | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2022 | Проектирование |  |
|  | 13 | п.Шугур | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2025 | Проектирование |  |
|  | 14 | п.Назарово | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2024 | Проектирование |  |
|  | 15 | п.Чантырья | устройство локальных водоочистных сооружений |  |  |  | 2024 | Проектирование |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: реализация мероприятий в предполагаемые сроки, возможна только при выделении финасовых средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |