ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О мероприятиях по обеспечению выполнения плановых показателей

по вводу жилья в муниципальном образовании Кондинский район

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Одобрить план мероприятий по обеспечению выполнения плановых показателей по вводу жилья в муниципальном образовании Кондинский район в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», адресной программы Кондинского района по расселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (приложение).

2. Администрации Кондинского района продолжить реализацию мероприятий по обеспечению выполнения плановых показателей по вводу жилья в муниципальном образовании Кондинский район в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», адресной программы Кондинского района по расселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района  Р.В.Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика                            в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района                                                                   Р.В.Бринстер

пгт. Междуреченский

24 января 2020 года

№ 603

Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 24.01.2020 № 603

План мероприятий

по обеспечению выполнения плановых показателей по вводу жилья в муниципальном образовании Кондинский район в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», адресной программы Кондинского района по расселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

|  | Задачи, наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов межевания границ земельных участков застройку жилья; установление границ земельных участков, предназначенных для строительства жилья | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | Постоянно, в период реализации муниципальных программ |
| 2. | Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурами | Органы местного самоуправления Кондинского района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | До момента выставления участка на аукцион |
| 3. | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, высвобождаемых в результате ликвидации аварийного жилищного фонда | Органы местного самоуправления Кондинского района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | В течение 3-х месяцев с момента исключения расселенного аварийного дома из ЕГРП |
| 4. | Содействие в привлечении средств инвесторов в строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры | Органы местного самоуправления Кондинского района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | В период реализации муниципальных программ |
| 5. | Обеспечение объемов ввода жилья на территории Кондинского района (при наличии софинансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры), исходя из утвержденных генеральных планов поселений и наличия свободных земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой в размере: | Органы местного самоуправления Кондинского района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района |  |
|  | 2020 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2020 |
|  | 2021 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2021 |
|  | 2022 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2022 |
|  | 2023 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2023 |
|  | 2024 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2024 |
|  | 2025 | Не менее 15 000 кв.м. | до 31.12.2025 |