ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Кондинского района

от 30 ноября 2017 года № 343 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка до 2020 года

и на период до 2029 года»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об установлении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Дума Кондинского района решила:

- Внести в решение Думы Кондинского района от 30 ноября 2017 года № 343 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка  до 2020 года и на период до 2029 года» следующие изменения:

  - Наименование изложить в следующей редакции: «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка на период до 2029 года».

  - Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка на период до 2029 года».

  - Приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).

- Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации  органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

- Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

Председатель Думы Кондинского района                                                               Р.В. Бринстер

Глава Кондинского района                                                                                        А.В. Дубовик

пгт.Междуреченский

29 апреля 2021 года

№ 780

Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 29.04.2021 № 780

П Р О Г Р А М М А

комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Половинка на период до 2029 года

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка на период до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Кондинского района, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Титова, 21 Разработчик: Комитет экономического развития администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Волгоградская, 12 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры Задачи программы: а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями 76% до 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 84% до 105% от норматива; Сохранение фактической обеспеченности библиотеками на уровне 100% от норматива; Увеличение уровня обеспеченности кинотеатрами, киноустановками с 0% до 100% от норматива; Увеличение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа с 0% до 113% от норматива; Сохранение фактической обеспеченности музеями на уровне 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта до 100% от норматива. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование 1.1. Развитие дошкольных образовательных учреждений; 1.2. Развитие общеобразовательных учреждений; 2. Здравоохранение 2.1. Развитие амбулаторно-поликлинических учреждений; 3. Физическая культура и спорт 3.1. Развитие инфраструктурных объектов спорта. 4. Культура и искусство 4.1. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Библиотечное обслуживание» 4.2. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Культурно-досуговые учреждения» 4.3. Развитие системы содействия в показе киновидеофильмов |
| Срок и этапы реализации программы | С 2020 года и на период до 2029 года. Этапы: I этап: 2020-2025 гг; II этап: 2026-2029 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Этапы реализации и финансирования соответствуют данным генерального плана сельского поселения Половинка. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

- 1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Половинка

Сельское поселение Половинка (далее – сп. Половинка) входит в состав Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры). За сельским поселением Половинка закреплена территория общей площадью - 4687 Га, в том числе в черте населенного пункта – 262,9 Га.

Численность населения в 2019 году составила 1177 человек. Численность сельского населения составляет 3,8% от числа проживающих на территории Кондинского муниципального района.

Рисунок 1 - Сельское поселение Половинка Кондинского муниципального района

ХМАО – Югры

Экономическое развитие

В последние годы отмечается тенденция снижение численности населения сельского поселения (таблица 1). Так за период с 2015 года по 2019 год численность населения снизилась на 6% (или, в абсолютном выражении, на 80 человек). Снижение числа жителей в сельском поселении обусловлено, как естественной убылью населения, так и миграционным оттоком граждан на протяжении всего рассматриваемого периода.

Таблица 1 - Динамика демографических показателей сельского поселения Половинка

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 1257 | 1207 | 1160 |  | 1180 | 1177 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 15 | 16 | 18 |  | 21 | 20 |
| Число умерших | человек | 12 | 26 | 20 |  | 20 | 18 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | 3 | -10 | -2 |  | 1 | 2 |
| Число прибывших | человек | 54 | 42 | 78 | 90 |  | 66 |
| Число выбывших | человек | 107 | 79 | 56 | 94 |  | 87 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | -53 | -37 | 22 | -4 |  | -21 |

На территории сельского поселения  Половинка зарегистрировано 18 организаций различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 14 индивидуальных предпринимателей. Крупных и средних предприятий и организаций в поселении нет.

На территории поселения осуществляет свою деятельность (водоснабжение и водоотведение) предприятие ООО «Теплотехник». Родовая община "Крона86" осуществляет заготовку, вывозку, переработку древесины. За 2019 год всего заготовлено 855 м3 древесины.

На территории сельского поселения Половинка в 2020 году оформлено крестьянско-фермерское хозяйство, руководитель – Киргинцев Александр Александрович. В поселении развито ведение личного подсобного хозяйства.

Услуги  розничной  торговли  в  стационарной  торговой  сети  оказывает  ООО «Сибирь», а также индивидуальные предприниматели. Производством хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий занимается ИП Немзорова Т.Н.

В поселении отсутствуют гостиницы, пункты бытового обслуживания, крупные региональные торговые сети.

На территории поселения функционируют 6 магазинов. Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2019 года составляет 340 кв.м. или 64% от норматива (обеспеченность по району составляет 148%).

Таблица 2 - Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания  за 2015 – 2019 годы

| Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты бытового обслуживания | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Магазины | Ед. | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Площадь торгового зала | Кв.м. | 316 | 316 | 361 | 316 | 340 |
| Аптечный пункт | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия электросвязи | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Почтовые отделения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

За последние пять лет численность трудовых ресурсов и экономически активное население поселения уменьшились на 2 %, численность занятых в экономике снизилась на 2,2 %, произошло снижение безработных граждан в 2 раза. Основная доля занятых в экономике в сферах: образование – 32 %, государственное управление и обеспечение военной безопасности – 23 %, Оптовая и розничная торговля – 5,6 %.

Таблица 3 - Баланс трудовых ресурсов сельского поселения Половинка в 2015-2019 гг.

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность трудовых ресурсов | 361 | 354 | 534 | 354 | 354 |
| 2. Экономически активное население | 308 | 304 | 500 | 302 | 302 |
| 3. Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего: | 274 | 268 | 237 | 268 | 268 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, Рыболовство, рыбоводство | 21 | 21 | 11 | 24 | 24 |
| Обрабатывающие производства | - | - | - | 3 | 3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 56 | 53 | 32 | 15 | 15 |
| Транспорт и связь | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование | 42 | 43 | 44 | 61 | 61 |
| Образование | 73 | 72 | 91 | 85 | 85 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 22 | 22 | 16 | 19 | 19 |
| 4. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, чел. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Социальная сфера

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера сельского поселения Половинка включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени коррелирован с показателями, характерными для Кондинского муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Учреждения образования

Сеть учреждений образования в сельском поселении представлена двумя объектами: одно дошкольное образовательное учреждение, одна общеобразовательная школа, работающая в одну смену.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа на 170 учащихся, фактически обучается 197, Списочная численность работников составляет 54 человека.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Красная шапочка-2» на 45 мест, фактически посещает 30 детей.

Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 68%, образовательными учреждениями 79%.

#### Учреждения культуры

На территории поселения деятельность в области культуры осуществляют:

Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», находится в приспособленном здании.

Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, 7530 экспонатов.

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая  централизованная  библиотечная система» филиал № 7 - общий фонд книг 5108 экземпляров.

#### Учреждения физической культуры и спорта

На территории поселения отсутствуют объекты физической культуры и спорта. Для занятий физкультурой и спортом  имеется спортивный зал  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Половинкинская средняя общеобразовательная школа.

Сеть учреждений физической культуры и спорта на территории поселения по состоянию на 31.12.2019 года представлена двумя спортивными объектами с единовременной пропускной способностью 90 чел., в том числе:

плоскостные сооружения – 1 с единовременной пропускной способностью 60 человек;

спортивные залы (на базе общеобразовательных учреждений) – 1 с единовременной пропускной способностью 30 человек.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение  на  территории  поселения  представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики». Прием населения осуществляет врач общей врачебной практики. На базе филиала имеется клиническая лаборатория, акушерский и стоматологический кабинеты, пункт оказания неотложной помощи. Функционирует дневной стационар и аптечный киоск.

Таблица 4 - Обеспеченность населения сельского поселения Половинка учреждениями социальной сферы за 2019 год, %

| Наименование учреждения | 2019 год |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Дошкольные учреждения | 74% |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 84% |
| Здравоохранение |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 324% |
| Физическая культура и массовый спорт |  |
| Обеспеченность объектами спорта | 67% |
| Культура |  |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Музеи | 100% |

Генеральный план сельского поселения Половинка разработан на расчетный срок до 2029 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления Кондинского района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Половинка развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2030 года:

- Создание туристско-этнографического комплекса на базе Учинского музея;

- Строительство Центра сельского дома культуры;

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности ХМАО – Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов:

- постановление Правительства ХМАО-Югра от 27 декабря 2019 г. N 535-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты--Мансийском автономном округе - Югре на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов».

-приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении  методических рекомендаций о  применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

-приказ Министерства спорта РФ от 21 марта 2018 г. N 244 «Об утверждении  Методических рекомендаций о  применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

-распоряжение Министерства культуры РФ от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

-Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года».

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Половинка объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Половинка.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2020 года.

1.2.1. Образование

1.2.1.1. Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры осуществляет деятельность Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка - 2», а также муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа, реализующая программы дошкольного образования. Общая мощность образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования – 85 мест.

Таблица 5 - Основные показатели учреждения  дошкольного образования

| Наименование, адрес | Год постройки | Тип здания/ материал стен | Проектная мощность | Вместимость детского сада |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в детском саду |  |  |  |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка-2» п. Половинка, ул. Комсомольская,2 | 1986 | деревянное | 45 | - | - | 68 | - | - |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа п. Половинка, ул. Комсомольская д.12 | 2005 | Капитальное / кирпичное | 40 | - | - | 15 | - | - |

Потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях сформирована исходя из задачи, определенной в Указе Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»: создание условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Исходя из данной задачи норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями определен для городской и сельской местности 100 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Таблица 6 - Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях», 2019 год

| Наименование территории | Численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест | Фактическое число мест | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/ профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 115 | 100 | 115 | 85 | 74 | 1,4 | -30 |

Таблица 7 - Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

| Наименование территории | Прогнозируемая к 2029г. численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в дошкольных учреждениях | Фактическое число мест в дошкольных учреждениях | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/ профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 112 | 100 | 112 | 85 | 76 | 1,3 | -27 |

Результаты анализа обеспеченности местами в дошкольном образовательном учреждении сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО – Югры показали дисбаланс между нормативными и фактическими показателями эффективности его функционирования. По итогам 2019 года наблюдается дефицит мест в количестве 30 единиц, учитывая снижение численности детей, к 2029 году дефицит сохранится. В 2020-2021 годы будет проведена реконструкция здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения Половинкинской средней общеобразовательной школы с пристроем помещений дошкольных групп вместимостью 45 мест для оптимального использования имеющихся площадей школы.

1.2.1.2. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями

В сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по школьному образованию детей осуществляет одно  учреждение – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа. Мощность здания 170 мест.

Таблица 8 - Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений сельского поселения Половинка

| Наименование, адрес | Год постройки, площадь | Тип здания /материал стен | Проектная мощность | Вместимость школы |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) | Площадь спортзала, кв.м. (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в школе |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа п.Половинка, ул. Комсомольская,12 | 2005г., площадь – 6525 м2 | Капитальное / кирпичное | 170 | - | - | 15 | - |  | - |

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов 100 мест на 100 детей из расчета обучения в одну смену.

Таблица 9 – Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах», 2019 год

| Территория | Численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Норматив-ное число мест в школах | Факти-ческое число мест в школах | % обеспе-ченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 203 | 100 | 203 | 170 | 84 | 0,8 |

Таблица 10 – Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

| Территория | Прогнозируемая к 2029 г. численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Норматив-ное число мест в школах | Факти-ческое число мест в школах | % обеспе-ченнос-ти | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 162 | 100 | 162 | 170 | 105 | 1,05 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах                 сп. Половинка демонстрируют рост показателя на фоне прогнозируемого снижения числа детей школьного возраста к 2029 году. Имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении позволяют в полном объеме обеспечить детей местами в общеобразовательных школах вплоть до 2029 года.

1.2.2. Здравоохранение

Здравоохранение на территории сельского поселения представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики». Прием населения осуществляет врач общей врачебной практики. На базе учреждения имеется клиническая лаборатория, акушерский и стоматологический кабинеты, пункт оказания неотложной помощи. Функционирует дневной стационар и аптечный киоск.

Таблица 11 Учреждения здравоохранения в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры

| Наименование учреждения, адрес | Год ввода | Мощность |  | Износ % | Ремонт, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |
| Врачебная амбулатория, п.Половинка ул. Лесорубов, 9 | 2000 | 68 | 68 | 20 | - |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района используется постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

1.2.2.1. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Региональный норматив установлен для амбулаторно-поликлинических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 181,5 посещений в смену на 1000 жителей. В пересчете на численность постоянного населения в сельском поселении Половинка, нормативная мощность составляет 21 посещений в смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» представлены в таблицах 12, 13.

Таблица 12 - Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений»

| Населенный пункт | Региональный норматив на 10000 жителей, посещений в смену | Численность населения | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей (норматив) | Мощность (посещений в смену (факт) | Дефицит (избыток) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 181,5 | 1177 | 21 | 68 | +47 |

Таблица 13 - Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

| Населенный пункт | Региональный норматив на 10000 жителей, посещений в смену | Численность населения | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей (норматив) | Мощность (посещений в смену (факт) | Дефицит (избыток) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 181,5 | 1177 | 21 | 68 | +47 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют превышение фактической мощности над нормативным значениям. Имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют запас в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг (фактическая мощность, выраженная в количестве посещений в смену, превышает нормативный уровень в 3 раза (по итогам 2019г.)).

1.2.3. Физическая культура и массовый спорт

Расчеты нормативной потребности сельского поселения в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, в соответствии с усредненным нормативом обеспеченности объектами спорта исходя из единовременной пропускной способности всех объектов спорта, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», представленных в следующей таблице.

Таблица 14 – Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | человек на 1000 населения | 122 |

Для определения потребности поселения в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (122 человека на 1000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения поселения;

- фактическая величина ЕПС всех спортивных сооружений.

Исходя из численности населения поселения, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Еn = C x N, или Еn = C x 0,122,

где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

C - численность населения сельского поселения в возрасте 3-79 лет;

N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 122 человека на 1000 населения.

Таблица 15 – Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

| Наименование территории | ЕПС нормативное тыс. человек |
| --- | --- |
| сп. Половинка | 134 |

Уровень обеспечения населения поселений Кондинского района объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта.

Потребность сельского поселения Половинка в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта и ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении:

Ед = Еn - Еф,

где Ед - потребность сельского поселения в дополнительной ЕПС объектов спорта;

Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

Еф - ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении Половинка Кондинского  района и их соотношения с нормативными значениями.

Таблица 16 – Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в сельском поселении Половинка Кондинского района.

| Территория | численность населения 3-79 лет, человек | Норматив ЕПС, человек на 1 000 населения | Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, человек | Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, человек | Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, человек | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 1 095 | 122 | 134 | 90 | 44 | 67 |

Значение показателя, оценивающего уровень соответствия нормативного и фактического значений ЕПС в сп. Половинка в 2019 году составляет 67%, что свидетельствует о необходимости развития спортивной инфраструктуры.

В целях сбалансированного развития объектов спортивной инфраструктуры в поселении и достижения индикатора «Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями, % от норматива» до уровня 100 требуется реализация  мероприятий, направленных на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры на период до 2029 года.

1.2.4. Культура

1.2.4.1. Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания

Руководствуясь  распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  от 02 августа 2017  №Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», использованы следующие нормативы (таблица 17).

Таблица – 17 – Нормативы библиотечного обслуживания сельских поселений

| Сельское поселение | Общедоступная библиотека с детским отделением | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15-30 минут/Транспортная доступность 15-30 минут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Административный центр сельского поселения | 1 |  |
|  | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | на 1 тыс. чел. | 1 |  |

Также на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

Для обслуживания жителей сельских поселений библиотека создается исходя из расчета 1 сетевая единица на 1 тыс. жителей, независимо от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

В сельском поселении Половинка функционирует 1 общедоступная поселенческая библиотека «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал №7 – общий фонд книг 5108 экземпляров. Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям.

Таблица 18 - Библиотечная система сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО – Югры

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | Год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год | Строительство нового здания библиотеки, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |  |  |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал №7 | ХМАО - Югра, Кондинский район, сп. Половинка, ул. Комсомольская,6 | Библиотека, площадь 60 кв.м. | 5108 | 1949 | 2012 | 100 | - | - |

Прогноз численности населения на период до 2029 года, проживающего в сельском поселении, не внесет корректировок в нормативную потребность библиотечного обслуживания.

1.2.4.2. Развитие и эффективность функционирования кинотеатров, киноустановок

В сельском поселении Половинка Кондинского  муниципального района                     ХМАО – Югры отсутствуют киноустановки в муниципальных учреждениях культуры.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа киновидеофильмов Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года  №Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Показатели, характеризующие эффективность функционирования системы показа киновидеофильмов в сельском поселении Половинка представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в сельском поселении Половинка

| Населенный пункт | Число организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение |
| сп. Половинка | 1 | 0 |

В сельском поселении Половинка уровень обеспеченности кинотеатрами и киноустановками не соответствует нормативным значениям.

Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского поселения Половинка предусматривается строительство сельского дома культуры с киновидеоустановкой.

1.2.4.3. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа Кондинского района используется методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  от 02 августа 2017  №Р-965  «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Нормативы носят рекомендательный характер.

Таблица 20 – Региональный норматив культурно-досуговых учреждений

| Сельское поселение | Дом культуры | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15-30 минут/Транспортная доступность 15-30 минут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал сельского дома культуры | На 1 тыс. жителей | 1 |  |

В сельском поселении Половинка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет деятельность 1 учреждение                       культурно-досугового типа муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», учреждение находится в приспособленном помещении

Таблица 21 - Состав учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | год |  |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Постройки | Последнего кап. ремонта |  |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры» | ХМАО – Югра, Кондинский район сп. Половинка, ул. Комсомольская, дом 9А | Учреждение культурно - досугового типа площадь 224 кв.м | - | 1987 |  | - | 54 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района, 2019 год

| Территория | Численность населения | Нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей | Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места) | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристи-ка учреждения культурно-досугового типа | % выпол-нения норма-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 1 177 | 150 | 0 | 177 | 0 | 0 |

Таблица 23 – Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского района муниципального района, 2029 год

| Территория | Численность населения | Нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей | Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места) | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа | % выпол-нения норма-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 1 177 | 150 | 0 | 177 | 200 | 113 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждения культурно-досугового типа в сельском поселении Половинка Кондинского района не соответствует нормативному значению (0% по итогам 2019 года). По уровню общей сетевой потребности в учреждениях культурно-досугового типа не соответствует нормативному уровню. К 2029 году на территории поселения предусматривается строительство сельского дома культуры на 200 мест.

1.2.4.4. Уровень развития сети музеев

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры деятельность музеев  осуществляет муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, 8919 экспонатов. Музей имеет три здания, первое здание 1943 года постройки с износом 100%,  второе здание 1957 года, третье здание 2014 года.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев Кондинского района используется Распоряжение Минкультуры РФ от 2.08.2017 г. №Р -965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Таблица 24 – Региональный норматив музеев

| Категория населенного пункта | Вид музея |
| --- | --- |
| 1.Городское поселение | Краеведческий музей (1 независимо от количества населения) |
| 2.Муниципальный район | Краеведческий музей (1 независимо от количества населения) |

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов.

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц (музеев различных типов) в Кондинском районе представлены в                таблице 25.

Таблица 25 – Эффективность функционирования музеев в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района

| Территория | Нормативное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| сп. Половинка | 1 | 1 |

Таким образом, в сп. Половинка наблюдается необходимый уровень сетевого обеспечения музеев на территории поселения.

1.2.4.5. Уровень обеспеченности детскими школами искусств

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры отсутствует  детская школа искусств.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии  учреждений дополнительного образования используется методика: письмо Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 «О методических рекомендациях».

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 8 до 15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт.

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата детей 8- 15 лет определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого населенного пункта.

Согласно нормативам обеспеченность детскими школами искусств, школами эстетического образования предусмотрена в населенных пунктах с численностью от 3 тысяч человек.

Таким образом, необходимость ввода мощностей обеспечивающих норматив в сп. Половинка отсутствует.

# Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

# сельского поселения Половинка

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка период до 2029 года  разрабатывается на основании сельского поселения Половинка и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2029 год.

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Образование

Таблица 26 – Мероприятия по развитию объектов образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада | ХМАО – Югра, Кондинский район, сп. Половинка | 170/85 | 2020-2021 | Управление образования администрации Кондинского района |

Культура

Таблица 27 - Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Центра культурного развития сп. Половинка | сп. Половинка | 200 | 2021-2023 | Управление культуры администрации Кондинского района |
| Реконструкция муниципального учреждения культуры «районный Учинский историко – этнографический музей им.А.Н.Хомякова» | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

# Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

# социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка Программа реализуется в два этапа: I этап - 2021-2025 гг. и II этап - 2026-2029 гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Образование

Таблица 28 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по реконструкции учреждений образования в сельском поселении Половинка на период до 2029 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада | cп. Половинка | 2020-2021 | 93,7 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |

Культура

Таблица 29 – Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по реконструкции учреждений культурно-досугового типа и музеев в сельском поселении Половинка на период до 2029 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Центра культурного развития сп. Половинка | сп. Половинка | 2021-2023 | 148,5 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |
| Реконструкция муниципального учреждения культуры «районный Учинский историко – этнографический музей им.А.Н.Хомякова» | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

Физическая культура и массовый спорт

Таблица 30 – Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству объектов спорта

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| Наименование индикатора | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 74 | 77 | 77 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 84 | 86 | 87 | 89 | 89 | 92 | 92 | 105 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности объектами спорта, ЕПС % от норматива | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 77 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | Управление образования Кондинского района |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 87 | 89 | 89 | 92 | 92 | 105 | Управление образования Кондинского района |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами, ЕПС % от норматива | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | Управление культуры Кондинского района |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских поселений, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев