ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Согласовать план мероприятий по модернизации                               жилищно-коммунального комплекса Кондинского района на 2024-2028 годы (приложение).

2. Администрации Кондинского района осуществить реализацию план мероприятий по модернизации жилищно-коммунального комплекса Кондинского района на 2024-2028 годы.

3. Настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                         на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.А. Мухина в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы

Кондинского района 	Р.В. Бринстер

пгт. Междуреченский

09 ноября 2023 года

№ 1089

Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 09.11.2023 № 1089

План мероприятий по модернизации

жилищно-коммунального комплекса Кондинского района на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма затрат, тыс.руб. | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Проведение технического обследования системы теплоснабжения. Разработка электронной гидравлической модели системы теплоснабжения. Разработка схем теплоснабжения. | - 2024 | - Определяется коммерческими предложениями | - УЖКХ | - Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования актуальной технической документации о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения. |
| - 1.2. | - Проведение технического обследования системы водоснабжения и водоотведения. Разработка электронной гидравлической модели системы водоснабжения. Разработка схем водоснабжения и водоотведения. | - 2024 | - Определяется коммерческими предложениями | - УЖКХ | - Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования актуальной технической документации о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения и водоотведения. |
| - 1.3. | - Актуализация схем теплоснабжения. | - 2024 |  | - УЖКХ |  |
| - 1.4. | - Актуализация схем водоснабжения и водоотведения. | - 2024 |  | - УЖКХ |  |
| - 1.5. | - Заключение концессионных соглашений на создание и реконструкцию объектов ЖКХ. | - 2024-2026 |  | - КУМИ, УЖКХ |  |
| - 1.6. | - Создание Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) | - 2024 |  | - КУМИ, УЖКХ |  |
| - 1.7. | - Передача инженерных сетей и объектов в МУП ЖКХ | - 2024 |  | - КУМИ, УЖКХ |  |
| - 1.8. | - Подготовка документов и защита тарифов | - 2024 |  | - МУП ЖКХ |  |
| - 1.9. | - Подготовка документов на виды деятельности и получение лицензий | - 2024 |  | - МУП ЖКХ |  |
| - 1.10. | - Разработка порядка субсидирования МУП ЖКХ | - 2024 | - Определяется расчетным методом | - МУП ЖКХ |  |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства с получением государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства систем теплоснабжения | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УКС, УЖКХ | - Объекты определяются после актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| - 2.2. | - Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства систем водоснабжения и водоотведения | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УКС, УЖКХ | - Объекты определяются после актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов и ветхих инженерных сетей с получением государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем теплоснабжения | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УКС, УЖКХ | - Объекты на капитальный ремонт определяются ситуционной обстановкой в предшествующий период |
| - 3.2. | - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УКС, УЖКХ | - Объекты на капитальный ремонт определяются ситуционной обстановкой в предшествующий период |
| 4. Разработка проектов на санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Разработка санитарных-защитных зон котельных | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УЖКХ | - Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры, по отдельному плану |
| - 4.2. | - Разработка санитарных-защитных водоочистных и канализационных-очистных сооружений | - 2024-2028 | - Определяется коммерческими предложениями | - УЖКХ | - Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры, по отдельному плану |