Приложение  2 к извещению

Инвестиционный договор

Создание объекта: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский»

пгт. Междуреченский                                                        «____» ______________ 2025 г.

Администрация Кондинского района от имени муниципального образования Кондинский район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Алексей Валерьевича Зяблицева, действующего на основании Устава Кондинского района, с одной стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице___________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 23 апреля 2019 года №687 «об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения Кондинского района и Порядка проведения отбора на право заключения инвестиционного договора», протоколом заседания Комиссии по проведению отбора на право заключения инвестиционного договора от ________2025 года (далее - протокол), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация инвестиционного проекта по созданию объекта: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, 7б.

1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств, самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц создать объект, характеристики которого указаны в разделе 3 настоящего договора, а Администрация обязуется предоставить земельный участок, необходимый для реализации инвестиционного проекта.

2. Определения и их толкование

2.1. Определения, указанные в настоящем договоре, имеют следующие значения:

2.1.1. Результат инвестиционной деятельности - законченный строительством объект: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, 7б (далее - Объект), строительство которого будет осуществляться в соответствии с проектной документацией и настоящим договором, на создание которого Инвестор направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта.

2.1.2. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

2.1.3. Акт реализации инвестиционного проекта - итоговый документ, подтверждающий исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

2.2. Определения, указанные в пункте 2.1 раздела 2, могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе, заглавными и строчными буквами, в зависимости от контекста.

3. Характеристика объекта

3.1. Характеристика объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта, указаны в приложении 1 к договору.

4. Стоимость инвестиционного проекта

4.1. В соответствии с инвестиционным проектом максимальная стоимость создания Объекта _______________ (_________________________) рублей 00 копеек.

4.2. Риск увеличения стоимости инвестиционного проекта, сверх стоимости, указанной в пункте 4.1 раздела 4, принимает на себя Инвестор.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» _________ 202_г.

5.2. Договор заключается на срок, равный сроку строительства Объекта и действует по дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.3. Договор считается исполненным после подписания сторонами Акта реализации инвестиционного проекта (приложение 2 к договору).

6. Условия использования земельного участка

6.1. Реализация инвестиционного проекта по созданию Объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 86:01:0401010:647, площадью 12497 кв. м, с разрешенным использованием: коммунальное обслуживание.

6.2. Договор аренды земельного участка для целей реализации инвестиционного проекта заключается по процедуре предоставления земельного участка без торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу настоящего договора. Срок аренды земельного участка соответствует сроку действия настоящего договора.

7. Права на результат инвестиционной деятельности

7.1. Результатом инвестирования по настоящему договору является проектирование, строительство, проведение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и оформление права собственности Инвестора на Объект.

7.2. Право собственности на результат инвестирования возникает после государственной регистрации права собственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности сторон

8.1. Администрация обязуется:

8.1.1. Оказывать Инвестору содействие в реализации инвестиционного проекта.

8.1.2. Осуществлять контроль и надзор за реализацией инвестиционного проекта.

8.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Инвестора заявления о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционного проекта подписать договор аренды земельного участка и направить его Инвестору для подписания. После подписания договора аренды земельного участка Инвестором в 5-дневный срок передать договор аренды земельного участка в орган регистрации прав для осуществления государственной регистрации.

8.1.4. Передать Инвестору разработанный и утвержденный градостроительный план земельного участка одновременно с передачей зарегистрированного в установленном порядке договора аренды земельного участка.

8.1.5. Администрация осуществляет контроль за исполнением обязательств Инвестора, в том числе:

по соблюдению сроков создания объекта;

по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта.

8.2. Администрация вправе требовать от Инвестора надлежащего исполнения условий настоящего договора.

8.3. Инвестор обязуется:

8.3.1. Выполнять собственными и (или) привлеченными силами, собственными, заемными и (или) привлеченными средствами проектно-изыскательские работы и работы по строительству объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в соответствии условиями настоящего договора, утвержденной проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного создания объекта и нормальной его эксплуатации, включая комплектацию объекта инженерным, технологическим монтируемым, технологическим не монтируемым оборудованием, иное оборудование необходимое для нормального функционирования сданного в эксплуатацию Объекта, провести техническую инвентаризацию объекта.

8.3.2. Выполнить все работы строго в соответствии с требованиями, строительными нормами и правилами, другими действующими в Российской Федерации нормативными актами в области проектирования и строительства, исходными данными и техническими условиями - в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

8.3.3. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего договора подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов для реализации инвестиционного проекта.

8.3.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Администрации договора аренды земельного участка подписать договор аренды земельного участка и вернуть в Администрацию для осуществления государственной регистрации. После заключения договора аренды земельного участка обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительной площадки и прилегающих территорий. Использовать земельный участок, представленный под строительство объекта, в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать прав смежных землепользователей.

8.3.5. В случае, если при реализации инвестиционного проекта Администрацией будут обнаружены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.3.6. Подписать Акт о результатах реализации инвестиционного проекта.

9. Порядок реализации договора

9.1. Характеристики объекта, подлежащего к созданию при реализации инвестиционного проекта, должны соответствовать показателям, указанным в разделе 3 настоящего договора.

9.2. Выполнение проектно-изыскательских работ:

9.2.1. Инвестор до начала выполнения строительных работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрабатывает, согласовывает и утверждает проектную и рабочую документацию.

9.2.2. Проектная и рабочая документация, результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям, строительным нормам и правилам, другим действующим в Российской Федерации нормативным актам в области проектирования и строительства.

9.3. Выполнение строительно-монтажных работ:

9.3.1. Инвестор производит в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

9.3.2. Проект производства работ утверждается Инвестором.

9.3.3. Строительно-монтажные работы выполняются Инвестором в строгом соответствии с согласованной с Администрацией проектной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, другими действующими в Российской Федерации нормативными актами в области строительства.

9.3.4. Любые изменения и отступления от проектной документации согласовываются Инвестором с Администрацией.

9.3.5. Инвестор обеспечивает поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану на стройплощадке всех необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

9.3.6. Инвестор по требованию Администрации предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций и оборудования.

9.3.7. Инвестор в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» осуществляет подготовку 3 (трех) экземпляров исполнительной документации.

9.3.8. Инвестор обеспечивает осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с действующими нормативными актами в области строительства.

9.4. Ввод объекта в эксплуатацию и проведение технической инвентаризации объекта:

Ввод в эксплуатацию объекта, созданного при реализации инвестиционного проекта, проведение технической инвентаризации объекта и получение документов, подтверждающих проведение технической инвентаризации, осуществляет Инвестор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5. Оформление Акта реализации этапов инвестиционного проекта:

9.5.1. Акт реализации инвестиционного проекта оформляется Инвестором и направляется на подпись Администрации по итогам ввода объекта в эксплуатацию.

9.5.2. К Акту реализации инвестиционного проекта прилагается:

акт приемки законченного строительством Объекта;

1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации;

1 (один) экземпляр исполнительной документации;

выписка из ЕГРН о регистрации права собственности Инвестора.

10. Гарантии качества реализации инвестиционного проекта.

10.1. Инвестор гарантирует качество выполненных им работ, соответствие их требованиям Госстандарта, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, другим действующим в Российской Федерации нормативным актам в области проектирования и строительства.

10.2. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все строительные работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия, конструкции и оборудование, примененные Инвестором при реализации инвестиционного проекта.

10.3. Срок гарантийной эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается в 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного проекта.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Администрацией сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Инвестор обязан направить своего представителя на объект не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения от Администрации.

10.5. При отказе Инвестора от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения (равно как и при уклонении от согласования такого документа), Администрация вправе самостоятельно произвести фиксирование выявленных дефектов и их характера, и установить Инвестору соответствующие сроки по кратчайшему (технически возможному) исправлению данных работ.

10.6. Если Инвестор в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки, то Администрация вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьего лица. Все расходы, связанные с переделкой таких работ третьими лицами, оплачиваются Инвестором в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Администрации.

11. Ответственность сторон договора

11.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Инвестор несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ, строительных работ включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной Инвестором проектной и рабочей документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной документации или изыскательских работах, Инвестор по требованию Администрации обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию и, соответственно, произвести дополнительные изыскательские и (или) строительные работы, а также возместить Администрации причиненные убытки.

11.3. Администрация не несет ответственность по договорам и взаиморасчетам Инвестора с третьими лицами.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясении, наводнения и другие стихийные бедствия.

12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по данному договору.

12.4. Обязанность доказывать обстоятельство непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

13. Изменение и расторжение инвестиционного договора

13.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон.

13.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору вступают в силу после подписания их сторонами и оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение и (или) дополнение настоящего договора в целом или отдельных его положений не допускается.

13.3. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон или по основаниям, указанным в пункте 13.4 данного раздела.

13.4. Администрация имеет право отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть настоящий договор в случае:

несвоевременной оплаты арендной платы за предоставленный земельный участок более двух раз подряд;

ненадлежащего исполнения (уклонения от исполнения) Инвестором принятых на себя по настоящему договору обязательств;

иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. В случае расторжения настоящего договора одновременно подлежит расторжению договор аренды земельного участка.

13.6. В случае расторжения договора Стороны уведомляют об этом друг друга в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц.

14. Разрешение споров

14.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

15. Прочие условия

15.1. После подписания настоящего договора стороны вправе назначить своих уполномоченных представителей по договору, определив их компетенцию и уведомив об этом друг друга письменно.

15.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

15.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Характеристика объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта (приложение 1 к договору).

Акт реализации инвестиционного проекта (приложение 2 к договору).

15.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Любая информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Стороны договора. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

15.6. Настоящий договор составлен на 12 листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| АДМИНИСТРАЦИЯ Юридический адрес: 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 21 Банковские реквизиты: ИНН 8616001630 КПП 861601001 Плательщик: Комитет по финансам (Администрация Кондинского района 040.00.002.1) Казначейский счет: 03231643718160008700 Единый банковский счет: 40102810245370000007 Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск БИК: 007162163 ОКТМО 71816160 ОКПО 02070453 ОКОНХ 97610 ОГРН 1028601391213 _____________ А.В.Зяблицев МП | ИНВЕСТОР _______________________ Юридический адрес______________________ ИНН _________________________ ОГРН _________________________ Наименование банка_____________ Расчетный счет_________________ БИК ___________________________ Кор.счет _______________________ _____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1 к договору

«____» ______________ 2025 г.

Характеристика объекта, создаваемого в результате

реализации инвестиционного проекта

- Наименование объекта: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский».

- Основные характеристики создаваемого объекта: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский», по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, 7б, общая тепловая мощность котельной должна составлять 6 МВт (5,16) Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе: щепе, опиле.

- Функциональное назначение создаваемого Объекта:

Обеспечение потребностей потребителей в тепловой энергии. Зона действия источника тепла: район «Нефтяник 2», западная часть поселка: ул. 50 лет Победы, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Кедровая, ул. Комбинатская, ул. Маяковского, ул. Речников, ул. Северная, ул. Титова, ул. Толстого, пер. Хвойный, ул. Центральная, ул. Энергетиков.

- Технико-экономические показатели создаваемого объекта:

| Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность котельной, кВт | 6000 |
| Минимальная теплопроизводительность котла, кВт | 900 |
| Расчетный вид топлива, (щепа опил) ГОСТ 33103.1-2014 - влажность относительная, % - теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг) - расход топлива, кг/час | Р45А 60 5,7(1360) 2500 |
| Объем контура котла, м3 | 9,5 |
| Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 186 |
| Поверхность нагрева воздухоподогревателя, м2 | 88 |
| КПД, до % | 80 |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см²) | 0,9 (9,0) |
| Номинальная температура теплоносителя на входе в котел, °С | 75 |
| Номинальная температура теплоносителя на выходе из котел, °С | 95 |
| Минимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 129 |
| Максимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 252 |
| Максимально допустимый гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2) | 0,02(0,2) |
| Расход воздуха на систему пневмоимпульсной очистки, л/мин | 250 |
| Давление воздуха на систему пневмоимпульсной очистки, атм | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Минимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Минимально допустимое давление при температуре теплоносителя 95°С/110°С, МПа (кгс/см2) | 0,2(2,0)/0,4(4,0) |
| Максимальная температура в топке, °С | 1050 |
| Температура уходящих газов(не более), ºС | 150 |
| Массовый расход продуктов горения, кг/час | 11300 |
| Содержание О2 в продуктах горения, % | 7,5 |
| Расчетные выбросы вредных веществ: СО, мг/м3 NOx, мг/м3 твердых частиц, мг/м3 | 4000 200 150 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 500 |
| Напряжение электрической сети, В | 380 |
| Установленная электрическая мощность ∑, кВт | 17,4 |

- Эксплуатационные характеристики создаваемого объекта:

Общая тепловая мощность котельной должна составлять 6 МВт (5,16) Гкал/час, проектируемая присоединенная тепловая нагрузка 4,15 МВт (3,57 Гкал/час), включая собственные нужды котельной и потери в тепловых сетях.

- Перечень и характеристики оборудования, необходимого для комплектации создаваемого объекта:

6.1. Блочно-модульное здание котельной утепленное, из сэндвича панелей (с фундаментом) – 1 комплект.

6.2. Установка водогрейная твердотопливная УВТ.3000Е (на древесном топливе) мощностью 300 кВт-2 шт.

В составе:

6.2.1. Многоходовое топочное устройство (подвижная колосниковая решетка, датчики уровня топлива, дутьевые вентиляторы) -2 шт.

Топочная камера – изолированная, двухкамерная, по стенам и своду офутерована шамотным кирпичом, имеет теплоизолирующий кожух из листового профиля. Колосники наклонной решетки изготовлены из жаростойкого литья с содержанием хрома 30% и закреплены на водоохлаждаемой колосниковой раме. По всей длине колосниковая решетка разделена на зоны подсушки и подогрева топлива, непосредственного горения топлива, дожига и золообразования. Рама колосников так же разбита на зоны, опорные конструкции которых закреплены на подвижных или неподвижных тележках. Топочное устройство выполнено многоходовым, таким образом, раскаленные домовые газы, двигаясь от колосниковой решетки по специальным каналам, образуемых кладкой топочного устройства, несколько раз меняют свое направление на 1800 без контакта с поверхностью нагрева (без охлаждения), что позволяет создать условия полного дожига именно в топочном устройстве. При помощи отдельно передвигающихся колосников решетки создаются оптимальные условия горения, особенно для влажного материала (содержание воды до 60%), а также, без предварительной подготовки, для сильно загрязненного топлива, дающего много золы, особенно коры.

6.2.2. Двухходовой горизонтальный жаротрубный теплообменник (с системой автоматической очистки поверхностей нагрева сжатым воздухом и группой безопасности) -2 шт.

Топочная камера-изолированная, двухкамерная, по стенам и своду офутерована шамотным кирпичом, имеет теплоизолирующий кожух из листового профиля. Колосники наклонной решетки изготовлены из жаростойкого литья с содержанием хрома 30 % и закреплены на водоохлаждаемой колосниковой раме. По своей длине колосниковая решетка разделена на зоны подсушки подогрева топлива, непосредственного горения топлива, дожига и золообразования. Рама колосников так же разбита на зоны, опорные конструкции которых закреплены на подвижных или неподвижных тележках.

6.2.3. Механизм подачи (линейка стокерная) СЛГПм.3000-4.22-2 шт.

Представляет собой штангу со скребками для перемещения топлива, вмонтированную в прямоугольный корпус. Штанга со скребками приводится в действие гидравлическим цилиндром от гидростанции.

6.2.4. Гидростанция (котла и механизма подачи) -2 шт.

6.2.5. Воздухоподогреватель (рекуператор) ВП 3000.22-2 шт.

Предназначен для подогрева воздуха горения в воздухоподогревателе, за счет тепла уходящих дымовых газов.

6.2.6. Батарейный циклон (очистки дымовых газов) БЦ.6х3-22-2 шт.

Предназначен для очистки топочных газов.

6.2.7. Тягодутьевой узел (с пультом управления ПУ Д ЧР) ТДУ.9,0-15,0-2 шт.

Тягодутьевой узел (дымосос) имеет стальной корпус, грунтован алюминиевой краской для защиты от коррозии, с переходными соединительными элементами к газоходу, с компенсаторами вибрации, с всасывающим и напорным патрубком, с конденсатоотводчиком.

6.2.8. Газовый тракт с системой рециркуляции топочного газа ГТУ.710.20-2шт.

6.2.9. Воздушный тракт установки ВТУ.500.10-2 шт.

6.2.10. Система автоматического управления установкой УВТ Е FX – 3000-2 шт.

6.2.11. Труба дымовая (утепленная) ТД.14.950Т-2 шт.

Труба состоит из толстостенной опорной секции, промежуточной секции и верхней секции с диффузором стыкующихся друг с другом фланцевых соединениями.

6.3. Система золоудаления СЗ.300.15-2 шт.

6.3.1 Оборудование автоматизированного склада топлива СС.1350-4-22-2 шт.

6.4. Тепловой контур водогрейной котельной, в составе:

Расширительные баки, насосные блоки котла и контура отопления, теплообменники контура отопления (1 комплект на 2 котла), запорная арматура (затворы, фильтра, клапана, фланцы), контрольно-измерительные приборы-2 комп.

6.5. Электроинсталляция (кабельная продукция для УВТ.3000Е) -2 комп.

6.5.1 Компрессорное оборудование (для УВТ.3000Е) -2 комп.

6.5.2 Площадки, помосты и лестницы (для УВТ.3000Е) -2 комп.

6.6. Насосы циркуляционные (производительность 200 м3/час) – 4 шт.

7. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые для создания Объекта, не должны быть ранее в эксплуатации.

Приложение 2 к договору

«____» ______________ 202_ г.

Акт

реализации инвестиционного проекта

пгт. Междуреченский                                                       «____» ______________ 202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Кондинского района, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Инвестор, в лице_______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт реализации инвестиционного проекта (далее - Акт) о том, что согласно инвестиционному договору от «__» _____2025года № 1 Инвестором работы по реализации инвестиционного проекта выполнены в полном объеме - 100% готовности объекта, объект введен в эксплуатацию.

Все условия и обязательства Сторон по договору выполнены в полном объеме и стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания сторонами и является основанием для прекращения действия инвестиционного договора от «__» _____ 2025 года № 1 «Создание объекта: «Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский».

К настоящему Акту прилагаются:

акт приемки законченного строительством объекта;

1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации;

1 (один) экземпляр исполнительной документации;

выписка из ЕГРН о регистрации права собственности Инвестора.

Подписи сторон:

Администрация					                      		         Инвестор