Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2018 года 	№ 2109

пгт. Междуреченский

# О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.06.2019 № 1247)

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением администрации Кондинского района от 31 июля 2018 года № 1495 «О перечне муниципальных программ Кондинского района», постановлением администрации Кондинского района от 22 августа 2018 года № 1690 «О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района А.А. Яковлева.

Исполняющий обязанности

главы района 	А.А.Яковлев

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 24.06.2019 № 1247)

Приложение

к постановлению администрации района

от 26.10.2018 № 2109

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2109 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района». 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района. 3. Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района |
| Цель муниципальной программы | Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышению доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Кондинского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства, строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в том числе на приоритетное строительство домов в деревянном исполнении. 2. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. 3. Организационное, материально-техническое обеспечение на исполнение отдельных государственных полномочий |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Содействие развитию жилищного строительства; обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан; обеспечение реализации отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района своих функций и полномочий |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | Жилье и городская среда |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 0,015 тыс. кв. м в год. - Сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на уровне 0,003 тыс. кв. м в год. - Сохранение ежегодного числа семей, улучшивших жилищные условия на уровне - 128 семей. - Сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 100%. - Сохранение доли освоения расходов в части администрирования - 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы на период до 2030 года составляет 1 236 518,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 214 071,8 тыс. рублей; 2020 год - 102 150,3 тыс. рублей; 2021 год - 92 029,6 тыс. рублей; 2022 год - 92 029,6 тыс. рублей; 2023 год - 92 029,6 тыс. рублей; 2024 год - 92 029,6 тыс. рублей; 2025 год - 92 029,6 тыс. рублей; 2026-2030 годы - 460 148,0 тыс. рублей |

## Раздел I. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и немуниципального сектора экономики

- Формирование благоприятного инвестиционного климата не предусмотрено мероприятиями муниципальной программы.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)», в целях развития конкурентной среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработан комплекс мер («дорожная карта»), утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04 июля 2017 года № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», направленный на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов автономного округа, обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по развитию конкуренции на территории автономного округа с учетом специфики функционирования региональной экономики и рынков, создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных задач в полном объеме.

Создание комфортных условий для инвесторов (застройщиков) - одно из ключевых направлений для эффективного и благоприятного развития жилищного строительства на территории Кондинского района.

Строительная отрасль считается одной из самых «рыночных» отраслей, поскольку характеризуется глубокой специализацией по видам работ, относительной доступностью ресурсов на рынке, возможностью начать бизнес со сравнительно небольших затрат на приобретение инструментов и создание производственной базы. В связи с чем формируются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе.

На формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности направлены следующие мероприятия муниципальной программы:

приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а так же формирования маневренного жилищного фонда;

выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии;

проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Включение инновационной составляющей в муниципальную программу не предусмотрено.

Повышение производительности труда мероприятия муниципальной программы не предусмотрено.

## Раздел II. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Кондинского района, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением расходов по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в Кондинском районе социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района является ответственным исполнителем программы, осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района»;

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;

управление опеки и попечительства администрации Кондинского района.

Муниципальный заказчик - ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Ответственный исполнитель) в процессе ее реализации:

организует и координирует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации, на основании предложений муниципальных заказчиков;

осуществляет контроль выполнения сетевых планов-графиков и хода реализации муниципальной программы в целом;

координирует работу по подготовке предложений по корректировке муниципальной программы;

осуществляет оценку целевых показателей реализации муниципальной программы в целом;

предоставляет ежеквартально отчет о ходе реализации муниципальной программы в комитет экономического развития администрации Кондинского района в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Кондинского района.

Ответственный исполнитель в своей деятельности, помимо органов, осуществляющих контроль выполнения муниципальной программы, взаимодействует с:

органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района;

организациями с муниципальным участием и с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

региональными контрольно-надзорными органами, органами статистической отчетности, органами местного самоуправления и иными муниципальными органами местной власти, наделенными соответствующими полномочиями в области охраны окружающей среды.

Структурные подразделения администрации Кондинского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района организуют работу по реализации муниципальной программы в соответствии со своими полномочиями, законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Кондинский район.

Соисполнители муниципальной программы в установленные сроки:

осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам средств реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляют выполнение сетевых планов-графиков и хода реализации муниципальной программы в подведомственных учреждениях (организациях);

осуществляют мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий;

предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы Ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;

разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в Муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.

Ответственный исполнитель рассматривает предложения по корректировке муниципальной программы в целом или отдельных ее разделов и формирует сводный документ по ее корректировке.

В целях выполнения вышеуказанных функций ответственный исполнитель направляет предложения на рассмотрение рабочей группы по реализации Муниципальных программ.

Корректировка муниципальной программы производится по мере необходимости.

В период до внесения изменений в Муниципальную программу выполнение мероприятий осуществляется по согласованным и утвержденным планам.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» (приложениями 2, 4, 7, 10 к государственной программе), а также порядками к муниципальной программе, иными нормативными правовыми актами, указанными в приложении 1 к муниципальной программе.

Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологий), направленных как на совершенствование системы муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании муниципальной поддержки муниципальной программой не предусмотрено.

Реализация мероприятий по портфелю проектов «Жилье и городская среда» осуществляется на принципах проектного управления в соответствии с утвержденным паспортом портфеля проектов и документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановлением администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года № 1802 «О системе управления проектной деятельностью в Кондинском районе».

Мероприятия, предусматривающие использование механизма инициативного бюджетирования, в муниципальной программе отсутствуют.

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Кондинского района бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района, предусмотренных решением о бюджете Кондинского района и требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется предоставление муниципальной поддержки отдельным категориям граждан.

Реализация мероприятий осуществляется при софинансировании бюджета Кондинского района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и федерального бюджета.

Объемы финансирования выполнения программных мероприятий в процессе реализации муниципальной программы ежегодно уточняются с внесением соответствующих корректировок в настоящую муниципальную программу.

В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению указан в таблице 4.

Предложений граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Кондинском районе, возможных к учету в муниципальной программе, не поступало.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2018 года | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |
| - Цель муниципальной программы: создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышению доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задачи муниципальной программы: 2.1. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства, строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем ввода жилья, в млн кв. м <1> | 0,018 |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 | 0,075 |  |  | 0,18 |  |  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, в млн кв. м <2> | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,015 |  |  | 0,36 |  |  |
| 2.2. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число семей, улучшивших жилищные условия <3> | 124 |  | 128 | 128 | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 | 128 |  | 640 |  |  | 1536 |  |
| 2 | Сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (%) <4> | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.3. Организационное, материально-техническое обеспечение на исполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля освоения расходов в части администрирования, % <5> | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

<1> Форма № 1 - Разрешение федерального статистического наблюдения, портфель проектов «Жилье и городская среда».

<2> Суммарный объем снесенных жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, либо многоквартирных домов переведенных в категорию «аварийные» Аs=∑Sсн.ж., где Sсн.ж.- площадь снесенного жилья, млн. кв. м., портфель проектов «Жилье и городская среда».

<3> Рассчитывается как число семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года. С=∑Sул.ж.ус., где Sул.ж.ус. - суммарное количество семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

<4> Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) - показатель входит в перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Расчет показателя выполняется по формуле:

ДО - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;

Ко - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;

Кс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Показатель входит в перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

<5> Доля освоения расходов в части администрирования D (Доля освоения расходов в части администрирования определяется путем деления фактической суммы освоенных денежных средств на сумму доведенных денежных средств и умноженное на 100%, D=(Qфин/Qосв)*100%, где Qфин - объем финансирования, тыс. рублей, Qосв - объем освоения, тыс. рублей). Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2015 года № 124-п «О порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| Подпрограмма 1. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда (1, 2) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ) | всего, в том числе: | 333 148,2 | 27 724,2 | 36 159,0 | 26 926,5 | 26 926,5 | 26 926,5 | 26 926,5 | 26 926,5 | 134 632,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 323 153,7 | 26 892,5 | 35 074,2 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 130 593,5 |
|  |  |  | бюджет района | 9 994,5 | 831,7 | 1 084,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 4 039,0 |
| 1.2. | Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (3) | КУМИ | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района» (1) | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» (далее - МУ УКС) | всего, в том числе: | 281 912,4 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 117 463,5 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 281 912,4 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 23 492,7 | 117 463,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1) | КУМИ/ Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района/ МУ УКС | всего, в том числе: | 22 612,7 | 22 612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 959,5 | 16 959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 653,2 | 5 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (2) | КУМИ | всего, в том числе: | 104 107,0 | 104 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 100 983,8 | 100 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 123,2 | 3 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе 1 |  | всего, в том числе: | 741 780,3 | 177 936,6 | 59 651,7 | 50 419,2 | 50 419,2 | 50 419,2 | 50 419,2 | 50 419,2 | 252 096,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 441 097,0 | 144 835,8 | 35 074,2 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 26 118,7 | 130 593,5 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 300 683,3 | 33 100,8 | 24 577,5 | 24 300,5 | 24 300,5 | 24 300,5 | 24 300,5 | 24 300,5 | 121 502,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3) | КУМИ | всего, в том числе: | 117 663,1 | 9 014,9 | 9 877,1 | 9 877,1 | 9 877,1 | 9 877,1 | 9 877,1 | 9 877,1 | 49 385,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 424,1 | 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 111 355,3 | 8 140,1 | 9 383,2 | 9 383,2 | 9 383,2 | 9 383,2 | 9 383,2 | 9 383,2 | 46 916,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 883,6 | 450,7 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 2 469,5 |
| 2.2. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года (3) | КУМИ | всего, в том числе: | 78 159,1 | 8 881,7 | 7 105,4 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 31 086,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 78 159,1 | 8 881,7 | 7 105,4 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 31 086,0 |
| 2.3. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей (4) | КУМИ, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | всего, в том числе: | 298 379,3 | 18 193,9 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 127 357,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 298 379,3 | 18 193,9 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 25 471,4 | 127 357,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего, в том числе: | 494 201,4 | 36 090,5 | 42 543,9 | 41 565,7 | 41 565,7 | 41 565,7 | 41 565,7 | 41 565,7 | 207 828,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 78 583,2 | 9 305,8 | 7 105 4 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 31 086,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 409 734,6 | 26 334,0 | 34 854,6 | 34 854,6 | 34 854,6 | 34 854,6 | 34 854,6 | 34 854,6 | 174 273,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 883,6 | 450,7 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 2 469,5 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение реализации отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий (5) | КУМИ | всего, в том числе: | 536,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 223,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 536,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 223,5 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего, в том числе: | 536,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 223,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 536,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 223,5 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего, в том числе: | 1 236 518,1 | 214 071,8 | 102 150,3 | 92 029,6 | 92 029,6 | 92 029,6 | 92 029,6 | 92 029,6 | 460 148,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 78 583,2 | 9 305,8 | 7 105,4 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 6 217,2 | 31 086,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 851 368,0 | 171 214,5 | 69 973,5 | 61 018,0 | 61 018,0 | 61 018,0 | 61 018,0 | 61 018,0 | 305 090,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 306 566,9 | 33 551,5 | 25 071,4 | 24 794,4 | 24 794,4 | 24 794,4 | 24 794,4 | 24 794,4 | 123 972,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты, портфели проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего, в том числе: | 104 107,0 | 104 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 100 983,8 | 100 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 123,2 | 3 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего, в том числе: | 22 612,7 | 22 612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 959,5 | 16 959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 653,2 | 5 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Кондинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация отдельных мероприятий портфеля проектов «Жилье и городская среда» | Реализация отдельных мероприятий проекта «Жилье» (1) | 1.1. | Согласно паспорту проекта | 2019-2024 годы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Реализация отдельных мероприятий проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (2) | 1.5 | Согласно паспорту проекта | 2019-2024 годы | всего | 104 107,0 | 104 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 100 983,8 | 100 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 123,2 | 3 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда» |  |  |  | всего | 104 107,0 | 104 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 100 983,8 | 100 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 123,2 | 3 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2019-2024 годы | всего | 104 107,0 | 104 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 100 983,8 | 100 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 123,2 | 3 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы | Корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применений технологий бережливого производства |
| 2 | Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы | Заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем за эффективностью их реализации, привлечение средств окружного бюджета, определение внебюджетных источников финансирования муниципальной программы |
| 3 | Недостатки в управлении муниципальной программой, отсутствие должной координации действий участников ее реализации | Разработка нормативных актов, их методическое и информационное сопровождение, оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления, принимающим участие в реализации муниципальной программы, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муниципальной программы |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пгт. Междуреченский | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский | Протяженность 3 797,9 м (протяженность сетей водопровода 2 644,4 м; сетей теплоснабжения 533,4 м, самотечного коллектора 576,3 м, напорного коллектора 43,8 м (87,6 м в две нитки)) | Срок проектирования 2016 год; срок строительства 2017-2019 годы | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |

Приложение 1

к муниципальной программе

- Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Направления расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1. «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда | Включает в себя приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также для формирования маневренного жилищного фонда. Приобретение жилых помещений осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ). | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; Приложение 2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений» к государственной программе «Развитие жилищной сферы» к государственной программе утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» (далее - постановление Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п); Приложение 2 «Порядок предоставления жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными» к муниципальной программе |
| 1.2 | Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения гражданам проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии | Приложение 2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений» к постановлению Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п; Приложение 3 «Порядок выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» к муниципальной программе |
| 1.3 | Содержание МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | Расходы на содержание муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района» с целью обеспечения текущего функционирования учреждения | Постановление администрации Кондинского района от 20 декабря 2018 года № 2483 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда и социальной защищенности работников муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района», Устав муниципального учреждения «Управление капительного строительства Кондинского района», утвержденного приказом от 20 декабря 2007 года № 1171 |
| 1.4 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Включает в себя строительство инженерных сетей теплоснабжения, водоотведения и канализации пгт. Междуреченский путем заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; Приложение 4 «Порядок реализации мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства» к постановлению Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п |
| 1.5 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Включает в себя приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными. Приобретение жилых помещений осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; Приложение 2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений» к государственной программе «Развитие жилищной сферы» к государственной программе утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» (далее - постановление Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п); Приложение 2 «Порядок предоставления жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными» к муниципальной программе |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 2.1 | «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местных бюджетов молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» государственной программы | Приложение 7 «Порядок реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к постановлению Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п |
| 2.2 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года | Мероприятие предусматривает реализацию следующих направлений: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны посредством предоставления жилых помещений по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны), а также статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 01 января 2005 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность» | Приложение 10 «Порядок реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» к постановлению Правительства от 05 октября 2018 года № 346-п; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны); Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Постановление правительства автономного округа от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность» |
| 2.3 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативно-правовыми актами Кондинского района, приобретенных путем заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; Мероприятие осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района своих функций и полномочий» |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение реализации отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом своих функций и полномочий | Обеспечение расходов в части администрирования, на исполнение отдельных государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающих из закрывающихся населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не имеющих иных жилых помещений путем заключения муниципального контракта (договора) в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2015 года № 124-п «О порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» |

Приложение 2

к муниципальной программе

Порядок

предоставления жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными

(далее - Порядок)

- Данный Порядок устанавливает предоставление жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными.

- Предоставление жилых помещений гражданам осуществляется в соответствии с утвержденным списком очередности сноса жилых домов, признанных аварийными с указанием сроков их расселения.

- Предоставление жилых помещений гражданам, выселяемым из жилых домов, признанных аварийными для проживания, производится с соблюдением их жилищных прав, установленных действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

4. Участниками мероприятия являются:

наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда городских и сельских поселений Кондинского района, муниципального образования Кондинский район по договорам социального найма, расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

собственники жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

4.1. Участнику мероприятия, являющимся нанимателем жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования администраций городских и сельских поселений Кондинского района, муниципального образования Кондинский район, по договору социального найма, предоставляется другое жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования по договору социального найма, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, в котором предоставляется жилое помещение, равнозначное по общей площади жилому помещению, нанимателем которого является участник мероприятия, отвечающее установленным требованиям и находящееся в черте поселения.

4.2. Участнику мероприятия, являющимся собственником жилого помещения, расположенного в жилом доме, признанном аварийным и подлежащем сносу, предоставляется взамен принадлежащего ему жилого помещения другое свободное жилое помещение с доплатой в размере 10% от суммы разницы между стоимостью приобретаемого и стоимостью за отчуждаемое жилое помещении, путем заключения договора мены жилыми помещениями.

5. Стоимость жилых помещений определяется путем проведения независимой оценки рыночной стоимости жилых помещений.

6. Доплата в размере 10% от суммы разницы между стоимостью приобретаемого и стоимостью за отчуждаемое жилое помещение может быть выплачена участником мероприятия с рассрочкой платежа до 36 месяцев, в порядке, установленном договором мены.

Приложение 3

к муниципальной программе

Порядок

выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии

(далее - Порядок)

1. Порядок определяет условия переселения граждан, выселяемых из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, включенных в реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.

2. Переселение граждан, проживающих в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, осуществляется в соответствии с реестром жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Кондинского района, и в соответствии с Порядком.

3. Участниками мероприятия «Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» (далее - Мероприятие) являются постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях граждане Российской Федерации:

муниципального жилищного фонда, проживающие на условиях договоров социального найма, в жилых помещениях, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, а также члены их семей, проживающие с ними совместно;

являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, а также члены их семей, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в таком жилом помещении.

4. Взамен занимаемого жилого помещения, находящегося в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, Участникам Мероприятия на выбор предоставляется:

4.1. Другое жилое помещение, находящееся на территории муниципального образования Кондинский район, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, в котором предоставляется жилое помещение, равнозначное по общей площади, занимаемому жилому помещению.

При этом участникам Мероприятия:

проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на условиях договоров социального найма предоставляется другое жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования по договору социального найма;

являющемуся собственником жилого помещения, предоставляется взамен принадлежащего ему жилого помещения другое жилое помещение, путем заключения договора мены.

4.2. Субсидия для приобретения жилых помещений (одного или нескольких) в собственность на территории муниципального образований Кондинский район.

Приобретаемые жилые помещения должны соответствовать установленным санитарно-техническим требованиям, быть пригодными для постоянного проживания, благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Жилые помещения, приобретаемые участниками Мероприятия, оформляются в общую долевую собственность в равных долях каждому гражданину, на которого предоставляется субсидия.

6. Жилое помещение или субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

граждане, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, заключают с администрацией городского/сельского поселения района соглашение о расторжении договора социального найма;

граждане, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, при получении субсидии, представляют в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - Комитет) нотариально заверенное обязательство о снятии с регистрационного учета по месту жительства в течение 45 дней с даты приобретения жилого помещения посредством получения субсидии;

в случае, если жилое помещение расположено на земельном участке, предоставленном гражданам на праве аренды либо на праве собственности, соответственно договор аренды подлежит расторжению, а право собственности прекращению, путем безвозмездной передаче в муниципальную собственность;

граждане, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, заключают с администрациями городских/сельских поселений района договор о безвозмездной передаче жилого помещения и иного недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, в муниципальную собственность.

7. Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов семьи участников Мероприятия, проживающих и зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дату принятия решения, и определяется по формуле:

Субсидия = Н x РЖ, где:

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения определяется исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Кондинскому району, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в домах капитального и деревянного исполнения;

РЖ - норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности:

33 кв. м общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из одного человека;

42 кв. м общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из двух человек;

18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из трех и более человек.

8. В рамках реализации Мероприятия членами семьи признаются проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении супруги, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных случаях, иные граждане, проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении, признаются членами семьи, если они вселены заявителем в жилое помещение в качестве членов семьи.

9. При предоставлении жилого помещения или расчете размера субсидии право участников Мероприятия на дополнительную площадь не учитывается.

10. Если стоимость приобретаемого участниками Мероприятия жилого помещения меньше размера предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется по стоимости, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения.

Если стоимость приобретаемого участниками Мероприятия жилого помещения превышает размер предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется в размере предоставляемой субсидии.

11. Для участия в Мероприятии граждане подают в Комитет в копиях с одновременным представлением оригиналов следующие документы:

заявление гражданина о признании участником мероприятия (заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи заявителя, приложение 1 к Порядку);

удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (все страницы);

выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство о заключении/расторжении брака).

При предоставлении указанных выше копий документов, заверенных администрацией городского/сельского поселения района, представление оригиналов этих документов не требуется.

12. Комитет путем межведомственного взаимодействия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивает в отношении граждан - получателей субсидии следующие сведения:

справку с места жительства о составе семьи с указанием родственных отношений и времени регистрации по месту жительства;

копию поквартирной карточки;

о правах на занимаемое жилое помещение и надворные постройки (при наличии);

о правах на земельный участок под жилым домом и надворными постройками (при наличии).

Комитет в течение 20 рабочих дней со дня представления заявления и полного пакета документов рассматривает документы, указанные в пункте 11 Порядка, и принимает решение о признании или об отказе в признании граждан участниками Мероприятия.

13. Основанием для отказа в признании гражданина участником Мероприятия являются:

выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем и членами его семьи;

непредставление гражданами документов, указанных в пункте 11 Порядка;

несоответствие обратившихся граждан критериям, указанным в пункте 3 Порядка;

в связи с личным обращением гражданина об отзыве заявления.

14. Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма администрации Кондинского района в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения по форме согласно приложению к Порядку.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 13 Порядка, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения уведомляет граждан об отказе в предоставлении субсидии. Уведомление оформляется в письменной форме и вручается гражданину лично (или его представителю) или направляется в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

Срок действия гарантийных писем составляет 90 дней.

15. На основании приказа Комитета перечисление субсидии на счет продавца жилого помещения осуществляется в течение 20 рабочих дней после предоставления участниками Мероприятия документов, подтверждающих регистрацию права собственности на приобретенные с использованием субсидии жилые помещения.

16. Для перечисления субсидии участники Мероприятия представляют в Комитет в копиях с одновременным представлением оригиналов следующие документы:

договор купли-продажи жилого помещения в случае его приобретения на вторичном рынке;

выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в случае его приобретения на вторичном рынке;

расписку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав, с указанием срока оформления государственной регистрации в случае приобретения жилья на первичном рынке, с последующим представлением договора купли-продажи жилого помещения и выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в течение 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа;

банковские реквизиты продавца для перечисления оплаты за приобретаемое жилое помещение;

соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения;

документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета, на заявителя и членов его семьи;

договор безвозмездной передачи в собственность муниципальных образований городских/сельских поселений жилого помещения и иного недвижимого имущества, земельного участка, находящегося в собственности у граждан.

- Приложение 1 к Порядку

В комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Кондинского района

от ______________________________________,

(Ф.И.О. полностью)

проживающего(ей) и зарегистрированного(ой)

по адресу: ________________________________

________________________________________,

мобильный телефон:______________________,

домашний телефон: _______________________

Заявление

на признание участником мероприятия «Выселение

граждан, из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне

береговой линии, подверженной абразии»

Прошу признать меня (нас):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения всех граждан, проживающих и зарегистрированных

в жилом помещении, находящемся в зоне подтопления и (или) в зоне

береговой линии, подверженной абразии)

Участником(ами) мероприятия «Выселение граждан, из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» (далее - Мероприятие).

С условиями участия в Мероприятии __________ ознакомлен (ознакомлены) и согласен (согласны), обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись участника Мероприятия)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись участника Мероприятия)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись участника Мероприятия)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись участника Мероприятия)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

Документы принял специалист

________________________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«______» __________________ 20___ года

- Приложение 2 к Порядку

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

о праве участника мероприятия «Выселение граждан, из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии»

на получение субсидии для приобретения жилого помещения

от __________ № ___

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что

_______________________________________________________________________________,

(ФИО участника мероприятия)

проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

с составом семьи:

1) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

2) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

3) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

4) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

5) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

6) _____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

Являющегося(ей) участником(цей) мероприятия «Выселение граждан, из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии», в соответствии с условиями мероприятия предоставляется субсидия в размере

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)

на цели, указанные в пункте 4 Порядка по выселению граждан, из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии приложения 3 к постановлению администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2109 «О муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Гарантийное письмо действительно до «__» ________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «__» _________ 20__ года

Глава Кондинского района _____________ _____________

(подпись, дата)  (Ф.И.О.)

М.П.

Гарантийное письмо продлено до «__» _____________ 20__ года (включительно).

Дата "__" _______________ 20__ года

Глава Кондинского района _____________ _____________

(подпись, дата)  (Ф.И.О.)

М.П.