Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЧАРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 г.	                                                                                                          № 71

с. Болчары

Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения надлежащего исполнения администрацией сельского поселения Болчары обязанностей наймодателя по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, связанных с проведением капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, администрация сельского поселения Болчары постановляет:

1. Утвердить порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары (приложение 1).

2. Создать комиссию по рассмотрению заявлений и формированию адресного списка объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Болчары 					    С.Ю. Мокроусов

- Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения Болчары

от  15.06.2017 2017 № 71

Порядок

проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары

- Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения единого подхода к установлению очередности и сроков проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары.

Документ определяет условия и порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары, устанавливает критерии отбора и очередность проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется исключительно на организацию, проведение и финансирование капитального ремонта жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Болчары.

1.3. Виды работ, производимых при капитальном ремонте, должны соответствовать примерному перечню работ, указанному в приложении 8 к постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

1.4. Не подлежат исполнению работы, относящиеся к ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором имеются помещения(е), находящиеся в собственности граждан и юридических лиц; работы, обязанность исполнения которых в соответствии с действующим законодательством возложена на нанимателей этих помещений (текущий ремонт).

1.5. Финансирование капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Болчары в пределах, предусмотренных на данные цели ассигнований в соответствующем финансовом году.

- Статья 2. Основные понятия

2.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых зданий и помещений, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Болчары.

2.2. Объект муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары (далее по тексту - Объект):

- жилой дом - индивидуально-определенное здание, в котором все жилые и вспомогательные помещения принадлежат на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Болчары;

- квартира - структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Болчары;

- комната - часть жилого дома или квартиры, принадлежащая на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Болчары.

2.3. Капитальный ремонт объекта муниципального жилищного фонда - приведение в технически исправное состояние Объекта, которое включает в себя работы по восстановлению или замене строительных конструкций Объекта или элементов таких конструкций, замена и (или) восстановление систем и сетей инженерно-технического обеспечения Объекта.

2.4. Комплексный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится восстановление всех конструктивных элементов Объекта, систем и устройств внутренних инженерных сетей и инженерного оборудования объекта муниципального жилищного фонда.

2.5. Выборочный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов Объекта, отдельных участков систем и устройств внутренних инженерных сетей и инженерного оборудования объекта муниципального жилищного фонда, непосредственно вышедших из строя.

2.6. Все объекты жилого фонда являются казной муниципального образования сельское поселение Болчары. Учет объектов жилого фонда в составе муниципальной казны осуществляет администрацией сельского поселения Болчары (далее по тексту - администрация).

- Статья 3. Порядок включения объектов муниципального жилищного фонда в план капитального ремонта

3.1. Планирование капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда осуществляется путем составления адресного списка.

Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту на текущий или очередной финансовый год (период) формируется и утверждается комиссией по рассмотрению заявлений и формированию адресного списка объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту (далее по тексту -  Комиссия).

3.2. В целях формирования адресного списка объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, администрация осуществляет:

- сбор данных по результатам: текущего контроля за техническим состоянием объектов муниципального жилищного фонда, решений судов, предписаний Государственной жилищной инспекции, решений межведомственной комиссии;

- прием заявлений от нанимателей муниципального жилищного фонда, управляющих компаний;

- получение выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Болчары на объекты жилого фонда;

- сбор технической, исполнительной документации на Объект (при наличии),

- сбор документации о последнем проведенном капитальном ремонте Объекта (при наличии),

- подготовку акта технического состояния Объекта, дефектные ведомости.

3.3. Администрация направляет собранные данные, согласно п. 3.2 настоящего порядка, на рассмотрение Комиссии.

3.4. Комиссия рассматривает представленные документы, организует техническое обследование Объектов, подлежащих капитальному ремонту. По результатам технического обследования Объекта(ов) Комиссией принимается решение о включении Объекта в адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, либо мотивированный отказ от включения Объекта в адресный список.

3.5. Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, изменения и дополнения к нему подписываются членами комиссии и утверждаются председателем комиссии.

3.6. В Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, включается следующая информация:

- адрес объекта муниципального жилищного фонда;

- номер и дата документа, подтверждающего право муниципальной собственности на объект;

- номер и дата договора найма;

- площадь объекта муниципального жилищного фонда;

- количество квартир (для жилого дома), комнат (для обособленного жилого помещения - квартиры);

- год постройки (ввода в эксплуатацию);

- дата проведения последнего капитального ремонта (виды работ);

- перечень необходимых работ по капитальному ремонту объекта муниципального жилищного фонда;

- предварительные сроки проведения капитального ремонта объекта муниципального жилищного фонда.

3.7. Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, формируется в приоритетном порядке с учетом следующих данных:

1-я очередь - выполнение работ во исполнение решения суда, в соответствии со сроками, установленными решением суда;

2-я очередь - выполнение работ по предписанию Государственной жилищной инспекции, решению межведомственной комиссии в соответствии со сроками, установленными предписанием, решением;

3-я очередь - выполнение работ по заявлению нанимателей в соответствии со следующими критериями:

| N п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Наименьший год ввода в эксплуатацию |
| 1.2. | Степень износа объекта | Наибольший процент износа |
| 1.3. | Дата проведения последнего капитального ремонта | первая очередь: более 12 лет назад |
|  |  | вторая очередь: от 9 до 12 лет назад |
|  |  | третья очередь: от 5 до 9 лет назад |
|  |  | четвертая очередь: до 5 лет назад |

Заявление о включении жилого помещения в очередность капитального ремонта подается нанимателем по форме в соответствии с приложением к настоящему порядку в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения капитального ремонта.

В адресный список не включаются объекты муниципального жилищного фонда, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в отношении которых не проведена процедура технического обследования межведомственной комиссией и (или) жилое помещение согласно заключению межведомственной комиссии не нуждается в капитальном ремонте (соответствует предъявляемым требованиям).

3.8. Должностным лицом, ответственным за ведение очередности капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, является начальник организационно-правового отдела администрации.

3.9. В случае, если в отношении объекта муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту и включенному в адресный список, не был проведен капитальный ремонт в текущем финансовом году, то указанный объект включается в адресный список следующего года на общих основаниях в соответствии с настоящим порядком.

3.10. В случае, если капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда не может быть проведен ввиду отсутствия финансовых средств, то наниматель муниципального жилого помещения вправе провести капитальный ремонт самостоятельно и в соответствии с п. 2 ст. 66 Жилищного кодекса РФ потребовать уменьшение платы за пользование занимаемым жилым помещением. В этом случае проводимые работы должны соответствовать перечню работ, указанному в приложении 8 к постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и согласованы в письменном виде наймодателем. Уменьшение платы за наем осуществляется на основании заявления нанимателя по решению Комиссии. Для принятия решения Комиссии предоставляются документы, подтверждающие затраты на проведение ремонта, и акт технического состояния Объекта.

- Статья 4. Порядок проведения и финансирования работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда

4.1. Получателем бюджетных средств на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары является администрация.

4.2. Администрация организует проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и настоящим Порядком, в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

В целях организации и проведения работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда администрация:

- самостоятельно или с привлечением подрядных организаций осуществляет подготовку (корректировку) проектно-сметной документации, технического задания, аукционной документации за счет средств, выделенных на проведение капитального ремонта объектов муниципального жилого фонда;

- по результатам торгов заключает муниципальный контракт с организацией-победителем;

- самостоятельно или с привлечением подрядной организации, за счет средств, выделенных на проведение капитального ремонта объектов муниципального жилого фонда, осуществляет строительный контроль, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту, осуществляет приемку выполненных работ.

4.3. В случае проведения комплексного капитального ремонта Объекта, требующего отселения (переселения) нанимателей, на основании решения жилищной комиссии о предоставлении муниципальных жилых помещений маневренного фонда, заключает договор найма в установленном порядке.

До момента требуемого отселения (переселения) нанимателей из объекта муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, проведение работ по капитальному ремонту запрещается.

- Приложение

к Порядку проведения

капитального ремонта объектов

муниципального жилищного фонда

муниципального образования сельское поселение Болчары

Главе сельского поселения Болчары

________________________________

от ______________________________

проживающего по адресу:

________________________________

________________________________

тел. ____________________________

Заявление

о включении жилого помещения в очередность капитального ремонта

Прошу включить в очередность капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Болчары занимаемое мною по договору социального найма (найма жилого помещения специализированного жилищного   фонда) №   _______   от   _____________ г.   жилое помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, _________________________________________________________

Подпись                                        дата

- Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения Болчары

от  15.06.2017 № 71

Состав

комиссии по рассмотрению заявлений и формированию адресного списка объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту Список изменяющих документов

| Председатель комиссии: |  | - Заместитель главы сельского поселения Болчары |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | - Начальник организационно-правового отдела администрации сельского поселения Болчары |
|  |  | - депутат Совета депутатов сельского поселения Болчары |
|  |  | - директор ООО «Теплотехсервис» |
|  |  | - специалист по социальной работе с населением |