ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

КОНДИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ депутатов СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЧАРЫ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной            инфраструктуры сельского поселения Болчары на 2017-2026 гг.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов сельского поселения Болчары решил:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Болчары на 2017-2026 гг. (приложение).

- Рекомендовать управлению архитектуры и градостроительства (Н.А. Гаранину) разместить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Болчары на 2017г-2026гг. в федеральной информационной системе территориального планирования в течение пяти рабочих дней со дня её утверждения.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам промышленности, связи, ЖКХ, бытового обслуживания, природным ресурсам, торговли и строительства Совета депутатов сельского поселения Болчары (В.А.Ганин) и главу сельского поселения Болчары (С.Ю.Мокроусов).

Председатель Совета депутатов                                                                          И.В.Шляхтенко

Глава сельского поселения Болчары                                                                  С.Ю.Мокроусов

с.Болчары

«27» июня 2017 года

№ 67

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Болчары

от 27.06.2017 № 67

| Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Болчары на 2017 - 2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятия | Утвержденные источники финансирования |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам реализации: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | с.Болчары, с.Алтай, д.Кама | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Финансирование за счет средств электросетевых компаний (в общем объеме финансирования не учитываются) |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | с.Болчары, с.Алтай, д.Кама | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Не определены. Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
| 3 | Реализация мероприятий инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018 - 2022 гг. | с.Болчары, с.Алтай, д.Кама |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп | Финансирование за счет средств инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (в общем объеме финансирования не учитываются) |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | д.Кама | км | 7,54 |  |  |  |  | 1 890,00 | 17 010,00 | 18 900,00 | 1 890,00 | 17 010,00 | Проект инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы |  |
| 5 | Проектирование ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | с.Алтай | км | 10,35 |  |  |  |  | 2 680,00 | 24 120,00 | 26 800,00 | 2 680,00 | 24 120,00 |  |  |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Реализация ПАО "Газпром" мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | сп.Болчары |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры | Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются) |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 4 496,72 | 4 718,75 | 4 940,34 | 5 172,35 | 43 615,25 | 34 057,64 | 97 001,04 | 62 943,41 | 34 057,64 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 №285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».Результаты инженерно-технического анализа | Не определены |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Не определены |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Не определены. Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
| 4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии | сп.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не определены |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |  | 2 569,56 | 2 696,43 | 2 823,05 | 2 955,63 | 41 294,43 | 18 766,41 | 71 105,50 | 52 339,09 | 18 766,41 |  |  |
|  | Предложения по реконструкции источников теплоснабжения, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 200,0 | 0,0 | 38 200,0 | 38 200,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Устройство (модернизация) блочно-модульной твердотопливной (уголь) котельной установки с.Болчары мощностью 10МВт/час | с.Болчары | ед. | 1 |  |  |  |  | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | УЖКХ администрации Кондинского района | Нне определены |
|  | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения с целью повышения эффективности и надежности работы |  |  |  | 2 569,56 | 2 696,43 | 2 823,05 | 2 955,63 | 3 094,43 | 18 766,41 | 32 905,50 | 14 139,09 | 18 766,41 |  |  |
| 6 | Техническое переоснащение котельной | с.Болчары | ед. | 1 | 2 569,56 | 2 696,43 | 2 823,05 | 2 955,63 | 3 094,43 | 18 766,41 | 32 905,50 | 14 139,09 | 18 766,41 | Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Болчары на период 2014-2029 годы, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 149 | Не определены |
|  | I этап (до 2020 г.) |  |  |  | 2 569,56 | 2 696,43 | 2 823,05 | 2 955,63 |  | 0,00 | 11 044,66 | 11 044,66 | 0,00 |  |  |
|  | II (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  | 3 094,43 | 13 900,74 | 16 995,17 | 3 094,43 | 13 900,74 |  |  |
|  | Расчетный срок (до 2029 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 865,67 | 4 865,67 | 0,00 | 4 865,67 |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |  | 1 927,17 | 2 022,32 | 2 117,29 | 2 216,72 | 2 320,82 | 15 291,23 | 25 895,54 | 10 604,32 | 15 291,23 |  |  |
|  | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  | 1 927,17 | 2 022,32 | 2 117,29 | 2 216,72 | 2 320,82 | 15 291,23 | 25 895,54 | 10 604,32 | 15 291,23 |  |  |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения | с.Болчары | км | 8,38 | 1 927,17 | 2 022,32 | 2 117,29 | 2 216,72 | 2 320,82 | 15 291,23 | 25 895,54 | 10 604,32 | 15 291,23 | Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Болчары на период 2014-2029 годы, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 149 | Не определены |
|  | I этап (до 2020 г.) |  | км | 1,66 | 1 927,17 | 2 022,32 | 2 117,29 | 2 216,72 |  | 0,00 | 8 283,50 | 8 283,50 | 0,00 |  |  |
|  | II (до 2025 г.) |  | км | 2,55 |  |  |  |  | 2 320,82 | 10 425,55 | 12 746,37 | 2 320,82 | 10 425,55 |  |  |
|  | Расчетный срок (до 2029 г.) |  | км | 4,18 |  |  |  |  |  | 4 865,67 | 4 865,67 | 0,00 | 4 865,67 |  |  |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 8 960,00 | 9 702,00 | 5 503,00 | 5 320,00 | 5 474,00 | 29 787,00 | 64 746,00 | 34 959,00 | 29 787,00 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования ст. 37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ...» | Не определены |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Не определены |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | с.Болчары | комплекс |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению | Не определены.Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |  | 5 582,00 | 6 169,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 094,00 | 12 094,00 | 0,00 |  |  |
|  | Предложения по новому строительству головных объектов водоснабжения (водозаборы и ВОС), обеспечивающих покрытие перспективной нагрузки |  |  |  | 5 582,0 | 5 839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 421,0 | 11 421,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Строительство ВОС-300. Строительство комплексной станции водоочистки производительностью 300 м3/сут. Станция 2-го подъема в блочной ВОС предусматривается | с.Болчары | ед. | 1 | 5 582,00 | 5 839,00 |  |  |  | 0,00 | 11 421,00 | 11 421,00 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
|  | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению головных объектов водоснабжения (водозаборы и ВОС) с целью повышения качества воды, эффективности и надежности работы |  |  |  | 0,0 | 330,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Ликвидация скважин | с.Болчары | ед. | 2 |  | 330,00 | 343,00 |  |  | 0,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 |  | Не определены |
|  | Тампонаж скважин по адресам: Пионерская, 1; Комсомольская, 16 |  |  |  |  | 330,00 | 343,00 |  |  | 0,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |  | 3 378,00 | 3 533,00 | 5 160,00 | 5 320,00 | 5 474,00 | 29 787,00 | 52 652,00 | 22 865,00 | 29 787,00 |  |  |
|  | Предложения по новому строительству сетей водоснабжения, обеспечивающих покрытие перспективной нагрузки |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 1 531,00 | 1 576,00 | 8 575,00 | 13 167,00 | 4 592,00 | 8 575,00 |  |  |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей за счет прокладки 2652 м распределительной водопроводной сети Ду 100 (полиэтилен) | с.Болчары | км | 2,652 |  |  | 1 485,00 | 1 531,00 | 1 576,00 | 8 575,00 | 13 167,00 | 4 592,00 | 8 575,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
|  | Предложения по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности |  |  |  | 3 378,00 | 3 533,00 | 3 675,00 | 3 789,00 | 3 898,00 | 21 212,00 | 39 485,00 | 18 273,00 | 21 212,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения - замена изношенных участков водопроводной сети, протяженностью 8529 м на полиэтиленовые трубы Ду 100 | с.Болчары | км | 8,529 | 3 378,00 | 3 533,00 | 3 675,00 | 3 789,00 | 3 898,00 | 21 212,00 | 39 485,00 | 18 273,00 | 21 212,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 18 387,60 | 24 399,10 | 15 268,70 | 11 830,40 | 50 313,70 | 120 199,50 | 69 885,80 | 50 313,70 |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  | 0,00 | 10 552,80 | 16 250,90 | 6 867,90 | 3 186,00 | 3 278,40 | 40 136,00 | 36 857,60 | 3 278,40 |  |  |
|  | Предложения по новому строительству сооружений и головных насосных станций системы водоотведения |  |  |  | 0,00 | 10 552,80 | 16 250,90 | 6 867,90 | 3 186,00 | 3 278,40 | 40 136,00 | 36 857,60 | 3 278,40 |  |  |
| 1 | Строительство КОС-300. Строительство комплекса очистных сооружений производительностью 300м3/сут. | с.Болчары | ед. | 1 |  | 10 552,80 | 10 974,90 |  |  | 0,00 | 21 527,70 | 21 527,70 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
| 2 | Строительство ЛОС-100 для с.Алтай и д.Кама. Строительство комплекса локальных очистных сооружений производительностью 100 м3/сут. с собственными насосами | с.Алтай, д.Кама | ед. | 2 |  |  | 3 658,30 | 3 771,70 |  | 0,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 |  | Не определены |
| 3 | Строительство КНС. Строительство 2-х КНС производительностью 50 м3/час каждая | с.Алтай, д.Кама | ед. | 2 |  |  |  | 3 096,20 | 3 186,00 | 3 278,40 | 9 560,60 | 6 282,20 | 3 278,40 |  | Не определены |
| 4 | Ассенизационные машины. Покупка вакуум-машин КО-503В-2 для сбора и транспортировки ЖБО на ЛОС-100 | с.Алтай, д.Кама | ед. | 2 |  |  | 1 617,70 |  |  | 0,00 | 1 617,70 | 1 617,70 | 0,00 |  | Не определены |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |  | 0,00 | 7 834,80 | 8 148,20 | 8 400,80 | 8 644,40 | 47 035,30 | 80 063,50 | 33 028,20 | 47 035,30 |  |  |
|  | Предложения по новому строительству сетей водоотведения для подключения новых потребителей услуги |  |  |  | 0,00 | 7 834,80 | 8 148,20 | 8 400,80 | 8 644,40 | 47 035,30 | 80 063,50 | 33 028,20 | 47 035,30 |  |  |
| 5 | Строительство сетей водоотведения. Прокладка 15300 м канализационных (напорных/самотечных) сетей Ду 110-225 мм | с.Болчары | км | 15,30 |  | 7 834,80 | 8 148,20 | 8 400,80 | 8 644,40 | 47 035,30 | 80 063,50 | 33 028,20 | 47 035,30 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
| 6 | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО |  |  |  | 8 122,91 | 89 107,90 | 0,00 | 33 256,86 | 0,00 | 0,00 | 130 487,67 | 130 487,67 | 0,00 |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора и хранения (транспортирования) ртутьсодержащих отходов | с.Болчары | ед. | 1 | 127,96 |  |  |  |  | 0,00 | 127,96 | 127,96 | 0,00 | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы", утв. постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 №1780 (с изм. от 09.01.2017 №14) | Местный бюджет |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство объектов | с.Болчары | ед. | 1 | 7 994,95 |  |  |  |  | 0,00 | 7 994,95 | 7 994,95 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 3 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов | с.Болчары | м³/год | 1 792 |  | 60 080,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 60 080,00 | 60 080,00 | 0,00 |  | 45 300,32 - бюджет округа; 14 779,68 - местный бюджет |
| 4 | Разработка проектной документации на рекультивацию свалок | сп.Болчары | ед. | 3 |  | 225,56 |  | 342,86 |  | 0,00 | 568,42 | 568,42 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 5 | Рекультивация свалки | с.Болчары | га | 4,50 |  | 27 269,00 |  |  |  | 0,00 | 27 269,00 | 27 269,00 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 6 | Рекультивация свалки | с.Алтай | га | 2,00 |  |  |  | 21 943,00 |  | 0,00 | 21 943,00 | 21 943,00 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 7 | Рекультивация свалки | д.Кама | га | 1,00 |  |  |  | 10 971,00 |  | 0,00 | 10 971,00 | 10 971,00 | 0,00 |  | Местный бюджет |
| 8 | Устройство площадки временного накопления ТБО | с.Алтай, д.Кама | ед. | 2 |  | 1 533,33 |  |  |  | 0,00 | 1 533,33 | 1 533,33 | 0,00 | Решение Совета депутатов сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 28.12.2016 № 87 «Об утверждении плана развития сельского поселения Болчары на период до 2030 года» | Не определены |
| 7 | УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА В МКД И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |  |  |  | 193,00 | 202,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета. Установка приборов учета с возможностью интеграции в АСКУЭ (все бюджетные учреждения и произвосдвтенные объекты) | с.Болчары | ед. |  | 193,00 | 202,00 | 210,00 |  |  | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Болчары» Кондинского района Тюменской области, утв. Постановлением Администрации сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 150 | Не определены |
| 2 | Проведение обследования жилищного фонда с целью выявления отсутствия приборов учета и/или неисправных (неподключенных) приборов учета | с.Болчары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Не определены |
| 3 | Проведение обследования бюджетных организаций с целью выявления отсутствия приборов учета и/или неисправных (неподключенных) приборов учета | с.Болчары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не определены |
| 8 | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Болчары» | сп.Болчары |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Болчары» | Финансирование за счет средств и источников, выделенных на реализацию Программы (в общем объеме не учитываются). |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации |  |  |  | 21 772,64 | 122 118,24 | 35 052,44 | 59 017,90 | 60 919,65 | 114 158,34 | 413 039,21 | 298 880,87 | 114 158,34 |  |  |