## АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  27 декабря 2018 года         	            		                                               № 270

пгт. Кондинское

О порядке ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

городского поселения Кондинское

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования городское образование Кондинское, в целях организации проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения городского поселения Кондинское  администрация городского поселения Кондинское постановляет:

- Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения городского поселения Кондинское (приложение).

- Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения  Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Глава городского

поселения Кондинское                                                                                    С.А.Дерябин

Приложение

к постановлению администрации городского поселения Кондинское

от 27 декабря 2018 года № 270

Порядок

ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения

городского поселения Кондинское

(далее – Порядок)

1. Общие положения

- Настоящий Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения городского поселения Кондинское устанавливает правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения городского поселения Кондинское (далее также - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по  содержанию автомобильных дорог).

- Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Организация работ по ремонту по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог местного значения городского поселения Кондинское осуществляется администрацией городского поселения Кондинское (далее – Учреждение).

- Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

- По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектом организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, Учреждение осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Учреждением по согласованию с заместителем главы администрации городского поселения Кондинское и отделом жизнеобеспечения администрации городского поселения Кондинское.

- В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов Учреждение осуществляет разработку проектов или сметных расчетов.

- В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

- Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской  Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также в соответствии с требованиями технических регламентов и других нормативных правовых актов, относящихся в обеспечению сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

- В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения Кондинское ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, установленными администрацией городского поселения Кондинское, Учреждением  разрабатывается сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

- При разработке сметных расчетов должно учитываться, что в приоритетном порядке обеспечиваются:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов,  дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

- Утвержденные Учреждением проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Указанные в пункте 11 настоящего Порядка планы утверждаются постановлением администрации городского поселения Кондинское.

- Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, предусмотренных планом проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

- При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными Учреждением с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

- При проведении работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS в соответствии  с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

- Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Учреждением в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.