АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинский район

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 декабря 2018 года                                                                                           №  272

пгт. Кондинское

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения Кондинское

от 26 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении

муниципальной программы «Реконструкция,

капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной

сети в городском поселении Кондинское

на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»»

# На основании постановления администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское», в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий программы, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации городского поселения Кондинское от 26 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы | План по программе; Предусмотрено в бюджете поселения. Всего; 94 244,7 тыс. рублей; 66 218,3 тыс. рублей. 2014 г.; 14 002,2 тыс. рублей; 5 459,3 тыс. рублей. 2015 г.; 20 920,0 тыс. рублей; 4 551,6 тыс. рублей. 2016 г.; 26 576,0 тыс. рублей; 26 188,3 тыс. рублей. 2017 г.; 7 379,9 тыс. рублей; 7 375,4 тыс. рублей. 2018 г.; 7 817,1 тыс. рублей; 7 817,1 тыс. рублей. 2019 г.; 8 700,0 тыс. рублей; 7 327,1 тыс. рублей. 2020 г.; 8 849,5 тыс. рублей; 7 499,5 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. Таблицу 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Глава городского

поселения Кондинское                                        					           С.А.Дерябин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Кондинское

от 27 декабря 2018  г. № 272

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете |
| Цель: Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 20 414,2 | 17 952,3 | 3 000,0 | 1 899,1 | 3 500,0 | 2 139,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 3 064,2 | 3 064,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 2 | Ремонт грунтовых дорог с добавлением нового материала (щебня, шлака) | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 9 548,9 | 7 169,0 | 1 500,0 | 497,5 | 1 500,0 | 150,0 | 1 002,7 | 1 002,7 | 860,0 | 855,5 | 1 536,7 | 1 536,7 | 1 500,0 | 1 477,1 | 1 649,5 | 1 649,5 |
| 3 | Ремонт дорог с твердым покрытием, с полной заменой покрытия | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 4 | Частичный (ямочный) ремонт дорог | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 1 300,0 | 311,9 | 300,0 | 211,9 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 5 | Устройство тротуара и площадки для посадки и высадки пассажиров из брусчатки | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 18 355,0 | 7 157,5 | 6 250,0 | 894,5 | 6 250,0 | 472,8 | 3 000,0 | 2 935,2 | 1 455,0 | 1 455,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 6 | Устройство деревянных тротуаров | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 4 888,7 | 4 196,8 | 750,0 | 391,0 | 750,0 | 480,0 | 500,0 | 437,1 | 683,9 | 683,9 | 1 404,8 | 1 404,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7 | Ремонт участка дороги по ул.Энгельса (398 кв.м.) | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 17 724,8 | 17 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 724,8 | 17 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | местный бюджет | 80 731,6 | 54 512,3 | 11 800,0 | 3 894,0 | 18 800,0 | 3 341,8 | 24 627,5 | 24 499,8 | 5 448,9 | 5 444,4 | 6 005,7 | 6 005,7 | 6 950,0 | 5 577,1 | 7 099,5 | 5 749,5 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | местный бюджет | 80 731,6 | 54 512,3 | 11 800,0 | 3 894,0 | 18 800,0 | 3 341,8 | 24 627,5 | 24 499,8 | 5 448,9 | 5 444,4 | 6 005,7 | 6 005,7 | 6 950,0 | 5 577,1 | 7 099,5 | 5 749,5 |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 500,0 | 197,1 | 250,0 | 97,3 | 250,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 329,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 | 50,0 | 50,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Нанесение дорожной горизонтальной разметки и пешеходных переходов, устройство дорожных неровностей | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 374,6 | 224,6 | 50,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 29,0 | 29,0 | 20,0 | 20,0 | 25,6 | 25,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Устройство пешеходных ограждений перильного типа | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 762,2 | 101,8 | 362,2 | 101,8 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отсыпка песком перекрестков, тротуаров | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | местный бюджет | 1 965,8 | 852,5 | 662,2 | 199,1 | 800,0 | 149,8 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 70,0 | 83,6 | 83,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, ремонт и содержание автобусных остановок | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 1 568,8 | 935,0 | 540,0 | 366,2 | 270,0 | 50,0 | 240,0 | 0,0 | 359,1 | 359,1 | 159,7 | 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Ремонт причала | МКУ «Кондасервис» |  | местный бюджет | 150,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | местный бюджет | 1 828,8 | 1 135,0 | 590,0 | 416,2 | 320,0 | 60,0 | 320,0 | 60,0 | 359,1 | 359,1 | 159,7 | 159,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | местный бюджет | 3 794,6 | 1 987,5 | 1 252,2 | 615,3 | 1 120,0 | 209,8 | 450,0 | 190,0 | 429,1 | 429,1 | 243,3 | 243,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Цель: Улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения городского поселения Кондинское в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения | Отдел жизнеобеспечения |  | местный бюджет | 9 718,5 | 9 718,5 | 950,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 498,5 | 1 498,5 | 1 501,9 | 1 501,9 | 1 568,1 | 1 568,1 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 2 | Размещение информации о работе общественного пассажирского транспорта на сайте муниципального образования | Отдел жизнеобеспечения |  | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | местный бюджет | 9 718,5 | 9 718,5 | 950,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 498,5 | 1 498,5 | 1 501,9 | 1 501,9 | 1 568,1 | 1 568,1 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | местный бюджет | 9 718,5 | 9 718,5 | 950,0 | 950,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 498,5 | 1 498,5 | 1 501,9 | 1 501,9 | 1 568,1 | 1 568,1 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
|  | Всего по Программе |  |  | местный бюджет | 94 244,7 | 66 218,3 | 14 002,2 | 5 459,3 | 20 920,0 | 4 551,6 | 26 576,0 | 26 188,3 | 7 379,9 | 7 375,4 | 7 817,1 | 7 817,1 | 8 700,0 | 7 327,1 | 8 849,5 | 7 499,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел жизнеобеспечения |  |  | местный бюджет | 92 518,9 | 65 362,9 | 13 540,0 | 5 307,5 | 20 320,0 | 4 491,6 | 26 366,0 | 25 998,3 | 7 309,9 | 7 305,4 | 7 733,5 | 7 733,5 | 8 550,0 | 7 177,1 | 8 699,5 | 7 349,5 |
|  | МКУ «Кондасервис» |  |  | местный бюджет | 1 725,8 | 855,4 | 462,2 | 151,8 | 600,0 | 60,0 | 210,0 | 190,0 | 70,0 | 70,0 | 83,6 | 83,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |