АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля  2018 года                                                                                                     № - 124

пгт. Мортка

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения Мортка

от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении

муниципальной целевой программы

«Благоустройство населенных пунктов

муниципального образования

городское поселение Мортка  на 2016 – 2020 годы »

# В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского поселения Мортка:

- Внести в постановление администрации городского поселения Мортка от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования   городское поселение Мортка  на 2016 – 2020 годы» следующие изменения:

  - таблицу 1 «Перечень программных мероприятий» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района и обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48  «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава городского поселения  Мортка                                                               А.А.Тагильцев

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Мортка

от  «26» апреля 2018 года № 124

Перечень программных мероприятий

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019-2020 |  |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете |  |  |  |
| Цель: комплексное благоустройство и озеленение городского поселение Мортка, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 9889,0 | 1889,0 | 1889,0 | 1889,0 | 2000,0 | 2423,9 | 2000,0 | 2325,0 | 4000 |  | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2 | Проведение работ по содержанию и текущему ремонту светильников наружного освещения, приобретение и монтаж новогодней уличной иллюминации | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 2344,0 | 766,3 | 766,3 | 766,3 | 394,4 | 353,2 | 394,4 | 328,5 | 789 |  |  |
|  | Итого |  | местный бюджет | 12 233,0 | 2 655,3 | 2 655,3 | 2 655,3 | 2394,4 | 2777,1 | 2394,4 | 2653,5 | 4789 |  |  |
| 3 | Устройство мемориала воинам Великой Отечественной войны в д.Юмас | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1529,1 | 897,0 | 897,0 | 897,0 | 632,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | местный бюджет | 1570,3 | 938,2 | 938,2 | 938,2 | 632,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Высадка кустарников | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разбивка клумб | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Санитарная очистка поселка, уборка несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритного мусора | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 2497,5 | 497,5 | 497,5 | 497,5 | 500 | 631,2 | 500,0 | 653,0 | 1000,0 |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения |
| 7 | Отлов и утилизация безнадзорных животных (собак). | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 980 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 98,0 | 196,0 | 98,0 | 392,0 |  |  |
| 8 | Аккарицидная обработка территорий населенных пунктов городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 15,8 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |
| 9 | Снос аварийно – опасных деревьев и утилизация порубочных остатков | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 | 197,0 | 240,0 |  |  |
| 10 | Устройство площадки для временного размещения отходов в с.Ямки | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 | 1112,7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство площадки для временного размещения отходов в д.Юмас | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО, 40 шт. | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 133,0 |  |  |
| 13 | Устройство контейнерных площадок в пгт.Мортка, д.Юмас, с.Ямки 11 шт. | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 495,0 |  |  |  |  |  | 165,0 |  | 330,0 |  |  |
| 14 | Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха населения | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 2322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |  | Улучшение внешнего облика поселения |
| 15 | Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий и жилых домов, лучшее озеленение (цветочное оформление) дворовых территорий | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство и содержание детских площадок | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка скамеек в местах массового отдыха населения | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  | Улучшение внешнего облика поселения |
| 18 | Обустройство и оборудование площади в п.г.т. Мортка | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 13,1 |  |  |  | 13,1 | 13,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Мортка | внебюджетные средства | 1 300,0 |  |  |  | 1 300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1313,1 |  |  |  | 1313,1 | 1313,1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство забора на кладбище в с.Ямки | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1437,8 |  |  |  | 1437,8 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 20 | Устройство забора на новом кладбище в с.Ямки | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 667,0 |  |  |
| 21 | Устройство забора на новом кладбище в пгт.Мортка | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 667,0 |  |  |
| 22 | Устройство купели на оз.Глухом на крещение | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 98,0 |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |
| 23 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 147,5 | 1400,0 | 1451,9 |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | местный бюджет | 27762,7 | 4725,0 | 4725,0 | 4725,0 | 8021,4 | 6493,4 | 9704,4 | 7682,2 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1341,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 29103,9 | 4766,2 | 4766,2 | 4766,2 | 9321,4 | 7793,4 | 8704,4 | 7682,2 |  |  |  |