ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Зимняя горка»

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, поселок Междуреченский, ул. Волгоградская,11 площадь РДКИ «Конда».*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*«Зимняя горка»*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Август-декабрь 2022 года*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ООО «Спортивное решение», подрядчиком были выполнены работы*: подготовка площадки для монтажа горок, доставка конструкций и последующая сборка зимних горок*.*

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*10 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами была выполнена работа по расчистке площадки для установок зимних горок, оказана помощь в сортировке конструкций.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО «ДорсервисК» руководитель Горбунов О.В. предоставил технику для вывоза мусора после сборки зимних горок.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района. местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. |
| 771 308,00 | 752 000.00 |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 752 000,00 |  0,00 | 0,00 | 748 760,00 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) , руб. |
| 10 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 548,00 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта)

 *Идея инициативного проекта «Зимняя горка» появилась у жителя пгт. Междуреченский Коркишко И.В., который много лет занимается с подростками и была вызвана тем, что появились требования к зимним горкам для катания детей-наличие паспорта предприятия изготовителя и сертификата безопасности.*

 *На сайте «admkonda.ru» был проведен опрос о необходимости приобретения зимних горок с паспортами безопасности. В опросе приняло участие 70 человек: 67- «за», 3- «против».*

 *После признания проекта победителем, необходимо было собрать инициативные платежи, информация о сборе размещалась в социальных сетях, на телевиденье, распространялись информационные буклеты. Платежи собирали с помощью Qr-кода.*

 *Руководитель проекта и члены инициативной группы приняли участие в приемке и открытии зимних горок.*

1. Фото материалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи

<https://vk.com/wall-172622683_10990>

 <https://vk.com/wall-172622683_9716>

 <http://admkonda.ru/rezul-taty-oprosov.html>