ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Перекресток безопасности»

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, п.г.т. Междуреченский (комплексное благоустройство участка улично-дорожной сети на пересечении дорог ул. Центральная - ул. Первый квартальный проезд мкр. Нефтяник – 2).*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*«Перекресток безопасности».*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Июль-сентябрь 2023 года*

*Реализация проекта завершена 28 августа 2023 года, приемка работ произведена 22 сентября 2023 года.*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ООО Акцент, подрядчиком были выполнены следующие работы*:

*Укладка водопропускных труб;*

*Устройство водоотводной канавы;*

*Устройство водоотводной канавы;*

*Устройство съездов и парковок;*

*Устройство пешеходных ограждений;*

*Нанесение дорожной разметки;*

*Установка дорожных знаков;*

*Замена светильников;*

*Устройство тротуаров на Первом квартальном проезде (от ул. Кедровая до ул. Центральная);*

*Устройство тротуара на 1-м квартальном проезде (от ул. Центральная до ул. Весенняя).*

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*28 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами были выполнены следующие виды работ:*

*Уборка мусора с прилегающей территории.*

*Субботник по очистке лесного массива, прилегающего к тротуару по ул. Первый квартальный проезд.*

*Косметический ремонт остановочного комплекса.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО Акцент предоставлена техника для вывоза крупногабаритного мусора.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. | |
| 14 167 663,82 | | 14 167 663,82 | |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 14 167 663,82 | 9 917 360, 00 | 0,00 | 4 210 303, 82 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений  (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии), руб. |
| 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 23 860 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта).

*16.12.2022 года принято решение о создании инициативной группы для реализации инициативного проекта «Перекресток безопасности». Руководителем проекта выбран Росляков Сергей Петрович, решено провести опрос граждан.* *Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с постановлением главы городского поселения Междуреченский от 20 января 2023 года № 1 «Об определении части территории городского поселения Междуреченский, на которой планируется реализовать инициативный проект»: улица Центральная – улица Первый квартальный проезд мкр. Нефтяник 2 в городском поселении Междуреченский. Сбор подписей граждан, проживающих на улицах Энергетиков, Весенняя, 50 лет Победы, Центральная, Кедровая, Северная, Речников по выявлению мнения населения в поддержку проекта проводился в период с «10» января 2023 года по «20» января 2023 года. Было собрано необходимое количество подписей (40).*

*В рамках благоустройства общественной территории и обеспечения безопасности дорожного движения всех участников дорожного движения предложено реализовать проект по комплексному благоустройству улично-дорожной сети на пересечении дорог ул. Центральная – ул. Первый квартальный проезд в мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский.*

*Данный участок находится в мкр. Нефтяник-2, по пересечению ул. Центральная и ул. Первый квартальный проезд ежедневно проходят студенты, идущие в колледж, школьники, идущие в школу, дети дошкольного возраста, идущих в детский сад, и просто жители, идущие по делам или к своему дому.*

*Реализация данного проекта повлияет на достижение показателей положения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» о повышении уровня комфортности городской среды, а также индекс качества городской среды, чем привет к сокращению количества населенный пунктов с неблагоприятной средой.*

*Благоустройство улично-дорожной сети, приведет к устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и усилит ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.*

*Сбор инициативных платежей завершился в сентябре 2023 года, собрано необходимое количество средств для завершения инициативного проекта.*

*Промежуточный контроль за выполнением проекта осуществляли депутаты Совета депутатов гп. Междуреченский Н.Т. Королева и А.О. Густов.*

*13 сентября 2023 года прошла общественная приемка выполненных работ. Инициативная группа совместно с главой Кондинского района Андреем Мухиным, депутатами и главой гп Междуреченский Андреем Кошмановым посетили перекрёсток и оценили результат.*

1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

<https://vk.com/wall-112511363_11998>

<https://vk.com/id12323527?w=wall-172622683_11447>

<https://vk.com/wall-112511363_8673>

<https://vk.com/magrokol?w=wall-141688209_2887>

<https://vk.com/id442425498?w=wall442425498_550>

<https://mejdure4e.ru/?module=articles&action=view&id=1806>

<https://mejdurechenskiy.bezformata.com/listnews/novaya-initciativa/114181655>

<https://ok.ru/ikonda/statuses/155848605925496>

<https://vk.com/wall799905508_37>

<https://vk.com/wall442425498_613>

<https://vk.com/wall-172622683_16577>

<https://vk.com/wall-183805010_962>