###### Администрация

###### городского поселения Междуреченский

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

###### Постановление

от 19 августа 2016 года                                                                       № 995-п

пгт.Междуреченский

Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования городского поселения Междуреченский

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования городское поселение Междуреченский, в целях обеспечения надлежащего состояния жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский, и организации проведения капитального ремонта:

- Утвердить порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский в соответствии с приложением.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Постановление администрации городского поселения Междуреченский от 16.02.2009 №16 «Об утверждении Положения определяющего порядок расходования средств на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Междуреченский А.Н.Осенчугова.

Глава городского

поселения Междуреченский                                                          С.И. Колпакова

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Междуреченский

от 19.08.2016  № 995-п

Порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский

- Общие положения

  - Настоящий Порядок вводится с целью обеспечения единого подхода к установлению очередности и сроков проведения капитального ремонта и надлежащего содержания объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Документ определяет условия и порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский, устанавливает критерии отбора и очередность проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский.

  - Действие настоящего Порядка распространяется исключительно на организацию, проведение и финансирование капитального ремонта жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Междуреченский. 
         1.3. Виды работ, производимых при капитальном ремонте, должны соответствовать примерному перечню работ, указанному в приложении 8 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

1.4.    Не подлежат исполнению:

- работы, относящиеся к ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором имеются помещения(е), находящиеся в собственности граждан и юридических лиц;

- работы, обязанность исполнения которых в соответствии с действующим законодательством возложена на нанимателей этих помещений (текущий ремонт).

2. Основные понятия

2.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых зданий и помещений, находящихся в собственности муниципального образования городское поселение Междуреченский.

2.2. Объект муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский (далее по тексту Объект):

- жилой дом - индивидуально-определенное здание, в котором все жилые и вспомогательные помещения принадлежат на праве собственности МО городское поселение Междуреченский;

- квартира - структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа в помещение и к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, принадлежащее на праве собственности МО городское поселение Междуреченский;

- комната - часть жилого дома или квартиры, принадлежащая на праве собственности МО городское поселение Междуреченский.

2.3. Капитальный ремонт объекта муниципального жилищного фонда - это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как объекта в целом, так и отдельных его конструкций, восстановление его ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей.

2.4. Комплексный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится восстановление всех конструктивных элементов Объекта, систем и устройств внутренних инженерных сетей и инженерного оборудования объекта муниципального жилищного фонда.

2.5. Выборочный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов Объекта, отдельных участков систем и устройств внутренних инженерных сетей и инженерного оборудования объекта муниципального жилищного фонда, непосредственно вышедших из строя.

2.6. Все объекты жилищного фонда, подлежащие ремонту, являются собственностью муниципального образования городское поселение Междуреченский.

2.7. Подрядная организация – организация, осуществляющая услуги по ремонту муниципального жилищного фонда, заключившая такой контракт (договор) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченный орган – структурное подразделение администрации г.п.Междуреченский, либо муниципальное учреждение, которое организует капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский. Уполномоченный орган утверждается распоряжением главы городского поселения Междуреченский (далее по тексту Уполномоченный орган).

- Порядок ведения списка очерёдности на проведение ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский.

3.1. Целью создания порядка ведения списка очерёдности на проведение ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский (далее – список очерёдности) является соблюдение порядка очерёдности и своевременности ремонта.

3.2. Список очерёдности формируется в электронном виде и на бумажном носителе по форме, указанной в приложении 1 к настоящему порядку.

3.3. Жилые помещения в список очерёдности включаются на основании: поступивших заявлений на ремонт от нанимателей муниципального жилищного фонда, на основании заключения комиссионного обследования, установившего необходимость такого ремонта, предписаний Государственной жилищной инспекции, решения межведомственной комиссии, решения суда, возникновения аварийных ситуаций, обращения органов социальной защиты населения, опеки, выявления жилого помещения, требующего ремонта в результате плановых обследований, необходимости проведения ремонта пустующих квартир (смерть нанимателя, переданные в дар, по переселению, принятые как бесхозяйные).

3.4. Заявление о включении жилого помещения в список очередности капитального ремонта подается нанимателем в произвольной форме с указанием адреса, телефона, ФИО нанимателя.

3.5.  Порядок действий по включению жилого помещения в список очерёдности:

3.5.1. проверка на принадлежность дома к муниципальной собственности;

3.5.2. проверка наличия договора найма и оплаты по данному договору;

3.5.3. выявление фактически проживающих лиц в данном жилом помещении (наниматели, арендаторы и т.п.);

3.5.4. комиссионное обследование жилого помещения с составлением акта обследования, в котором отражается состояние жилого помещения, перечень необходимых ремонтных работ, выводы комиссии (устанавливается потребность в капитальном ремонте);

3.5.5. включение, в список очерёдности, либо мотивированный отказ;

3.5.6. при включении жилого помещения в список очерёдности либо при отказе в ремонте заявителю направляется письменный, обоснованный ответ в сроки, установленные законодательством.

3.6. Список очерёдности ведется беспрерывно, независимо от текущего календарного года.

По завершению календарного года список очерёдности корректируется, из списка исключаются:

- жилые помещения, необходимый ремонт в которых выполнен полностью в текущем году;

- жилые помещения, подлежащие сносу (снесены, либо снос будет произведён в следующем году);

- жилые помещения, переданные собственнику в процессе приватизации.

Нумерация при корректировке списка очерёдности меняется в сторону уменьшения, за счёт исключённых жилых помещений, при этом порядок очерёдности сохраняется. Список очерёдности, до момента корректировки, сохраняется в электронном виде и на бумажном носителе.

3.7. В случае угрозы обрушения, аварий, приведших к невозможности проживания, (вышла из строя печь, система отопления и т.п.), ситуаций угрожающих жизни людей, в списке очерёдности в примечании делается соответствующая отметка для осуществляется внеочередного ремонта.

3.8. Ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, вносимых в реестр, возлагается на должностное лицо уполномоченного органа, ответственного за ведение списка очерёдности.

3.9. Сведения, содержащиеся в списке очерёдности, используются для:

3.9.1. анализа состояния жилищного фонда г.п. Междуреченский;

3.9.2. контроля очерёдности ремонта по списку очерёдности;

3.9.3. формирования прогнозов и программ ремонта, для включения в расходы местного бюджета;

3.9.4. включения жилых помещений в Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту на текущий или очередной финансовый год.

3.9.5. решения вопросов по снижению очереди ремонта за счёт качественного и своевременного ремонта, сноса и приватизации жилых помещений.

3.10. Сведения, содержащиеся в списке очерёдности, по запросам предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с соблюдением конфиденциальности персональных данных.

4. Порядок включения объектов муниципального жилищного фонда в план капитального ремонта

4.1. Планирование капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда осуществляется путем составления адресного списка жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту на текущий год (далее по тексту адресный список).

Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту на текущий или очередной финансовый год (период) формируется уполномоченным органом и утверждается комиссией по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский (далее Комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением главы поселения.

4.2. В целях формирования адресного списка объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, Уполномоченный орган осуществляет:

- плановые и внеплановые комиссионные обследование жилищного фонда, подготовку актов технического состояния Объектов, дефектных ведомостей, смет;

- организацию работы комиссии по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский;

- ведение списка очерёдности на проведения ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский;

- сбор и хранение данных по муниципальному жилищному фонду: сведения о текущем техническом состоянии объектов муниципального жилищного фонда, решения судов, предписания Государственной жилищной инспекции, решения межведомственной комиссии, заявления нанимателей, сведения от управляющих компаний, технической документации на Объекты (при наличии), в том числе сведения о последнем проведенном капитальном ремонте Объекта (при наличии);

- подготовку проекта адресного списка для утверждения комиссией;

- подготовку документации для осуществления закупок работ (услуг) по ремонту муниципального жилищного фонда;

- контроль за выполнением ремонтных работ, приёмку выполненных работ.

4.3. Уполномоченный орган направляет проект адресного списка и сведения по жилым помещениям на рассмотрение Комиссии.

4.4. Комиссия рассматривает представленные документы, производит, при необходимости дополнительное техническое обследование Объектов, подлежащих капитальному ремонту. По результатам технического обследования Объекта(ов) Комиссией принимается решение о включении Объекта в адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, либо мотивированный отказ от включения Объекта в адресный список.

4.5. Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, изменения и дополнения к нему подписываются членами комиссии и утверждаются главой городского поселения Междуреченский.

4.6. В Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, включается следующая информация:

- адрес объекта муниципального жилищного фонда;

- площадь объекта муниципального жилищного фонда;

- количество квартир (для жилого дома), комнат (для обособленного жилого помещения - квартиры);

- год постройки (ввода в эксплуатацию);

- дата проведения последнего капитального ремонта (виды работ);

- перечень необходимых работ по капитальному ремонту;

- предварительные сроки проведения капитального ремонта.

4.7. Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, формируется в приоритетном порядке с учетом следующих данных:

1-я очередь – внеочередной ремонт по устранению аварийных ситуаций (провалы, обрушения, аварии инженерных сетей, течь кровли, выход их строя печей, входных дверей и окон, последствия пожара);

2-я очередь - выполнение работ во исполнение решения суда, в соответствии со сроками, установленными решением суда;

3-я очередь - выполнение работ по предписанию Государственной жилищной инспекции, решению межведомственной комиссии в соответствии со сроками, установленными предписанием, решением;

4-я очередь - выполнение работ в соответствии с очерёдностью по «списку очерёдности на проведение ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский».

В адресный список так же включаются пустующие объекты муниципального жилищного фонда (переданные в дар или при переселении, смерти единственного нанимателя, постановка на учёт как бесхозяйного и т.п.), для проведения ремонта для дальнейшего предоставления жилых помещений в наём.

В адресный список не включаются объекты муниципального жилищного фонда в отношении которых не проведена процедура технического обследования и (или) жилое помещение согласно обследованию не нуждается в капитальном ремонте (соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям).

Объекты признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включаются в адресный список в исключительных случаях в рамках выборочного, поддерживающего ремонта необходимого для проживания нанимателей до момента сноса.

4.8. В случае, если в отношении объекта муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту и включенному в адресный список, не был проведен капитальный ремонт в текущем финансовом году, то указанный объект включается в адресный список следующего года на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

5. Порядок проведения и финансирования работ по 
капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда

5.1. Финансирование капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда МО городское поселение Междуреченский осуществляется за счет средств бюджета МО городское поселение Междуреченский в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели, за счет:

- средств бюджета городского поселения Междуреченский, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год;

- иных источников, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым расходованием средств, предусмотренных на финансирование расходов на капительный ремонт, осуществляет собственник муниципального жилищного фонда - администрация городского поселения Междуреченский.

5.3. Уполномоченный орган организует проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и настоящим Порядком, в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

В целях организации и проведения работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда Уполномоченный орган:

- самостоятельно или с привлечением подрядных организаций осуществляет подготовку (корректировку) проектно-сметной документации, технического задания, аукционной документации за счет средств, выделенных на проведение капитального ремонта объектов муниципального жилого фонда;

- по результатам торгов заключает муниципальный контракт с организацией-победителем; 
- самостоятельно или с привлечением подрядной организации, за счет средств, выделенных на проведение капитального ремонта объектов муниципального жилого фонда, осуществляет строительный контроль, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту,  приемку выполненных работ.

5.4. В случае проведения комплексного капитального ремонта Объекта, требующего отселения (переселения) нанимателей, на основании решения комиссии администрация городского поселения предоставляет на время ремонта жилое помещение маневренного фонда, заключает договор найма в установленном порядке.

До момента требуемого отселения (переселения) нанимателей из объекта муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, проведение работ по капитальному ремонту запрещается.

- Прочие условия проведения капитального ремонта муниципального

жилищного фонда

  - Для проведения работ по капитальному ремонту собственник муниципального жилищного фонда обязан обеспечить беспрепятственный доступ подрядной организации к конструктивным элементам жилого дома и системам инженерных коммуникаций.

  - В случае возникновения аварийных ситуаций по причине того, что наниматель жилого помещения муниципального жилищного фонда воспрепятствовал доступу подрядной организации к конструктивным элементам жилого дома и системам инженерных коммуникаций для проведения работ капитального ремонта, составляется акт, ремонт переносится до устранения причин доступа к жилому помещению.

  - Информация о выполнение капитального ремонта вносится уполномоченным органом в реестр отремонтированного муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский, согласно приложению 2.

  - Реестр отремонтированного муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский ведётся непрерывно. Информация о ремонте так же вносится в адресное дело жилого помещения.

Приложение 1

к порядку проведения капитального ремонта

объектов муниципального жилищного фонда МО

городского поселения Междуреченский

Список очерёдности на проведение ремонта муниципального

жилищного фонда муниципального образования городского поселения Междуреченский

| № Записи по порядку | Дата внесения записи в список очерёдности | Основания для включения (заявление нанимателя, требование суда, опеки, текущее обследование, прочие) / дата | Сведения о муниципальном жилом помещении |  |  |  | № договора соц. найма | Дата обследования | Перечень необходимого ремонта | Дата последнего ремонта, виды выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Адрес | ФИО нанимателя, № телефона | исполнение | Общая площадь дома, м2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 2

к порядку проведения капитального ремонта

объектов муниципального жилищного фонда МО

городского поселения Междуреченский

Реестр отремонтированного муниципального

жилищного фонда муниципального образования городского поселения Междуреченский

| № п/п | Основания для ремонта (заявление нанимателя, требование суда, опеки, текущее обследование, прочие) / дата | Сведения о муниципальном жилом помещении |  |  |  | Перечень выполненных работ | Дата ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес | ФИО нанимателя, № телефона | исполнение | Общая площадь дома, м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |