АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября  2016 года                                                                                                             № 248

пгт. Мортка

О внесении изменений в постановление администрации

городского поселения Мортка от 28 января 2016 года № 18

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

городского поселения Мортка  на 2016 – 2020 годы»

# В целях актуализации программных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка  на 2016 – 2020 годы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Мортка, с целью создания комплексных мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка:

- Внести в постановление администрации городского поселения Мортка от 28 января 2016 года № 18 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  городского поселения Мортка  на 2016 – 2020 годы» следующие изменения:

  - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);

  - Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «3. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района и обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48  «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

  - Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования.».

- Настоящее постановление разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района и обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48  «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

- Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования городское поселение Мортка  Т.Л.Кунгурову.

Глава городского поселения  Мортка                                                                    А.А.Тагильцев

Приложение

к постановлению администрации

городское поселение Мортка

от 31 октября 2016 года №  248

Муниципальная программа городского поселения Мортка

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка  на 2016 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка на 2016 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации городского поселения Мортка от 18 января 2016 года № 18 «Об утверждении муниципальной целевой программы ««Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка на 2016 – 2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Мортка |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - приведение дорожного покрытия, тротуаров и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования; - создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта; |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1. Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог городского поселения Мортка 2.Увеличение площади поверхности тротуаров, приведенной в нормативное состояние. 3. Увеличение площади поверхности асфальтовых дорог, приведенной в нормативное состояние. 4. Увеличение площади поверхности грунтовых дорог, приведенной в нормативное состояние. 5. Увеличение площади поверхности песчано-гравийных дорог, приведенной в нормативное состояние. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего; по программе; бюджет поселения; внебюджетные средства. 2016 г.; 12 093,018; 10 693,812; 1 399,206. 2017 г.; 14 545,903; 14 545,903. 2018-2020 г.; 65 337,763; 65 337,763. Итого; 91 976,684; 90 577,478; 1 399,206. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение протяженности тротуаров и дорог в соответствие нормативными требованиями. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния территорий

городского поселения Мортка

Сферой действия муниципальной программы являются автомобильные дороги местного значения, внутрипоселковые автомобильные дороги, пешеходные тротуары, находящиеся на территории городского поселения Мортка, которые не отвечают нормативным требованиям.

# 1.1.Современное состояние транспортной системы

Транспортный комплекс городского поселения Мортка включает в себя сеть автомобильных дорог муниципального значения. Общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 36,7 км, в т.ч. с твердым покрытием асфальтобетон – 12,7 км., плиты ЖБИ- 2,5 км., ПГС – 3,6 км, 17,9 км – грунтовые; межселенческие дороги  – 22,8 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в поселении по категориям на 01.01.2013

|  | Протяжённость по категориям, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| городское поселение | 59,5 | - | - | - | 43,9 | 15,6 |

# 1.2. Основные проблемы транспортной системы

Развитие транспортной системы является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения городского поселения Мортка.

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от требований ГОСТа являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий, отсутствие дорожного покрытия;

- высокая грузонапряженность и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонта.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения городского поселения Мортка.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- приведение дорожного покрытия, тротуаров и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;

Данные цели и задачи создадут максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей поселения.

    - Устройство тротуаров.

Показатели непосредственных и конечных результатов указанного выше пункта является увеличение  площади поверхности тротуаров, приведенная в нормативное состояние.

Расчет показателя производится по формуле:

S  = S 1 + S 2

где:

S  - площадь поверхности тротуаров отвечающая нормативным требованиям, кв.м.;

S 1 – площадь отремонтированных тротуаров, кв.м.;

S 2 – площадь поверхности тротуаров вновь построенных.

Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта, в том числе:

  - 2.1. Приобретение, установка и содержание дорожных знаков (в соответствии с проектом организации дорожного движения автомобильных дорог гп. Мортка).

  - 2.2. Нанесение дорожной горизонтальной разметки и пешеходных переходов, устройство дорожных неровностей (в соответствии с проектом организации дорожного движения автомобильных дорог гп. Мортка).

  - 2.3. Устройство водоотводных канав вдоль дорожного полотна внутрипоселковых автомобильных дорог (для отвода воды с дорожного полотна).

Целевые показатели достижения целей и задач муниципальной Программы приведены в таблице 1.

Раздел 3. Обобщённая характеристика программных мероприятий

Для реализации задач Программы предусмотрен ряд следующих мероприятий:

1. Зимнее и летнее содержание дорог

2. Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул.Индустриальная (от перекрестка ул.Промышленная – ул.Индустриальная 360 м); по ул.Советская (от перекрестка ул.Промышленная – ул.Советская по перекрестка ул.Таежная – ул.Советская 250 м; по ул.Ф.Новикова (от перекрестка ул.Привокзальная – ул.Ф.Новикова до перекрестка ул.Индустриальная – ул.Ф.Новикова, протяженностью 420 м)

- Ремонт асфальтового покрытия в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы): ул.Ф.Новикова протяженностью 1,095 км (7 665 м2), ул.Советская протяженностью 0,306 км (2,142 м2), ул.Г.М.Борисова протяженностью 0,357 км (2 499 м2), 50 лет ВЛКСМ протяженностью 0,720 км (4320 м2), ул.Молодежная протяженностью 0,411 км (2 466 м2), ул.Свердлова протяженностью 0,436 км (3 052 м2), ул.Индустриальная протяженностью 0,736 км (5 152 м2). Итого: 4,061 км (27,296 м2).

- Ремонт песчано-гравийной дороги в пер.Привокзальный пгт.Мортка протяженностью 2,370 км.

- Отсыпка дорог и ям в д. Юмас по ул. Дружбы, Ленина, Набережная, Мира площадью 2266 кв.м

- Отсыпка дорог и ям на дорогах с. Ямки: ул. Заводская, ул.Школьная, ул.Лесная, ул.Набережная  – 2858 кв.м.

7. Устройство  тротуаров:  ул. 50 лет ВЛКСМ (792 кв.м), ул. Путейская, ул. Ленина (1188 кв.м), ул.Новикова (390 кв.м). Итого: 2 370 кв. м

8. Установка дорожных знаков: в соответствии с проектом организации дорожного движения автомобильных дорог гп. Мортка

9. Нанесение разметки пешеходных переходов: ежегодно – ул. Индустриальная  (3 шт.); ул. Г.М.Борисова (2шт.)

- Нанесение разметки на искусственной неровности из асфальтобетонных смесей – 6 шт. (ул. Индустриальная, ул. Г.М.Борисова).

- Проведение противопаводковых мероприятий (укладка водопропускных труб, углубление и очистка водоотводных канав, откапывание и очистка концов водопропускных труб для отвода воды)

Перечень программных мероприятий приведён в таблице 2.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется  администрацией городского поселения Мортка совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- координацию и контроль деятельности соисполнителей;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы;

- совершенствование механизма реализации муниципальной программы.

- обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах установленных полномочий;

- осуществляют функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы.

Расходование средств местного бюджета, бюджета района и автономного округа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативно-правовыми актами Кондинского района и городского поселения Мортка.

Таблица 1.

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее и летнее содержание, тыс.руб. |  | 4 944,727 | 4 581,903 | 13 745,709 | 23 272,339 |
| 1.1.2. | Ямочный ремонт, м2 |  | 1030 |  |  | 1030 |
| 1.1.3. | Ремонт асфальтовых дорог сплошным покрытием, м2 |  |  | 7 665 | 19 631 | 27 296 |
| 1.1.4. | Ремонт песчано-гравийных дорог, м2 |  | 2410 |  | 2370 | 4780 |
| 1.1.5. | Ремонт грунтовых дорог, м2 |  | 5 278 |  | 2 500 | 7 778 |
| 1.1.2 | Устройство тротуаров, м.кв | 1728 | 1825,5 |  | 2370 | 4 195,5 |
| 1.1.3 | Устройство водоотводных канав пог. м. | 2486 | 2486 |  |  | 2486 |
| 1.2 | Задача 1. Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков, шт. | 236 | 242 |  |  | 242 |
| 1.2.2 | Нанесение разметки пешеходных переходов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.3 | Нанесение разметки на искусственной неровности из асфальтобетонных смесей шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |  |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете |
| Цель: Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию. Задача 2. Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С асфальтовым покрытием – 80826,50 кв.м; С ж\бетонным покрытием – 12203,0 кв.м; С щебеночным покрытием – 15822 кв.м; Грунтовые – 86838 кв.м; Площади – 12800 кв.м; Содержание дорог в 1 полугодии 2016 года: пгт. Мортка Содержание центральных улиц – общая площадь дорог 89878 кв.м. Первоочередная очистка дорог центральных улиц: ул. Свердлова, Ф. Новикова, ул. Г.М.Борисова, ул. Путейская, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Кедровая, ул. ул. Советская, ул. Индустриальная, ул. Строителей, ул. Буденного, ул. Промышленная. 1. Очистка центральных улиц от снега и грязи 36 раз (январь 12 раз, февраль -12 раз, март-8 раз, апрель – 4 раза). 2. Устройство пешеходных переходов: - нанесение разметки белой и желтой краской пластиком – 4 штуки, ширина дорожной разметки на ширину дороги, но не менее 5 метров, длина не менее 4 метров каждая. Место размещения пгт. Мортка у входа в Морткинскую СОШ ул. Г.М.Борисова 5, у входа в Морткинскую СОШ ул. Индустриальная, пгт. Мортка со стороны детского сада «Солнышко» (Ленина д.27) и магазина «Малахит» (Ленина д.24). - разметка барьера снижения скорости (лежачие полицейские): 6 штук, нанесение белой краской в шахматном порядке. Место нанесения пгт. Мортка у входа в Морткинскую СОШ ул. Г.М.Борисова 5, у входа в Морткинскую СОШ ул. Индустриальная, пгт. Мортка со стороны детского сада «Солнышко» (Ленина д.27) и магазина «Малахит» (Ленина д.24). 3. Устройство перильного ограждения вдоль тротуара по ул. Г.М.Борисова 126 пог. метров из металлических столбов и секций (труба стальная) с окраской металлических поверхностей эмалью по металлу желто-оранжевого цвета. - Очистка площадей от снега и грязи (центральная ул. Ленина, КДЦ, вокзал, у здания администрации, стоянка автомобильная ул. Индустриальная) - 13050 кв.м. 36 раз (январь – 12 раз, февраль - 12 раз, март-8 раз, апрель – 4 раза). - Содержание тупиковых улиц – общая площадь дорог 24938 кв.м. - ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Громовой, ул. Земнухова, ул. Кирова, ул. Кошевого, ул. Кухтерина, ул. Попова, ул. Пушкина, Таежная, ул. Терешковой, ул. Титова, ул. Туркенича, ул. Тюленина, ул. Чайкиной, ул. Шевцовой, ул. Сельская, переулки: Буденного, Ленина, Молодежный, Пушкина, Свердлова, Советский, Спортивный, Школьный. - Очистка тупиковых улиц от снега и грязи - 26 раз (январь – 12 раз, февраль -12 раз, март-8 раз, апрель – 4 раза). - Очистка тротуаров от снега и грязи ул. Г.М.Борисова, ул. Индустриальная – площадью 1728 кв.м. (вручную и техникой) - 36 раз (январь -12 раз, февраль -12 раз, март-8 раз, апрель – 4 раза). - Очистка водоотводных канав и гильз от мусора и грунта с вывозом (ул. 50 лет ВЛКСМ с двух сторон, протяженность 1088 пог. метров, глубина канавы не менее 0,6 метров; ул. Привокзальная от дома № 3 по № 21, протяженность 354 пог. метров, глубина канавы не менее 0,6 метра, ул. Г.М. Борисова от дома № 2а до № 4а, протяженность 195 пог. метров, глубина канавы не менее 0,6 метров; ул. Свердлова от дома № 1а до № 31, от № 28 до № 32, от № 2 до № 12 протяженность 801 пог. метров, глубина канавы не менее 0,6 метров; пер. Свердлова 48 пог. м. - Противопаводковые мероприятия: - очистка в отвал продольных канав от снега тракторной техникой по ул. Ф.Новикова, ул. Молодёжная, ул. Индустриальная, ул. Промышленная, ул. Ленина, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Советская – 1000 м. - очистка концов водопропускных гильз от снега ул. Ф.Новикова, ул. Молодёжная, ул. Индустриальная, ул. Промышленная, ул. Ленина, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Ленина – 100 м - Очистка подъездов и площадок у пожарных водоемов: - очистка подъезда и площадки размером 12*12 для подъезда к пожарным водоемам, расположенным по следующим адресам: ул. Промышленная 40, ул. Пушкина 1а, ул. Кедровая 10а, ул. Привокзальная 1а, ул. Привокзальная 13а, ул. Молодёжная 31а, ул. Лесная 26а, ул. Свердлова 2а, ул. Лесная 8а, ул. Свердлова 19а, ул. Молодежная 78а, ул. Свердлова 33а, ул. Индустриальная 1а, ул. Ленина 17, ул. Ленина 27а, ул. Молодежная 7а, ул. Ф.Новикова 41а, ул. Путейская 11,пер. Советский, пер. Свердлова 6. - Выравнивание грунтовой дороги в пер. Привокзальный площадью 1620 кв.м. с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 243 м3 и щебня 306 м3 - Замена части покрытия площадки для остановки на грунтовой дороге в пер.Привокзальный площадью 750 кв.мс устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 120 м3 и щебня 112,5 м3 с устройством отдельных секций тротуара из ж/б плит (62,16 м3) протяженностью 222 м (ширина 2 м) с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 111 м3 и щебня 133,2 м3. - Выравнивание грунтовой дороги до пожарного водоема по ул.Свердлова протяженностью 266 м. с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 39,9 м3 и щебня 39,9 м3. - Выравнивание грунтовой дороги до пожарного водоема по ул.Молодежная с устройством стальной трубы длиной 6 м и с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 44 м3 и щебня 44 м3. 14. Выравнивание грунтовой дороги до пожарного водоема по ул.Ф.Новикова с устройством стальной трубы длиной 8 м и с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 3,3 м3 и щебня 3,78 м3. д. Сотник ул. Набережная, ул.Дачная 1. Очистка улиц от снега и мусора площадью 9425 кв.м. - 36 раз (январь -12 раз, февраль -12 раз, март -12 раз). 2. Грейдирование дорог – 12 раз (апрель – 4 раза, май -4 раза, июнь -4 раза). 3. Очистка подъездов и площадок у пожарных водоемов: - очистка подъездов и площадки размером 12*12 для подъезда к пожарным водоемам, расположенным по следующим адресам: ул. Набережная 21а, 74; ул. Дачная 11а. д. Юмас ул. Дружбы, ул.Набережная, ул.Полевая, ул.Мира, ул.Ленина, ул. Молодежная, пер. Юбилейный, ул. Рыбников,ул. Лесная, пер. Новый, пер. Луговой, ул. Советская; 1. Очистка улиц от снега и мусора площадью 33940 кв.м. 36 раз (январь 12 раз, февраль -12 раз, март -12 раз). 2. Грейдирование дорог – 12 раз (апрель – 4 раза, май -4 раза, июнь -4 раза). 3. Устройство дорожных знаков по ул. Мира 13 (район д\с «Золотая рыбка»: - 1.23 «Дети» в количестве 2 шт. на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета совместно с дополнительной табличкой 8.2.1 «Зона действия 150 м» - 2шт. на подходе к детскому саду «Золотая рыбка 3», - 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в количестве 2 штук (30 км\ч) вблизи детского сада «Золотая рыбка 3»; Установка дорожных знаков по ул. Полевая 16: - 1.23 «Дети» в количестве 2 шт. на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета совместно с дополнительной табличкой 8.2.1 «Зона действия 150 м» - 2 шт. на подходе к Юмасинской школе, - 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в количестве 2 штук (30 км\ч) вблизи Юмасинской школы, в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. 4. Очистка подъездов и площадок у пожарных водоемов: - очистка подъездов и площадки размером 12*12 для подъезда к пожарным водоемам, расположенным по следующим адресам: ул. Полевая 16а, ул. Мира 13а, ул. Мира 10а, ул. Юбилейная 8а, ул. ул. Ленина 2 «б», ул. Дружбы 5 «б», ул. Дружбы 19 «а», ул. Молодежная 2 «а», ул. Дружбы 11 «а», ул. Молодежная 14 «а» с. Ямки ул. Набережная, ул. Заводская, ул.Лесная, ул.Школьная, ул. Новая 1. Очистка улиц от снега и мусора площадью 37460 кв.м. 36 раз (январь – 12 раз, февраль -12 раз, март -12 раз). 2. Грейдирование дорог – 12 раз (апрель – 4 раза, май -4 раза, июнь -4 раза). 3. Установка дорожных знаков по ул. Лесная 28: - 1.23 «Дети» в количестве 2 шт. на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета совместно с дополнительной табличкой 8.2.1 «Зона действия 150 м» - 2 шт. на подходе к начальной школе - детский сад, - 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в количестве 2 штук (30 км\ч) вблизи начальной школы- детский сад, в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. 4. Очистка подъездов и площадок у пожарных водоемов: - очистка подъездов и площадки размером 12*12 для подъезда к пожарным водоемам, расположенным по следующим адресам: ул. Заводская 4а, ул. Набережная 2а, ул. Набережная 38а, ул. Лесная 28б, ул. Новая 16 «б», ул. Новая 12 «а», ул. Школьная 5 «а», ул. Школьная 20 «а». Содержание дорог во 2 полугодии 2016 года: пгт.Мортка: 1.Нанесение надписи «Дети» краской по ул. Индустриальная, шириной 4 метра, на проезжую часть дорожного полотна перед пешеходными переходами (с обеих сторон): 1.1.Детского сада «Солнышко»-2 шт.; 1.2.Морткинской СОШ -2 шт. 2. Первоочередная очистка дорог центральных улиц: ул. Свердлова, Ф. Новикова, ул. Г.М.Борисова, ул. Путейская, ул. Ленина, ул.Лесная, ул. Молодежная, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Кедровая, ул. ул. Советская, ул. Индустриальная, ул. Строителей, ул. Буденного, ул. Промышленная. 2.2. Очистка дорожного полотна центральных улиц от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз (октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь - 8 раз) – общая площадь 89878 кв.м. 2.3. Очистка дорожного полотна от пыли и грязи центральных улиц (ул. Ленина, ул. Индустриальная, ул. Путейская, ул. Г.М.Борисова) – 1 раз, общей площадью 21018 кв.м. 2.4. Очистка площадей от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз (октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь- 8 раз) – общая площадь 12800кв.м. Очистка дорожного полотна от пыли и грязи площадей (центральная МБУ «КДЦ гп.Мортка» ул. Ленина 22, у здания ж\д вокзала ул. Привокзальная 27, у здания администрация ул. Путейская 10, стоянка автомобильная ул. Индустриальная, площадь у гражданского кладбища и две аллеи) - 12800 кв.м) 2.5.Очистка дорожного полотна тупиковых улиц: ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Громовой, ул. Земнухова, ул. Кирова, ул. Кошевого, ул. Кухрерина, ул. Попова, ул. Пушкина, Таежная, ул. Терешковой, ул. Титова, ул. Туркенича, ул. Тюленина, ул. Чайкиной, ул. Шевцовой, ул. Сельская, переулки: Буденного, Ленина, Молодежный, Пушкина, Свердлова, Советский, Спортивный, Школьный - от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз (октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь- 8 раз) – общая площадь 24938 кв.м. 2.6.Очистка пешеходной зоны от снега, мусора и других видимых загрязнений вручную и техникой (ул.Г.М.Борисова от ул. Индустриальная до ул. Ленина, ул. Индустриальная пгт.Мортка) – 7 раз (октябрь -1 раз, ноябрь – 2 раза, декабрь- 4 раза) – общая площадь 1228 кв.м. д. Сотник: ул. Набережная, ул.Дачная: - грейдирование грунтовых дорог – 8 раз, общая площадь 9425 кв.м.; - очистка дорожного полотна улиц от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз (октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь- 8 раз) – общая площадь 9425 кв.м. д. Юмас: ул. Дружбы, ул.Набережная, ул.Полевая, ул.Мира, ул.Ленина, ул. Молодежная, пер. Юбилейный, ул. Рыбников,ул. Лесная, пер. Новый, пер. Луговой, ул. Советская; - грейдирование грунтовых дорог – 8 раз, общая площадь 33940 кв.м.; - очистка дорожного полотна улиц от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз ( октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь- 8 раз) – общая площадь 33940 кв.м.; с. Ямки: ул.Набережная, ул. Заводская, ул.Лесная, ул.Школьная, ул. Новая - грейдированиегрунтовых дорог– 8 раз, общая площадь 37460 кв.м. - очистка дорожного полотна улиц от снега производится при высоте снежного покрова более 5 см. – 14 раз (октябрь -2 раза, ноябрь – 4 раза, декабрь- 8 раз) – общая площадь 37460 кв.м. 15. Выполнение работ по грейдированию автодороги «Междуреченский – Мортка» - д.Сотник до переправы с.Ямки, далее от с.Ямки до д.Юмас: - грейдирование грунтовых дорог – 10 раз, протяженность дороги 22,8 км., общая площадь дороги 136380 кв.м. - переправа техники специализированной на пароме 20 раз. - Устройство деревянного тротуара между улицами Тюленина – Земнухова - Индустриальная в пгт.Мортка 97, 5 м; - Ямочный ремонт асфальтового покрытия в том числе: - ул. Индустриальная у дома № 1 (выбоины по проезжей части размерами) в метрах: 1,5*0,85*0,09; 0,65*0,75*0,07; 0,95*0,85*0,08; 0,92*0,65*0,07; 1,06*0,55*0,07; 0,93*0,84*0,08; - ул. Индустриальная у дома № 3, (выбоины по проезжей части размерами) в метрах: 1,15*0,98*0,07; 1,12*1,05*0,07; - ул. Г.М.Борисова у дома № 7 (выбоины размерами) а метрах 0,88*0,59*0,08; - ул. Советская № 3 (выбоины размером) в метрах: 1,18*0,85*0,09; 0,85*0,65*0,07; 0,95*0,60*0,08; - ул. Советская м-н «Фаворит» (выбоины размером) в метрах: 0,75*0,60*0,08; 0,65*0,82*0,07; 0,78*0,62*0,08; 0,62*0,55*0,07; - на перекрестке ул. Советская-Таежная (выбоины размером) в метрах: 0,45*0,40*0,08; 0,55*0,35*0,07;0,65*0,55*0,07; 0,62*0,58*0,07; 0,54*0,63*0,07; 0,73*0,44*0,08; 0,45*0,40*0,08; 0,55*0,35*0,06; 0,65*0,55*0,06; - ул. Ф.Новикова у домов № 11 (выбоины размером) в метрах: 0,65*0,58*0,08; 0,55*0,75*0,07;0,65*0,50*0,07; 0,42*0,50*0,06;0,44*0,43*0,07;0,53*0,44*0,06; - ул. Ф.Новикова у домов № 17 (выбоины размером) в метрах:1,02*0,68*0,08; - ул. Ф.Новикова у домов № 21 (выбоины размером) в метрах: 0,60*0,51*0,07; 0,55*0,45*0,07; 0,55* 0,50*0,07; - ул. Ф.Новикова у домов № 29 (выбоины размером) в метрах: 0,68*0,71*0,07; 0,65*0,75*0,07; - ул. Ф.Новикова у домов № 31 (выбоины размером) в метрах: 0,52*0,5*0,08; - ул. Ф.Новикова у домов № 39 (выбоины размером) в метрах: 0,62*0,61*0,07; 0,58*0,52*0,07; 0,52*0,45*0,07; - ул. Ф.Новикова у домов № 39 (выбоины размером) в метрах: 0,82*0,92*0,08 (согласно предписания ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району): 2. Отсыпка ямы песком площадью 154 кв.м. на аварийном участке дороги «Междуреченский – Мортка - д. Сотник», 2.1 выравнивание и уплотнение отсыпанной территории -154 кв.м. 3. Установка дорожных знаков на пешеходных переходах в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004, ГОСТ 52766-2007 на металлических столбах: 3.1 - 3.24 «Ограничение движения транспортных средств» - 1 шт., место установки на перекрестке «Междуреченский – Мортка - д. Сотник», 3.2 - 5.21 и 5.22 «Жилая зона» - 4 знака место установки на въезде к домам № 13 и № 16 ул.Ленина, пгт. Мортка установка на 2-х металлических столбах по 2 знака, 3.3 - 3.1 «Въезд запрещен» - 1шт., 8.5.4 Время действия «с 22-00 до 07-00»-1шт., установка на 1-ом металлическом столбе совмещенных 2 знака, место установки на въезде к д. № 3 ул. Г.М.Борисова, пгт. Мортка. | Администрация городского поселения Мортка | местный бюджет | 9697,1 | 9697,1 | 9697,1 | 9697,1 |  |  |  |  |
| 2 | Отсыпка дорог и ям на дорогах с. Ямки: ул. Заводская, ул.Школьная, ул.Лесная, ул.Набережная – 2858 кв.м. |  | местный бюджет | 720,463 | 720,463 | 720,463 | 720,463 |  |  |  |  |
| 3 | Грейдирование автодороги перекресток «Междуреченский-Мортка - д.Сотник до переправы с. Ямки, от с. Ямки до д. Юмас» - 2раза, 160048 кв.м. |  | местный бюджет | 130,274 | 130,274 | 130,274 | 130,274 |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение работ по отсыпке дорог и ям в д. Юмас по ул. Дружбы, Ленина, Набережная, Мира площадью 2266 кв.м., в том числе: - отсыпка дорожного полотна и ям на улицах Дружбы от дома № 9 до дома № 11а, ул. Ленина, ул. Набережная от дома № 22 до дома № 35, ул. Мира д.12 песком, - перевозка песка 864 куб.м. -Планировка прицепными грейдерами |  | местный бюджет | 145, 975 | 145, 975 | 145, 975 | 145, 975 |  |  |  |  |
| 5 | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул.Индустриальная (от перекрестка ул.Промышленная – ул.Индустриальная 360 м); по ул.Советская (от перекрестка ул.Промышленная – ул.Советская по перекрестка ул.Таежная – ул.Советская 250 м; по ул.Ф.Новикова (от перекрестка ул.Привокзальная – ул.Ф.Новикова до перекрестка ул.Индустриальная – ул.Ф.Новикова, протяженностью 420 м) |  | Средства Фонда развития Кондинского района «Единство» | 1 399,206 |  | 1 399,206 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Ф.Новикова в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) от перекрестка ул.Привокзальная до ул.Индустриальная протяженностью 1,095 км (7 665 м2) |  | местный бюджет | 9 964,0 |  |  |  | 9 964,0 |  |  |  |
| 7 | Состав работ по зимнему содержанию пгт. Мортка: Механизированная очистка от снега улиц и межквартальных проездов: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -4 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз 22,718 км. /119721,5 кв.м. (50 раз) Механизированная очистка от снега площадей, 12800 кв.м. (50 раз) Очистка тротуаров вручную, 1728 кв.м. (50 раз) Очистка проходных и полупроходных каналов от ила и грязи. 10 куб.м., 1 раз Состав работ по летнему содержанию: Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов (с увлажнением) (улиц Ленина, Индустриальная, Путейская, Борисова, Площади), 33818 кв.м., 3 раза; Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения: - окраска барьеров снижения скорости, 18 кв.м, 3 раза; - нанесение надписи «Дети» перед пешеходными переходами 6 шт. надпись на асфальтовом покрытии (буква 30*30 см.), 3 раза; - разметка проезжей части термопластиком (устройство пешеходных переходов) 5 шт. * 30 кв.м. (6*5)= 150 кв.м., 150 кв.м., 2 раза; Очистка водопропускных труб, 10 куб.м.; Работы по озеленению: - скашивание травы на обочинах, 22, 718 км., 2 раза. Содержание дорог д. Сотник: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -12 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 3,145/15296, 50 раз; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 15296 кв.м., 22 раза. Содержание дорог д. Юмас: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 7,13/38128, 50 раз; Распределение противогололедного материала (15 перекр. * 6 кв.м.), 180 кв.м.; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 11685 кв.м., 22 раза; Очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов с вывозом, 1 куб.м. Содержание дорог с. Ямки: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 6,01/29914, 50 раз; Распределение противогололедного материала 9 перекрестков * 6 кв.м, 104 кв.м.; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 11685 кв.м., 22 раза; Очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов с вывозом, 2 куб.м. Содержание дорог перекресток «Междуреченский – Мортка - д. Сотник до переправы с. Ямки, от с.Ямки до д.Юмас»: Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 22,864/160048 кв.м., 12 раз; Перевозка техники на пароме (грейдера), 24 раза; |  | местный бюджет | 4 581, 903 |  |  |  | 4 581, 903 |  |  |  |
| 8 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Советская в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) от перекрестка пер.Пушкина до ул.Ленина протяженностью 0,306 км (2,142 м2) |  | местный бюджет | 4 099,78 |  |  |  |  |  | 4 099,78 |  |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Индустриальная в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) протяженностью 0,736 км (5,152 м2) |  | местный бюджет | 9 860,928 |  |  |  |  |  | 9 860,928 |  |
| 10 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Г.М.Борисова в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) от здания ул. Г.М.Борисова 5 до ул.Ф.Новикова протяженностью 0,357 км (2,499 м2) |  | местный бюджет | 4 783,08 |  |  |  |  |  | 4 783,08 |  |
| 11 | Ремонт асфальтового покрытия ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) протяженностью 0,720 км (4,32 м2) |  | местный бюджет | 8 268,48 |  |  |  |  |  | 8 268,48 |  |
| 12 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Молодежная в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) протяженностью 0,411 км (2,466 м2) |  | местный бюджет | 4 719,92 |  |  |  |  |  | 4 719,92 |  |
| 13 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Свердлова в пгт.Мортка (сплошным асфальтовым покрытием улицы) протяженностью 0,436 км (3,052 м2) |  | местный бюджет | 5 841,52 |  |  |  |  |  | 5 841,52 |  |
| 14 | Ремонт дороги в пер.Привокзальный (отсыпка щебнем), протяженностью 2,370 км |  | местный бюджет | 521,40 |  |  |  |  |  | 521,40 |  |
| 15 | Устройство тротуара ул.Новикова (390 кв.м) |  | местный бюджет | 2 117,310 |  |  |  |  |  | 2 117,310 |  |
| 16 | Устройство тротуара ул. 50 лет ВЛКСМ (792 кв.м) |  | местный бюджет | 4 299,768 |  |  |  |  |  | 4 299,768 |  |
| 17 | Устройство тротуара ул. Путейская, ул. Ленина (1188 кв.м) |  | местный бюджет | 6 449,652 |  |  |  |  |  | 6 449,652 |  |
| 18 | Состав работ по зимнему содержанию пгт. Мортка: Механизированная очистка от снега улиц и межквартальных проездов: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -4 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз 22,718 км. /119721,5 кв.м. (50 раз) Механизированная очистка от снега площадей, 12800 кв.м. (50 раз) Очистка тротуаров вручную, 1728 кв.м. (50 раз) Очистка проходных и полупроходных каналов от ила и грязи. 10 куб.м., 1 раз Состав работ по летнему содержанию: Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов (с увлажнением) (улиц Ленина, Индустриальная, Путейская, Борисова, Площади), 33818 кв.м., 3 раза; Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения: - окраска барьеров снижения скорости, 18 кв.м, 3 раза; - нанесение надписи «Дети» перед пешеходными переходами 6 шт. надпись на асфальтовом покрытии (буква 30*30 см.), 3 раза; - разметка проезжей части термопластиком (устройство пешеходных переходов) 5 шт. * 30 кв.м. (6*5)= 150 кв.м., 150 кв.м., 2 раза; Очистка водопропускных труб, 10 куб.м.; Работы по озеленению: - скашивание травы на обочинах, 22, 718 км., 2 раза. Содержание дорог д. Сотник: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -12 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 3,145/15296, 50 раз; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 15296 кв.м., 22 раза. Содержание дорог д. Юмас: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 7,13/38128, 50 раз; Распределение противогололедного материала (15 перекр. * 6 кв.м.), 180 кв.м.; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 11685 кв.м., 22 раза; Очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов с вывозом, 1 куб.м. Содержание дорог с. Ямки: Состав работ по зимнему содержанию: Механизированная очистка от снега улиц: январь – 12раз, февраль -12 раз, март -8 раз, апрель -2 раза, октябрь -2 раза, ноябрь -4 раза, декабрь -8 раз, 6,01/29914, 50 раз; Распределение противогололедного материала 9 перекрестков * 6 кв.м, 104 кв.м.; Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 11685 кв.м., 22 раза; Очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов с вывозом, 2 куб.м. Содержание дорог перекресток «Междуреченский – Мортка - д. Сотник до переправы с. Ямки, от с.Ямки до д.Юмас»: Состав работ по межсезонному и летнему содержанию: Планировка проезжей части автомобильных грунтовых дорог, 22,864/160048 кв.м., 12 раз; Перевозка техники на пароме (грейдера), 24 раза; |  | местный бюджет | 13 745,709 |  |  |  |  |  | 13 745,709 |  |
| 19 | Ремонт (отсыпка) грунтовых дорог в д.Юмас, с.Ямки 2 500 м2 |  | местный бюджет | 630,216 |  |  |  |  |  | 630,216 |  |
|  | Итого: |  | местный бюджет | 90 577,478 | 10693,812 | 10693,812 | 10693,812 | 14 545,903 |  | 65 337,763 |  |
|  | Итого: |  | внебюджетные средства | 1 399,206 |  | 1 399,206 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 91 976,684 | 10693,812 | 12093,018 | 10693,812 | 14 545,903 |  | 65 337,763 |  |