АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября  2016 года                                                                            			№  255

пгт. Мортка

Об утверждении муниципальной  программы

«Капитальный ремонт жилищного фонда городского

поселения Мортка на 2017-2020 годы»

В соответствии с пунктом 7.1., части 1, Статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Мортка:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мортка на 2017-2020 годы», согласно приложению.

2. Специалистам ответственным за капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мортка обеспечить выполнение системы программных мероприятий.

3. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4.  Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка №48 от 31.03.2009 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Мортка Кунгурову Татьяну Леонидовну.

Глава городского поселения Мортка                                                                 А.А.Тагильцев

Приложение                                                                                                                                                                   к постановлению администрации                                                                                                                                                          городского поселения Мортка

от 07 ноября 2016 № 255

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мортка на 2017-2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мортка на 2016-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление № от года «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мортка на 2017-2020 годы» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищный кодекс РФ |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Мортка |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Мортка |
| Соисполнители Программы | Подрядные организации, выбранные в ходе проведения торгов |
| Цели Программы | -обеспечение сохранности жилищного фонда муниципального образования городское поселение Мортка; -улучшение жилищных условий населения; -повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда. |
| Задачи Программы | -создание условий для комфортного проживания граждан; -ликвидация критического уровня износа муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Оценка результатов реализации Программы производится по итогам года на основании показателей, устанавливаемых заказчиком программы. Целевой индикатор – число муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт. |
| Основные мероприятия Программы | -формирование реестра муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту, на очередной финансовый год; -составление актов комиссионного обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда; -составление дефектных ведомостей и локально сметных расходов на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений; -подготовка документации для размещения муниципального заказа на проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений; -заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений; -проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений; - приемка работ по ремонту муниципальных жилых помещений. |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования городское поселение Мортка, внебюджетные источники |
| Финансовое обеспечение Программы | Объем финансирования Программы – 9454,4 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 2363,6 тыс. рублей; в 2018 году – 2363,6 тыс. рублей; в 2019 году – 2363,6 тыс. рублей; в 2020 году – 2363,6 тыс. рублей. |
| Целевые показатели и ожидаемые результаты Программы | -сокращение нуждающихся в капитальном ремонте жилых помещений; - сохранение муниципального жилищного фонда; -повышение уровня безопасности и комфорта проживания граждан. |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация городского поселения Мортка |

Характеристика и обоснование целей и задач Программы

Настоящая Программа разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда поселения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2016 года жилищный фонд городского  поселения Мортка составляет 104,0  тыс.кв. м. В муниципальной собственности находится 12,4 тыс кв.м. жилья (12 % от общей площади), в частной собственности -  91,6 тыс кв. м (88 %).

Техническое состояние жилищного фонда городского поселения Мортка характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий. Это, в первую очередь, внутридомовые системы отопления (печи), кровля, оконные блоки, половые покрытия, электропроводка.

За последние два года на капитальный ремонт муниципального жилого фонда было израсходовано 1470,89 тыс. рублей. Выполняемые объемы ремонта явно не соответствуют темпам физического и морального старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и благоустройству территории.

В результате работы постоянно действующей комиссии по обследованию жилых помещений с целью решения вопроса о необходимости проведения капитального ремонта сформирован реестр муниципальных квартир, требующих ремонта с разбивкой по годам (прилагается)

Реестр муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту с объемами финансирования и сроками реализации Программы

| Наименование программных мероприятий | Всего за период реализации программы 2017-2020 | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт муниципальных жилых помещений | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | 1454,4 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| Итого: | 9454,4 | 2363,6 | 2363,6 | 2363,6 | 2363,6 |
| Адреса жилых помещений |  |  |  |  |  |
| пгт.Мортка, ул.Земнухова д.2 кв.1 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| пгт.Мортка, Ул.Привокзальная д.21 кв.1 |  | 1500,0 |  |  | 500,0 |
| пгт.Мортка, ул.Ф.Новикова д.62 кв.2 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| д.Юмас, ул.Дружбы д.8 кв.1 |  |  | 250,0 |  |  |
| д.Юмас, пер.Новый д.2 кв.2 |  |  | 250,0 |  |  |
| с.Ямки, ул.Новая д.8 кв.1 |  |  |  | 1500,0 | 500,0 |

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников Программы.

Для обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда с целью решения вопроса о необходимости проведения ремонта, определение его соответствия санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, определения перечня и объемов работ по ремонту создается постоянно действующая комиссия.

Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе Главы муниципального образования, специалистов администрации, подрядчиком, представителей общественности и нанимателей с подписанием соответствующего комиссионного акта выполненных работ по капитальному ремонту помещения.

Работы по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляются путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством.

Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.

Контроль по реализации Программы

Контроль по реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Мортка.

Подрядные  организации представляют в администрацию городского поселения Мортка  акты о приемке выполненных работ и затрат формы № КС-2, № КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».