Шифр проекта 004-МПО от «_20_» _июля__2018 г.

(дата запуска проекта)

«Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие

жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№ 1 от «15» мая 2019 г.

(номер и дата регистрации запроса на изменения)

| Основание изменения |  |
| --- | --- |
| В целях исполнения пункта 1.1 протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 12.12.2018 №21 |  |
| Описание изменения: исключить П 3. Снос лесных насаждений |  |
| Общее описание изменения | - |
| Причины возникновения изменения | пункт 1.1 протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 12.12.2018 №21 |
| Влияние на проект при утверждении изменения | Изменена конфигурация земельных участков |
| Влияние изменения на другие проекты | отсутствует |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения |  |
| Паспорт проекта, календарный план |  |

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Шифр проекта 004-МПО от «_20_» _июля__2018 г.

(дата запуска проекта)

«Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие

жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»

Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте № 1_ от «15» мая 2019 г.

| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Пункт 3 раздела 1 паспорта проекта | Снос лесных насаждений | исключить |

Шифр проекта 004-МПО от «_20_» _июля__2018 г.

(дата запуска проекта)

«Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие

жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Заместитель главы Кондинского района |  |  |  | # С.А. Боенко |  |
| # Заместитель главы Кондинского района |  |  |  | # Н.Ю.Максимова |  |
| Председатель комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства |  |  |  | С.П. Кулиниченко |  |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства |  |  |  | Н.А. Гаранин |  |
| Директор МУ "Управление капитального строительства Кондинского района" |  |  |  | С.В. Григоренко |  |
| Начальник управления по природным ресурсам и экологии |  |  |  | И.П. Таганцова |  |

– подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.