ПРОТОКОЛ № 26

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 21 мая 2019 года                                                                            пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района – председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:

А.А. Яковлев – заместитель главы Кондинского района;

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;

Г.А. Мостовых – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета по финансам и налоговой политике

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

Н.А. Гаранин – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района

А.В. Зяблицев – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

1. О ходе реализации проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района» и рассмотрении запрос на изменение в проект

(А.В. Дубовик, Н.А. Гаранин)

Решили:

1.1. Утвердить запрос на изменение в проект (приложение).

1.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района:

1.2.1. Продолжить реализацию проекта в соответствии с календарным планом.

Срок: до полного получения продукта проекта.

1.2.2. Обеспечить предоставление статус-отчетов ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Срок: до полного получения продукта проекта.

2. О ходе реализации проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной  установки «Южная» пгт.Междуреченский»

(А.В. Дубовик, А.В. Зяблицев)

Решили:

2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района:

2.1.1. Продолжить реализацию проекта в соответствии с календарным планом.

Срок: до полного получения продукта проекта.

2.1.2. Обеспечить предоставление статус-отчетов ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Срок: до полного получения продукта проекта.

3. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Е.Е. Петрова)

Решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. В связи с дублированием настоящим протоколом пункта 1.2 протокола заседания от 10 ноября 2017 года №8, пункта 2.2 протокола заседания от 23 января 2018 года №10, пункта 1.2 протокола заседания от 19 апреля 2018 года №13, пункта 1.2 протокола заседания от 24 сентября 2018 года №18 данные протокольные поручения снять с контроля.

2.3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.1 протокола заседания от 12 декабря 2018 года №21, пункт 1.1.1 протокола заседания от 19 апреля 2019 года №25.

2.4. В связи с неактуальностью снять с контроля пункт 1.4.1 протокола заседания от 31 января 2019 №22.

2.5. Срок исполнения по пункту 1.3.1 протокола заседания от 31.01.2019 №22 продлить до 01 июня 2019 года, по пункту 1.5.1 протокола заседания от 31.01.2019 №22 продлить до 01 июля 2019 года.

Глава Кондинского района,

председатель Проектного комитета                                                                А.В. Дубовик