

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 04 марта 2024 года |  |  | № 246 |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района  от 09 декабря 2022 года № 2675  «Об утверждении перечня инвестиционных проектов Кондинского района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

В целях актуализации перечня инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кондинского района, **администрация Кондинского района постановляет:**

Внести в постановление администрации Кондинского района   
от 09 декабря 2022 года № 2675 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024   
и 2025 годов» следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.А.Мухин |

са/Банк документов/Постановления 2024

Приложение

к постановлению администрации района

от 04.03.2024 № 246

Перечень инвестиционных проектов Кондинского района, планируемых к реализации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Раздел 1. Перечень инвестиционных проектов Кондинского района в отношении объектов капитального строительства на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | | Срок проектирования/ строительства (характер работ) | | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом  периода реализации проекта (при наличии стоимость указывается  по государственной экспертизе проверки достоверности определения  сметной стоимости) | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям) | Планируемый объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
|
| единица измерения | мощность по проекту | начало | завершение | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования в соответствии  с соглашением о сотрудничестве между Правительством  автономного округа и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования в соответствии  с соглашением о сотрудничестве между Правительством  автономного округа и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 647 522,4 | 478 862,7 | 62 683,5 | 105 976,2 | 123 116,6 | 98 493,2 | 24 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Развитие образования | | | | | | | 400 009,6 | 359 916,1 | 40 093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Реконструкция школы  с пристроем для размещения групп детского сада,  п. Половинка | учащ./ мест | 170/85 | 2019 | 2023 | 133 359,9 | 132 805,7 | 67 689,9 | 60 843,2 | 6 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Школа-детский сад в д. Ушья | учащ./ мест | 80/40 | 2019 | 2023 | 594 879,5 | 549 051,2 | 332 319,7 | 299 072,9 | 33 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие транспортной системы | | | | | | | 153 615,9 | 53 615,9 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши | км | 2,02 | 2021 | 2023 | 203 615,9 | 203 615,9 | 153 615,9 | 53 615,9 | 0,0 | 100 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Развитие культуры и искусства | | | | | | | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | Мест./тыс. экз./кв. м | 200/15,0/  1 822 | 2021 |  | 6 000,0 | 4 543,3 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | 87 920,7 | 65 330,7 | 22 590,0 | 0,0 | 123 116,6 | 98 493,2 | 24 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Строительство канализационных очистных сооружений  300 м3/сут.  в пгт. Кондинское, Кондинского района | м3/сут. | 300 | 2022 ПИР  2023 СМР | 2023 ПИР  2024 СМР | 210 256,06 | 206 580,0 | 87 920,7 | 65 330,7 | 22 590,0 | 0,0 | 123 116,6 | 98 493,2 | 24 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 2. Перечень инвестиционных проектов Кондинского района в отношении приобретения

социальных объектов недвижимого имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Сроки приобретения | Планируемый объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| единица измерения | мощность по проекту | 2023 год | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | |
| всего | Федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования  в соответствии с соглашением  о сотрудничестве между  Правительством автономного округа  и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | | | 3 177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Приобретение объекта коммунальной инфраструктуры сети водоснабжения  в с. Болчары | м | 328 | 3 177,9 | 2023 | 3 177,90 | 0 | 0 | 0 | 3 177,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |